Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Распоряжение мэра г. Новосибирска

28.05.2004 № 3250-р

«О целевой Программе «Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов

по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 – 2007 годы»

В целях обеспечения экологической безопасности жителей города при размещении твердых бытовых и промышленных отходов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска:

1. Вынести на рассмотрение городского Совета проект Целевой программы «Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 – 2007 годы».

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра

В. Н. Шумилов

Приложение

к распоряжению мэра

от 28.05.2004 № 3250-р

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация

полигонов по захоронению отходов города Новосибирска

на 2004 – 2007 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Целевая программа «Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 – 2007 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база программы | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Устав города Новосибирска. Распоряжение мэра от 18.08.2003 № 1839-р «О создании рабочей группы по разработке мероприятий по размещению твердых бытовых и промышленных отходов» |
| Заказчик программы | Мэрия Новосибирска |
| Основные разработчики программы | Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов |
| Цель программы | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды, повышение уровня экологической и санитарной безопасности жителей города Новосибирска |
| Задачи программы | Разработка проектов строительства, реконструкции, рекультивации полигонов твердых бытовых отходов. Реконструкция, рекультивация полигонов в соответствии с утвержденными проектами. Строительство мусороперерабатывающего завода. Обеспечение безопасной эксплуатации полигонов в соответствии с действующими нормативными требованиями. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере сбора, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления на территории города Новосибирска |
| Срок реализации программы | 2004 - 2007 годы |
| Исполнители мероприятий программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент экономики и финансов мэрии, Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, администрации районов города, МУП «Спецавтохозяйство», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», дирекции заказчика районов города |
| Финансирование мероприятий программы | Всего (2004 – 2007 гг.) - 208,02 млн. рублей (в ценах 2003 года), в том числе: средства бюджета города - 109,6 млн. рублей; средства областного бюджета - 0,1 млн. рублей; средства инвесторов (предприятий) - 98,32 млн. рублей. Финансирование из бюджета города на очередной финансовый год уточняется на основании решения городского Совета о бюджете города на рассматриваемый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение санитарного состояния территории города, вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья, продление сроков службы действующих полигонов |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Актуальность проблемы удаления, размещения и обезвреживания отходов города определяется рядом факторов. Отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, ни один полигон депонирования отходов не удовлетворяет современным требованиям, что ведет к увеличению объемов захоронения отходов и размеров занимаемой ими территории, а также негативно сказывается на санитарной безопасности населения.

Учитывая, что полигоны депонирования отходов являются одной из важных составляющих системы санитарной очистки города, а от их безопасного функционирования зависит экологическая безопасность горожан, решение вопроса продления службы полигонов с одновременным приведением их в соответствие с требованиями действующих норм и правил в течение ближайших четырех лет является необходимым.

В городе Новосибирске образуется широкий спектр отходов производства и потребления - более 50 наименований, как по видам, так и по всем классам опасности. Твердые бытовые отходы (далее по тексту - ТБО) от жилого сектора и отходы производства, допущенные к совместному складированию с ними, размещаются на полигонах ТБО. Фактический объем размещения отходов на полигонах ежегодно растет: в 2002 году объем размещения отходов составил 1,82 млн. куб. м, в 2003 году – почти 2,5 млн. куб. м. Вывоз отходов производится МУП «Спецавтохозяйство» и спецтранспортом управлений жилищного хозяйства Ленинского, Калининского, Заельцовского и Советского районов.

Несоблюдение нормативных требований к обустройству, эксплуатации действующих и рекультивации отработанных полигонов приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению поверхностных и грунтовых вод, что ухудшает экологическую ситуацию прилегающих к полигонам территорий и в городе в целом, сокращает срок эксплуатации полигонов.

Основной городской полигон ТБО - МУП «Спецавтохозяйство», принимающий около 60 % от общей массы образующихся отходов из девяти районов города, ограничен емкостью – срок эксплуатации не более пяти лет. Остаточный срок эксплуатации полигонов Кировского и Ленинского районов составляет около двух лет. Часть отходов Первомайского района вывозится в необустроенные места. Отходы Советского района складируются на полигоне ГУП ННЦ СО РАН, остаточный срок эксплуатации которого менее года, и на полигоне города Бердска, также с ограниченным сроком эксплуатации - два года.

Важным вопросом является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. Несовершенство сбора, транспортировки, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к образованию несанкционированных свалок. Свалки располагаются, преимущественно, в поймах рек, оврагах, лесных массивах, частном секторе, вблизи предприятий и т. д., что отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды города.

Решение указанных проблем и предупреждение негативного воздействия действующих полигонов на окружающую среду предусмотрено Целевой Программой «Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 – 2007 годы» (далее по тексту – программа).

2. Система мероприятий программы

Система мероприятий программы включает в себя организационно-технические мероприятия, принятие необходимых муниципальных правовых актов и направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:

приведение полигонов ТБО в соответствие с действующими нормативными требованиями;

предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций;

продление срока службы полигонов ТБО;

вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности жителей города.

Организационно-технические мероприятия направлены на улучшение состояния окружающей среды в городе Новосибирске, сохранение природного равновесия, экологическую безопасность населения. Для этого необходимо разработать проектную документацию, выполнить рекультивацию отработанных и реконструкцию действующих полигонов с целью обеспечения санитарной и экологической безопасности жителей города.

3. Финансовое обеспечение программы

В целях реализации мероприятий программы предусматривается ежегодное выделение финансовых средств с определением источников финансирования и конкретных исполнителей.

(млн. рублей в ценах 2003 года)

| Источники расходов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Бюджет города | 109,60 | 16,00 | 24,30 | 51,30 | 18,00 |
| Областной бюджет | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| Средства инвесторов | 98,32 | 38,10 | 45,56 | 9,33 | 5,33 |
| Всего: | 208,02 | 54,20 | 69,86 | 60,63 | 23,33 |

4. Оценка эффективности реализации программы

Реализация комплекса мероприятий программы позволит:

улучшить качество окружающей среды, обеспечить экологическую и санитарную безопасность населения;

уменьшить объемы отходов, вывозимых на полигоны, за счет строительства мусороперерабатывающего завода, ограничений на прием отдельных видов отходов, используемых в качестве вторичного сырья. Значительно снизится риск возникновения пожаров на полигонах, уменьшится объем выбросов в атмосферу канцерогенных веществ (диоксинов, бенз(а)пирена, формальдегида и т. п.), которые негативно сказываются на здоровье населения. При реконструкции существующих полигонов снизиться загрязнение подземных водоисточников и прекратится образование парниковых газов.

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Координация и текущее управление программой осуществляется Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Информация о ходе выполнения программы предоставляется ответственными исполнителями мероприятий не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом в Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов в форме ежеквартальных отчетов.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Целевой программы «Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация

полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 - 2007 годы»

| № п. | Мероприятие | Сумма затрат по годам, млн. рублей | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проекта реконструкции полигона твердых бытовых отходов МУП «Спецавтохозяйство» |  | 1,00 0,23 |  |  | 1,00 0,23 | Бюджет города средства предприятия | МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 2 | Реконструкция полигона ТБО МУП «Спецавтохозяйство» в соответствии с проектом |  |  | 15,00 | 10,00 | 25,00 | Бюджет города | МУП «САХ» |  |
| 3 | Строительство мусороперерабатывающего завода в Дзержинском районе | 0,20 31,00 | 32,00 | 7,30 |  | 7,50 63,00 | Бюджет города средства инвесторов | МУП «САХ» | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья до 25 % отходов потребления, продление срока службы полигонов ТБО |
| 4 | Разработка проекта реконструкции полигона ТБО МУ «СУ УЖХ Ленинского района» на территории отработанного карьера |  | 1,00 |  |  | 1,00 | Бюджет города | Администрация Ленинского района | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 5 | Реконструкция полигона ТБО МУ «СУ УЖХ Ленинского района» на территории отработанного карьера в соответствии с проектом |  |  | 10,00 | 5,00 | 15,00 | Бюджет города | Администрация Ленинского района | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 6 | Разработка проекта реконструкции полигона ТБО МУ «УЖХ Кировского района» на территории отработанного карьера |  | 1,00 |  |  | 1,00 | Бюджет города | Администрация Кировского района | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 7 | Реконструкция полигона ТБО МУ «УЖХ Кировского района» на территории отработанного карьера в соответствии с проектом |  |  | 7,00 | 3,00 | 10,00 | Бюджет города | Администрация Кировского района |  |
| 8 | Разработка проекта рекультивации свалки в районе с. Марусино на территории Новосибирского района | 0,10 | 0,10 |  |  | 0,10 0,10 | Областной бюджет бюджет города | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии (КЖКХ) | Восстановление полезного значения нарушенных земель |
| 9 | Рекультивация свалки в районе с. Марусино на территории Новосибирского района в соответствии с проектом | В соответствии со сметой проекта |  |  |  |  | Областной бюджет бюджет города | Территориальная администрация Новосибирского района КЖКХ | Восстановление полезного значения нарушенных земель |
| 10 | Рекультивация закрытого полигона администрации Советского района, расположенного на территории Новосибирского района (левый берег) Новосибирской области |  | 7,00 | 7,00 |  | 14,00 | Бюджет города | Администрация Советского района | Восстановление полезного значения нарушенных земель |
| 11 | Рекультивация отработанного полигона ГУП УЖХ СО РАН | В соответствии со сметой проекта |  |  |  |  | Средства ГУП УЖХ СО РАН | ГУП УЖХ СО РАН | Восстановление полезного значения нарушенных земель |
| 12 | Долевое участие мэрии в финансировании расширения полигона ТБО ГУП УЖХ СО РАН (проектная стоимость 15,0 млн. рублей) |  | 2,00 8,00 | 1,00 4,00 |  | 3,00 12,00 | Бюджет города средства ННЦ СО РАН | Администрация Советского района | Снижение влияния размещаемых отходов на окружающую среду |
| 13 | Разработка проекта строительства полигона для захоронения ТБО Первомайского района |  | 2,00 |  |  | 2,00 | Бюджет города | Администрация Первомайского района | Обеспечение района местом для захоронения отходов в соответствии с действующим законодательством |
| 14 | Решение вопроса по строительству мусоросортировочной станции в Советском районе |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, увеличение срока службы полигона ТБО |
| 15 | Обеспечение муниципальных полигонов техникой (доукомплектование и замена изношенной техники): мусоровозы – 10 ед., бульдозеры – 2 ед., экскаватор – 1 ед., автокран – 1 ед.; бульдозеры – 4 ед., экскаватор – 1 ед.; бульдозер – 2 ед.; погрузчик – 1 ед.; бульдозер – 1 ед.; автопогрузчик – 1 ед. | 15,80 | 6,00 2,80 1,40 | 2,00 2,00 |  | 15,80 6,00 2,80 2,00 1,40 2,00 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | МУП «САХ» МУП «САХ» МУ «СУ УЖХ Ленинского района» МУ «УЖХ Кировского района» | Стабильное выполнение технологических циклов |
| 16 | Разработка Правил сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления на территории города Новосибирска (2004 год) |  |  |  |  |  |  | Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов (НГКООСиПР) | Совершенствование системы планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории города |
| 17 | Определение для полигонов ТБО предельного количества принимаемых отходов производства и установление ограничений на прием отдельных видов отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (ежегодно) |  |  |  |  |  |  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ДЭЖиКХ) | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья отходов потребления, продление сроков службы полигонов ТБО |
| 18 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов |  |  |  |  |  |  | Департамент экономики и финансов мэрии, МУП «САХ» | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| 19 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для населения фактическим объемам образования отходов |  |  |  |  |  |  | КЖКХ, департамент экономики и финансов мэрии, дирекции заказчика районов города (МУ «ДЗ») | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| 20 | Проверка муниципальных учреждений жилищно–коммунального хозяйства районов города на соответствие фактических объемов вывоза ТБО заключенным договорам |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Улучшение качества городской среды, обеспечение экологической и санитарной безопасности населения |
| 21 | Организация работ по селективному сбору отходов | В соответствии с утвержденной сметой |  |  |  |  | Бюджет города, средства инвесторов | Администрации районов города, КЖКХ | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья отходов потребления, продление срока службы полигонов ТБО |
| 22 | Улучшение организации вывоза ТБО с территории жилищного частного сектора, гаражных, садоводческих обществ, коллективных овощехранилищ посредством заключения договоров с заинтересованными хозяйствующими субъектами |  |  |  |  |  | Бюджет города, средства участников договорных отношений | Администрации районов, КЖКХ | Улучшение качества городской среды, обеспечение экологической и санитарной безопасности населения |
| 23 | Проведение промежуточной изоляции уплотненного слоя ТБО на полигонах (летом ежесуточно), а также на отработанных картах (постоянно) | 5,00 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 20,99 | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс» | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций |
| 24 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгорания отходов на полигонах ТБО: ежедневный осмотр карт складирования отходов; организация дежурства обученных и обеспеченных средствами пожаротушения в соответствии с нормативами (2 пенных огнетушителя на 500 кв. м площади полигона) сотрудников предприятий, эксплуатирующих полигоны в ночное время в пожароопасный период; обеспечение полигонов емкостями для воды, в соответствии с нормами; обеспечение полигонов средствами для увлажнения ТБО в пожароопасные периоды | 2,00 |  |  |  | 2,00 | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс»: | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций |
| 25 | Проведение входного контроля отходов, поступающих на полигоны, в том числе радиационного (постоянно) | 0,10 |  |  |  | 0,10 | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ СУ УЖХ Ленинского района, МУ УЖХ Кировского района, ООО «НовсосибВторРесурс» | Обеспечение экологической и санитарной безопасности населения |
| 26 | Проведение регулярного осмотра санитарно-защитной зоны и своевременной ее очистки от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс» | Улучшение качества окружающей среды |
| 27 | Проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории полигонов ТБО и в пределах воздействия размещенных на них отходов на окружающую среду, включая контроль за состоянием подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почв в соответствии с требованиями СП 2.1.7. 1038 – 01 |  |  |  |  |  | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс» | Получение и обобщение информации о влиянии полигонов на окружающую среду |
| 28 | Проведение регулярного контроля фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигоны |  |  |  |  |  | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс» | Получение информации о качественном составе поступающих на захоронение отходов |
| 29 | Проведение инструментального контроля объемов фактического накопления ТБО на полигонах (один раз в год) |  |  |  |  |  | Средства предприятий, эксплуатирующих полигоны | МУП «САХ», МУ «СУ УЖХ Ленинского района», МУ «УЖХ Кировского района», ООО «НовсосибВторРесурс» | Получение достоверных объемов захоронения отходов |
| 30 | Подготовка предложений, об ответственности за нарушение Правил сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления на территории города Новосибирска в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР |  |
|  | Всего по программе, в том числе: | 54,20 | 69,86 | 60,63 | 23,33 | 208,02 |  |  |  |
|  | бюджет города | 16,00 | 24,30 | 51,30 | 18,00 | 109,60 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | средства инвесторов (предприятий) | 38,10 | 45,56 | 9,33 | 5,33 | 98,32 |  |  |  |