Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К

В 2008 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 годы», утвержденной решением Благовещенской городской Думой от 27.10.2005 № 5/48 реализуются крупные проекты:

1. Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района

В настоящее время очистные сооружения перегружены на 20%.

Проект предполагает решение следующих задач:

- увеличить мощность очистных сооружений канализации с 60 тыс.м3/сутки до 120 тыс.м3/сут;

- улучшить качество очистки сточных вод.

Стоимость проекта - 1048,51 млн. руб. Срок реализации – 2007-2011 годы.

В 2008 году выполнено работ на сумму 181,05 млн.руб.

2. Реконструкция водозабора Северного жилого района

Реализация данного проекта необходима для обеспечения питьевой водой строящиеся объекты города, в том числе и Северный жилой район.

Стоимость проекта - 1120,88 млн. руб. Срок реализации – 2007-2010 годы.

В 2008 году выполнено работ на сумму 109,15 млн.руб.

Проект имеет социальную значимость.

Эти два проекта включены в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.

3. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации

Данный канализационный коллектор на момент начала работ в 2007 году имел износ 100%. Ежегодно эксплуатирующая организация устраняет до 20 порывов.

Стоимость проекта - 427,7 млн. руб. Срок реализации – 2007-2009 годы.

В 2008 году выполнено работ на сумму 115,13 млн. руб.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

За счет субсидий выделенных из областного бюджета в 2008 году реализовывалось мероприятие Подключение к сетям Благовещенской ТЭЦ жилых домов от котельной Островского,152, 300 квартал и ж/д станции проекта «Модернизация муниципальных тепловых сетей  от Благовещенской ТЭЦ»

Общая стоимость мероприятия 26,67 млн. руб.

В 2008 году заказчиком выполнено работ по строительству теплосети на 3,31 млн. руб.

Переключение теплопотребителей от котельных к Благовещенской ТЭЦ позволит снизить средний тариф на тепловую энергию на 57 руб./Гкал за счет разницы в тарифах БТЭЦ и ОАО «РЖД».

На средства частных инвесторов выполнены следующие мероприятия:

1. Модернизация канализационных станций (КНС «Мясокомбинат», КНС «Северная», КНС «Кузнечная», ГНС)

В целях эффективного использования городских земель и привлечения инвестиционных вложений  планируется строительство жилого массива в  северной части города. В связи с этим необходимы дополнительные мощности для приема сточных вод в городскую канализационную систему.

Для решения данной проблемы в 2008 году выполнена поставка современного насосного оборудования марки «FLUGT» для насосных станций (КНС «Мясокомбинат», КНС «Северная», КНС «Кузнечная», ГНС), что увеличило пропускную способность насосных станций  и повысило надежность системы канализации

Стоимость проекта - 12,0 млн. руб.

Реализация данного мероприятия позволила увеличить мощность на 18025 м3/сут.

2. Строительство станции обезжелезивания питьевой воды в с. Белогорье

Подземные  воды, поднимаемые из скважин с.Белогорье, по химическому  составу не соответствовали требованиям ГОСТа на питьевую воду из-за  высокого содержания железа, концентрация которого в 9 раз превышала норму.

Для решения данной проблемы построена станция обезжелезивания питьевой воды.

Стоимость проекта составила 3,5 млн. руб.

Реализация данного проекта позволила привести в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-00 «Вода питьевая» содержание железа в питьевой воде  в с.Белогорье (с 1,91 мг/дм3 до 0,36 мг/дм3).

4. Реконструкция сетей наружного освещения, в т.ч. приобретение спецтехники

Освещение улиц  является одним из важных положительных показателей благоустроенности  современного города.

В 2008 году построено 6,57 км электрических сетей наружного освещения и приобретено 2 спецмашины. Стоимость проекта составила 20,0 млн.руб.

Экономический эффект от реализации проекта выразится в создании дополнительных рабочих мест в период строительства и обслуживания электрических сетей.

В  2008 году по жилищному фонду города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:

-  в целях  поддержания жилых домов в технически исправном состоянии за счет средств городского бюджета  произведен капитальный ремонт жилищного фонда   на сумму  31,7 млн. руб. Объемы выполненных работ приведены в таблице 1;

Таблица 1

| Наименование работ | Единица измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Капитальный ремонт шиферной кровли | кв.м. | - |
| Устройство стропильных крыш | кв.м. | 509,0 |
| Капитальный ремонт вентиляционных шахт | шт. | - |
| Капитальный ремонт отопительных печей | шт. | 77 |
| Выборочный капитальный ремонт, жилых домов и общежитий | кв.м. | 3194,7 |
| Восстановление жилых домов после пожара | кв.м. | 2772,3 |
| Ремонт фасадов | кв.м. | - |
| Ремонт внутридомового инженерного оборудования | ж/д | 2 |

- для предохранения конструктивных элементов, инженерного оборудования от преждевременного износа, и  устранения возникших в период эксплуатации  мелких повреждений   и неисправностей проведены работы по  текущему  ремонту жилищного фонда.

Объемы выполненных работ по текущему ремонту жилищного фонда таблице 2;

Таблица 2

| Наименование работ | Единица измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Ремонт полов | кв.м. | 462 |
| Ремонт кровель | -«- | 17333 |
| Ремонт дверей | шт. | 1691 |
| Ремонт цоколя | кв.м. | 6526 |
| Ремонт печей | шт. | 75 |
| Ремонт панельных швов | м/п | 4721 |
| Ремонт подъездов | шт. | 505 |
| Замена труб водоснабжения | м/п | 6621 |
| Замена труб отопления | -«- | 2285 |
| Замена труб канализации | -«- | 3691 |
| Замена электропроводки | м/п | 452 |
| Ремонт отмостки | кв.м. | 1432 |
| Ремонт и устройство сараев | кв.м. | 65 |
| Ремонт тепловых узлов | шт. | 45 |
| Ремонт подвальных помещений | кв.м. | 540 |
| Установка водосточных труб | шт. | 140 |

- в  целях стимулирования оказания качественных услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирных жилых домов, формирования благоприятного общественного мнения по отношению к управляющим и обслуживающим организациям, выявления профессионализма, знаний и опыта работы в сфере обслуживания и содержания общего имущества многоквартирных домов в городе Благовещенске   проведен  конкурс «Лучшая организация, оказывающая услуги и выполняющая работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных  жилых домов в 2008 году».

По  итогам   конкурса  двум обслуживающим организациям  ООО «Евросервис» и ООО «ЖКХ АНК» присвоены почетные звания «Лучшая организация, оказывающая услуги и выполняющая работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов в 2008 году» с вручением ценных призов;

-   рамках  реализации  Программы  «Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010 годы»  приобретено две квартиры  на сумму 3,8 млн. рублей  для переселения граждан из аварийных  жилых помещений.

По результатам открытого конкурса на приобретение объектов недвижимости (квартир) в порядке участия в долевом строительстве в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования, финансируемых из федерального бюджета,  в 2007  году был  заключен  муниципальный контракт с МП «УКС»  на приобретение  50 объектов  долевого строительства (квартир),  общей  площадью 3521,97 кв.м.  на сумму  100,0  млн. руб.

В настоящее время зарегистрировано право муниципальной собственности  на 49 квартир. Комитетом по управлению имуществом  муниципального образования г. Благовещенска  производится  расселение граждан.

В  2008году за счет средств городского бюджета (статья «Благоустройство») проводились работы по капитальному ремонту дорожно-уличной сети.

Капитально отремонтировано:

- дорог -40,6 тыс.кв.м.;

- тротуаров-34,2 тыс.кв.м

Произведены устройство и очистка ливневых коллекторов протяженностью 1,0 км.

Стоимость выполненных работ составила 159,8 млн. руб.

В соответствии с программой «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2006-2010 годы» в 2007 году на сумму 21,8 млн. руб. выполнены работы:

- капитальный ремонт дорог-9,8 тыс.кв.м.;

- ямочный ремонт дорог площадью -11,3 тыс.кв.м.;

В рамках программы приобретены:

- противогололедный материал для обработки проезжей части дорог (соль техническая, отсев)-2550 тонн;

- решетки ливневой канализации-209 шт.;

- трактор с бульдозерным оборудованием  (10М-001-1Е).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения за счёт средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по программе «Обеспечение детской безопасности на дорогах города Благовещенска на 2007-2010 годы» произведено:

- строительство 3-х светофорных объектов;

- обустройство 1-го пешеходного перехода;

- обустройство пешеходных переходов искусственными неровностями ИДН-64 п.м.;

- обустройство дорожных ограждений протяженностью-487 м;

- оснащение опасных участков дорожно-уличной сети специальными дорожными знаками, установка удерживающих устройств-57 шт.

Расходы по программе составили-5,2 млн. руб.

В  целях улучшения  комфортности проживания жителей  города и

поддержании порядка на внутридворовых территориях, разработана муниципальная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий на 2008-2010 годы».

В рамках данной программы выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий. Всего заасфальтировано  около 40 дворов, площадью-16,8 тыс.кв.м. Затраты, связанные с реализацией мероприятий составили 13,5 млн. руб.

В сфере озеленения городских территорий применялись новые дизайнерские решения  в оформлении цветочных клумб с применением декоративной щепы, мраморной крошки, декоративного камня. Площадь новых цветников с применением мраморной крошки  составила 2,0 тыс.кв.м. Новые дизайнерские решения – это устройство  трех цветников «Альпийские горки» на пл. им. Ленина, в сквере им. Ленина. Расширена площадь   обслуживания зелёной зоны города  на 26,8 тыс.кв.м.  по сравнению с  2007 годом  и составила 1159,0 тыс.кв.м.

Площадь городских лесов составляет 11,2 га, расходы на их содержание составили -  1,9 млн. руб.

Произведена реконструкция  городских улиц с устройством газонов, уличного освещения, ремонтом ливневой канализации:

- Октябрьская - Мухина - Загородная;

- Пушкина - Зейская - Амурская;

- Текстильная - Пионерская - старое Новотроицкое шоссе;

- дороги села Белогорье.

В 2008году выполнено строительство сетей уличного освещения протяженностью -5,5 км.

Не решенные проблемы:

В связи с дефицитом финансовых средств не реализованы мероприятия:

1. Строительство станции биологической очистки сточных вод в с. Белогорье

Стоимость проекта – 37,0 млн. руб.

2. Внедрение АСКУЭ, стоимостью 70,0 млн. руб.

3. Мероприятия по модернизации тепловых сетей от Северного жилого района проекта Модернизация муниципальных тепловых сетей  от Благовещенской ТЭЦ, стоимостью 120,0 млн. руб.

В 2008 году муниципальное образование города Благовещенска не    в  полном  объеме  выполнило   условия    ст. 14   Федерального  закона от 21 июля  2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   в  связи с этим       город    Благовещенск      не  был включен    в  региональные  адресные    программы    по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  и   переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  в результате  чего    не смог  претендовать на   получение   финансовой  поддержки за счет средств Фонда и  средств  долевого финансирования субъекта.

По этой причине  не выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и средств субъекта.

В 2008 году не удалось:

- осуществить передачу моста через р. Зея в федеральную собственность;

- провести инвентаризацию дорог, мостов, путепроводов;

- осуществить строительство подземного перехода в районе ВДНХ по ул. Театральная;

# Задачи на 2009 год

Провести качественную подготовку объектов коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2009-2010 г.г.

Выполнить в полном объеме мероприятия, предусмотренные в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска  на 2009-2013 годы» с привлечением инвестиций и государственной поддержки.

Основные задачи на 2009 год.

- выполнение условий  ст. 14     Федерального  закона от 21 июля  2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для участия  в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  и   переселению граждан из аварийного жилищного фонда,   в целях получения финансовой  поддержки за счет средств Фонда и  средств  долевого финансирования субъекта;

-  реализация  муниципальных  адресных  программ:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Благовещенске  на 2009 год»;

«Переселение граждан города Благовещенска  из аварийного жилищного фонда в 2009.

За счет  средств городского бюджета планируется выполнить:

- капитальный ремонт дорог – 10,5 тыс.кв.м;

- ямочный ремонт – 8,7 тыс.кв.м.;

- ремонт тротуаров- 2,0 тыс.кв.м.;

- ремонт ливневой канализации-500 м.

За счёт средств инвесторов планируется  в г. Благовещенске строительство сетей наружного освещения по улицам:

- ул. Краснофлотская - Трудовая - пер. Уралова;

- ул. Студенческая - Загородная - Игнатьевское шоссе;

- ул. Шимановского - Краснофлотская - Горького;

- ул. Кольцевая - Пионерская - Новотроицкое шоссе;

- ул. Зейская - Калинина - Загородная;

- ул. Кузнечная - Горького - Октябрьская;- ул. Мухина - Заводская - Игнатьевское шоссе;

- ул. Загородная - виадук - Студенческая.

В рамках долгосрочной целевой программы  «Благоустройство дворовых территорий на 2008-2010 годы» в 2009году планируется заасфальтировать около 20 дворовых территорий.

Проведение конференции считаем целесообразным и предлагаем рассмотреть следующие вопросы:

1. Реализация Федерального Закона от 21.07.07г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Привлечение инвестиционных ресурсов на возвратной основе с уплатой процентов.