К Р А С Н О Я Р С К

Наиболее значительное, что  удалось сделать в области ЖКХ в 2008 году:

1. Проведена (22-23 ноября 2008 года) IX Всероссийская научно-практическая конференция и выставка. В работе конференции приняли участие более 350 человек.

В рамках конференции проведена выставка энергоэффективных технологий, приборов контроля, учета и регулирования потребления энергоресурсов, а также представлена всевозможная справочная и методическая литература, в том числе подготовлен и издан сборник докладов представленных на конференцию.

2. Начата работа по созданию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города.

3. Ведется мониторинг выполнения мероприятий инвестиционных Программ ОАО «Енисейская ТГК-13» и ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Красноярска, которые утверждены постановлением Красноярского городского Совета депутатов 11.05.2007 года, а также Программы ООО «КрасТЭК», утвержденной постановлением Красноярского городского Совета депутатов 25.09.2007 года.

4. Закрытие 6 малых убыточных котельных.

За счёт собственных средств ООО «КрасТЭК» закрыта малая убыточная котельная в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования» Центр дополнительного образования детей

№ 2» (ул. Волочаевская , 44). В здании установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП) стоимостью 442 тыс. руб.

В 2008 году из бюджета города на закрытие малых котельных было выделено 37 330 тыс. руб., что позволило вывести из работы ООО «КрасКом» 5 убыточных малых котельных (по ул. Чернышевского, 53а; ул. Березина, 90в; ул. Малиновского, 23а; ул. Свердловская, 225 и 229) с переключением потребителей на теплоснабжение от более эффективных теплоисточников.

5. На реализацию программы капитального ремонта, программа  рассчитана на 2008-2011 годы в рамках  Федерального закона от 06.07.2007 от № 185-ФЗ «О Фонде  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на 2008 год  выделено 1087,27 млн. рублей, в том числе:

- ООО ГУК «Жилищный фонд»   775 жилых дома, - 894,01 млн. рублей;

- ООО КУЖФ «ЮСТАС»	25 жилых домов, - 30,56 млн. рублей;

- ТСЖ 			46 жилых домов, - 162,7 млн. рублей;

6. В рамках программы развития лифтового хозяйства города Красноярска из бюджета города освоено 30000,0 тыс.руб.в том числе по мероприятиям:

- замена устаревших лифтов –  32 единицы

- модернизация ЛДСС - 35 ед.

- диагностическое обследование – 212 ед.

7. В рамках движений "Мой красноярский двор" и " Чистый подъезд–чистый город " за счет бюджета города отремонтировано 1140 подъездов на и  благоустроено 196 дворов.

Проблемы прошедшего года.

1. Из-за недостаточного выделения финансовых средств полностью реконструировать тепловые сети в районах закрытых малых котельных не представилось возможным.

2. Перекладка инженерных сетей, которые расположены под проезжей частью дороги, это одна из самых сложных проблем в городе. Износ инженерных сетей составляет 80-90%.

Водоотвод ливневых вод с проезжей части дороги осуществляется в основном открытым способом. Существующей ливневой канализации для городской сети недостаточно. Строительство новых ливневых коллекторов затруднено стесненностью существующей застройки и подземных коммуникаций.

Задачи 2009 года.

1. Проведение X Всероссийской научно-практической конференции и выставки.

2. Продолжение работы по созданию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города.

3. Мониторинг инвестиционных программ основных теплоснабжающих организаций города, внесение изменений в инвестиционные программы, необходимость в которых возникает в ходе реализации.

4. Завершение работ по реконструкции тепловых сетей в районах 3-х закрытых малых котельных и работы по закрытию ещё 5-х малых котельных.

5. На реализацию программы капитального ремонта на 2009 года  выделено 1216,92 млн. рублей, в том числе:

- ООО ГУК «Жилищный фонд»   464 жилых дома,

- ООО КУЖФ «ЮСТАС»		20 жилых домов;

- ТСЖ 				24 жилых домов;

- МП УК «ДМО»			4 жилых домов.