# Северск

Жилищно-коммунальное хозяйство

Политика энергосбережения.

1.1. В 2011 году проделана следующая работа.

1. Разработан ряд нормативно-правовых актов по вопросам энергосбережения.

2. На территории ЗАТО Северск утверждена и действует целевая программа «Энергосбережение на территории ЗАТО Северск на 2010-2014 годы, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 № 3741 (с изменениями). Политика органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности до настоящего времени осуществляется в соответствии с действующей программой, в рамках которой основной объем финансирования был направлен на реализацию мероприятий связанных с оснащением зданий бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов и проведением обязательного энегоаудита бюджетных учреждений.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение на территории ЗАТО Северск на 2010-2014 годы» на 2011 год были предусмотрены средства бюджета ЗАТО Северск в размере 10,4 млн.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- завершение работ по оснащению бюджетных учреждений приборами учета на сумму 2638 тыс.руб. В рамках реализации программы завершены работы по оснащению зданий и помещений, занимаемых бюджетными учреждениями, приборами учета потребления ТЭР (установлено 12 приборов учета холодной воды, 24 прибора учета горячей воды и 22 прибора учета отопления) на сумму 2072 тыс.руб. В последующие годы потребуются бюджетные средства для замены выходящих из строя приборов учета;

- проведение энергоаудита зданий бюджетной сферы. В рамках утвержденного финансирования в объеме 5510 тыс.руб. проведен энергоаудит 64 бюджетных учреждений на сумму 4828 тыс.руб. На конец года доля муниципальных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, составила 80%;

- в 100 муниципальных квартирах выполнена замена приборов учета с классом 2 на многотарифные счетчики электроэнергии в 95 муниципальных квартирах выполнена установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды оснащение на сумму 721 тыс.руб.;

- информационная работа с населением через средства массовой информации о положительной роли энергосбережения на сумму 100 тыс.руб.;

- модернизация праздничной иллюминации г.Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп на сумму 1227 тыс.руб.

- проведение обучения лиц ответственных за энергосбережение. По результатам обучения 92 специалиста муниципальных учреждений и 7 специалистов организаций коммунального комплекса получили удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. Финансовые затраты составили 237,6 тыс.руб., в т.ч.: 90 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 18 тыс.руб. за счет областного бюджета, 108 тыс.руб. за счет местного бюджета и 21,6 тыс.руб. за счет внебюджетных источников.

Всего реализовано мероприятий в рамках программы на сумму 9185,6 тыс.руб., в том числе 90 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 18 тыс.руб. за счет областного бюджета, 9056 тыс.руб. за счет местного бюджета и 21,6 тыс.руб. за счет внебюджетных источников.

3. Организован и реализуется мониторинг энергоэффективности муниципальных учреждений – 84 учреждения сведены в информационную систему АРМ-мониторинг, согласно которому ежеквартально организуется отчетность по энергоэффективности.

4. Работа с населением по стимулированию установки приборов учета энергоресурсов посредством проведения информационно-разъяснительных мероприятий, в том числе в сети Интернет, проводится постоянно. С помощью средств массовой информации (газеты «Диалог», «Новый Диалог», «Новое время», «Телекомпания СТ-7», «Радио Северска») в 2011 году проведено более 10 выступлений. В сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск создан тематический раздел, посвященный вопросам энергосбережения и энергоэффективности (http://www.seversknet.ru/transport/uez/energozber), который периодически наполняется информацией.

Кроме того, управляющими компаниями проводится следующая работа:

- на единых платежных документах периодически размещается информация для населения о требованиях законодательства в части установки общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг;

- на информационных стендах многоквартирных домов периодически вывешивается Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Администрации Томской области от 22.12.2010 № 262а.

1.2. Не удалось решить в 2011 году следующие проблемы.

### 1. Для привлечения средств федерального и областного бюджета необходимо разработать и утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск на 2012 год и на перспективу до 2020 года», соответствующую требованиям действующего законодательства.

В 2011 году был заключен муниципальный контракт с Томским политехническим университетом на разработку долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск 2011-2012 годы и на перспективу до 2020 года», которой в последствии был расторгнут без оплаты в связи с недостигнутыми результатами проделанной работы Исполнителем в рамках муниципального контракта, т.е. окончательный вариант программы не сформирован.

2. В текущем году необходимо завершить работы по проведению обязательного энергетического обследования оставшихся 17 муниципальных учреждений и 6 главных распорядителей бюджетных средств. При этом данное мероприятие предусмотрено утвержденной целевой программой «Энергосбережение на территории ЗАТО на 2010 – 2014 годы», но не обеспечено финансированием бюджета ЗАТО Северск на 2012 год. Потребность в средствах составляет 3 млн.руб.

3. Несмотря на то, что в части многоквартирных домов удалось установить общедомовые приборы учета тепла, воды и электроэнергии, по остальным домам ситуация весьма сложная.

Население не готово за счет собственных средств производить установку общедомовых приборов учета тепла, воды и электроэнергии, поскольку затраты на данные работы значительны (в зависимости от количества вводных устройств, от количества тепловых пунктов, от схемы системы водоснабжения и прочих условий затраты могут составлять от 150 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. на один дом.).

По предварительным расчетам потребность муниципального образования ЗАТО Северск в установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах составляет порядка 160 млн.руб.

Коммунальное хозяйство.

2.1. В 2011 году проделана следующая работа.

По теплоснабжению

1. По теплосетевому комплексу, переданному в 2011 году в концессию, предприятием ОАО ТС выполнен значительный объем ремонтных работ:

- выполнен капитальный ремонт 3,5 км. сетей диаметром от 50 до 600 мм, - на сумму более 47 млн. руб.

- на подкачивающих насосных станциях ПНС-2 и ПНС-3 выполнен капитальный ремонт оборудования и установлена новая система управления оборудованием насосных станций и системой охлаждения насосов на сумму 15,5 млн. руб.;

- завершены работы по реконструкция ТП-4 на сумму 3,5 млн.руб.;

- выполнена замена более 950 ед. отсечной арматуры ДУ от 15 − 200 мм. на сумму 1,2 млн.руб.;

- выполнен ремонт узла «А» на 2-й Южной тепломагистрали на сумму 800 тыс.руб.;

- завершены работы по капитальному ремонту сетей и тепловых пунктов 
в пос.Иглаково на сумму 2 млн.руб., а также выполнена замена участков тепловой изоляции на сумму 2 млн.руб..

2. По внегородским территориям выполнен капитальный ремонт второго котла в ЦОК Самусь – 10,7 млн.руб.

По энергоснабжению

1. В целях организации освещения улиц и энергоснабжения объектов благоустройства была организована работа и реализованы муниципальные контракты на общую сумму 29 млн.руб., в тои числе:

- электроснабжение уличного освещения Северска и внегородских территорий;

- электроснабжение станции перекачки ливневых вод, фонтанов, часов, светофоров;

- техническое обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения Северска и внегородских территорий;

- текущее содержание и ремонт электрооборудования светового праздничного оформления здания  МУ «Театр для детей и юношества»;

- текущее содержание и ремонт газосветных установок и т.д..

2. Организация работ по техническому обслуживанию праздничной иллюминации в составе электрических сетей наружного освещения г.Северска.

3. Организация работ по замене светильников уличного освещения в сумме 11 млн.руб. (областные средства).

4. Организация работ по тех. присоединению жилого дома Ленинградская, 34 в сумме  1,2 млн.руб.

По водоснабжению и водоотведению

В конце 2011 года были организованы работа по проведению аварийно-восстановительных работ по предупреждению чрезвычайной ситуации на аварийном объекте (четыре камеры самотечного коллектора № 3 от К-2 (район химчистки) до КНС-2а) на сумму 4,3 млн.руб. (в том числе 1,7 млн.руб. – местный бюджет и 2,6 млн.руб. –  средства бюджета Томской области).

Не удалось решить в 2011 году следующие проблемы.

По теплоснабжению

1. В настоящее время для города остро стоит проблема по обеспечению надежности и развитию системы теплоснабжения, отсутствие источников финансирования не позволяет решить проблемы теплоснабжения:

− реконструкция 1-й Южной тепломагистрали (общая потребность 1021 млн.руб. на 12,8 км), в рамках инвестиционной программы ОАО СХК был выполнен объем работ по расшивке участка на территории ТЭЦ на сумму 82 млн.руб., на оставшуюся часть работ по реконструкции 3 км. в рамках разработанного проекта требуется 387 578,8 тыс.руб.;

− восстановление тепловой изоляции магистральных теплосетей (ежегодные потери более 26 млн.руб.) − потребность 47 798,8 тыс.руб.руб.;

− замена запорной арматуры (в том числе с электрическими редукторами) со строительными работами по восстановлению тепловых пунктов, колодцев, камер и опор − 82 828,9 тыс.руб.

Данные объемы финансовых затрат  планировалось включить в инвестиционную программу предприятия ОАО «Тепловые сети», которому по договору концессии передано теплосетевое хозяйство. Однако, исходя из максимальной величины роста тарифов, установленной для Томской области Приказом ФСТ России от 06.10.2011 № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъекту РФ на 2012 год», среднегодовой рост тарифов на тепловую энергию составит не более 4,4%. В связи с этим Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области было отказано во включении инвестиционной составляющей для реализации данных мероприятий в тариф на передачу тепловой энергии на 2012 год. Кроме того, отсутствует перспектива включения инвестиционной составляющей в тариф 2013 года.

Ограниченные возможности местного бюджета также не позволяют решить проблемы теплоснабжения, в связи с чем направлено обращение Президенту ТК «ТВЭЛ» о рассмотрении вопроса софинансирования работ по указанным мероприятиям.

2. Остро стоит вопрос перевода котельной в пос.Орловка с нефти на газ. Для решения данной задачи необходимо строительство блочно-модульной котельнойэ

3. Проведение энергоаудита системы теплоснабжения г.Северска

В целях повышения эффективности использования энергоресурсов и сокращения бюджетных расходов на оплату тепловой энергии необходимо провести энергоаудит системы теплоснабжения г.Северска, который включает в себя: обследование сетевого хозяйства; обследование точек подключения потребителей; обследование повысительных насосных станций и прочего энергообрудования, связанного с поставкой тепловой энергии; разработку механизмов по оптимизации системы теплоснабжения для сокращения энергопотребления и т.д., потребность средств составляет 4795, тыс.руб.

По энергоснабжению

1. Капитальный ремонт наружного освещения автодорог № 11, 14, 42, переданных с баланса ОАО СХК, (потребность средств на 2012 год составляет 2 678,887 тыс.руб.).

В связи с принятием на баланс ЗАТО Северск дорог от ОАО СХК необходимо в восстановить наружное освещение согласно СНИП и во избежание обострения криминогенной обстановки, увеличению числа ДТП.

2. Капитальный ремонт опор наружного освещения с частичной заменой опор (потребность средств на 2012 год составляет 1 076,737 тыс.руб.).

Капитальный ремонт опор наружного освещения не проводился с 2005 года. Согласно графика проведения капитального ремонта в целях соблюдения требований ПТЭЭП (периодичность ремонта электрооборудования) на 2012 год необходимо проведение капитального ремонта опор наружного освещения на сумму 1076,736 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт кабельных линий наружного освещения г.Северска (потребность средств на 2012 год составляет 1 534,210 тыс.руб.).

Из общей протяженности сетей 904,3 км требуют замены 269,5 км (30 %), необходимый объем финансовых средств на замену ветхих сетей составляет около 189 млн.руб. При этом часть кабельных линий уже находится на повреждении для ремонта этих кабельных линий необходимы средства.

4. Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул.Тупиковой (потребность средств на 2012 год составляет 1 005,256 тыс.руб.).

Наружное освещение находится в нерабочем состоянии, в настоящее время проходит процедуру бесхозяйности. В 2012 его необходимо восстановить во избежание обострения криминогенной обстановки и увеличения количества ДТП.

По водоснабжению и водоотведению

1. Восстановление бесхозяйных аварийных транзитных магистральных водопроводных сетей (потребность средств составляет 1,5 млн.руб.).

Основной задачей по коммунальному комплексу является разработка долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2012 – 2020 годы».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр 701 и поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № ВП-П9-1796, а так же в целях исполнения Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, необходимо разработать и утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2012 – 2020 годы».

В настоящее время на территории ЗАТО Северск отсутствует действующая программа комплексного развития.

Во исполнение плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ № 1493-р от 22.08.2011, Главой Администрации ЗАТО Северск от 10.10.2011 утвержден «График подготовки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск».

В 2012 году за счет средств бюджета ЗАТО Северск планируется выполнить разработку долгосрочной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Северск на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года», по проведенным оценкам стоимость разработки программы составляет 10 млн.руб.

Однако до настоящего времени источник финансирования не определен.

3. Капитальный ремонта и содержание жилищного фонда.

Общая площадь многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, в ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2011 составила 1040126,4 кв.м (332 дома).Уровень износа многоквартирных домов в ЗАТО Северск в среднем составляет 35%.

На территории ЗАТО Северск на 2011 год утверждены три муниципальных адресных программы

1.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Северск в 2011 году». Потребность в финансовых ресурсах на 2011 год составляла 158591,159 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 115000,000 тыс. руб.;

- средства бюджета ЗАТО Северск – 35661,601 тыс. руб.;

- средства собственников помещений – 7929,558 тыс.руб., из них средства бюджета ЗАТО Северск как собственника объектов муниципального жилищного фонда –  818,839 тыс.руб.

В зависимости от технического состояния и объемов работ в 2011 году планировалось проведение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 21 дом) на 80038,817 тыс. руб.;

2) ремонт крыш – 29 домов (рулонных – 3 дома; металлический профиль – 26 домов) на 60257,502 тыс. руб.;

3) лифтовое оборудование – 3 дома, 12 лифтов на 18294,840 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования из Фонда данная муниципальная адресная программа в 2011 году не была реализована

# 1.2. «Модернизация (замена) и капитальный ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах в 2012 - 2015 гг. в ЗАТО Северск».

В связи с отсутствием финансирования данная муниципальная адресная программа 
в 2011 году не была реализована.

1.3. Муниципальная адресная программа «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года».

Согласно указанной Программе на 2011 год было предусмотрено расселение аварийного дома по ул.Первомайской, 7.

Сумма затрат для расселения аварийного дома по ул.Первомайской,. 7 составляет 36285,0 тыс. руб.(с привлечением средств областного бюджета в размере 18142,5 тыс.руб.).

Уведомление о финансовых назначениях из Департамента модернизации и экономики ЖКХ Томской области в адрес ЗАТО Северск на 2011 год не поступало данная муниципальная адресная программа в 2011 году не была реализована.

1.4. На 2012 год разработана и утверждена муниципальная адресная программа.«Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Северск в 2012 году» Потребность в финансовых ресурсах на 2012 год составляет 25381,201 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 18313,381 тыс. руб.;

- средства бюджета ЗАТО Северск – 5797,870 тыс. руб.;

- средства собственников помещений – 1269,951 тыс.руб.

В 2012 году будет продолжено выполнение Муниципальной адресной программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года». В рамках указанной программы планируется расселение и снос одного аварийного дома (пос.Самусь, ул.Ворошилова, д.3)

Жилищная политика

## В 2011 году проделана следующая работа в сфере жилищной политики

Создана Общественная приемная граждан по разъяснению жилищного законодательства и решению проблемных вопросов (Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 15.11.2011 № 1019-р «О создании в Администрации ЗАТО Северск общественной приемной для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере;

Заключено 540 договоров управления МКД и дополнительных соглашений к ним;

Проведено с участием представителей Администрации ЗАТО Северск 671 общее собрание собственников многоквартирных домов;

Организовано обучение граждан по вопросам жилищного законодательства и в сфере жилищной политики (заключен договор на сумму 26500 руб.);

На начало 2011 года в ЗАТО Северск было зарегистрировано 166 ТСЖ.. В 2011 году начали свою деятельность еще 4 ТСЖ, 1 ТСЖ в поселке Самусь ликвидировано из-за смены жительства председателя.

22 ТСЖ являются самостоятельными юридическими организациями, имеющими своих председателей и ведущими самостоятельную финансово-экономическую деятельность. В 2010 году таких ТСЖ было 14.

Центр поддержки ТСЖ в течение года по желанию инициативных собственников проводит информационные собрания о преимуществах ТСЖ. После внесений изменений в Жилищный кодекс РФ от 4 июня 2011 года Центр поддержки выходит на информационные собрания с повесткой о выборе Совета многоквартирного дома. В рамках изменения Жилищного Кодекса в ноябре 2011 года были проведены обучающие курсы: «Управление многоквартирным домом. Совет многоквартирного дома»

Центр поддержки ТСЖ принимает участие в комиссиях по составлению технического осмотра МКД и приемке выполненных работ подрядчиками.

В ТСЖ, входящих в состав Ассоциации «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска», бухгалтерская отчетность ведется специалистами Ассоциации, а это составление ежеквартальных и годовых отчетов в ИФНС, ФСС и Пенсионный Фонд Российской. Федерации.

В течение года осуществляется прием граждан и оказывается содействие в реализации прав граждан на эффективное совместное использование и управление общим имуществом через создание товариществ собственников жилья.

В 2012 году планируется выполнить следующие мероприятия.

Организовать мониторинг и ежегодную оценку эффективности деятельности управляющих организаций в части содержания общего имущества с привлечением общественных организаций; информацию о результатах мониторинга размещать в СМИ.

Организовать проведение конкурсов на предмет выявления лучших организаций по выполнению работ в части надлежащего содержания и ремонта МКД, проведению энергосберегающих мероприятий, с широким освещением результатов в СМИ.

Организовать работу по расширению добровольной сертификации услуг в ЖКХ.

Организовать выбор советов дома.