# МЕГИОН

Управлением жилищно-коммунального комплекса для организации работ по комфортному жизнеобеспечению жителей города за данный период было разработано и реализовано 8 муниципальных целевых программы и 1 ведомственная целевая программа.

1.Основной задачей целевой программы «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» является обеспечение безопасности проживания граждан и проведение ремонта с применением современных строительных материалов.

| Показатели | План 2013 года | Факт 2013 года | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства (руб.) | 8271010,0 | 8 266 044,69 (99,4%) | 3 500 000 |
| Отремонтированная площадь (м2) | 1293,4 м2-муниципальный жилфонд | 1293,4 м2 (100%) -муниципальный жилфонд | 700 м2 (10 квартир) |

2. По целевой программе «Наш дом».

В целях реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках Постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 №271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом» на 2011-2015 годы» на территории городского округа город Мегион. В рамках данной программы предусмотрено выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, а также благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации данной программы был выполнен:

Капитальный ремонт 1 многоквартирного дома на территории городского округа город Мегион:

|  | План 2013 года | Факт 2013 года |
| --- | --- | --- |
| средства бюджета автономного округа | 10256800,00 | 10256800,00 |
| средства местного бюджета | 512900,00 | 512900,00 |
| средства собственников | 1 139581,00 | 1 139 581,00 |

| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий: |
| --- |
|  | План 2013 года | Факт 2013 года |
| средства бюджета автономного округа | 930 136,00 | 930 130,00 |
| средства местного бюджета | 103400,00 | 103 348,00 |

В части капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям:

|  | План 2013 года | Факт 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Средства бюджета автономного округа | 9085 00,00 | 8 607 852,00 |
| средства местного бюджета | 1009500,0 | 956 426,78 |

3. Целевая программа «Подготовка объектов; жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014годов» разработана для обеспечения безаварийной работы сетей тепловодоснабжения в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

На реализацию программы в 2013 году были запланированы денежные средства в объеме 25 260 000 рублей, работы МУП «Тепловодоканал» выполнены в полном: объеме, фактическое финансирование составило 22 460 000 рублей, кредиторская задолженность в сумме - 2 800 000 рублей, погашена в январе 2014 года, за счет средств 2,014 года.

| Показатели | План 2013 года | Фактическое финансирование за 2013 год | Фактическое выполнение | Кредиторская задолженность | План 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства (тыс. руб.) | 25260 000 | 22 460 000 | 22 460 000 | 2 800 000 | 15 025,00 |
| Замена ветхих сетей (км) | 11,6 | 10,76 | 11,6 | 0,84 | 6,1 |

4. Целевая программа «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2012 №2320.

В 2013 году в бюджете города первоначально было предусмотрено финансирование в сумме - 50 454,6 тыс.рублей, затем были внесены изменения в бюджетную роспись и фактические затраты составили - 60 841,7 тыс.рублей.

В рамках реализации программы в 2013 году было осуществлено фактическое исполнение в сумме 69 809,1 тыс, руб. на реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | План 2013 года | Факт 2013 года | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по монтажу искусственных дорожных неровностей, установка дорожных знаков на улично-дорожной сети | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 2. | Выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3. | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | 57941,7 | 66 909,1 | 19970,0 |
|  | ИТОГО: | 60 841,7 | 69 809,1 | 22870,0 |

На 01.01.2014 фактически выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, имеющих следующие характеристики:

- протяженность 82,26 км,

- площадь проездов - 405 768 м2,

-	элементы обустройства улично-дорожной сети - 1783 дорожных знаков и 10 светофорных объектов.

-	выполнено 2500 м2 ямочного ремонта автодорог.

Освоение денежных средств по программе за 2013 год составило 94,9% от запланированных мероприятий, без учета бюджетных ассигнования на оплату кредиторской задолженности 2012 года.

5. Целевая программа «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2012 №2321.

В 2013 году в бюджете города первоначально было предусмотрено финансирование в сумме - 20 000 тыс.рублей, затем были внесены изменения в бюджетную роспись и фактические затраты составили - 31 107,5 тыс.рублей.

Основными целями и задачами в области дорожного хозяйства является -обеспечение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог и обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках реализации программы в 2013 году было осуществлено фактическое исполнение (кассовые расходы) в сумме 29 721,9 тыс.рублей на реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | План 2013 года | Факт 2013 год | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отлов безнадзорных животных | 532 | 955,1 | 1 276,3 | - |
| 2 | Содержание кладбища |  | 690,0 | 690,0 | 500,0 |
| 3 | Противопаводковые мероприятия |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 4 | Выполнение мероприятий по уходу за газонами, закупке, посадке и уходу за цветниками на территории города Мегиона |  | 3 300,0 | 3 298,2 | 2050,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 18 | 697,6 | 697,5 | 200,0 |
| 6 | Снос гаражей, сараев, балков, жилых домов | 30 | 1 663,0 | 1 712,1 | 500,0 |
| 7 | Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Городское кладбище (II очередь)» |  | 93,9 | 93,8 | - |
| 8 | Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках | 57 | 2 054,6 | 2 054,6 | 500,0 |
| 9 | Генеральная схема очистки территории городского округа |  | 50,0 | 50,0 | - |
| 10 | Обслуживание сетей уличного освещения | 2491 светильников | 8 500,0 | 7 609,3 | 7000,0 |
| 11 | Потребление электроэнергии на уличное освещение | 2312235 кВт/час | 7 500,0 | 7 500,0 | 7200,0 |
| 12 | Подготовка городского округа город Мегион к новогодним мероприятиям | 2 городка | 2 657,7 | 2401,5 | 350,0 |
| 13 | Выполнение работ по строительству детской площадки во дворе жилого дома №10 по |  | 17,6 | 17,6 | - |
|  | улице Кузьмина города Мегиона |  |  |  |  |
| 14 | Выполнение работ по акарицидной и ларвицидной обработке открытых территорий городского округа город Мегион | 85,7143 га | 607,0 | 0 | - |
| 15 | Благоустройство и озеленение городской площади |  | 1 921,0 | 1 921,0 | - |
| 16 | Строительство объекта: «Городское кладбище (II очередь)» |  | - | - | 300,0 |
|  | ИТОГ |  | 31107,5 | 29 721, 9 | 19000, 0 |

Освоение денежных средств по программе за 2013 год составило 93,7% от запланированных мероприятий,, без учета бюджетных ассигнования на оплату кредиторской задолженности 2012 года.

Объем финансирования работ по отлову безнадзорных живот в 2014 году составляет 404,5 тыс.рублей из средств бюджета округа.

6. Целевая программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2012 №2318.

В 2013 году в бюджете города первоначально было предусмотрено финансирование в сумме - 29 907,1 тыс.рублей, затем были внесены изменения в бюджетную роспись и фактические затраты составили - 31 471,9 тыс.рублей. в том числе:

- бюджет автономного округа - 23 065,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципального образования — 8 406.9 тыс рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | План 2013 года | Факт 2013 года | Причины отклонения | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция: | 24 234,2 | 49 630,1 | в связи с освоением переходящего остатка бюджетных ассигнований из средств округа в сумме 24083,5 тыс.рублей, и доли софинансирования из средств местного бюджета в сумме 1312,4 тыс. рублей. | 62271,2 |
| 2. | Ремонт: | 0 | 0 | - | 0 |
| 3. | Выполнение проектно- изыскательских работ на строительство дорог | 1 146,2 | 1 146,2 | - | 0 |
| 4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог | 269,6 | 179,1 | Экономия в размере 90,5 тыс. рублей. | 0 |
| 5. | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего | 5 821,9 | 5 821,9 | - | 3 000,0 |
|  | пользования в границах городского округа |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 31 471,9 | 56 777,3 |  | 65 271,2 |

В рамках целевой программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2012-2014 годы», на реконструкцию дороги по ул. Губкина 16.07.2012 заключен муниципальный контракт на 238 856, 76 тыс. руб. Срок окончания контракта 2014 год. В текущем году закончен очередной этап реконструкции, в настоящее время работы приостановлены, в связи с тем, что данные работы являются сезонными и будут возобновлены в весенне-летний период 2014 года.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

С целью обеспечения населения транспортными услугами был проведен конкурс на оказание транспортных услуг. Перевозку населения транспортом общего пользования в 2013 году по городским маршрутам с привлечением денежных средств из местного бюджета осуществлял индивидуальный предприниматель Денисенко Н.Н., с которым был заключен муниципальный контракт. Перевозка пассажиров осуществлялась по установленным маршрутам в соответствии с утверждёнными графиками:

-городские маршруты №№1,2 «улица Пионерская - 28 микрорайон», «город Мегион -СОТ «Дорожник», «город Мегион - СОТ «Обь»;

-маршруты для перевозки детей «Школьник» в городе Мегионе и пгт. Высокий-проезд бесплатный.

Расчётная сумма дотации на оказание транспортных услуг населению в 2013 году составила - 5 821,9 тыс. рублей. Всего перевезено пассажиров 192 281 человек, а общий пассажирооборот составил 2919,9 тыс/пас/км.

7. Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2013 год» утверждена постановлением администрации города от 18.04.2013 №910.

В 2013 году в бюджете города первоначально было предусмотрено финансирование в сумме - 500 тыс.рублей, затем были внесены изменения в бюджетную роспись и фактические затраты составили - 854,8 тыс.рублей.

В рамках реализации программы в 2013 году было осуществлено фактическое исполнение r cvmmе 539 тыс. nv6 на реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | План 2013 года | Факт 2013 года | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование работы с участниками дорожного движения | 220,0 | 97,0 | 50,0 |
| 1.1. | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации (подготовка и размещение видеороликов по профилактике безопасности дорожного движения, размещение статей и заметок в периодических печатных изданиях) | 74,0 | 74,0 |  |
| 1.2. | Издание печатной продукции по соблюдению правил дорожного движения (плакаты, открытки, памятки, буклеты, календари, наклейки, светоотражающие стикеры) | 60,0 | 0 |  |
| 1.3. | Проведение социологического исследования по теме: «Отношение жителей города к деятельности подразделений отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону» | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Размещение на рекламных щитах, баннерах и | 76,0 | 13,0 | - |
|  | перетяжках, информации пропагандисткой и профилактиругощей информации аренда баннера и перетяжек с пропагандистской и профилактирующей информацией |  |  |  |
| 2. | Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма | 591,9 | 405,1 | 50,0 |
| 2.1. | Проведение смотра-конкурса «Наш друг светофор» в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях города | 15,0 | 0 |  |
| 2.2. | Проведение ежегодного конкурса среди муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений «Зеленый огонек» | 15,0 | 0 |  |
| 2.3. | Проведение соревнования «Безопасное колесо» среди общеобразовательных учреждений города. Участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо». | 50,0 | 27,1 |  |
| 2.4. | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий городского масштаба, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения (конкурсы, соревнования, викторины, кукольные спектакли, тематические киносеансы) | 30,0 | 10,1 |  |
| 2.5. | Организация отрядов юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях города | 10,0 | 0 | - |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы действующего отряда юных инспекторов дорожного движения | 35,0 | 0 |  |
| 2.7. | Городской конкурс на лучший детский рисунок и плакат «По безопасным дорогам в безопасный путь» | 10,0 | 0 | - |
| 2.8. | Городской конкурс агитбригад среди отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений города Мегиона | 15,0 | 0 | - |
| 2.9. | Городской конкурс социальной рекламы (баннеров) по безопасности дорожного движения | 11,0 | 0 | - |
| 2.10. | Организация движения и монтаж дорожных знаков ПДД РФ при въездах на территорию школ. | 39,0 | 0 | - |
| 2.11. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Автогородок для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах города Мегиона». | 367,9 | 367,9 |  |
| 3. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | 36,9 | 36,9 | 0 |
| 3.1. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов автономными импульсными индикаторами дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 (пешеходный переход) Правил дорожного движения Российской Федерации | 36,9 | 36,9 |  |
|  | ИТОГО: | 854,8 | 539,0 | 100,0 |

Освоение денежных средств по программе за 2013 год составило 63,1% от запланированных мероприятий.

8. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»:

- разработана и утверждена сема теплоснабжения городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- установлено 74 прибора учета энергоресурсов в многоквартирных домах городского округа город Мегион;

- проведены разъясняющие семинары по теме энергосбережение и повышение энергетической эффективности для ответственных лиц в бюджетных учреждениях городского округа город Мегион.

Постановлением администрации города от 15.10.2012 №2324 (с изменениями) утвержден перечень программных мероприятий городского округа город Мегион по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год, в рамках которых заключено соглашение с МУП «Тепловодоканал» на софинансирование оснащения приборами учета энергоресурсов МКД согласно доле муниципальной собственности.

Оснащенность общедомовыми приборами учёта энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) составляет - 85 %. В рамках заключенного договора от 23.10.2013 №86 ресурсоснабжающей организацией проводится установка общедомовых приборов учета энергоресурсов, что позволит обеспечить 100% оснащение многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов.

| Показатели | План 2013 года | Факт 2013 года | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства (тыс. руб.) | 4 084,00 | 609,110 | 1 000 |
| Установлено приборов учета МКД | 91 | 74 | 183 |

9. Целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион на 2012 - 2014 годы и плановый период до 2015 года» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2012 №1028.

9.1.Оказание услуг газоснабжения для населения в границах городского округа город Мегион.

В городском округе город Мегион оказание услуг по поставке сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд населения осуществляет ОАО «Мегионгазсервис».

Объём реализации сжиженного газа в 2013 году составил - 49,98 тонны. Количество квартир снабжаемых газом - 289. Сумма дотаций по оказанию услуг по газоснабжению составила -3 747 085,93 руб.

| Показатели | План 2013 года | Факт 2013 года | План 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства (тыс. pуб.) /б.) | 4 200,00 | 3 747,085 | 5 093,00 |
| Объём реализации сжиженного газа | 56 | 49,98 | 46,016 |

Уменьшение потребления объема сжиженного газа населением городского округа город Мегион связана с переоборудованием многоквартирных домов города Мегиона, перевод газифицированных многоквартирных домов на дома оборудованные напольными электрическими плитами, с заменой технических паспортов МКД,

9.2.Капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоотведения для подготовки объектов к осенне-зимнему периоду:

|  | План 2013 года | Факт 2013 года |
| --- | --- | --- |
| средства бюджета автономного округа | 7 634 500 | 7 634 500 |
| средства местного бюджета | 413000 | 413 000 |

Работы по ремонту сетей с заменой ветхих выполнены в полном объеме.

В рамках Программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион на 2012 - 2014 годы и на плановый период до 2015 года» в 2013 году организациям, предоставляющим населению услуги жилищно-коммунального хозяйства, была выплачена компенсация выпадающих доходов в размере 14 324 513 рублей. Их них сумма в размере 2 377 202 рубля были выплачены организациям за оказанные услуги по подвозу питьевой воды и вывозу жидких бытовых отходов в 2012 году

(ОАО ЖКУ -1 434 829 руб., ООО «УК «ЮЦВНТ» - 942 373 руб.). На сумму 5 770 311 был заключен договор с ОАО «Жилищно-коммунальное управление» от 15.03.2013 №1. Решением Думы города Мегиона от 18.12.2013 №383, с целью предоставления компенсации выпадающих доходов, были выделены дополнительные денежные средства местного бюджета в размере 6 177 000 рублей. Общий объем подвоза питьевой воды населению, проживающему в неблагоустроенном жилищном фонде, за 2013 год составил 10 856,8 мЗ, общий объем вывоза жидких бытовых отходов с неблагоустроенного жилищного фонда в 2013 году составил 97 763,16 мЗ, из них город Мегион - 86 592,36 мЗ, поселок городского типа Высокий - 11 170,8 мЗ.