**ЛАНГЕПАС**

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 №54-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов», администрацией города Лангепаса были разработаны общегородские мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Общие затраты на подготовку к ОЗП составили - 136 845,0 тыс.рублей. Бюджет ХМАО-Югры - 76 388,4 тыс. рублей. Бюджет МО - 4 043 тыс.рублей. Бюджет предприятий - 56 413,6 тыс. руб. Произведена замена сетей тепло-, водоснабжения в количестве 12 284 п.м. или 5,54 % от общей протяжённости сетей. Объекты жизнеобеспечения полностью обеспечены резервными источниками питания.

Капитальный ремонт многоквартирных домов.

На территории города Лангепаса произведены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли - 3-х домов (ул.Парковая, 1, 7, Первостроителей, 2), работы по замене лифтового оборудования - 2 лифта по ул. Парковая, 1).

В 2016 году планируется проведение работ по капитальному ремонту по следующим адресам:

ул. Парковая, д.1 (ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена лифтового оборудования 4 шт.);

ул. Парковая, д.5 (ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования 6 шт.);

ул. Парковая, д.7 (ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена лифтового оборудования 2 шт., ремонт подвальных помещений);

ул. Парковая, д.7А (ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования 2 шт.);

ул. Первостроителей, д.2 (ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения);

ул. Ленина, д.86 (ремонт скатной кровли).

Ведутся работы по замене лифтового оборудования по ул. Парковая, д. 1,5,7,7а.

В прошедшем году предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги для города Лангепаса установлен в размере 24,2% с 01 июля 2015 года. Рост тарифов на коммунальные услуги составил:

теплоснабжение - 30%, холодное водоснабжение - 11,8%, горячее водоснабжение - 26,0%, водоотведение - 11,8%, электроснабжение - 8,2%.

За 2015 год снесено 18 домов деревянного исполнения общей площадью 11 390,0 м2, затрачено финансовых средств в размере 3 103 тыс. рублей. (2014 - 6 домов, площадью 3 139,8 м2, финансовых средств 1 657 тыс. руб.). На 2016 год в бюджете муниципального образования городской округ город Лангепас предусмотрено 1 750,0 тыс.рублей.