**БЛАГОВЕЩЕНСК**

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

В 2015 году на территории города Благовещенска была проделана большая работа по ремонту улично-дорожной сети.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135 в 2015 году было предусмотрено средств из городского и областного бюджетов в размере 317,4 млн.руб., в том числе средства городского бюджета 28,5 млн.руб., областного -288,9 млн.руб. Данные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог на 12 участках, протяженностью - 9,5 км: ул. Магистральная - от.моста через р. Зея до транспортной развязки по ул. Театральная; ул. Краснофлотская - ул. Св. Иннокентия - ул. Пионерская; восстановление асфальтобетонного покрытия на ул. Пионерская - ул. Ленина

- ул. Краснофлотская; ул. Политехническая - ул. Ленина - ул. Фрунзе с установкой светофорного объекта; ул. Политехническая - ул. Фрунзе - ул. Краснофлотская; ул. Новотроицкое шоссе от кольцевой развязки до моста через р.Чигиринка; 'ул. Театральная р-н с.Садовое; ул. Театральная р-н с. Моховая

" Падь; с. Белогорье ул. Заводская; Шимановского от ул. Амурская до ул. Горького; ул. Лазо от пер. Советский до ул. Октябрьская; ремонт перекрёстка ул. Амурская - ул. Кузнечная;

- устройство тротуара по ул. Соколовская от ул. Театральная до прогимназии для детей дошкольного и младшего школьного возраста протяженностью 350 м;

- ремонт 12 перекрестков;

- обустройство сетей наружного освещения по ул. Театральная от улицы Строителей до ул. Центральная протяженностью- 2,5 км;

- устройство 5 стояночных площадок;

- устройство 3-х светофорных объектов: ул. ул. Б. Хмельницкого - ул. Горького; ул. Б. Хмельницкого - ул. Красноармейская; ул. Амурская - ул. Трудовая;

- строительство дорог местного значения в городе Благовещенске по: улице Центральная на участке от ул. Театральная до ул. Дальняя; ул.Ромашковая на участке от ул. Центральная до ул. Энтузиастов; Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-ая . очередь ул.50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной)- 3,8 км.

В рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа в 2015 году были проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения городским пассажирским транспортом в размере около 7,0 млн. руб. За счет данных средств были выполнены работы:

- обустройство 5-ти пешеходных переходов пешеходными светофорными объектами с вызывным устройством со звуковым сигналом для слабовидящих людей;

- обустройство пешеходного подхода к вызывному светофорному объекту

по улице Ленина, 285; , - установка 1 светофорного объекта по ул. Комсомольская-ул. Амурская.

В 2015 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий в . городе Благовещенске не проводились, так как финансирование в сумме 28,7 млн. руб. было направлено на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

В рамках полномочий Закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 «О регулировании численности безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» в 2015 году на исполнение вышеуказанных мероприятий выделено средств из областного бюджета в размере 0,618 млн.рублей. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных регламентированы условиями муниципального контракта по отлову и транспортировке безнадзорных . .• животных на территории города Благовещенска, заключенного между Управлением ЖКХ администрации города Благовещенска и ООО «Амурский коммунальщик», в рамках которого, на территории города Благовещенска подлежало отлову 276 безнадзорных животных.

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо отметили?

Вопрос не изучался.

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

В 2015. году из-за дефицита бюджетных средств не удалось решить проблемы:

- приступить к строительству декоративного питомника по выращиванию древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа;

- ремонт автодорожного моста через р. Зея.

4. Какие задачи стоят в 2016 году?

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135 запланированы мероприятия на осуществление дорожной деятельности по следующим направлениям:

- содержание и ремонт улично-дорожной сети протяженностью -411 км;

- содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения: техническое обслуживание светофорных объектов -142 шт.;

- нанесение линий дорожной разметки краской с применением ручной разметочной машины- 30,0 тыс. м2;

- техническое обслуживание плоских дорожных знаков -1000 шт.и другие виды работ;

. - ремонт улично-дорожной сети протяженностью - 300 м;

- разработка проектно-сметной документации по объектам: капитальный ремонт ул; Лазо-ул. Ленина-ул. Горького; капитальный ремонт перекрестка по улице Мухина - Игнатьевское шоссе;

- «Строительство дорог в районе 5-ой стройки для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков многодетным семьям» (ул. Придорожная от Центральная до ул. Энтузиастов; ул. Энтузиастов от ул.

Придорожная до улицы Театральная; ул. Ромашковая от ул. Центральная до ул.

Березовая -1 этап); «Строительство дорог в Северном планировочном районе (4 км Новотроицкого шоссе)»; «Магистральные улицы Северного планировочного района» (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, улица Зеленая);

- работы по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов благоустройства автомобильных дорог в границах городского округа планируется обустройство 1 транспортного светофорного объекта.

. Общая сумма затрат на реализацию дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» предусмотрена городским бюджетом в размере - 336,7 млн. руб.

- в рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска планируется выполнить работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями, площадь которых составляет -201,5 тыс.м";

- в рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с; выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств планируется содержание муниципальных сетей наружного освещения протяженностью - 472,9 км, из них кабельных -190,7 км; воздушных -282,2 км; количество светильников -12262 шт.;

- в рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных- с 'выполнением заказа по уборке территорий общего пользования от случайного мусора, а также уборке несанкционированных свалок на территории муниципального. образования города Благовещенска в 2016 году планируются работы:

- вывоз несанкционированных свалок с территорий городского округа -8050 тн;

- уборка случайного мусора - 4400 тн;

- за сйет прочих расходов планируются работы: демонтаж снежного городка, подбор, утилизация биологических отходов; пусконаладочные работы перед запуском фонтанов, текущее содержание фонтанов; водопотребление, водоотведение фонтанов на шт. им. В.И.Ленина, фонтан «Бабочка»; новогоднее оформление снежного городка на пл. им. Ленина, в отдаленных районах города.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов планируется погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 28,5 млн. рублей.

В рамках исполнения Закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 «О регулировании численности безнадзорных животных на территории области й наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» в 201.6 году на территорий "городского округа будут продолжены работы по отлову и транспортировке безнадзорных животных в количестве 124 единиц.

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Вопросы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства в городе Благовещенске решаются на местном уровне.