**СУРГУТ**

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в городе Сургуте в соответствии с постановлением Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями) предусматривает выполнение работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, укладке тротуарной плитки, обустройству водоотводов.

Согласно утверждённому Адресному перечню придомовых территорий многоквартирных домов для выполнения благоустройства в 2015 году при условии бюджетного софинансирования, согласно представленных управляющими организациями (УК/ТСЖ) заявкам, потребность выполнения в 2015 году указанных работ составила: 48 многоквартирных домов; площадь выполнения работ - 87 309,7 кв.м.; ориентировочная потребность бюджетных средств - 169 700,00 тыс. рублей.

Государственной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п и муниципальной программой, утвержденной распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2015 год средства бюджетами округа и города не были предусмотрены.

На завершение работ, начатых в 2014 году из средств городского бюджета в 2015 году были выделены средства:

- 1 278.177 тыс. руб. - на завершение благоустройства многоквартирного дома 44 по проспекту Комсомольский;

- 45,639 тыс. руб. - на завершение работ по установке детской площадки на территории многоквартирного дома 7 по улице Майская;

- 1 792, 416 - на завершение работ по обустройству спортивной площадки на территории многоквартирных домов 30, 30А, 32 по улице Островского.

Согласно Адресному перечню придомовых территорий многоквартирных домов для выполнения благоустройства в 2016 году при условии бюджетного софинансирования, согласно представленных управляющими организациями (УК/ТСЖ) заявкам, потребность выполнения в 2016 году указанных работ составила:

- многоквартирных домов - 50;

- ориентировочная площадь выполнения работ - 90 923 кв.м.;

- ориентировочная потребность бюджетных средств - 152 750,00 тыс. рублей.

Бюджетом города Сургута на 2016 год, утвержденным решением Думы города от 22.12.2015 № 820 - V ДГ, на выполнение в 2016 году мероприятий по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов предусмотрены средства в сумме 50 000,00 тыс. руб., за счёт которых планируется выполнить работы по благоустройству придомовых территорий 14 многоквартирных домов.

Блок «Дорожное хозяйство»

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

В 2015 году площадь автомобильных дорог местного значения общего пользования в г. Сургуте составляет 3 639,401 тыс.м2, площадь тротуаров на них — 596,124 тыс.м2.

В соответствии решением Думы города от 22.12.2015 № 819-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в 2015 году предусмотрены финансовые средства 337 150,66 тыс.руб., из них:

- из окружного бюджета - 245 675,68 тыс.руб.;

- из городского бюджета - 91 474,98 тыс.руб. выполнен ремонт 101,96 тыс. м2 на следующих объектах :

- Капитальный ремонт «Улица Грибоедова на участке от ул. Крылова до ул. Привокзальной» - 14, 774 тыс. м2;

- Ремонт «Проспект Комсомольский на участке от ул. Геологической до ул. Федорова» - 16,270 тыс. м2;

- Ремонт «Проезд от улицы Пушкина, 17 до улицы Пушкина, 18» - 0,366 тыс.м2;

 - Ремонт «Проезд между ж.д. 37/1 и 37/2 улицы 30 лет Победы и до улицы Быстринской, 18/4» - 0,875 тыс. м2;

- Ремонт ул. Геодезистов (п. Снежный) - 7,617 тыс. м2;

- Ремонт ул. Сосновая на участке от ул. Щепеткина за ТЦ «Витьба» - 2,620 тыс. м2.

- Проезда от улицы Геологическая между ТД «Славянский» и жилым домом № 69 по улице Федорова до жилого дома № 67 по улице Федорова» - 0,705 тыс. м2;

- Югорского тракта на участке от ул. Ф. Показаньева до спортивной базы -16,485 тыс. м2.

- Методом сплошного асфальтирования на участках улично-дорожной сети города (ликвидация колейности, замена поврежденных покрытий) - 34,094 тыс. м2.

Кроме того, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог выполняются работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт, восстановление швов) в объеме 21,683 тыс. м2 на сумму 28 552,295 тыс. руб.

В течение марта-апреля в полном объёме (площадь составляет 1283 м2) выполнены работы по ямочному ремонту литым асфальтом. Данная технология позволяет ремонтировать дорожное покрытие при температуре от -10 С.

Также выполнены работы по ямочному ремонту:

- устранение повреждений дорожных покрытий дорожным ремонтёром – 400 м2;

- устранение повреждений дорожных покрытий струйно-инъекционным способом - 20 000 м2.

Выполнены работы по восстановлению и заполнению швов в дорожном покрытии - 16 000 м.п. - СГМУП «ДорРемТех».

Итого в 2015 году ремонт улично-дорожной сети города (с учетом ямочного ремонта) составил — 123,643 тыс. м2 (с учетом ямочного ремонта):

- капитальный ремонт - 14,774 тыс. м2;

- ремонт методом сплошного асфальтирования - 34,094 тыс. м2;

- ремонт объектов 53,092 тыс. м2;

- ямочный ремонт-21,683 тыс. м2.

Также в рамках соглашения с ОАО «Сургутнефтегаз» -60,522 тыс. м2.

Подрядные организации по ремонту дорог в 2015 году: ЗАО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», Филиал № 3 ГП «Северавтодор», ООО «Автодорсевер», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии».

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа г. Сургут, созданной постановлением Председателя Думы города от 30.06.2014 № 19. В состав рабочей группы вошли представители Думы города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского хозяйства Администрации города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

При осуществлении контроля значительных замечаний к качеству выполненных работ не выявлено.

Для приведения автодорог города в хорошее техническое состояние необходимо ежегодное выделение финансовых средств на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в объёме не ниже 500 т.р.

2. Проблемы дорожного хозяйства.

За последние 8-9 лет в нашем городе темпы износа автомобильных дорог местного значения, в том числе и дорожного покрытия, опережают темпы строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог ввиду отсутствия в бюджете города достаточных финансовых средств.

Учитывая объёмы накопленного «недоремонта» имеющиеся в бюджете средства преимущественно, за редким исключением, затрачивались на выполнение работ по ямочному ремонту и асфальтированию отдельных участков автодорог при потребности полной замены покрытия проезжей части и выполнения капитального ремонта дорог.

В результате на сегодняшний день средний физический износ автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут составляет более 50%. Требуется капитальный ремонт (выполнение замены дорожной одежды (щебеночного, цементобетонного основания (плиты), покрытия проезжей части, установки (замены) бордюрного камня, восстановление тротуаров и т.п.) и ремонт улично-дорожной сети города (ремонт покрытия проезжей части сплошным асфальтированием, ликвидация колейности, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия).

3. План на 2016 год.

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-ДГ-У «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» бюджетами города и округа на 2016 год предусмотрены финансовые средства на выполнение ремонтных работ методом сплошного асфальтирования в объеме 430 257 915,0 рублей, в том числе окружные средства составляют 243 392 500,0 рублей, средства городского бюджет; - 186 865 415,0 рублей.

Кроме того, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог планируете! выполнить работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объеме 21,4 тыс. кв. м.

4. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящи; проблем?

Считаем, что эффективной окажется информация о деятельности муниципалитетов по следующим вопросам, которые являются проблемными iнашем городе:

- мероприятия, проводимые муниципальными образованиями по борьбе < несанкционированной рекламой, размещаемой в границах красных лини! автомобильных дорог;

- законодательная база муниципальных образований по вывозу бесхозяйных брошенных транспортных средств с городских территорий.