ЗИМА

1. В рамках реализации целевой муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог Зиминского городского муниципального образования на 2012-2015 годы» за 2015 год выполнены следующие работы: ремонт автомобильной дороги по ул. Лазо от въезда на ж/д площадь до ул. Островского - 428 м., стоимостью - 2481,2 тыс. руб. ремонт автомобильной дороги от Вокзальной площади до ул. Лазо - 298 м., стоимостью - 1640, 4 тыс. руб; ремонт ул. Клименко (от ул. Ленина до ул. Трифонова) - 147 м., стоимостью - 1374,1 тыс. руб. Рабо ты по ремонту автомобильных дорог проводились за счет средств дорожного фонда Зимин ского городского муниципального образования. По программе «Народные инициативы» выполнены следующие работы: устройство пешеходных дорожек из асфальтобетона от ул. Лазо до привокзальной площади - 160 м., стоимостью - 575,3 тыс. руб., по ул. Куйбышева от ул. Садовой до д. № 79 - 253 м., стоимостью - 405,8 тыс. руб., по пер. Школьный от ул. Калини на до ул. Новая - 155 м., стоимостью - 371,5 тыс. руб. Проведены работы по благоустройству сквера в районе автостанции.

3. По вине подрядной организации не выполнены в полном объеме работы по кап. ремонту участков автомобильных дорог по ул. Январских Событий от моста через р. Галантуйка до ул. 5-ой Армии и ул. 5-ой Армии от ул. Январских Событий до ул. Калинина.

4. В рамках реализации муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования "Развитие дорожного хозяйства" на 2016-2020 гг., в 2016 г. планирует ся выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Краснопартизанская от ул. Садовая до ул. Московский Тракт - 900 м. и завершить работы по капитальному ремонту участков автомобильных дорог ул. Январских Событий и ул. 5-ой Армии. По программе на родные инициативы планируется выполнить ремонт пешеходного тротуара по ул. Москов ский Тракт от ул. Новокшонова до ул. Краснопартизанская - 750 м. и тротуара во дворе жилого дома по ул. Лазо, д. 29