**ЧЕРЕМХОВО**

В рамках реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Черемхово», находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, муниципальной программы «Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 26 марта 2018 года № 209 за счёт субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 2019 году были выполнены объёмы на сумму 67,068 млн. рублей (61,702 млн. рублей (о/б) + 5,365 млн. рублей (м/б), в том числе:

- завершена реконструкция теплотрассы по ул. Свердлова Ду 200 мм, 212 м. на сумму 5,844 млн. рублей;

- закончен первый этап строительства теплоисточника по ул. Свердлова на сумму 52,772 млн. рублей;

- капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома № 1 до жилого дома № 9 по ул. Некрасова, протяжённостью 330 м на сумму 4, 799 млн. рублей;

- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции ул. Озерная, 21 до главного канализационного коллектора г. Черемхово, протяженностью 793 м на сумму 3, 653 млн. рублей.

**Планы на 2020 год:**

Подготовка объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В полном объёме освоение средств по реализации мероприятий на 2020 год по муниципальной программе «Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 26 марта 2018 года № 209 за счёт средств местного и областного бюджетов на сумму 31,923 млн. рублей, в том числе на:

- завершение строительства теплоисточника по ул. Свердлова на сумму 8,965 млн. рублей;

- строительство теплотрассы протяжённостью 788,5 м с целью ликвидации нерентабельных малых котельных МОУ «Школа № 4 г. Черемхово» (ул. Толстого, 8), ДК «Шахтёр» (ул. Толстого, 12), ГОКОУ «СКШИ г. Черемхово» (пер. Крупской, 8) и подключение объектов социальной сферы к теплоисточнику по ул. Свердлова на сумму 19, 045 млн. рублей;

- капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 180 м от жилого дома 29 до жилого дома 27 по ул. Шевченко магистрального водовода от насосной станции № 2 до насосной станции № 3 (правая-левая) на сумму 3,913 млн. рублей.