Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Решение Абаканского городского Совета депутатов

20.10.2004 № 79

«Об утверждении городской Программы

«Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2010гг.»

В соответствии со ст.19,36 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст.21 Устава города Абакана, Абаканский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить городскую Программу «Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2010гг» (прилагается).

2. Направить настоящее решение для подписания Главе муниципального образования город Абакан Н.Г.Булакину.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН

Н.Г. БУЛАКИН

Приложение

к решению Абаканского

городского Совета депутатов

от «_20_» 10_ 2004г №_79_

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2010 гг.»

СОДЕРЖАНИЕ

Городской Программы «Безопасность образовательных учреждений г.Абакана

на 2005-2010гг».

1. Паспорт городской Программы «Безопасность образовательных учреждений г.Абакана на 2005-2010 гг.»

2. Разделы Программы:

2.1. Материально – техническое обеспечение образовательных учреждений для осуществления пожарной безопасности.

2.2. Информационно – нормативное обеспечение образовательных учреждений по вопросам организации противопожарного режима.

2.3. Организационно – деятельностные мероприятия по совершенствованию безопасности состояния образовательных учреждений;

2.4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений по пропаганде противопожарной безопасности;

2.5. Организация контроля за выполнением нормативно – правовых требований к обеспечению противопожарного режима, выполнением Правил пожарной безопасности, обеспечением безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений.

3. Финансирование городской Программы «Безопасность образовательных учреждений г.Абакана на 2005-2010гг».

ПАСПОРТ

городской Программы «Безопасность образовательных учреждений города Абакана

на 2005-2010гг».

| Наименование Программы | Городская Программа «Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2008гг» |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Федеральный Закон от 21.12.94г №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Совместный приказ Министерства Чрезвычайных ситуаций РФ и Министерства образования РФ №190/1668 от 17.04.03г «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» |
| Координатор Программы | Управление образования администрации города Абакана |
| Государственный заказчик Программы | Управление образования администрации города Абакана; |
| Исполнители Программы | Управление образованием администрации города Абакана |
| Цель Программы | Совершенствование условий для обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений города Абакана |
| Задачи Программы | Обеспечение материально – технических условий для осуществления противопожарного режима в образовательных учреждениях города Абакана; Объединение усилий ГУО, ВДПО, ОГПН МЧС по г.Абакану и образовательных учреждений для создания оптимальных условий безопасности при обучении, воспитании, организации внеклассной и внешкольной работы; Совершенствование форм и методов пропаганды Правил пожарной безопасности, проведения обучения и проверки знаний безопасной жизнедеятельности, выработки практических навыков эвакуации из помещений ОУ и поведения в чрезвычайных ситуациях у обучающихся, воспитанников и работающих |
| Срок реализации Программы | 2005-2010гг |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общие затраты на реализацию Программы за счет средств городского бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений, выполнение требований Федерального закона от 21.12.94г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», исключение нанесения материального ущерба и травмирования людей при отсутствии пожароопасных ситуаций |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в установленном порядке администрацией города Абакана заказчиками Программы |

2. Разделы Программы:

2.1. Материально – техническое обеспечение образовательных учреждений для осуществления пожарной безопасности

| Наименование мероприятий | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Установка противопожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | Шк 1, 3, 17 Д.с 11, 13, 15 | Шк 14, 20, 27, гим., Д.с 3, 29, 30, 51 | Шк 11, 24, ЦДТ Д.с 7, 9, 22, 24 | Шк 2, 5, 30 Д.с 2, 20, 25, 26 | Шк 25, 7, ВСОШ Д.с 36, 37, 45 | 9, МУК Д.с 46, 48, 52 |
| Устройство защитного отключения в электрощитовых помещениях | Шк 2, 3, 5, 9, 10, 11 Д.с 14, 18, 17, 19, 41, д.я 3 | Шк 1, 7, 12, 14, 17, 27 Д.с 2, 3, 7, 9, 16, 20, 32 | Шк 18, гим,19, 20, 22 Д.с 11, 13, 15,24, 25, 26 | Шк 24, 25, 4 Д.с 29, 30, 36, 37 | Шк 28, 30, МУК Д.с 22, 45, 46, 48 | ЦДТ, ВСОШ Д.с 12, 23, 51, 52 |
| Монтаж аварийного освещения | Шк 2, 3, 5, 9, 10, 11 Д.с 14, 18, 17, 19, 41, д.я 3 | Шк 1, 7, 12, 14, 17, 27 Д.с 2, 3, 7, 9, 16, 20, 32 | Шк 18, гим,19, 20, 22 Д.с 11, 13, 15,24, 25, 26 | Шк 24, 25, 4 Д.с 29, 30, 36, 37 | Шк 28, 30, МУК Д.с 22, 45, 46, 48 | ЦДТ, ВСОШ Д.с 12, 23, 51, 52 |

2.2. Информационно – нормативное обеспечение образовательных учреждений по вопросам организации противопожарного режима

|  | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Проведение обучения и проверки знаний требований нормативно – правовых документов, регламентирующих организацию пожарной безопасности образовательных учреждений для всех категорий, работающих в ОУ (Федеральный Закон «О пожарной безопасности №69 ФЗ от 21.12.94г», совместный приказ МЧС РФ и МО РФ №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.03г, Правила Пожарной безопасности для ОУ и др.) | регулярно | ГУО, ВДПО ОГПН МЧС РХ по г.Абакану, руководители ОУ |
| Обучение работников ОУ методикам проведения тренировочных занятий по эвакуации людей и материальных ценностей на случай возгорания и других чрезвычайных ситуаций. | Регулярно |  |
| Проведение занятий и зачетных мероприятий по техминимуму для заместителей руководителей ОУ по административно – хозяйственной работе и технического персонала |  | ГУО, ВДПО, ОГПН МЧС, руководители ОУ |

2.3. Организационно - деятельностные мероприятия по совершенствованию противопожарного состояния образовательных учреждений

| Наименование мероприятий | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Проведение тренировочных занятий по эвакуации обучающихся, воспитанников и работающих (в зимнее время и весенне – осенний периоды) | Не реже 2х раз в течение уч.года |  |
| Проведение замеров электроизоляции и заземления электрооборудования | ежегодно | ГУО |
| Обработка деревянных конструкций кровель, деревянных конструкций зданий огнезащитным составом | постоянно | ГУО |
| Обслуживание первичных средств пожаротушения, замена их по мере завершения срока эксплуатации | постоянно | ГУО, руководители ОУ |
| Проведение профилактических работ по обеспечению пожарной безопасности электрохозяйства образовательных учреждений | постоянно | ГУО, руководители ОУ |
| Обслуживание пожарного водоснабжения, пожарной сигнализации | постоянно | ГУО, руководители ОУ |
| Организация хранения пожароопасных веществ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Наличие инструкции по их хранению | постоянно | Руководители ОУ |
| Комплектование образовательных учреждений светильниками закрытого типа | По мере необходимости | ГУО |
| Устройство, замена, ремонт вытяжной вентиляции в учебных кабинетах, мастерских, бытовых помещениях | постоянно | ГУО |
| Оборудование кабинетов и уголков пожарной безопасности | постоянно | Руководители ОУ |
| Проведение осмотров зданий, подвалов, чердаков, складов и других помещений для поддержания их в пожаробезопасном состоянии | Не реже 1 раза в неделю | Руководители ОУ |
| Ведение журналов учета обслуживания первичных средств пожаротушения, выдачи спецодежды, др.документации | постоянно | Руководители ОУ |
| Издание приказов по образовательному учреждению, обеспечивающих пожаробезопасную жизнедеятельность учреждения | По мере необходимости | Руководители ОУ |
| Анализ эффективности проводимых мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения, выработка адекватных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | постоянно | Руководители ОУ |

2.4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений по пропаганде пожарной безопасности

| Наименование мероприятий | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Изучение Правил пожарной безопасности через преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | в соответствии с программой ОБЖ | Преподаватели - организаторы ОБЖ |
| Изучение дополнительных тем по пропаганде пожарной безопасности через классные часы, внеклассные мероприятия в 1-9 классах | По плану воспитательной работы ОУ | Кл.руководители 1-9 кл, преподаватели - организаторы ОБЖ |
| Проведение дней безопасности | 1 и Ш четв уч.года | Руководители ОУ |
| Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий на противопожарную тематику (конкурсы, утренники, линейки, классные часы, встречи с работниками ОГПН МЧС и т.д.) | Согласно плана воспитательной работы ОУ | Заместители руководителей ОУ по воспитательной работе |
| Работа профильных отрядов «Юные друзья пожарных» (ЮДП) | По плану работы отряда | Преподаватели - организаторы ОБЖ |
| Работа городского Штаба отрядов «Юных друзей пожарных» | По плану работы штаба | Директор ЦДТ |
| Проведение городских конкурсов, смотров отрядов «ЮДП» и других мероприятий на противопожарную тематику | По плану работы ЦДТ | Директор ЦДТ |

2.5. Организация контроля за выполнением нормативно – правовых требований к обеспечению противопожарного режима, выполнением Правил пожарной безопасности, обеспечением безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

| Наименование мероприятий | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Проверка: - состояния изоляции электросетей и оборудования в ОУ | Согласно графика | ГУО, ОГПН МЧС по г.Абакану |
| - содержания в пожаробезопасном состоянии зданий, чердаков, подвалов, гаражей и др.помещений |  |  |
| - хранения пожароопасных, взрывоопасных, химических веществ, используемых в учебном процессе, при подготовке и проведении ремонтных работ и др.деятельности ОУ |  |  |
| - изучения раздела по предмету ОБЖ и дополнительных тем ознакомления обучающихся и воспитанников с Правилами пожарной безопасности |  | ГУО, руководители ОУ |
| Отчеты руководителей ОУ об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на совещаниях руководителей ОУ и совещаниях при начальнике ГУО | Регулярно (согласно плана ГУО) | Руководители ОУ |
| Проведение совместных рейдов ГУО, ОГПН МЧС по г.Абакану с целью проверки обеспечения противопожарного режима в ОУ и изучения Правил пожарной безопасности | В соответствии с планом совместной работы | ГУО, ОГПН МЧС по г.Абакану |
| Проверка готовности образовательных учреждений к работе в новом учебном году | Ежегодно | ГУО |

3. Финансирование городской Программы «Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2010гг».

Программа финансируется за счет средств городского, республиканского, федерального бюджетов.

Объемы финансирования по годам:

| Наименование мероприятий | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школа | ДОУ | итого | школа | ДОУ | итого | школа | ДОУ | итого | школа | ДОУ | итого | школа | ДОУ | итого |
| Установка противопожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 2100,0 | 525,0 | 2625 | 1793 | 521,0 | 2314,0 | 1748 | 519,0 | 2267 | 1710 | 514,0 | 2224 | 1682 | 512,6 | 2194,6 |
| Устройство защитного отключения в электрощитовых помещениях | 97,9 | 53,7 | 151,6 | 68,7 | 52,0 | 120,7 | 62,6 | 45,2 | 107,8 | 62,0 | 40,4 | 102,4 | 59,3 | 36,7 | 96,0 |
| Монтаж аварийного освещения | 613,7 | 861,5 | 1475,2 | 511,7 | 704,9 | 1216,6 | 459,0 | 629,4 | 1088,4 | 419,1 | 593,7 | 1012,8 | 382,8 | 516,3 | 899,1 |
| ИТОГО | 2811,6 | 1440,2 | 4251,8 | 2373,4 | 1277,9 | 3651,3 | 2269,6 | 1193,6 | 3463,2 | 2191,1 | 1148,1 | 3339,2 | 2124,1 | 1065,6 | 3189,7 |

| Наименование мероприятий | 2010 |  |  | ИТОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школа | ДОУ | итого | школа | ДОУ | итого |
| Установка противопожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 1663 | 484,2 | 2147,2 | 10696,0 | 3075,8 | 13771,8 |
| Устройство защитного отключения в электрощитовых помещениях | 58,1 | 33,4 | 91,5 | 408,6 | 261,4 | 670,0 |
| Монтаж аварийного освещения | 379,2 | 511,2 | 890,4 | 2765,5 | 3817,0 | 6582,5 |
| ИТОГО | 2100,3 | 1028,8 | 3129,1 | 13870,1 | 7154,2 | 21024,3 |