В соответствии с Вашим запросом от 03.02.2005 № 47/05 о предоставлении материалов в ежегодное издание «Годовой отчет АСДГ за 2004 год» департамент городского хозяйства администрации города Омска направляет информацию, подготовленную профильными жилищно-коммунальными муниципальными предприятиями города:

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2004 году?

•	При плане капитального ремонта на 2004г 69, 3 млн. руб. фактическое выполнение
составило 91,782 млн. руб. (132,4 % к запланированному).

Выполнен капитальный ремонт 491 жилого дома.

•	Завершено выполнение программы по замене аварийных систем теплоснабжения в
жилых домах.

За период 2001-2004 гг. объем финансирования на эти цели составил 55,7 млн. руб.

- Реализуется программа установки новых и замены существующих теплообменников в разрезе программы перевода жилых домов на закрытую систему ГВС, рассчитанную до 2007г.

- Ведутся работы по капитальному ремонту мягкой кровли по новой технологии.

- В 2004 году проведены работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов на сумму 3,6 млн. руб.

- В 2004г впервые в Омске к капитальному ремонту жилищного фонда привлечены предприятия строительной индустрии, выполняющие работы за счет 10% отчислений, в порядке долевого участия в развитии инфраструктуры города.

Всего, в соответствии с договорами долевого участия, выполнен капитальный ремонт 134 жилых домов на сумму 47, 7 млн. руб.

•	Ведутся работы по реализации мероприятий по энергоресурсосбережению - установка приборов учета тепловой энергии на дом и приборов учета э/энергии в местах общего пользования.

Для улучшения теплоснабжения муниципальных объектов в проблемных микрорайонах города администрацией города Омска разработана целевая Программа по газификации жилых домов и строительству котельных малой мощности максимально приближенных к потребителю.

В 2004 году введены в эксплуатацию 4 мини-котельных:

- в микрорайоне «Московка» - 2 котельные мощностью 12 МВт, отапливаю 7 многоэтажных домов и 3 социально-культурных объекта;

- в пос. Черемуховское - котельная отапливает 2 объекта образования;

- в пос. Новая Станица - котельная отапливает школу.

Установленные котельные позволяют сократить потери тепловой энергии на трассах, улучшить экологию в юроде.

В 2004 году в городе Омске теплоснабжение 277 жилых домов усадебной застройки переведено на индивидуальные газовые котлы. Газификация домов одноэтажной застройки позволила снизить затраты населения на отопление жилья в 2,5 - 3 раза и увеличить социальную защищенность населения.

- Выполнен план кап. Ремонта тепловых сетей, оборудования котельных, ЦТП и ТПНС. Предприятием получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2004- 2005 г.г

- Выполнена реконструкция тепловых сетей в п. Амурский, общей протяженностью бо лее 20 км, которая позволила закрыть две котельные общей установленной мощностью 70 Гкал/час., работающих на мазуте . и переключить указанную нагрузку на газовую котельную, увеличив коэффициент использования тепловой мощности последней и существенно снизив тариф на отпуск тепловой энергии.

- Начато внедрение комплексонатной обработки сетевой воды. Установки «Комплексом» включены в работу на 6-ти котельных предприятия МУП «Теплокоммунэнерго».

- Проведена реконструкция 2-х ЦТП с заменой кожухотрубных теплообменников на пластинчатые, что позволило повысить культуру производства, а главное - качество теплообеспечения жилых домов, подключенных после ЦТП.

- Продолжено внедрение на тепловых сетях пенополиуретановой теплоизоляции. Заизолировано в течение года более 15 км теплопроводов. Применение пенополиуретановых скорлуп для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей значительно снижает тепловые потери и увеличивает сроки эксплуатации в сравнении минераловатной теплоизоляцией.

- Вместе с применением пенополиуретановых скорлуп продолжено использование однокомпонентного полиуретапового антикоррозийного покрытия «Рикол» для обработки внутренних поверхностей деараторов и баков запаса питательной воды, наружной поверхности трубопроводов, которое обладает высокой адгезией, очень стойко к воз действию любых сред, в том числе щелочной и кислотной.

- Восстановлено 15 00 м2 асфальтобетонных покрытий после проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

- В целях борьбы с коммерческими потерями разработана и внедряется программа общих учетов расхода эл.энергии на воздушных линиях, обслуживающих потребителей частного сектора.

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

- В 2004 году из-за недостатка финансовых средств не удалось реализовать реконструкцию систем пожаротушения и дымоудаления в высотных жилых домах города.

- Недостаточными темпами ведутся работы по замене морально и физически устаревших пассажирских лифтов.

В 2004 году не удалось в полной мере реализовать мероприятия по энергоресурсосбережению. Из-за недостатка финансовых средств не выполнены следующие планы:

- установка приборов учета электроэнергии, потребляемой сетевыми насосными агрегатами;

- установка частотных преобразователей на эл. двигатели.

Одной из основных проблем финансово-хозяйственной деятельности предприятия остается рост дебиторской задолженности, основными причинами которого являются:

    - недостаточное выделение лимитов на покрытие потребления тепловой энергии, не полное финансирование «разницы в тарифах2 по федеральным, областным и муниципальным объектам.

    - Отсутствие финансирования льгот и субсидий, невозможность воздействия путем ограничения отключения на потребителей, относящихся к категории «муниципальное жилье» и нерегулируемые потребители (ЖСК в составе ПЖРЭУ). Банкротство потребителей тепловой энергии.

    - Длительные сроки передачи ведомственного жилья в муниципальную собственность.

    - Отсутствие источников покрытия убытков от теплоснабжения брошенного жилья.

    - Неурегулированность договорных отношений с ОАО АК «Омскэнерго» и другими потребителями.

4. Какие задачи стоят в 2005 году:

В 2005 году в рамках проведения кап. ремонта к отопительному сезону 2005-2006гг. намечены следующие мероприятия:

    - заменить 102 000 п.м трубопроводов тепловых сетей, выполнить капитальный и текущий ремонт оборудования котельных и ЦТП;

    - перевести на природный газ 3 технологические котельные, работающие на сжиженном газе с общей установленной мощностью 4 Гкал/час; внедрить на котельных предприятия 15 антинакипных ультразвуковых установок;

    - провести реконструкцию 2-х ЦТП; продолжить внедрение установок комплексонатной обработки сетевой воды.

    - планируется проведение капитального ремонта 570 жилых домов.

    - планируется уделить особое внимание снижению технических и коммерческих потерь, реконструкции и модернизации существующих эл. сетей с применением современных технологий и материалов.

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд может оказать АСДГ в решении проблем?

В отрасли энергоснабжения городских объектов АСДГ может оказать содействие в проведении политики, направленной на масштабную реконструкцию городских электрических сетей.