# НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН

1. За период 2009 года в области жилищно-коммунального хозяйства удалось произвести следующие работы:

- замену двух котлов электрической котельной посёлка Новоилимск;

- капитальный ремонт котла в котельной посёлка Янгель;

- замену котла на новый идентичный котел в котельной посёлка Радищев;

- перевод объектов, запитанных от котельной Речушинской СОШ на центральную котельную посёлка Речушка;

- установили оборудование для коррекционной обработки котлов в Посёлке Новоилимск;

- проведено исследование режимов работы котельной и тепловых сетей в посёлках Новоилимск и Коршуновский;

- приобретение техники: водовозных машин для поселений Хребтовая, Семигорск, Шестаково; трактор для посёлка Березняки;

- получен проект с положительным заключением на строительство КОС в Посёлке Березняки;

- в стадии завершения находится проект ТВО для города Железногорска- Илимского.

2. Никаких успехов в достижении наших коллег из других городов мы не отметили.

3. В прошедшем 2009 году не удалось решить следующие наиболее трудные проблемы:

- капитальный ремонт канализационного коллектора в посёлке Рудногорск;

- строительство КОС в посёлке Березняки;

- выполнить привязку проекта КОС посёлка Березняки для строительства КОС в поселениях Коршуновский, Новоилимск;

- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей.

4. На 2010 год мы определили следующие задачи:

- строительство модульной угольной котельной в посёлке Речушка, по Программе «Инвест - проект»;

- завершение проектных работ на строительства угольной котельной в посёлке Рудногорск;

- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей;

- капитальный ремонт жилищного фонда, согласно закону №185-ФЗ.

5. Большинство вопросов остаются не решёнными из-за дефицита бюджетных средств.