# Биробиджан

В целях сохранения стабильности систем жизнеобеспечения города, восстановления эксплуатационных характеристик объектов коммунальной инфраструктуры в 2011 году в  городском округе выполнялись работы на объектах тепло, водоснабжения и водоотведения.

В 2011 году по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений г. Биробиджана» произведены работы по:

- строительству напорного трубопровода технической воды на гидроэлеваторы диаметром 100 мм протяженностью 187 метров;

- строительству приемного резервуара, резервуара промывной воды, резервуара грязной промывной воды;

- устройству основания, бетонных и железобетонных конструкций;

- строительству аэротенка, установке панелей стен, замоноличиванию;

- устройству лотков от камеры гашения напора до здания решеток;

- устройству трубопровода иловой воды от илоуплотнителей;

- прокладке напорного коллектора к площадке ОСК пос. Партизанский диаметром  800 мм протяженностью 157.3 метра с использованием труб из ВЧШГ;

- реконструкции «Котельной». Завершено строительство первой очереди: установлено два котла водогрейных теплопроизводительностью 0,8 МВт каждый;

- прокладке сетей горячего водоснабжения протяженностью 30 метров;

- устройству насосно-воздуходувной станции. Установлены два турбокомпрессора, задвижки с электроприводом диаметром 100 мм ;

- введена в эксплуатацию Главная насосная станция производительностью 50 000 куб.м в сутки.

Завершение работ по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений г. Биробиджана» не представляется возможным в связи с прекращением федерального финансирования.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2011 - 2015 годы».

Выполнение работ по объекту «Реконструкция тепловых магистралей в г. Биробиджане. Реконструкция систем теплоснабжения потребителей п. Сопка и ОК п/у «Заречье», Еврейская автономная область» в рамках заключенного с муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» муниципального контракта выполнены работы по прокладке трубопроводов теплосети протяженностью 298 метров от опоры  Н10 до котельной «Школьная, 18». Выполнены пуско-наладочные работы на ЦТП «Школьная, 18», работы по опрессовке теплотрассы. Завершение работ по устройству сетей теплоснабжения в правобережной части города в рамках реализации вышеуказанного объекта позволило подключить потребителей девяти многоквартирных домов к Биробиджанской ТЭЦ в 2011 году.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2010-2015 годы» в 2011 году выполнены работы по монтажу коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) в 25 многоквартирных домах городского округа.

За счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту трёх многоквартирных домов.

Дальнейшее развитие жилищно-коммунального комплекса является одним из ключевых направлений деятельности мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области и решение вопросов  в указанной сфере в настоящее время остается актуальным.

К числу наиболее значимых приоритетов отнесены задачи по  восстановлению эксплуатационных характеристик объектов коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского округа.

В 2012 году предусмотрено продолжение реализации мероприятий в указанных направлениях.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году предусмотрено капитально отремонтировать пять многоквартирных домов, переселить граждан из пяти многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке ветхими и подлежащими сносу.

В рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа планируется выполнение работ по модернизации участка напорного коллектора системы водоотведения и технологического оборудования муниципальных котельных

Жилищная политика

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления на отдел по учету и распределению жилой площади мэрии города возложены полномочия по осуществлению  функции и предоставлению муниципальных услуг, а именно:

- Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по договорам служебного найма.

  - В настоящее время в мэрии города состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 642 семьи и одиноко проживающих граждан. Из низ 125 граждан имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения по договорам социального найма. За 2011 год   принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 62 гражданина, признанных малоимущими и нуждающимся в жилых помещениях.

  - Немаловажным направлением в работе мэрии города является оказание поддержки молодым семьям в обеспечении жильем.  Специалистами отдела проводилась работа по реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а именно проводилась  работа по приему, проверке документов и подготовке постановлений мэрии города о признании 8  молодых семей нуждающимся в улучшении жилищных условий для дальнейшего участия в данной подпрограмме. Кроме того  проводилась  работа по проверке подтверждения  права  на участие в подпрограмме ранее признанных  нуждающимися в улучшении жилищных условий  176 молодых семей.

  - В целях реализации  Указа   Президента   Российской  Федерации  от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральному закону Российской Федерации от 21.12.2009 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» отделом по учету и распределению жилой площади мэрии города проводилась и проводится в настоящее время  работа по формированию списка граждан из числа  ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных на территории городского округа и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На основании представленных документов:

- 1 участник и 2 вдовы участников Великой Отечественной войны были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для дальнейшего их включения в списки ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жилыми помещения за счет средств федерального бюджета;

- Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

Одним из приоритетов в деятельности мэрии города является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа.

Так, в 2011 году улучшили свои жилищные условия 58 семей, а именно:

- 14 семьям были предоставлены благоустроенные жилые помещения

по договорам социального найма;

- 37 семьям предоставлены жилые помещения на условиях договоров поднайма жилых помещений;

- 7 жилых помещений предоставлено по договорам найма служебных жилых помещений.

- Осуществление мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

  - В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для внесения изменений в решение городской Думы от 25.11.2004 № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2005-2012 годах» подготовлен список граждан и жилых помещений, подлежащих переселению следующих многоквартирных домов: ул. Пионерская, д.38; ул. Заводская, д.24;  ул. Саперная, д.20; ул. Саперная, д.14; ул. Калинина, д.7

Участие городского округа в реализации вышеуказанной областной целевой программы в 2012 году позволит переселить граждан из 5-ти многоквартирных домов общей площадью 3.25 тысяч квадратных метров, улучшив условия проживания 246 граждан.

  - Отделом ведется работа по реализации программ по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

Так, специалистами отдела совместно с представителями отдела социальной защиты населения по городу Биробиджану составлены списки многодетных семей, имеющих пять и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего в городе Биробиджане проживает 23 таких семьи, 6 из которых на момент составления списков состояли  в мэрии города на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Специалистами отдела была проведена консультационная  работа с 15  многодетными семьями по вопросу принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  На основании представленных документов 4 многодетные семьи  в 2011 году также были признаны нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. В октябре 2011 года проведены обследования жилищных условий всех многодетных семей, информация направлена в  комитет по социальной защите населения правительства Еврейской автономной области для формирования программы социальной поддержки многодетных семей.

В целях реализации закона Еврейской автономной области от 15.07.2011 № 975- ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Еврейской автономной области» отделом направлены уведомительные письма 10 многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

- Предоставление первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города в электронном виде

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления во многом зависит от хода реализации административной реформы. Так, разработаны   административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, а именно:

- «Заключение договоров социального найма жилых помещений»;

- «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений  на условиях социального найма».

Первоочередные муниципальные услуги, предоставляемые в электронном виде, размещены в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на региональном  портале государственных и муниципальных услуг.

В целях информирования населения отделом были проведены  публичные приемы по вопросам о порядке предоставления муниципальных услуг «Заключение договоров социального найма» и «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

- Работа с обращениями граждан.

Неотъемлемой частью реализации административной реформы является работа с обращениями граждан. Согласно регламенту работы отдела установлены дни устного приема граждан. На устных приемах специалистами отдела даются консультации, разъяснения по вопросам, касающимся деятельности отдела. В 2011 году на устных приемах было принято 1115 граждан.

По вопросам, поступающим в отдел, было подготовлено 393 постановления мэрии города.

II. Проблемы

- Особо трудно решаемой  проблемой остается улучшение жилищных условий  граждан, переселение  граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Для граждан Российской Федерации в настоящее время существует несколько возможностей улучшить свои жилищные условия:

- получить жилые помещения  муниципального жилищного фонда социального использования;

- получить по договорам найма или по договорам безвозмездного пользования жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда;

- приобрести жилые помещения на рынке недвижимости  с использованием собственных средств, ипотечных жилищных кредитов и безвозмездных субсидий;

- арендовать жилые помещения по  договорам найма в жилищном фонде коммерческого использования.

Серьезной проблемой в 2011 году являлось предоставление жилья в социальный наем малообеспеченным слоям населения. Обязательства по предоставлению жилья по договорам социального найма имеются перед 640 семьями. Основной проблемой в этой сфере является отсутствие у муниципального образования финансовых возможностей по строительству и приобретению жилья для предоставления его в социальный наем.

В структуре жилищного фонда муниципального образования особое место должно занять жилье, предоставляемое в наем на рыночных условиях. Поэтому развитие института найма жилья будет являться важным условием решения проблемы доступности жилья для всех категорий граждан.

Основным принципом развития рынка найма жилья является экономическая обоснованность платы за наем. Для этого необходимо будет в 2012 году разработать  мероприятия по законодательному и нормативно-правовому обеспечению условий для формирования жилищного фонда, предоставляемого гражданам в наем по цене, регулируемой органом местного самоуправления.

- В целях оперативного наличия сведений об изменениях, производимых в муниципальном жилищном фонде и дальнейшего учета муниципального жилищного фонда, учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, в 2012 году запланировано обеспечение отдела программным продуктом «Учет жилищного фонда и граждан».