Пыть-Ях

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Основная задача органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно на северных территориях, - обеспечение бесперебойного снабжения населения коммунальными услугами. Благодаря слаженной работе ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления в 2011 году удалось избежать аварийных ситуаций на территории города, более чем в 2 раза сократилось число жалоб населения на качество оказания жилищно-коммунальных услуг. На территории города собственники всех многоквартирных домов определились с формой управления, создано 7 ТСЖ, осуществляют работу 9 управляющих компаний, работает один КТОС.

Продолжается реализация проектов по модернизации ЖКК:

В 2011 построен переход сетей  тепло, водоснабжения  и  водоотведения через ж/пути. Объект введён в эксплуатацию 07.09.2011г.

Проведен энергоаудит и разработана гидравлическая модель системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.

Построена КНС-5. Ввод объекта в эксплуатацию 1 квартал 2012г.

Проведена реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в  районе пекарни «Колос».

Проведена реконструкция котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП теплоснабжения мкр. 3,4,5 города Пыть-Яха.

Закончено строительство 2 КТПБ  630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. города Пыть-Ях. Ввод объекта в эксплуатацию 1 квартал 2012г.

Для обеспечения населения чистой водой в 2012 году планируется реконструкция ВОС-1 (2 очередь) и реконструкция ВОС-3.

Также планируется строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки».

Основная проблема на территории муниципального образования  – низкий уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на активную претензионную работу, проблема остается актуальной и в 2012 году.

Кроме того, существующие методики формирования тарифов на коммунальные услуги при их утверждении существенно отличаются от фактически складывающейся себестоимости, что приводит к возникновению убытков организаций коммунального комплекса. То есть фактически организации отпускают коммунальные услуги по заниженным тарифам (при этом они экономически обоснованны).

Для изучения опыта других территорий и поиска путей решения подобных вопросов были бы полезны помощь и содействие АСДГ.

Жилищная политика.

Основная проблема на территории муниципального образования – наличие большого объема так называемых «балочных массивов», ветхого и аварийного жилого фонда. Проводимых мероприятий на уровне субъекта (ХМАО-Югры) в рамках реализации программ социально-экономического развития не достаточно для решения вопроса ликвидации данных категорий жилья и переселения населения в жилые дома, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Отсутствие статуса жилого фонда для временных строений (балков) не позволяет в рамках действующего законодательства признавать жителей нуждающимися в жилом фонде.

Так как данный вопрос уже поднимался на уровне Правительства РФ, на 2012 год основной задачей считаем подготовку исчерпывающей информации по категориям граждан, нуждающимся в переселении и оперативную реализацию мероприятий в случае принятия соответствующих положений на уровне Правительства РФ.