# Чита

За прошедший год введено в эксплуатацию 159,2 тыс.кв.м общей площади жилья, что на 2,9% больше, чем в 2010 году.

В 2011 году проведена реконструкция четырех улиц, автодороги Чита-Молоковка, проездов Олимпийского и Александра Булгакова с общим объемом финансовых вложений 83,6 млн.руб.

В июне на Каштакском кольце открыли надземный пешеходный переход. В прошедшем году заключен долгосрочный контракт стоимостью 1154,7 млн.руб. на строительство транспортной развязки в районе Каштакского кольца. Освоение за 2011 год составило 147,3 млн.руб., в планах на 2012 год -529,2 млн.руб.

За счет средств бюджета городского округа проведена реконструкция моста по улице Луговой. Объем финансовых вложений составил 40,4 млн.руб.

На строительство бассейнов «Дельфин» и в микрорайоне Северный направлено 33,8 млн. рублей, ледового дворца в п. Текстильщиков - 106,2 млн.руб. В 2012 году строительство ледового дворца будет завершено, на строительство бассейнов планируется направить 70,0 млн.руб.

В мае строители сдали важный для города объект здание ожогового и кардиологического центра. В течение семи лет строилось здание кардиоожогового центра на территории городской больницы сметной стоимостью 414 млн. 199 тыс. рублей.

Начата реконструкция детских дошкольных учреждений по улицам Тобольского и Угданская, работы по которым будут завершены в текущем году. Общий объем средств, направленных на эти цели и освоенных в 2011 году, составил более 20 млн. руб, на 2012 год запланировано 43,7 млн.руб.

Согласно Адресной инвестиционной программе в отчетном году на реконструкцию школ, детских дошкольных учреждений, учреждений культуры направлено 25,06 млн.руб.

В 2011 году велась активная работа по реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий читинцев. В результате:

- в рамках муниципальной целевой программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья построено и заселено 450 квартир общей площадью 17,57 тыс.кв.м.;

- в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» 23 молодые семьи получили социальную выплату для приобретения жилья;

- за счет программы «Развитие жилищного кредитования на территории городского округа «Город Чита» на 2011-2014 годы» 19-ти семьям предоставлены бюджетные субсидии на приобретение жилья.

Основной задачей на 2012 год является увеличение объемов строительства жилья эконом-класса, в том числе для расселения аварийного и ветхого жилья, привлечение частных инвестиций, а также сохранение системы муниципальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.