# Спасск-Дальний

В 2011 году на территории городского округа Спасск-Дальний функционировало  5  муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2011г. на базе МБУЗ «Спасская городская больница» созданы центры и  получены лицензии на оказание специализированной медицинской помощи по профилям: кардиология, пульмонология, неонатология, травматология,  неврология для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

На территории городского округа Спасск-Дальний  в 2011 году действовали  муниципальные  целевые программы: «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012гг», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012гг», «Модернизация здравоохранения городского округа Спасск-Дальний на  2011 год», «Вакцинопрофилактика в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013гг.».

На территории городского округа в 2011 году реализовывалась  региональная программа «Модернизация здравоохранения Приморского края в 2011-2012 годах».

Согласно региональной программы «Модернизация здравоохранения Приморского края в 2011-2012 годах» капитальный ремонт на территории городского округа Спасск-Дальний в 2011 году проводился в МУЗ «Спасская городская больница» и МУЗ «Спасская городская поликлиника».

МУЗ «Спасская городская больница»  работы по капитальному ремонту проводились в 7 корпусах больницы.

Сумма средств,  направленных  на проведение мероприятий по капитальному ремонту по Программе, составляет 102 066,0 тыс.руб., в том числе:

- за  счет средств ФФОМС – 101377,0 тыс. руб.;

- за счет средств городского округа Спасск-Дальний – 689,0 тыс. руб.

За 2011г. освоено средств по капитальному ремонту по Программе на сумму - 74 562,9 тыс. руб., в том числе:

- за  счет средств ФФОМС – 73 873,9 тыс.руб.;

- за счет средств городского округа Спасск-Дальний – 689,0 тыс.руб.

На 01.01.12г. полностью отремонтировано здание акушерского корпуса. На ремонт  оставшихся корпусов заключены дополнительные соглашения на продление капитальных ремонтов до момента подписания акта-приемки объекта.

Сумма средств, предусмотренных Программой   на оснащение оборудованием,  в 2011г.   составила 75 890,0 тыс.руб.,  все средства ФФОМС.

За 2011г. за  счет средств ФФОМС поставлено 120 единиц оборудования на сумму 69 394,5 тыс.руб.

С целью улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи населению Приморского края в Программе предусмотрено поэтапное внедрение федеральных стандартов медицинской помощи  в 2011 - 2012 годах  по всем экстренным и плановым заболеваниям во всех ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС.

На 2011г. в МУЗ «Спасская городская больница» Программой модернизации предусмотрены мероприятия по внедрению 16 стандартов медицинской помощи по следующим профилям заболеваний: пульмонология, терапия, травматология, неонатология, кардиология, неврология. По плану на 2011г.  было предусмотрено внедрение федеральных стандартов в количестве 822 случаях заболеваний, на 01.01.12г. выполнение составило – 849 случаев, это позволило увеличить заработную плату медицинскому персоналу и улучшить качество лечения в части обеспечения жизненно важных лекарственных средств.