# Омск

Что наиболее значительное удалось сделать в 2011 году?

В 2011 году департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска (далее – департамент) осуществлял свою деятельность в соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 23.07.2008 № 170 «О департаменте дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска», постановлением Мэра города Омска от 29.12.2010 № 1300-п «Об утверждении количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска, на 2011 – 2013 годы».

Основными задачами деятельности департамента в 2011 году являлись:

- организация строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения в границах города Омска, а также организация содержания и ремонта мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах города Омска, за исключением мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- контроль за ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения в пределах компетенции департамента;

- организация содержания, реконструкции и ремонта объектов внешнего благоустройства и координация деятельности структурных подразделений Администрации города Омска по озеленению территории города Омска в пределах компетенции департамента;

- организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети города Омска, повышение безопасности дорожного движения в пределах своей компетенции;

- аналитическая оценка технического состояния, перспектив развития и совершенствования дорожного хозяйства, объектов благоустройства и озеленения города Омска;

- организация оптимального использования бюджетных и иных средств, направленных на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Омска;

- стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере дорожного хозяйства и благоустройства;

- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города Омска;

- развитие дорожной сети города Омска.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение основных задач департамента, определенный бюджетом города Омска на 2011 год, составляет 737287,2 тыс. руб. Фактическое финансирование принятых департаментом обязательств составило 719794,0 тыс. руб. (97,6% от предусмотренного бюджетом).

Общая протяженность улично-дорожной сети города Омска составляет 1908,2 км, в том числе протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием – 1320,1 км (69,2% от общей ее протяженности). Бюджетными учреждениями города Омска в сфере благоустройства осуществляется содержание 1592 дорог, 17 мостов и путепроводов.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» бюджету Омской области на 2011 год были предусмотрены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административного центра город Омска в объеме 292002,0 тыс. руб. и на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в объеме 584012 тыс. руб.

Во исполнение Соглашения № 2-Д о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Омска от 17.06.2011, заключенного между Администрацией города Омска и Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, выполнены следующие работы по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города Омска.

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | в том числе |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидия) | бюджет города Омска |
| 11 | Капитальный ремонт магистрали по ул. Омская (от ул. М.Жукова до ул. 3-й Разъезд) | 276633,47 | 262801,8 | 13831,67 |
| 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (9 объектов) | 30429,68 | 28908,20 | 1521,48 |
| Итого по мероприятиям |  | 307063,15 | 291710,0 | 15353,15 |

Для реализации мероприятия по ремонту магистрали по ул. ул. Омская от ул. М. Жукова до ул. 3-й Разъезд департаментом по итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект» на сумму 3853,26 тыс. руб., в соответствии с которым разработана проектная документация на капитальный ремонт магистрали по ул. Омская от ул. М. Жукова до ул. 3-й Разъезд. Главным управлением жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области выдано положительное заключение государственной экспертизы от 31 мая 2011 года № 55-1-5-0069-11.

Работы по капитальному ремонту магистрали по ул. Омская выполнялись ООО «Стройсервис» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта – 276633,5 тыс. руб., в том числе:

- субсидия – 262801,8 тыс. руб.;

- средства бюджета города Омска – 13831,67 тыс. руб.

Работы по капитальному ремонту магистрали по ул. Омская от ул. М. Жукова до ул. 3-й Разъезд выполнены ООО «Стройсервис» в полном объеме, в том числе:

- уширение проезжей части от 12 м до 15 м и организация четырехполосного движения (по 3,5 м);

- устройство закрытой ливневой канализации диаметром 600 мм и 800 мм, установка 80 дождеприемных колодцев;

- обустройство 714 дорожными знаками;

- нанесение дорожной разметки;

- устройство 8 светофорных объектов;

- обустройство 16 остановок общественного транспорта остановочными павильонами;

- обустройство и восстановление линий наружного освещения, установка 228 опор наружного освещения;

- восстановление и устройство пешеходных тротуаров площадью 18 тыс. кв. м;

- озеленение (посадка 60 деревьев и 670 м кустарников «живая изгородь», устройство газона на площади 44,3 тыс. кв. м).

Площадь ремонта магистрали по ул. Омская составила 89,31 тыс. кв. м.

Оплата работ, выполненных ООО «Стройсервис», произведена в полном объеме.

По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту магистрали по ул. Омская экономия средств субсидии и бюджета города Омска составила 30737,05 тыс. руб.

С целью эффективного расходования сэкономленных бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования города Омска составлен и утвержден План капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования города Омска в 2011 году.

В соответствии с указанным Планом предусмотрено проведение ремонта 9 объектов общей площадью 45,45 тыс. кв. м.

По итогам открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на вышеуказанных объектах департаментом заключен муниципальный контракт с ГП Омской области «ДРСУ № 6». Цена муниципального контракта – 30429,68 тыс. руб., в том числе, субсидии – 28908,2 тыс. руб., средства бюджета города Омска – 1521,48 тыс. руб.

ГП Омской области «ДРСУ № 6» работы на указанных 9 объектах выполнены в соответствии с муниципальным контрактом.

Оплата работ, выполненных ГП Омской области «ДРСУ № 6», произведена в полном объеме.

Во исполнение соглашения № 1-д о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска от 13.05.2011 департаментом реализовывались мероприятия по ремонту автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города Омска.

Постановлением Администрации города Омска от 24.05.2011 № 506-п «Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска» на 2011 год, утверждена ведомственная целевая программа развития «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска» на 2011 год.

Программой предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее – проезды) в размере 365487,3 тыс. руб., в том числе на проведение работ в рамках софинансирования расходов бюджета в сумме 365459,3 тыс. руб. (из них: за счет субсидии из федерального бюджета – 347186,3 тыс. руб., средств бюджета города Омска – 18273,0 тыс. руб.) и на подготовку сметных расчетов за рамками софинансирования за счет средств бюджета города Омска – 28,0 тыс. руб.

Департаментом совместно с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, городских отделений ВПП «Единая Россия» и администрациями административных округов города Омска были сформированы рабочие группы для отбора и формирования перечня объектов по капитальному ремонту и ремонту проездов, которыми сформированы перечни проездов, подлежащих ремонту в 2011 году, в количестве 731 проезда общей площадью 607,5 тыс. кв. м. Определены виды работ, планируемые при проведении ремонта проездов.

С целью подготовки сметных расчетов на выполнение вышеуказанных работ заключены договора с ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» на общую сумму 28,0 тыс. руб.

Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (автомобильных дорог общего пользования, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) у субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства на общую сумму 365459,2 тыс. руб. произведено департаментом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Технический надзор за ремонтом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществляло бюджетное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – БУ Омской области УДХ). Кроме того, работу подрядчиков контролировали члены рабочих групп.

В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов были проведены работы по ямочному ремонту, устройству щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия проездов. Выполнены и оплачены работы по ремонту 693 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Оплата работ 352159,4 тыс. руб.

Ремонт мостов и путепроводов, находящихся в муниципальной собственности города Омска, осуществляется бюджетным учреждением города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (далее – БУ г. Омска «ЭОВБ») в рамках выполнения муниципальной работы «Содержание и ремонт мостов и иных искусственных дорожных сооружений автомобильных дорог местного значения».

Количество мостов и путепроводов, обслуживаемых указанным бюджетным учреждением, составляет 17 объектов.

На исполнение муниципальной работы были предусмотрены финансовые средства в размере 29 275,40 тыс. руб.

За 2011 год на мостах и путепроводах выполнены следующие виды работ:

- аварийно-восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия мостов и путепроводов на площади 630 кв. м;

- антикоррозийная окраска: 9619,3 кв. м  перильных ограждений; 750,0 кв. м металлических бордюр и барьерного ограждения; 674,0 кв. м железобетонных бордюрных ограждений.

В целях безопасности дорожного движения в 2011 году БУ г. Омска «ЭОВБ» выполнены работы по замене изношенных деформационных швов на Ленинградском мосту на более современные конструкции, изготовленные по европейским стандартам.

На замену старым изношенным деформационным швам поставлены деформационные швы с неопреновыми компенсаторами германской фирмы MAURER Schone.

Деформационные швы обеспечивают плавность движения автотранспорта по мосту, в результате чего снижается динамическое воздействие подвижной нагрузки на несущие конструкции моста.

В 2011 году проведены ремонтно-восстановительные работы по усилению лестничных сходов двух подземных пешеходных переходов.

Ремонт подземных пешеходных переходов осуществлялся за счет средств бюджета города Омска и средств МП города Омска «Гортехэксплуатация», которое обеспечивает эксплуатацию муниципальных подземных пешеходных переходов.

Одним из ярких событий празднования Дня города в 2011 году стало открытие 60-й городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2011» (далее – городская выставка), которая разместилась на территории скверов «Выставочный», «Воскресенский» и по набережной им. Тухачевского.

Основными темами городской выставки стало 295-летие основания города Омска и 60-летний юбилей самой выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства. При создании экспозиций не остались без внимания и такие даты и события 2011 года, как Год космоса и Год ребенка.

В рамках городской выставки состоялся городской конкурс любителей флористики и ландшафтного дизайна. Для оценки жюри были представлены ландшафтные работы, которые украсили скверы городской выставки, напольные, настольные цветочные композиции, флористические панно. Всего в городском конкурсе приняло участие более 30 работ.

Всего в работе городской выставки приняли участие 328 организаций и около 300 садоводов-любителей, а посетило городскую выставку «Флора» рекордное количество омичей и гостей города – около 600 тысяч человек.

Какие задачи стоят в 2012 году?

В рамках подготовки к празднованию 300-летия города Омска за счет средств федерального бюджета и бюджета города Омска в 2012 году планируется выполнить реконструкцию магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская (от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева) с путепроводной развязкой через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска. Общая стоимость выполнения работ по реконструкции вышеуказанного объекта составляет 344797,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет субсидий из федерального бюджета – 275838,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 68959,5 тыс. руб.

Кроме того, в 2012 году планируется продолжить ремонт подземных пешеходных переходов. Стоимость работ составит – 1481,1 тыс. руб.

Во исполнение долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы департаментом планируется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия 31 автомобильной дороги и 73 проездов. Данные работы будут проводиться с привлечением субсидий из бюджета Омской области, т. е. при общей стоимости работ 104070,9 тыс. руб. субсидии составят 76800,0 тыс. руб., средства бюджета города Омска – 27270,9 тыс. руб.

С целью приведения характеристик грунтовых и щебеночных дорог в городе Омске в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние департаментом запланировано выполнение научно-исследовательских работ по стабилизации грунтов с использованием местных материалов и стабилизаторов отечественного и иностранного производства, применяемых в строительстве конструктивных слоев дорожных одежд.

В связи с необходимостью рекультивации бывшей свалки твердых бытовых отходов в районе садоводческого товарищества «Ромашка» разработана проектно-сметная документация на выполнение указанных работ.

В 2012 году планируется провести работы по оценке технического состоянии 175,3 км автомобильных дорог города Омска. Стоимость работ составит 3503,1 тыс. руб.

С целью организации работы по взиманию платы при возмещении вреда, причиняемого автотранспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, запланировано проведение обследования автомобильных дорог  по определению предельно-допустимых осевых нагрузок. Стоимость работ по проведению обследования составит 3210 тыс. руб., протяженность обследуемых дорог – 320 км.

Во исполнение функции по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано проведение следующих мероприятий:

- содержание и ремонт 208 светофорных объектов;

- содержание 12800 дорожных знаков;

- нанесение 46000 кв. м дорожной разметки;

- устройство 5 светофорных объектов и 1350 дорожных знаков.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения составит 34900,5 тыс. руб.

В 2012 году в рамках исполнения функции по организации использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, расположенных в границах города Омска, будут выполнены мероприятия:

- устройство 10 км минерализованных полос и  уход за ними;

- проведение мониторинга пожарной опасности в зоне охраны лесов на 18,7 га площади;

- установка предупредительных аншлагов, изготовление листовок с противопожарной тематикой;

- выборочные санитарные рубки и очистка лесов от захламленности.

На выполнение вышеуказанных мероприятий планируется направить 371,8 тыс. руб.

Кроме того, в 2012 году будут продолжены работы по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и содержанию закрытых, историко-мемориальных кладбищ. На выполнение указанных работ из бюджета города Омска планируется направить 23097,1 тыс. руб. и 5209,8 тыс. руб. соответственно.