# БАРНАУЛ

Теплоснабжение.

В 2012 году были увеличены объемы ремонтов магистральных тепловых сетей, перевыполнены планы перекладки внутриквартальных тепловых сетей, всего капитально отремонтировано 16км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) (106% от плана). К началу ОЗП были сформированы запасы топлива, заключены договора на поставку угля на полный объем. При производстве работ предприятиями применялись только предизолированные трубы. Заменено 9 котлов на локальных котельных. Продолжалась работа по восстановлению циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения, восстановлено 1,989 км циркуляционных сетей. В текущем году выполнена модернизация муниципальной котельной по ул.Водников, 12 «а», теплоисточник переведен с жидкого топлива на уголь. Велась работа по разработке схемы теплоснабжения, подготовлено техническое задание. Определена проектная организация. В результате проделанной работы с предприятиями энергетического комплекса установлен единый тариф на горячее водоснабжение. К 15.09.2012 топливно-энергетический комплекс был готов к началу отопительного сезона 2012/2013 года.

В 2013 году планируется решить следующие задачи:

-создание единой теплосетевой компании;

-завершение работ по схеме теплоснабжения городского округа;

-особый контроль за работой МУЛ «Энергетик» г.Барнаула, вывод муниципального предприятия из убыточного состояния (выполнение программы финансового оздоровления);

-формирование целевой программы «Восстановление циркуляционных сетей горячего водоснабжения»;

-продолжение внедрения только новых технологий и материалов при ремонте инженерных коммуникаций;

-увеличение объемов перекладки магистральных тепловых сетей Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» до нормативных 7,9 км, а также принятие мер по заблаговременному проведению конкурсов на право проведения ремонтов и выбора подрядчика-до момента проведения весенней опрессовки.

Электроснабжение.

ООО «Барнаульская сетевая компания» в 2012 году выполнен капитальный ремонт 117,8км электрических сетей, произведен ремонт строительной части и электрооборудования на 319 трансформаторных подстанциях. Выполнен капитальный ремонт электрических сетей в п.Борзовая Заимка и п.Ягодное.

Сохраняется тенденция увеличения объемов капитального ремонта муниципальных электрических сетей и оборудования, что позволило довести уровень напряжения в городских сетях до нормативного. Филиалом ОАО. «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» продолжена работа по строительству ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна». Планируемый срок ввода в эксплуатацию - август 2013 года. На ПС 1 1 0 кВ №22 «Сиреневая» в текущем году произведена модернизация электрооборудования. Вместо силовых трансформаторов 25МВА, установлены новые мощностью 40МВА. Пригородным РЭС отремонтировано 107,46 км электрических сетей 10-0,4кВ, отремонтировано 34 комплектных трансформаторных подстанций.

Задачи на 2013 год:

-увеличение объемов капитального ремонта электрических сетей, в том числе производимых Пригородным РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», для обеспечения надежного электроснабжения потребителей;

-обеспечение контроля и взаимодействия с техническими службами филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» за строительством и вводом в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна» и строительство разводящих кабельных линий 10 кВ;

-обеспечение контроля за переключением потребителей на ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна»;

-определение эксплуатирующей организации и передача на обслуживание муниципальных электрических сетей пригородной зоны;

-разработка схемы электроснабжения г.Барнаула;

Водоснабжение.

На объектах водоснабжения и водоотведения в 2012 году отремонтировано 9,0 км водопроводных сетей и 3,2 км канализационных сетей.

На водопроводных очистных сооружениях №1 проведена модернизация фильтра №6.

В ходе модернизации имеющаяся дренажная система заменена на новую, дренажно-распределительную, водяная промывка - на водовоздушную. Эти мероприятия позволят решить сразу несколько задач, в том числе - снизить расход воды на собственные нужды и электроэнергии, оптимизировать затраты на подъем и транспортировку воды за счет сокращения расхода воды на промывку фильтра.

На очистных сооружениях канализации №1 ведется работа по модернизации песколовок - сооружений (из 3-х песколовок, работы выполнены на одной), обеспечивающих механическую очистку сточных вод.

Центральной аналитической лабораторией (ЦАЛ)

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» получена аккредитация на право проведения исследования питьевой воды и сточных вод. Запущена в работу станция обезжелезивания в п.Южный.

Проведены дополнительные работы по бурению 2-х глубинных скважин в микрорайоне «Октябрьский», бурение скважины в с.Лебяжье, капитальный ремонт оборудования скважины в микрорайоне «Затон». Задачи 2013 года:

-продолжить работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения городского округа - города Барнаула;

-осуществлять контроль за строительством объектов канализования по ул.Присягина;

-осуществлять контроль за изготовлением проектной документации систем водоочистки на артезианских водозаборах пригородной зоны Центрального района;

-продолжить работы по обследованию сетей водоснабжения, проектированию и установке пожарных гидрантов в микрорайоне «Октябрьский» Индустриального района;

-передать на обслуживание канализационного коллектора и КНС по Змеиногорскому тракту. Водопроводные и канализационные сети и КНС в с.Лебяжье по ул.Опытная станция.

-запустить в работу вновь построенную водонапорную башню по ул.Жданова, 81 микрорайон «Пригородное»;

Энергоснабжение.

На 2012 год основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения были определены;

-проведено первое обязательное энергетическое обследование и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, являющихся потребителями ТЭР. Данные работы выполнены в полном объеме. Общая сумма затрат составила более 17млн.руб.;

-в соответствии с требованиями закона срок установки общедомовых приборов учета в МКД истек 30.06.2012.

Однако данное мероприятие осталось не выполненным, силами управляющих организаций, в полном объеме. Обязанность по дальнейшему оснащению МКД общедомовыми приборами учета, в соответствии с федеральным законодательством в области энергосбережения, отнесена к компетенции ресурсоснабжающей организации, и, должна быть завершена в полном объеме к 01.07.2013.

-органами местного самоуправления и учреждениями муниципальной бюджетной сферы выполнялись требования действующего законодательства о ежегодном сокращении объемов потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 3% по отношению к 2009 году.

Сравнительный анализ объемов потребления ТЭР за 2012 год по сравнению с объемами 2009 года в сопоставимых условиях составляют:

|  | электрическая энергия, тыс. кВт+ч | тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 2009 год | 24590 | 162 504 |
| 2012 год | 17524 | 136243 |
| Экономия 2012 года по отношению к 2009 году, % | 19 | 16 |

Таким образом, по итогу 2012 году экономия ресурсов, в сопоставимых условиях, по отношению к 2009 году должно составлять не менее 12%, а к 2015 году не менее 15%. Таким образом, можно констатировать факт, о выполнении муниципалитетом поставленной задачи досрочно. Основные задачи 2013 года:

-оказание содействия ресурсоснабжающим организациям и осуществление жесткого контроля за 100% оснащением МКД общедомовыми приборами учета;

-внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном бюджетном секторе;

-за счет внедрения энергосберегающих технологий продолжить сокращение объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе городе не менее чем на 3% ежегодно до 2015 года. При этом, не допускать ухудшения качества жизнедеятельности учреждений и предоставления муниципальных услуг населению.

Газификация.

За отчетный период в г.Барнауле введено в эксплуатацию 105,9 км газопроводов, 64 котельных, газифицировано 3259 квартир, в том числе в Железнодорожном районе - 290, в Индустриальном районе - 905, в Ленинском районе - 262, в Октябрьском районе - 141, в Центральном районе -1661.

Газификация в г.Барнауле за 2012 год:

| п/п | Наименование показателей | Выполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2012г. | Факт 2012 г. | % выполне ния плана 2012г. | Факт 2011 г (% от плана) | Факт 2012г. к 2011 г., % |
|  | Строительство газовых сетей, км | 40,8 | 105,9 | 259,6 | 24,9 (200,8) | 425,3 |
|  | Количество газифицированных квартир, ед. | 2200 | 3259 | 148,1 | 2876 (158,1) | 113,3 |
|  | Количество газифицированных, котельных, ед. | 62 | 64 | 103,2 | 77 (385) | 96,8 |

В течение 2012 года продолжалась реализация ряда крупных проектов газификации города Барнаула и пригородной зоны.

Согласно плану-графику синхронизации программы газификации п.Борзовая Заимка из 530 жилых домов, подлежащих газификации в соответствии с проектом, газифицировано - 245 домов.

За счет средств городского бюджета завершено строительство объекта «Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаеве» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края», пуск газа произведен 04.12.2012. Для непосредственного присоединения к газораспределительной сети 830 жилых домов в данном микрорайоне за счет средств жителей построен и запущен 05.12.2012 газопровод низкого давления. По заявкам жителей производится подключение домовладений. Подключено 190 домовладений.

С целью газификации жилых домов п.Ягодное в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» завершено строительство газовых сетей низкого давления общей протяженностью 13,2 км для непосредственного подключения жилых домов. Из 172 домов, газификация которых предусмотрена проектом, внутридомовое газовое оборудование установлено в 120 домовладениях. В 2012 году за счет средств краевого бюджета были начаты работы по строительству объекта газификации «Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр-кту Комсомольскому до ГРП-14 г.Барнаула Алтайского края». Реализация данного объекта позволит в перспективе перевести на природный газ в Октябрьском и Центральном районах города 155 многоквартирных домов (8 тыс. квартир), подключенных в настоящее время от 38 групповых резервуарных установок сжиженного газа, 17 многоквартирных домов (450 квартир), оснащённых газобаллонным оборудованием, 1400 домовладений частного сектора, ведомственные котельные предприятий: ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница», ООО «Авангард-Агро», ООО «Алтайхозторг», ООО «Лакт», ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод», ООО «Кипринский молочный завод», 4 муниципальных и более 20 частных котельных различной мощности. В целях газификации частного сектора, прилегающего к пр-кту Комсомольскому, проектным институтом ОАО «Сибгипросельхозмаш» ведется работа по проектированию объекта газификации «Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона ВРЗ Октябрьского района г.Барнаула».

Одним из приоритетных направлений газификации г.Барнаула является перевод на природный газ технически устаревших муниципальных угольных котельных и строительство новых газовых.

В текущем году завершено строительство и ввод в эксплуатацию газовой котельной по ул.Первомайской, 506 в с.Власиха; котельной по ул.Интернациональной, 1216. Запущены в работу котельная для КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (пиролизный инсинератор) по ул.Ляпидевского, 1; котельная КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» по ул.Тихонова,68; котельная психо-неврологического диспансера по ул.Луговой, 19. В ближайшее время будет запущена 2-ая очередь котельной по ул.Аванесова,32.

Продолжается проектирование газовых котельных в поселках Центральном и Борзовая Заимка Центрального района; в п.Лесном и с.Власиха Индустриального района; начато проектирование модульной котельной по ул.Чехова,24.

За счет средств жителей продолжается работа по реализации проекта газификации жилых домов в микрорайонах «Червонный» и «Локомотивный» Железнодорожного района, рассчитанного на 1400 домовладений.

За счет средств жителей активно продолжается газификация центральной части города, в микрорайонах «п.Ерестной», «П.Кирова», «Радужный», в поселках Черницк и Мохнатушка.

Газификация городских объектов в 2012 году осуществлялась в соответствии с намеченными планами, что позволило добиться выполнения основных целевых показателей. Общий уровень газификации жилья достиг 22,4% (в 2011 г. - 21,2%), муниципальных котельных - 34,7% (в 2011 г. - 30,4%) при плановых показателях на период завершения действия программы в 2014 году - 23,8% и 41,3% соответственно.

В 2013 году основная деятельность в области газификации будет направлена на реализацию долгосрочной целевой программы «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы». Совместно с администрациями районов необходимо усилить работу с предприятиями и населением по привлечению внебюджетных источников финансирования для проектирования и строительства наиболее важных и необходимых городскому округу объектов газификации.

Задачи на 2013 год:

-газифицировать не менее 3000 квартир;

-перевести на природный газ не менее 50 котельных всех форм собственности;

-построить не менее 60 км газораспределительных сетей.

Капитальный ремонт жилищного фонда.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году осуществлялся по четырем направлениям:

1. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год» по Федеральному закону от 21,07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Произведен ремонт на 35 многоквартирных домах на общую сумму 70,5 млн.рублей.

2. План капитального ремонта жилищного фонда города Барнаула на 2012 год. Отремонтировано 59 объектов на общую сумму 34,3 млн.рублей.

3. Муниципальная адресная Программа «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда города Барнаула на 2011-2012 годы». Выполнен капитальный ремонт крыш и фасадов 51 многоквартирного дома на общую сумму 163,1 млн.рублей.

При ремонте начали применять вентилируемые фасады, в том числе и из керамогранита. Эта многокомпонентная, механическая облицовочная система, внедрена и нашла применение во многих странах северной Европы.

Данная разновидность отделки фасадов разработана для решения необходимости иметь такую наружную облицовку фасадов, которая бы сочетала в себе повышенные эстетические характеристики с высокими показателями теплоизоляции и, как следствие, энергосбережение.

4. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду на 2012-2020 годы». Ведется капитальный ремонт 5 многоквартирных домов на общую сумму 15,76 млн.рублей.

Обеспечение жильем.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета.

1. По состоянию на 01.01.2013 в общегородском списке состоит 91 человек из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Улучшили свои жилищные условия 165 граждан данной категории на сумму 160677,0 тыс. рублей.

2. По состоянию на 01.12,2012 в общегородской список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов включено 760 человек.

В 2012 году городу Барнаулу выделено 23 858,1 тыс.рублей на обеспечение жильем 49 человек.

По состоянию на 01.01.2013 улучшили жилищные условия за счет субсидий из федерального бюджета 41 гражданин данной категории.

3. В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» городу Барнаулу в 2012 году выделены 57 государственных жилищных сертификатов, в том числе;

-участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 16 сертификатов;

-гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами 41 сертификат.

4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет денежных средств, поступающих из краевого и федерального бюджетов.

В 2012 году выделены денежные средства в размере 78694,4 тыс.рублей на улучшение жилищных условий 58 граждан данной категории. Все граждане улучшили свои жилищные условия.

В краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011-2012 годы включено 22 аварийных дома города Барнаула, в которых проживало 395 семей. С целью переселения жителей аварийных домов были приобретены квартиры в новых благоустроенных домах. На переселение затрачено 262010,168 тыс.рублей, в том числе:

198079,687 тыс.рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,

31965,240 тыс.рублей - средства краевого бюджета;

31965,240 тыс.рублей - средства бюджета города.

Разработана долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула на 2013-2017 годы», в рамках которой планируется переселить 4550 граждан из 75 аварийных домов. Общий объем финансирования составит 1787704,5 тыс. рублей.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

В целях создания в частном секторе города благоустроенных мест по сбору отходов потребления и доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований подготовлена и утверждена постановлением администрации города от 03.10.2012 №2791 ведомственная целевая программа «Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе на территории г. Барнаула на 2013-2016 годы». Объем финансирования составляет 14966 тыс. рублей, Всего в ходе реализации программы планируется обустроить 320 площадок. В 2013 году планируется обустройство 92 площадок на сумму 4028 тыс. рублей.

Благоустройство.

В 2012 году за счет средств бюджета города в размере 5,09 млн. рублей и жителей города в размере 781,3 тыс. рублей благоустроены 163 придомовые территории (в 2011 году благоустроено 72 придомовые территории), созданы комфортные условия для проживания и отдыха более 6 тысяч барнаульцев.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий осуществлялись посредством проведения следующих конкурсов:

-конкурса на соискание грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий;

-конкурса «Самый благоустроенный район города Барнаула» в номинациях «Лучший дом города», «Лучший подъезд города», «Лучшая придомовая территория города»;

-конкурса на лучшую новогоднюю территорию жилищного фонда города «Зимний двор».