## БЕРДСК

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и предоставления финансовой поддержки г. Бердску, подготовлена муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 16.05.2012 № 1693 «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования города Бердска, на 2012 год» и подана заявка на участие в региональной адресной программе Новосибирской области:

Источники финансирования программы:

Всего по Программе предусмотрено средств – 12 343,965 тыс. руб., из них:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 8 000,000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1 381,400 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 2 345, 367 тыс. руб.,

- внебюджетные средства (средства товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств – 617,198 тыс. руб.

ТСЖ «Рябинка», участвующее в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2012 году, произвело отбор (посредством конкурса) и заключило договор с подрядной организацией ООО «Посад» (г.Бердск), для выполнения работ по капитальному ремонту с участием представителей собственников жилых помещений в многоквартирном доме, а также в соответствии с ч.6 ст. 20 Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ открыло отдельные банковские счет и зачислило средства собственников.

Все проводимые работы приняты комиссионно и по формам КС, что составляет 100% от общего объема выполненных работ. Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом МКД  № 20, ул. Лунная подписан комиссией 31.10.2012.

Информация по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска за 2012 год.

В Программе по городу Бердску в 2012 году было предусмотрено к расселению 4 многоквартирных дома по адресам: ул. Ленина, 114, ул. Морская, 29а, ул. Вокзальная, 23, ул. 2-ая Линейная, 11, общей площадью 1,17 тыс. м2, к переселению 33 семьи (88 чел.) и расходованию денежных средств на общую сумму 37,629 млн. руб., из них средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в размере 14,666 млн. руб., средства областного бюджета в размере 15,653 млн. руб., средства местного бюджета в размере 7,310 млн. руб.

В соответствии с постановлением администрации г. Бердска от 11.04.2012 № 1192 «О размещении муниципального заказа на приобретение жилых помещений для граждан, переселяемых  из аварийного жилищного фонда города Бердска в 2012 году», МКУ «УЖКХ» было разработано техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта по приобретению у застройщиков жилых помещений  в многоквартирных домах города Бердска для расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По итогам проведения аукциона заключен муниципальный контракт от 02.07.2012 № 86533 на «Приобретение 16 (шестнадцати) благоустроенных квартир и 17 (семнадцати) благоустроенных жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах в г. Бердске Новосибирской области, для расселения граждан из аварийного жилищного фонда посредством инвестирования в строительство, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц» с единственным участником ООО «Гранит 1». В соответствии с условиями контракта, все 4 дома для расселения граждан введены 31.10.2012.

С 33 семьями из 33 достигнуты соглашения о переселении, из них:

- заключено 10 договоров соцнайма / 24 чел.;

- 23 семьи собственников жилых помещений фактически переселены по новому месту жительства.

В соответствии с Постановлением администрации города Бердска от 24.09.2012 № 4448 «О начале отопительного периода 2012/2013 года  в городе Бердске» начало отопительного периода в г. Бердске установлено с 28.09.2012г.

Теплоснабжение потребителей города Бердска в осенне-зимний период 2012/2013 года осуществляется от 11 котельных, из них:

- котельная ООО «ТГК-1», ул. Химзаводская,1;

- котельные МУП «КБУ», расположенные по адресам: ул. Зеленая Роща,5/35 («Новая», осуществляет теплоснабжение потребителей микрорайона); ул. Линейная,5/8 (бывшая «Вега», осуществляет теплоснабжение потребителей части центра, Зеленой Зоны); ул. Озерная,32/2 (осуществляет теплоснабжение потребителей района ул. Озерная);

- газовая котельная ООО «Борвиха», эксплуатацию осуществляет ООО «Коммунальщик»;

- шесть газовых котельных ИП Голубев, находятся в введении предприятия ИП Голубев В. А., осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Морская.

Теплоснабжающими организациями были разработаны графики запуска объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, в соответствии с которыми на первом этапе запуска производилось подключение объектов здравоохранения, образования, детских комбинатов, на втором этапе с  28.09.20121 г. производился запуск объектов жилищного фонда.

С 02.10.2012 г. в теплофикационную систему города была включена котельная ООО «ТГК-1», которая была остановлена с 15.05.2012 г. В летний период теплоснабжение центральной части города осуществлялось от одной котельной «Вега». В целях обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода 2012/2013 г. разработано постановление администрации города от 08.11.2012 № 5087 «О мерах по обеспечению прохождения отопительного сезона 2012/2013 года на территории города Бердска».

В соответствии с постановлением утвержден состав штаба под председательством заместителя главы администрации Авдеева Е. Ф. по контролю за обеспечением устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения города Бердска в течение прохождения отопительного сезона 2012/2013 года. Заседания штаба проводятся еженедельно каждую среду. На контроль штаба взяты следующие вопросы: мониторинг работы объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Бердска, расчеты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК за потребленные населением коммунальные ресурсы, расчеты энергоснабжающих организаций за поставленное топливо, рассматриваются текущие вопросы сферы ЖКХ.

В отопительном сезоне 2012/2013 года происходили аварийные кратковременные отключения на сетях холодного и горячего водоснабжения. Отключения связаны с устранением порывов трубопроводов, заменой задвижек в тепловых камерах, водопроводных колодцах, ЦТП. Все аварийные ситуации устраняются оперативно.