### НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН

1. Разработаны и утверждены программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях Нижнеилимского района  на 2011-2015 годы;

2. Разработаны и утверждены  долгосрочные целевые программы «Чистая вода с 2011 по 2017 годы»  во всех  муниципальных образованиях Нижнеилимского района;

3. В 2012 году ОАО «Иркутскэнерго» в рамках своей инвестиционной программы выполнило мероприятия по строительству новой подстанции на территории п. Шестаково, что позволило обеспечить жителей поселка более надежным энергоснабжением и восстановить электроснабжение таких социально значимых объектов как: база отдыха «Лесное», КФХ «Кузнецов» и дачный кооператив «Илимский садовод».

4. Сотрудники администрации Нижнеилимского района принимали участие в работе семинара Байкальского Государственного университета экономики и права в г. Иркутске по теме  «Изменения в законодательстве в сфере ЖКХ муниципального образования».

5. С 2008 года в городе Железногорске-Илимском началась реализация Федерального закона № 185-ФЗ, в рамках которого осуществляются программы капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств федерального, областного и городского бюджетов и 5% доли софинансирования собственников жилых помещений (отремонтировано 15 многоквартирных домов на сумму 24,495 млн. руб.)

6. На территории Нижнеилимского района с 2010 года действует программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015 годы» по данной программе выполняются следующие мероприятия:

1. налажен и ведется учет используемых энергетических ресурсов и водоснабжения в бюджетных учреждениях и жилищном фонде;

2. направление на энергосбережение с использованием внебюджетных средств;

3. перевод уличного освещения на энергосберегающие технологии;

4. установка приборов учета энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях и жилищном фонде.

по бюджетным учреждениям выполнены мероприятия:

по приобретению и установке тепловых счетчиков;

по проведению энергетических обследований (определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды),

по оформлению энергетических паспортов;

по приобретению энергосберегающих ламп.

На 01.01.2013 года потребность в оснащении приборами учета электрической энергии удовлетворена на 100%, приборами учета тепловой энергии на 47 %, приборами учета горячей и холодной воды на 39%.

по многоквартирному жилому фонду выполнены мероприятия:

по уличному освещению произведена замена светильников РКУ на светодиодные;

мероприятия в отношении общего имущества и в отношении индивидуального пользования в многоквартирных домах;

по установке приборов учета на все энергоресурсы.

На 01.01.2013 года установка общедомовых приборов учета по району составила: эл. счетчики- 70%, тепловой энергии – 35%, водосчетчики – 27 %.

Экономия энергоресурсов в 2012 году по бюджетным учреждениям составила 2,9 %.

7. Ремонт сетей тепловодоснабжения, ремонт котельного оборудования в поселениях района на подготовку к ОЗП 2012-2013 годы было предусмотрено финансирование в размере 59 536 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета 27 832 тыс.руб.; из бюджета поселений 4 404 тыс. рублей; средства предприятий коммунального комплекса - 27 300 тыс.руб. Фактически освоено – 43 930 тыс. руб., в том числе: областной бюджет- 6 565 тыс.руб.; местный бюджет – 1 938 тыс. руб.; средства предприятий – 35 427 тыс. руб.

Проблемы, возникшие  в 2012 году:

Износ основного и вспомогательного оборудования на объектах ЖКХ:

- тепловые сети изношены на 71%;

- водопроводные сети на 82%;

- канализационные сети - 70 %;

- сети электроснабжения на 60%.

Потеря воды и тепла составляют 20-40%. Количество аварий на сетях увеличивается с каждым годом. У ЖКХ совершенно не хватает средств на ремонт жилого фонда и коммуникаций, не освоены механизмы саморазвития, накопления материальной базы для дальнейшей модернизации.

Неосвоение областных денежных средств в полном объеме из-за выхода на торги недобросовестных подрядчиков, вследствие чего п.Радищев и п.Рудногорск остались без резервных котлов;

Рост задолженности населения перед предпринимателями ЖКХ. Снижается платежеспособность населения в поселках в виду отсутствия крупных производств и трудоустройства.

Жилищно-коммунальное хозяйство района требует очень большого обновления. Фактически на 70% изношены все коммуникации и сооружения. Бюджет не в состоянии финансировать отрасль, собственных средств у предприятий нет.

Основными проблемами теплосетевого хозяйства являются: высокий процент изношенности тепловых сетей; дефицит мощности объектов теплоснабжения. При подготовке к ОЗП 2012-2013 г.г. не были освоены областные денежные средства в полном объеме, что повлекло за собой проблемы на теплоисточниках:

В п. Радищев котельная осталась без резервного котла.

В п. Рудногорск на котельной не были выполнены ремонтные работы 2-х котлов, котельная весь отопительный сезон работает без резервного котла.

Основными проблемами водопроводно-канализационного хозяйства являются: высокий процент изношенности канализационно-очистных сооружений, на протяжении всего периода эксплуатации канализационных очистных сооружений района не проводились мероприятия по модернизации и капитальному ремонту. На данный момент очистные сооружения в поселках Новоилимск, Коршуновский, Шестаково, Видим, Семигорск являются аварийными. В поселках Новая Игирма, Рудногорск, Радищев, Янгель и в городе Железногорске Илимском требуют капитального ремонта.

В п. Видим необходим капитальный ремонт сетей водоснабжения и объектах канализования.

Основными проблемами жилищного фонда являются: износ основных средств и всех коммуникаций в районе составляет более семидесяти процентов; отсутствие денежных средств на капитальный ремонт жилого фонда, снос ветхого и аварийного жилья. Главами Рудногорское МО, Новоилимское МО, Радищевское МО, Янгелевское МО, Коршуновское МО, Березняковское МО, в которых имеются многоквартирные жилые дома, по реализации Федерального закона № 185-ФЗ, принимаются следующие меры по повышению уровня информированности населения: изданы распоряжения глав поселений «О доведении информации до населения «О преобразованиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; руководителям организаций и учреждений, находящихся на территориях поселений разосланы информационные листки «О преобразованиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» с предложениями о доведении информации до своих сотрудников; информация «О преобразованиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» опубликована в номерах СМИ поселений, на собраниях, также ведутся индивидуальные беседы с собственниками жилья.

Нежелание собственников брать на себя ответственность по управлению и содержанию общего имущества своего дома являются основной причиной препятствующей созданию товариществ собственников жилья.

Недостаточное количество ТСЖ не позволяет участвовать в предоставление финансовой поддержки из фонда содействия реформирования ЖКХ.

Задачи 2013 года

1. Завершение строительства сетей холодного водоснабжения п. КСБ в п.Рудногорск;

2. Капитальный ремонт двух котлов п.Рудногорск;

3. Строительство модульной котельной на территории  п.Радищев;

4. Замена котлов на котельной п.Речушка.

5. Строительство канализационно-очистных сооружений в п.Березняки.

6. Организация и выполнение положений Федерального закона № 261-ФЗ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по Нижнеилимскому району. Снижение потребления энергетических  ресурсов не менее чем на 2 % в год.

7. Совместная работа с «Сибирским ЭНТЦ» и ИСЭМ СО РАН г. Иркутска по разработке информационно-аналитического комплекса схем теплоснабжения в поселках района, из 9 поселений договора заключены в 4 поселках (п. Речушка, п.Радищев, п.Березняки, п.Новоилимск).

8. Начало работы  с поселениями по разработке схем водоснабжения и водоотведения.

Успехи и достижения Ваших коллег из других городов:

Строительство трех модульных котельных в г. Усть-Куте.

Содействие АСДГ может быть выражено в виде:

Формирования обращения в Федеральное Собрание Российской Федерации с законодательной инициативой, направленной на решение основных проблемных вопросов в области ЖКХ. В решении выше перечисленных проблем необходимо участие федерации в форме финансирования целевых программ.