### АЧИНСК

Плановые показатели 2012 года по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства, утвержденные Приказом Министерства строительства и архитектуры, составляли 12 000 кв. метров, в том числе малоэтажного жилья - 10 634 кв. метров.

В течение 2012 года введено 12 494,4 кв. м жилья, в том числе:

- 1578,9 кв. м - 6-этажный жилой дом по ул. Коммунистической, 32;

- 10915,5 кв. м - индивидуального жилищного строительства.

Плановые показатели ввода жилья перевыполнены.

Всего в течение 2012 года введено в эксплуатацию 25 объектов. Сдано в эксплуатацию 16 объектов гражданского назначения, 2 объекта производственного назначения.

Выдано 145 разрешений на строительство объектов, в том числе:

- 3 многоквартирных жилых домов;

- 103 индивидуальных жилых домов;

- 32 объектов гражданского назначения;

- 7 объектов производственного назначения.

В стадии строительства находится 5 многоквартирных жилых дома, 222 индивидуальных жилых дома, 51 объекта гражданского и 11 объектов производственного назначения.

Ведется работа по выявлению самовольных застройщиков, нарушающих Правила землепользования и застройки. За 2012 год в Службу строительного надзора и жилищного контроля направлена информация по 3 самовольно строящимся объектам.