## БЕРДСК

За бюджетные средства выполнено:

1. Устройство временных водозаборных сооружений на льду Новосибирского водохранилища. Стоимость работ - 1970,0 тыс. руб.

2. На замену аварийного построено 560 метров напорного канализационного коллектора Бердск-Академгородок. Стоимость работ - 32100,0 тыс. руб.

3. Ремонтные работы на водопроводном дюкерном переходе через Бердский залив. Стоимость работ - 23300,0 тыс. руб.

4. В зданиях муниципальных образовательных учреждений города Бердска заменено более 1000 штук оконных блоков. Стоимость работ - 23050,0 тыс. руб.

5. Освоено более 12,0 млн. руб. на объектах инфраструктуры микрорайонов «Южный» и «Юго-Восточный» города Бердска, в том числе на строительстве объектов энерго-, водоснабжения, автомобильных дорог.

6. Оплачено подрядчикам за ранее выполненные работы более 6,0 млн. руб. кредиторской задолженности.

За счет средств инвесторов:

1. Строятся объекты в микрорайонах Белокаменный, Космический, Южный, Юго-Восточный,

2. Введены в эксплуатацию социально-значимые объекты:

торговый центр «Орбита», обновленный «Старый универмаг», спортивный комплекс «Вега», аквапарк на берегу Бердского залива, надземный пешеходный переход на остановке транспорта «микрорайон Северный», молодежный хоккейный центр в поселке Белокаменный.

Общий ввод жилья по городу Бердску составил 80,3 тыс.кв.м. В том числе: многоквартирных домов - 55,9 тыс.кв.м. (44 шт.), индивидуальных жилых домов 24,4 тыс.кв.м. (158 шт.).

## Плановые показатели на 2013 год

За бюджетные средства предстоит выполнить:

1. Продолжить строительство детского сада на микрорайоне «Северный». Бюджетные ассигнования - 47,0 млн. руб.

2. Продолжить строительство магистральных водопроводов на микрорайонах «Южный» и «Юго-Восточный». Бюджетные ассигнования - 9,4 млн. руб.

3. Продолжить строительство напорного канализационного коллектора Бердск-Академгородок. Бюджетные ассигнования - 28,0 млн. руб.

4. В зданиях дошкольных образовательных учреждений города Бердска заменить более 400 шт. оконных блоков. Бюджетные ассигнования - 10,0 млн. руб.

5. На строительстве объектов энерго-, водоснабжения, автомобильных дорог на территориях микрорайонов «Южный» и «Юго-Восточный» освоить более 13 млн.руб. бюджетных ассигнований.

За счет средств инвесторов:

1. Обеспечить ввод в эксплуатацию в городе Бердске - 60,0 тыс.кв.м. жилья.

2. В рамках инвестиционной программы МУП «КБУ» приступить к поэтапной подготовке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения города Бердска.