МАГАДАН

В соответствии с Положением о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (департамент САТЭК), утвержденным постановлением мэра города Магадана от 13 сентября 2006 года № 1680, департамент является отраслевым органом мэрии города Магадана, созданным для осуществления следующих основных функций:

ﺣ разработка и проведение в пределах своей компетенции муниципальной политики в вопросах архитектурной и градостроительной деятельности, координации работы муниципальных учреждений, предприятий в вопросах комплексного развития города в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования «Город Магадан»;

ﺣпланирование застройки, территориальное зонирование земель муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Город Магадан», ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

ﺣ строительство и реконструкция объектов капитального строительства, принадлежащих муниципальному образованию «Город Магадан»;

ﺣ организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Магадан»;

ﺣ организация мероприятий по охране окружающей среды в границах территории муниципального образования «Город Магадан»;

ﺣ организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

ﺣ осуществление муниципального экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», за исключением объектов, подлежащих государственному экологическому контролю;

ﺣ обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Цели, преследуемые департаментом САТЭК, соответствуют вопросам местного значения, установленным Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стратегическим направлениям социально-экономического развития Магаданской области и концепции стратегического развития муниципального образования «Город Магадан».

Департаментом САТЭК мэрии города Магадана в 2012 году выполнен ряд мероприятий по следующим основным направлениям деятельности.

1. В сфере наружной рекламы и художественного оформления города.

Стратегической задачей данного направления деятельности является реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы.

Управлением архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана в 2012 году проделана следующая работа:

- выдано 32 разрешений на установку рекламных конструкций;

- направлено 10 предписание рекламораспространителям об устранении нарушений в сфере распространения наружной рекламы;

- направлено 31 письма в УВД по городу Магадану по размещению самовольной рекламы;

- проведены плановые проверки 2 рекламораспространителей (юридических лиц);

Ежегодно выполняются мероприятия по контролю за содержанием фасадов и прилегающей территории зданий, расположенных на территории «Муниципального образования «Город Магадан», художественному оформлению города. В 2012 году в этом направлении проведены следующие работы:

- собственникам зданий направлено 26 предписаний о необходимости приведения в надлежащий вид фасадов зданий;

- согласовано проектных решений фасадов зданий и вывесок в количестве 99;

- подготовлено 2 схемы праздничного оформления города Магадана;

- сотрудники управления приняли участие в организации международного конкурса «Магаданский хрусталь», а также конкурса на лучшее оформление витрин к новому 2013 году.

Управлением архитектуры и градостроительства оказываются муниципальные услуги по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, согласованию перепланировок и переустройств жилых и нежилых помещений, расположенных в жилых многоквартирных домах, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. В течение 2012 года осуществлены следующие услуги:

- выдано 53 разрешения на строительство;

- выдано 33 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- направлено 12 отчетов в Росстат о выданных разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

- подготовлено 72 протокола трассовой комиссии;

- подготовлено и выдано решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства помещений - 284 экз. и 34 уведомления; подготовлено протоколов МВК – 94 экз.; подготовлено постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки – 72 экз.; подписано актов о завершении перепланировки –230 экз. (в 2011 году было подписано 214 актов).

Кроме того, подготовлено 15 актов обследования жилых помещений, 14 заключений по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 10 постановлений мэрии.

В рамках работы комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Магадан» было рассмотрено 66 обращений заявителей; проведено 9 публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Проектировщиками ООО «ИТП «ГРАД» (г. Омск) в рамках муниципального контракта произведена разработка комплексного проекта развития территории муниципального образования «Город Магадан». Проведены рабочие совещания при мэре города Магадана совместно с разработчиками проекта (22.12.2011 г., 16.04.2012 г., 23-23.08.2012 г.).

Проведены публичные слушания по обсуждению проекта генерального плана муниципального образования «Город Магадан» в трех населенных пунктах городского округа.

Рассмотрение Магаданской городской Думой проекта генерального плана муниципального образования «Город Магадан» планируется в первом квартале 2013 года.

2. В сфере строительства.

В рамках городской целевой программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования "Город Магадан" на 2010 — 2013 годы» введена в эксплуатацию первая 3-этажная 12-квартирная блок-секция в районе дома № 18 по Марчеканскому шоссе общей площадью 1 016,6 кв. метров.

В рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в результате долевого строительства введен в эксплуатацию 4-этажный жилой дом по улице Горького в городе Магадане. В муниципальную собственность переданы две квартиры.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2011-2014 годы» в 2012 году произведено финансирование в размере 18 680,236 тыс. рублей, в том числе 4 680,23 тыс. рублей из средств местного бюджета и 14 000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, на строительство и реконструкцию следующих объектов:

- реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения в районе Марчеканского шоссе (от т. «А» — ТВК-921 — ТВК-920 — т. «Б» — ТВКпр. — т. «С»), заключен долгосрочный муниципальный контракт на сумму 9 501,761 тыс. рублей, в 2012 году выполнены работы на сумму 2 226,115 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство двух 3-этажных 12-квартирных блок-секций в районе дома № 18 по Марчеканскому шоссе в г. Магадане» — 1 950,35 тыс. рублей;

- реконструкция тепловых сетей на участках от ТВК-761Б до ТВК-2599, от ТВКпр до ТВК-2600 в районе улицы Гагарина в городе Магадане — 7303,765 тыс. рублей, из них 7 000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета и 303,765 тыс. рублей - из средств местного бюджета;

- технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе Дукчинского шоссе в г. Магадане — 7 200,0 тыс. рублей, из них 7000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета и 200,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана» на 2011-2014 годы» в 2012 году общий объем финансирования составил 408 139,71 тыс. рублей, из них 14 221,25 тыс. рублей из средств местного бюджета, 30 000 тыс. рублей из областного и 338 300,0 тыс. рублей из федерального бюджетов, а также 25 918,46 тыс. рублей из собственных средств предприятия, в том числе пообъектно:

  - 27 038,46 тыс. руб. на реконструкцию тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, из них 1 120,0 - из местного бюджета и 25 918,46 тыс. рублей - собственные средства предприятия (МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»), произведена реконструкция 3 173,0 пог. м трубопроводов;

  - 370 481,0 тыс. руб. на строительно-монтажные работы и осуществление технического и авторского надзора на объекте «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане», в том числе: 338 300,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета в рамках софинансирования по Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», 30 000,0 тыс. рублей - из областного и 2 481,0 тыс. рублей - из местного бюджетов;

  - 10 620,25 тыс. рублей из средств местного бюджета на строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево в г. Магадане.

3. В сфере благоустройства города.

В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2011 – 2013 годы)» в 2012 году муниципальными бюджетными учреждениями города Магадана проведена следующая работа.

- Муниципальным бюджетным учреждением г. Магадана «Горсвет» выполнено и сдано в эксплуатацию наружное освещение дворовых территорий на сумму 2 841,804 тыс. рублей при финансировании 2 841,804 тыс. рублей. Всего установлено 67 опор наружного освещения и 74 светильника.

  - 2. Муниципальным бюджетным учреждением г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» выполнено озеленение, установлены детские игровые комплексы и малые архитектурные формы на дворовых территориях на сумму 28 000,0 тыс. рублей при финансировании 28 000,0 тыс. рублей.

Всего посажено 2 794 ед. деревьев, 28 384 ед. кустарника, установлено 30 детских игровых комплексов, 190 малых архитектурных форм и 50 секций ограждения.

3. Муниципальным бюджетным учреждением г. Магадана «ГЭЛУД» выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий площадью 53 383,6 м2 на сумму 50 000,0 тыс. рублей при финансировании 50 000,0 тыс. рублей.

  - 4. Департаментом САТЭК согласно заключенным муниципальным контрактам с привлеченными организациями выполнялись мероприятия по асфальтированию дворовых территорий общей площадью 34 766,6 м2 на общую сумму 48 333,64 тыс. рублей. Профинансированы программные мероприятия в сумме 48 333,64 тыс. руб., в том числе 4 170,7 тыс. руб. - средства областного и 44 162,94 тыс. руб. - местного бюджетов.

  - Исходя из утвержденного лимита на 2012 год, по четырем дворовым территориям были заключены долгосрочные муниципальные контракты на срок 2012-2013 гг.

Всего в 2012 году выполнено асфальтирование 27 дворовых территорий общей площадью 88 150,2 кв.м.

В рамках городской целевой программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы» на 2012-2015 годы» в 2012 году муниципальными бюджетными учреждениями города Магадана проведена следующая работа.

1. Муниципальным бюджетным учреждением г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» выполнено озеленение, установлены детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, биотуалеты, искусственные дорожные неровности, металлические и деревянные ограждения, восстановлена футбольная площадка на дворовых территориях города на общую сумму 6 826,105 тыс. руб. при финансировании 6 826,105 тыс. руб. Всего посажено 527 ед. деревьев, 635 ед. кустарника, установлено15 детских игровых комплексов, 89 малых архитектурных форм, 27 секций металлического ограждения, 63 секций деревянного ограждения, 2 биотуалета.

- 3. Муниципальным бюджетным учреждением г. Магадана «ГЭЛУД» выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий общей площадью 308,9 м2 и отсыпке территории контейнерной площадки общей площадью 30 м2 на сумму 228,499 тыс. руб. при финансировании 228,499 тыс. руб.

4. Управлением образования мэрии города Магадана обеспечена установка 3 стеклопакета (размер 1,6 х 2,7 м) в МАОУ «Гимназия № 24» на сумму 100,0 тыс. рублей при финансировании 100,0 тыс. рублей.

5. Комитетом по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана установлены металлические двери в ДЮСШ по боксу на сумму 40,0 тыс. рублей при финансировании 40,0 тыс. рублей.

6. Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана установлены контейнерные площадки на сумму 50,0 тыс. рублей при финансировании 50,0 тыс. рублей.

В рамках городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2008 – 2012 годы» проведена следующая работа.

  - Муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «ГЭЛУД» за истекший период выполнен ремонт тротуаров общей площадью 4606,4 м2, в том числе по улице Берзина от кольцевой развязки до дома № 33, улице Якутской, Колымскому шоссе, проспекту Карла Маркса, улице Гагарина, улице Горького, улице Пролетарской (в районе дома № 40), проспекту Ленина (район дома № 40). Выполнен ремонт ливневой канализации по проспекту Ленина (поднятие колодцев) общей площадью 26,5 м2. Профинансировано учреждению 10 000,00 тыс. рублей.

  - Муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» произведена замена пешеходных ограждений в количестве 216 секций, в том числе по улицам Дзержинского, Гагарина, Пролетарской, Якутской, 1–му проезд Горького, на кольце телевышки, кольце 31 квартала, проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Коммуны, Кольцевой, Набережной реки Магаданки, Полярной.

Нанесено в 1,07 раза больше квадратных метров горизонтальной дорожной разметки (27 796 м2) по сравнению с 2011 годом, в том числе на следующих участках города: пр. Ленина, 1-й. 2-й проезды Горького, Колымское шоссе, ул. Дзержинского, ул. Пушкина, ул. Портовая, ул. Билибина, ул. Коммуны, Набережная р. Магаданки, пр. К. Маркса, ул. Якутская, ул. Транспортная, ул. Парковая, ул. Гагарина, от ФАД до пос. Снежный. Произведена окраска пешеходных переходов, парковочных площадок возле административных зданий областной администрации, мэрии города, УВД области, пр. К. Маркса, ул. Пролетарская, Колымское шоссе до 6 км ФАД Колыма, ул. Дзержинского, ул. Ягодная, ул. Парковая, ул. Гагарина, ул. Кольцевая, ул. Болдырева, ул. Наровчатова, ул. Якутская, ул. Речная, ул. Зайцева, ул. Полярная, ул. Берзина, ул. Потапова, ул. Октябрьская, Портовое шоссе, автодорога на Горняк, пер. Марчеканский, Объездная.

Была произведена замена экранов, модулей, контролеров на светофорных объектов по следующим адресам: ул. Гагарина – ул. Парковая, ул. Пролетарская – ул. Наравчатова, пр. Ленина – ул. Пушкина, ул. Портовая, Набережная р. Магаданки - Магаданское шоссе. Построен один светофорный объект на перекрестке ул. Транспортная – пр. Карла Маркса. Учреждением было установлено 369 знаков ПДД, из них: 41 шт. – 5.19.1 (желтый фон), 41 шт. – 5.19.2 (желтый фон), 5 шт. – 1.23 (желтый фон), 5 шт. – 5.20 (желтый фон), табличек – 42 шт. Заменено 562 дорожных знака, 25 табличек. Общее финансирование учреждению составило 6 000,00 тыс. рублей.

Департаментом САТЭК, согласно заключенным муниципальным контрактам с привлеченными организациями, выполнялись мероприятия по строительству тротуаров по ул.Полярная (от ул.Портовой до ул.Нагаевской) и вдоль «Магаданской площади» общей площадью 3 689 м2. Профинансированы и выполнены программные мероприятия на сумму 5 847,7 тыс. руб.

Общая сумма финансирования по мероприятиям городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2008-2012 годы» за 2012 год составила 23 542,289 тыс. рублей.

В рамках программы «Совершенствование и развитие сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2009-2012 годы» профинансировано 3781,274 тыс. руб., в том числе 2120 тыс. руб. - средства областного бюджета и 1661,274 тыс. руб. - средства местного бюджета, которые направлены департаментом САТЭК на оплату работ по строительству автодороги в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до Колымского шоссе в городе Магадане.

Финансирование программных мероприятий МБУ города Магадана «ГЭЛУД» в 2012 году не производилось.

В рамках программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан» в 2012 году» в 2012 году муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Горсвет» профинансировано 2 873,75 тыс. рублей.

В ходе реализации программы в 2012 году были приобретены и установлены питающие пункты МИР ПП-03 в количестве 3 штук, выполнены работы по реконструкции воздушных сетей протяженностью 9 387 пог. м, установлено 5 опор и 147 светильников по ул. Дзержинского, пр. Карла Маркса, Марчеканскому шоссе, ул. Гагарина, ул. Кольцевой.

Кроме программных, департаментом и подведомственными ему учреждениями ежегодно осуществляется ряд внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства города.

Муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «ГЭЛУД» в 2012 году выполнены следующие работы:

- подготовительные работы по установке бордюрного камня и отсыпке щебнем на открытой автостоянке для легковых автомобилей по улице Горького;

- текущий и ямочный ремонт автомобильных дорог города общей площадью 115 257,2 м2;

- ремонт грунтовых дорог общей площадью 156 906 м2;

- устройство парковочных карманов общей площадью 1 707,6 м2 (6 карманов);

- устройство колясочных спусков (съездов, пандусов) на тротуарах города общей площадью 281,5 м2;

- текущий ремонт автобусных павильонов города общей площадью 1 332,4 м2.

Муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Горсвет» установлено 229 светодинамических конструкций и 135 опор и светильников (развязочное кольцо за кафедральным собором, развязочное кольцо 31 квартала, Набережная реки Магаданки, городская площадь в п.Сокол, ул.Якутская и др.).

Муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» выполнено:

- демонтированы металлические конструкции и несертифицированные малые архитектурные формы в количестве 466 штук на дворовых территориях, на территориях детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- установлены малые архитектурные формы и детские игровые комплексы по обращениям граждан в количестве 65 шт.;

- установлены на территории города 65 урн и скамеек, 205 секций ограждения;

- оборудован спортивный комплекс, состоящий из 24-х тренажеров, на площадке школы № 24;

- установлены 154 малые архитектурные формы (вазоны, урны, скамейки) и детские игровые комплексы на территориях детских дошкольных учреждений;

- разбит сквер в районе 2-го км основной трассы, произведено озеленение в районе Соборной площади, Магаданской площади, территорий детского сада № 2 и школы № 2.

По заказу департамента САТЭК в соответствии с заключенными муниципальными контрактами подрядными организациями выполнены следующие работы:

- строительство городской площади в районе набережной реки Магаданки (бывшего МАГПОПАТ) – 2 очередь;

- изготовление и монтаж малых архитектурных форм (ротонды) на новой городской площади;

- капитальный ремонт подпорной стенки по улице Портовой, 36/10;

- капитальный ремонт подпорной стенки по пр. Карла Маркса, 33/15;

- капитальный ремонт подпорной стенки по пр. Карла Маркса, 63;

- капитальный ремонт подпорной стенки с отсыпкой откоса в районе жилого дома № 59, корп. 3, по ул. Речной;

- комплекс работ по межеванию восьми земельных участков, расположенных в районе Дукчинского шоссе в г. Магадане;

- установка и разборка металлических конструкций новогодних елок	;

- комплексное предпроектное обследование объектов благоустройства (подпорных стен), объектов дорожного хозяйства, морских и речных береговых линий в городе Магадане;

- капитальный ремонт подпорной стены и лестницы в районе кинотеатра "Звезда" по ул. Колымской в г. Магадане;

- капитальный ремонт лестничного марша в районе жилого дома № 61, корп. 2, по улице Пролетарской;

- благоустройство территории в районе дома № 11-а по улице Арманской в городе Магадане (русловосстанавливающие работы на ручье Безымянный).

4. В сфере землепользования.

Выбор земельных участков под строительство осуществляется управлением архитектуры и градостроительства департамента САТЭК на основе документов государственного земельного кадастра с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных Федеральными Законами, соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными образованиями.

По результатам рассмотрения в 2012 году оформлен 91 акт выбора земельных участков под строительство. По формированию земельных участков под строительство проведена следующая работа:

- подготовлено 783 схемы расположения земельных участков соответствующей территории с предварительным согласованием места размещения объектов (капитальных и некапитальных), что превышает выполнение 2011 года на 273 ед.;

- в согласующие организации направлено 1600 запросов (превышает показатель 2011 года на 1312 ед.) для получения технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, получено 807 согласований;

- подготовлено 178 схем расположения земельных участков соответствующей территории для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов, 7 схем расположения земельных участков соответствующей территории под многоквартирными жилыми домами.

По заявкам физических и юридических лиц изготовлено копий (выкопировки масштаба 1:500, 1:2000) на общую сумму 145,0 тыс. рублей.

Подготовлено 16 постановлений по присвоению почтовых адресов, 74 справки по уточнению адреса.

Согласовано 231 ед. межевых планов, что больше показателя 2011 года на 101. Изготовлено 100 градостроительных планов земельных участков.

В 2013 году и последующих годах работа в сфере землепользования ожидается на уровне 2012 года.

5. В сфере работы с обращениями граждан и юридических лиц.

С целью повышения эффективности деятельности всеми подразделениями департамента проводится напряженная и внимательная работа с обращениями граждан, предприятий и организаций различных форм собственности. В 2012 году департаментом рассмотрено 343 обращения граждан по «прямой» телефонной линии мэрии города и 536 индивидуальных и коллективных жалоб, поступивших в отдел писем и обращений мэрии города Магадана. Кроме того, отработано 12 283 ед. писем и заявлений от предприятий и организаций города, в том числе обращения и поручения структурных подразделений мэрии, администрации Магаданской области - 845 ед. На каждое обращение специалистами департамента дан мотивированный письменный ответ.

Одновременно ведется активная работа по телефонным обращениям и жалобам граждан. Как по письменным заявлениям, так и по телефонным звонкам производится выезд специалистов на место, устанавливается факт жалобы (заявления, просьбы и пр.) и проводится дальнейшая его отработка. В среднем на рассмотрение, отработку и дачу письменного ответа заявителю одного такого обращения уходит 3,5 часа.

6. В области разработки правовых актов.

За 2012 года юридический отдел департамента принял участие в разработке (в том числе являлся разработчиком) следующих правовых актов:

  - Решение Магаданской городской Думы от 30.10.2012 года № 71-Д "О внесении изменений в Положение об адресном плане и адресном реестре муниципального образования "Город Магадан";

  - Решение Магаданской городской Думы от 30.10.2012 года № 72-Д "О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Магадан";

  - Решение Магаданской городской Думы от 19.09.2012 года № 59-Д "О внесении изменений в Положение об адресном плане и адресном реестре муниципального образования "Город Магадан";

  - Решение Магаданской городской Думы от 02.07.2012 года № 52-Д "Об изменении цены муниципального контракта";

  - Решение Магаданской городской Думы от 26.06.2012 года № 45-Д "О Положении о мемориальных и информационных досках в муниципальном образовании "Город Магадан";

  - Решение Магаданской городской Думы от 21.02.2012 года № 3-Д "О внесении изменений в Положение "О порядке освобождения самовольно занятых земельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а также самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования "Город Магадан".

Разработано более 30 постановлений мэрии города Магадана, в том числе следующие административные регламенты:

- Постановление мэрии города Магадана от 30.05.2012 года № 2162 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков";

- Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3042 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности";

- Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3041 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение и изменение адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Магадан";

- Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3040 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства";

- Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3039 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков для строительства";

- Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3038 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность садового, огородного и дачного земельного участка гражданину - члену садового, дачного или огороднического некоммерческого объединения";

- Постановление мэрии города Магадана от 13.07.2012 года № 2866 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков";

- Постановление мэрии города Магадана от 31.05.2012 года № 2163 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации, содержащейся в архивных документах";

- Постановление мэрии города Магадана от 03.05.2012 года № 1732 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка".

7. В сфере повышения уровня экологической безопасности.

Для улучшения состояния окружающей среды муниципального образования «Город Магадан» в 2012 году отделом экологической безопасности департамента САТЭК принимались меры по следующим направлениям.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния зеленых зон и объектов благоустройства на территории муниципального образования подготовлены приказы по департаменту САТЭК мэрии г. Магадана от 28.05.2012 г. № 126, от 08.06.2012 г. № 138 «О вывозе несанкционированных свалок» общим объемом 11697 куб. метров. Приказы исполнены в полном объеме.

Совместно с федеральными службами, осуществляющими государственный экологический контроль, в 2012 году было проведено 3 рейдовых мероприятия по водоохраным зонам с целью выявления несанкционированных свалок мусора. Совместно с отделом по надзору на море Управления Росприроднадзора были отобраны пробы и составлены акты о нарушениях в водоохранной зоне Охотского моря (бухта Нагаева).

Были проведены совместные мероприятия с департаментом ветеринарии администрации Магаданской области по уничтожению биологических отходов, обнаруженных на территории муниципального образования.

В 2012 году в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана № 7240 от 01.03.2012 г., № 1680 от 25.05.2011 г., № 3155 от 26.04.2012 г. «О проведении городской декады «Чистый автобус» проведены совместные проверки с ГИБДД УВД города Магадана с целью выявления автотранспорта, эксплуатируемого с превышением загрязняющих веществ в отработавших газах. Проверено 5 единиц автотранспорта предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

По фактам нарушений экологических и санитарно-технических норм и правил в течение 2012 года отделом экологической безопасности департамента выдано 16 предписаний.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ отделом экологической безопасности за отчетный период осуществлено 13 плановых проверок соблюдения Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», Лесного кодекса РФ. По результатам проверок при установлении нарушений были выданы предписания. Нарушения в соответствии с предписаниями устранены в полном объеме.

С целью обеспечения экологической безопасности в части защищенности природной среды и жизненно важных интересов населения муниципального образования «Город Магадан», для предотвращения негативного влияния полигона твердых бытовых отходов на состояние водного объекта (река Дукча) были продолжены работы по укреплению обваловки существующей дамбы полигона. За счет собственных средств МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» в рамках исполнения «Инвестиционной программы муниципального учреждения города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» по модернизации существующего полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2010-2015 годы», утвержденной решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 г. № 151-Д, проведены работы по отсыпке (обваловке) дамбы грунтом на высоту 0,5 м объемом 560 куб. м.

В 2012 году было сформировано техническое задание и смета на разработку проектной документации на модернизацию существующего полигона ТБО.

В 2012 году подготовлен к публикации 7-й номер «Экологического бюллетеня оценки состояния качества водных объектов и почв на территории города Магадана» по результатам мониторинга 2011 года.

Для подготовки 8-го номера «Экологического бюллетеня …» в 2012 году было отобрано 37 проб воды на территории муниципального образования «Город Магадан».

Проведена работа с ООО ИТП «Град» (г. Омск) в части раздела охраны окружающей среды комплексного проекта развития территории муниципального образования «Город Магадан».

В целях обеспечения пожарной безопасности в городских лесах 47 (сорока семи) организациям города Магадана направлены ПАМЯТКИ «О соблюдении правил пожарной безопасности в городских лесах муниципального образования «Город Магадан».

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2012 года № 2596 «О мерах по развитию системы обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Магадан» отделом подготовлен пакет документов (по 203 схемам размещения контейнерных площадок) на рассмотрение комиссии по определению мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТБО.

В целях обеспечения надлежащего порядка и чистоты на территории муниципального образования «Город Магадан» подготовлен адресный план установки и замены контейнеров и контейнерных площадок в городе Магадане.

С 2012 году в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», постановлением администрации Магаданской области от 31.12.2010 г. № 771-па «О Порядке ведения кадастра отходов производства и потребления Магаданской области» органами местного самоуправления начался вестись кадастр отходов производства и потребления муниципального образования.

Отдел экологической безопасности департамента принял активное участие в разработке городской целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Магадан».

План работ департамента САТЭК на 2013 год сформирован и направлен на решение вышеуказанных тактических задач.

В 2013-м и последующие годы будет продолжена реализация мероприятий городских целевых программ по благоустройству дворов, модернизации уличного освещения, безопасности дорожного движения, совершенствованию и развитию автомобильных дорог города, строительству жилья, модернизации и строительству объектов коммунального комплекса.

В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» на 2011-2013 годы» на дворовых территориях планируется уложить около 106 тыс. кв. метров асфальта, посадить 3250 ед. деревьев, 15790 ед. кустарника, установить 52 детских игровых комплекса, 227 малых архитектурных форм, 477 опор наружного освещения и 522 светильника.

В рамках городской целевой программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы» на 2012-2015 годы» в 2013 году планируется: посадка 235 ед. деревьев, 441 ед. кустарника; установка 16 детских игровых комплексов, 6 спортивных городков, 204 малых архитектурных форм, 308 секций ограждения, 23 м бордюрного камня; укладка асфальта на 26 кв. метрах дворовых территорий; устройство ливневой канализации (Колымское шоссе, 9, 9-а); установка наружных лестниц по адресу: ул. Колымская, район домов №№ 12, 12 корп.1; возведение пешеходного моста через поселковый ручей Хулакаг (п. Старый Уптар); установка контейнерной площадки под 2 контейнера (пр. К. Маркса, 54-а), 8 опор наружного освещения; устройство баскетбольной площадки (пр. К. Маркса, 67, 67-а); установка ограждения и малых архитектурных форм на территории МАОУ «Школа № 4», 2 видеокамер наблюдения на детской площадке в районе ДК «Пионерный».

В 2012 году была продлена ведомственная программа по модернизации уличного освещения до 2013 года. Согласно перечню программных мероприятий в 2013 году планируется произвести следующие работы:

- реконструкция наружного освещения с заменой 75 световых опор железобетонных на металлические, 333 светильников обычных на светодиодные (улицы Советская, Портовая, Рыбозаводская и др.);

- модернизация 10 щитов управления наружным освещением (замена на МИР ПП-03).

В 2012 году городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2008 – 2012 годы» закончила свое действие. В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Город Магадан» посредством совершенствования элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, создания безопасных условий для пешеходов разработана новая городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2013 – 2015 годы». В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 19,41 тыс. кв. метров отремонтированных тротуаров (ул. Пролетарская (в районе 3-го микрорайона), ул. Колымская, ул. Октябрьская, ул. Берзина (от кольцевой развязки до дома № 33, обе стороны), ул. Портовая (от пр. Ленина до ул. Коммуны), ул. Портовая (от дома № 21 до дома № 33), ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Дзержинского), ул. Кольцевая (от перекрестка с ул. Гагарина до дома № 25), ул Портовая (по ходу движения в МТП от остановки "Стрелка" до пересечения с ул. Октябрьской), Колымское шоссе в районе кольцевой развязки (дом № 5) и т. д), установить 573 опоры дополнительного искусственного освещения на территории моргородка (от перекрестка с ул. Приморской), ул. Речной (от мкрн. Пионерный до мкрн. Солнечный), Объездном шоссе (от перекрестка с дорогой на Горняк до перекрестка с Колымским шоссе) и др.

Планируется оборудовать улично-дорожную сеть шестью новыми светофорными объектами для повышения пропускной способности и снижения риска дорожно-транспортных происшествий; провести капитальный ремонт 600 м ливневой канализации; установить 1000 ед. пешеходных ограждений, 300 ед. знаков ПДД и информационных панно на желтом фоне, оборудовать искусственными неровностями монолитного типа 30 участков города, нанести 26 тыс. кв. метров дорожной разметки.

В рамках городской целевой программы «Совершенствование и развитие сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2009 - 2013 годы в 2013 году будет продолжено строительство автомобильной дороги от улицы Ягодной до кольцевой развязки по Колымскому шоссе в городе Магадане, которая позволит обеспечить транспортной инфраструктурой указанный район с учетом его перспективной застройки жильем экономического класса.

Планируется продолжить внепрограммные мероприятия по благоустройству, а именно произвести:

- строительство новой площади в районе Набережной реки Магаданки;

- строительство нового лестничного спуска на побережье Охотского моря в бухте Нагаева;

- благоустройство побережья Охотского моря в бухте Нагаева «Морской фасад»;

- монтаж моста через реку Дукча в бухте Гертнера;

- изготовление и монтаж нестационарных контейнерных площадок для твердых бытовых отходов;

- строительство скверов на смотровой площадке, в районе отсыпки по Портовому шоссе;

- благоустройство территории в районе двух маяков;

- капитальный ремонт подпорных стен;

- капитальный ремонт наружных лестниц в дворовых территориях.

Будет продолжено строительство и реконструкция объектов жилья. В 2013 году планируется завершение строительства жилого дома по улице Полярной в рамках инвестиционного контракта, завершение строительства 30-квартирного жилого дома со встроенным помещением в районе дома № 28 по улице Гагарина в поселке Сокол, капитальное строительство второй 3-этажной 12-квартирной блок-секции в районе дома № 18 по Марчеканскому шоссе, 5-этажного многоквартирного дома по улице Якутской, 16-квартирного жилого дома в районе дома № 1 по улице Приморской, двух 18-квартирных жилых домов в поселке Уптар, трех 18-квартирных жилых домов по улице Энергостроителей, 9-этажного жилого дома по Колымскому шоссе, реконструкция жилого здания со встроенным магазином по улице Южной, 3-а.

В 2013 году планируется разработка проектной документации на завершение строительства здания детского сада на 220 мест в микрорайоне № 3.

В рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» продолжится возведение объекта долгосрочного строительства «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане».

В рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2011-2014 годы в 2013 году запланированы следующие мероприятия:

- выполнение авторского и технического надзора за строительством объекта «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане»;

- разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в поселке Уптар в городе Магадане;

- разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство наружных сетей электроснабжения очистных сооружений канализации в поселке Уптар в городе Магадане;

- разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство напорного коллектора для очистных сооружений в поселке Уптар в городе Магадане;

- разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей холодного водоснабжения для очистных сооружений в поселке Уптар в городе Магадане;

- разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в поселке Снежная Долина;

- строительство напорного коллектора, модульной канализационной насосной станции № 3 в микрорайоне Нагаево в городе Магадане;

- реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП № 1 до ЦТП № 2, II этап «Участок от ТК-14 до ТК-18», 2 очередь;

- строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушке в городе Магадане;

- разработка рабочей документации на строительство водопроводных очистных сооружений на реке Каменушке в г. Магадане;

- строительство участка водопровода протяженностью 500 м от водозабора поселка Сокол;

- реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г. Магадане;

- строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на р. Правая Козлинка в поселке Сокол;

- монтаж локальной системы оповещения на потенциально опасных объектах МУП г. Магадана «Водоканал»;

- модернизация существующего полигона ТБО в городе Магадане.

В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2013 год запланированы:

- строительство наружных сетей тепло-водоснабжения в микрорайоне Пионерный по улице Энергостроителей в г. Магадане;

- строительство наружных сетей тепло-водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения к земельным участкам под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство.

Среди прочих мероприятий в области коммунального хозяйства запланированы такие, как разработка проектной документации на модернизацию существующего полигона ТБО в г. Магадане, на строительство городского кладбища в районе 13 км, на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения в районе частной застройки (ул. Речная, Сибирская, Песочная), на реконструкцию котельной и наружных тепловых сетей в микрорайоне Радист в г. Магадане. Кроме того, запланирована реконструкция канализационной системы в поселке Уптар, системы обеззараживания питьевой воды установкой гипохлорита натрия водозабора в поселках Уптар и Сокол, выгребов в поселках Дукча и Радист.

Продолжится капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилищ № 1 и № 2 на реке Каменушке.

В 2013 году отделом экологической безопасности запланировано продолжить проведение мониторинга состояния водных объектов и почв территории областного центра, контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства и «Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», работу над «Планом мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период НМУ», работу по ведению кадастра отходов на территории муниципального образования «Город Магадан». Количество выдаваемых разрешений, предписаний, проводимых проверок предполагается на уровне 2012 года.

По поставленным вопросам сообщаем следующее:

- Что наиболее значительное удалось сделать в 2012 году?

Наиболее значительные мероприятия, которые удалось осуществить, это начало освоения пустующих земель в части строительства инженерных сетей к земельным участкам под индивидуальную жилую застройку для граждан, имеющих трех и более детей. На данное мероприятие были направлены средства областного и местного бюджетов.

В 2013 году введено в эксплуатацию 4,2 тыс. кв. метров жилья под расселение из аварийного и ветхого жилья.

На строительстве объекта «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане» был освоен значительный объем средств из федерального и областного бюджетов в размере 368,0 млн. руб.

В рамках муниципальных целевых программ проведена большая работа по благоустройству города, в том числе и по направлению повышения безопасности дорожного движения:

- установлено опор и светильников – 411 единиц;

- посажено деревьев и кустарников – 32 340 единиц;

- установлено детских игровых комплексов и малых архитектурных форм – 608 единиц;

- установлено ограждений – 3622 погонных метра;

- заасфальтировано территорий – 141 843 квадратных метра;

- построено и отремонтировано тротуаров – 8 295 квадратных метра;

- нанесено дорожной разметки – 27 796 квадратных метров;

- установлено дорожных знаков – 998 единиц.

- Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Не удалось увеличить объемы жилищного строительства и благоустройства в связи с недостаточным финансированием, а также с отсутствием в области производственной базы строительных материалов и нехваткой кадров в строительной отрасли.

- Какие задачи стоят в 2013 году?

Основными задачами является жилищное строительство, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальной инфраструктурой пустующих земель под индивидуальное жилищное строительство, благоустройство города.

Увеличить в 2 раза объем жилищного строительства. Завершить строительство объекта «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане». В связи с запуском нового асфальтобетонного завода и применением в асфальтобетонной смеси полимерных добавок улучшить качество асфальтирования при проведении благоустройства города.