# ВАНИНСКИЙ РАЙОН

В 2012 году администрацией Ванинского муниципального района проведена работа по подготовки документации (дефектные ведомости, сметные расчеты, акты выполненных работ, задания на проектирование, осуществление технического надзора и т.д.) для проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству, проектированию объектов муниципальной собственности, а именно:

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Объекты коммунального хозяйства:

1. Строительство очистных сооружений в п. Ванино.

В 2012 году предусмотрено финансовых средств на сумму 1,76 млн. рублей, в том числе: бюджет Ванинского района – 1,67 млн. рублей. На данную сумму планируется разработать технико – экономическое обоснование на строительство очистных сооружений в п. Ванино. Подрядная организация – ООО «Водный мир» (г. Новосибирск)

Объекты социального назначения:

1.2. Строительство школы в пос. Тумнин Ванинского района.

В 2012 году выполнено работ на сумму 129,2 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 116,3 млн. рублей, средства бюджета Ванинского муниципального района – 12,9 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Строймонтаж».

1.3. Строительство социально-культурного центра в р.п. Высокогорный Ванинского района.

В 2012 году выполнено работ на сумму 20,5 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 9 млн. рублей, средства бюджета Ванинского муниципального района – 11,5 млн. рублей. Выполнены работы по устройству монолитной бетонной фундаментной плиты, выполняется монтаж каркаса здания. Подрядная организация – ООО «Строймонтаж». Срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2013 год.

1.4. Реконструкция Дворца спорта в п. Ванино. 2 этап. Корпус А (игровой зал).

В 2012 и 2013 годах на завершение работ по реконструкции объекта запланировано 20,0 млн. руб. (10,0 млн. руб. – бюджет района 2012 года, 10,0 млн. руб. – бюджет района 2013 года). В декабре 2012 года проведен аукцион на право заключения муниципального контракта. Победителем аукциона (генподрядной организацией) признано ООО «АкваСтрой». Ввод в эксплуатацию объекта – июль 2013 года.

1.5. Социально-культурный центр с. Датта

На 2012 год предусмотрена разработка проектно – сметной документации за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 3,5 млн. рублей.

1.6. Социально-культурный центр п. Токи.

На 2012 год предусмотрена корректировка проектно-сметной документации за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 1,0 млн. рублей.

1.7. Строительство бассейна в п. Высокогорный.

В бюджете Ванинского муниципального района на 2012 год на разработку проектно – сметной документации на строительство бассейна запланированы финансовые средства в размере 1,0 млн. руб. Подрядная организация - ООО «Водный мир». Срок выдачи ПСД – январь 2013 года.

1.8. Строительство бассейна в п. Октябрьский.

В бюджете Ванинского муниципального района на 2012 год на разработку проектно – сметной документации на строительство бассейна запланированы финансовые средства в размере 1,0 млн. руб. Подрядная организация - ООО «Водный мир». Срок выдачи ПСД – январь 2013 года.

Итого в 2012 году предусмотрено денежных средств по объектам капитального строительства на сумму 167,97 млн. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 125,3 млн. рублей, за счет средств бюджета Ванинского муниципального района -42,67 млн. рублей.

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Объекты коммунального хозяйства:

2.1. Капитальный ремонт ДЭС в п. Тумнин

В 2012 году было выполнено работ на сумму 5,77 млн. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 3,6 млн. рублей, за счет средств бюджета Ванинского района- 2,17 млн. рублей. Выполнены следующие работы:

- приобретение дизель-генератора мощностью 310 кВт – 3,74 млн. рублей;

- демонтаж существующего и монтаж новых дизель-генераторов в количестве 3 шт. – 2,03 млн. рублей. Ремонтные работы ДЭС были выполнены подрядной организацией ЗАО «Зональное».

2.2. Капитальный ремонт котельной в с. Уська-Орочская

В 2012 году было выполнено работ на сумму 2,03 млн. рублей, в том числе:

- бюджет Ванинского района – 0,5 млн. рублей;

- краевой бюджет – 1,53 млн. рублей.

Ремонтные работы котельной были выполнены подрядной организацией ООО «Амурский строительный двор».

2.3. Замена котла на центральной котельной в п. Ванино.

В 2012 году было выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 12 млн. рублей. Ремонтные работы котельной с заменой котла были выполнены подрядной организацией ЗАО ПК «Котлострой».

2.4. Капитальный ремонт котельной № 3 в п. Токи.

На 2012 год предусмотрено финансовых средств в сумме 12 млн. рублей.

Приобретено оборудование на котельную: котел и топка в сумме 3,85 млн. рублей.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Янтарь».

2.5. Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Октябрьский.

На 2012 год предусмотрено средств в бюджете Ванинского района на сумму 8,3 млн. рублей.

Выполнены работы по монтажу резервной углеподачи в сумме 6,7 млн. рублей.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Амурский строительный двор».

2.6. Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с. Тулучи.

В 2012 году выполнено работ на сумму 0,8 млн. рублей за счет средств Ванинского района.

Выполнены работы по замене трубопроводов и запорной арматуры надземной теплотрассы.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Промышленное и гражданское строительство».

2.7. Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Тулучи.

В 2012 году выполнено работ на сумму 0,5 млн. рублей за счет средств Ванинского района.

Выполнены работы по ремонту железобетонных лотков.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Промышленное и гражданское строительство».

2.8. Капитальный ремонт системы теплоснабжения в п. Тумнин.

В 2012 году выполнено работ на сумму 0,45 млн. рублей за счет средств Ванинского района.

Выполнены работы по замене трубопроводов и запорной арматуры в каналах подземной теплотрассы.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Промышленное и гражданское строительство».

2.9. Капитальный ремонт системы водоотведения в п. Тумнин.

В 2012 году выполнено работ на сумму 0,5 млн. рублей за счет средств Ванинского района.

Выполнены работы по прокладке трубопроводов канализации и устройству канализационных колодцев.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Промышленное и гражданское строительство».

2.10. Капитальный ремонт котлов на котельной № 3 в п. Высокогорном.

В 2012 году выполнено работ на сумму 4,17 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.

Выполнены работы по обмуровке и огнезащите котла ДКВР-4,13 с заменой технологического трубопровода.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Дальстройсистема».

2.11. Капитальный ремонт системы теплоснабжения в п. Монгохто.

В 2012 году выполнено работ на сумму 5,36 млн. рублей за счет средств Ванинского района.

Выполнены работы по замене трубопроводов и запорной арматуры в каналах надземной и подземной частей теплотрассы.

Ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Рубин».

Итого в 2012 году выполнено работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства на сумму 51,88 млн. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 9,3 млн. рублей, за счет средств бюджета Ванинского района -42,58 млн. рублей.

Объекты образования:

2.12. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Сказка» городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский»

В 2012 году выполнено работ на сумму 3,03 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района- 2,71 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,32 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт системы отопления и канализации на сумму 0,2 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Янтарь»;

- устройство шатровой кровли на сумму - 2 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Исида»;

- ремонт наружной стены – 0,02 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Хачкарь»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,49 млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В. М;

- устройство системы видеонаблюдения – 0,32 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дальневосточные системы безопасности».

2.13. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Маячок» сельского поселения «Поселок Токи»

За счет средств бюджета Ванинского района в 2012 году выполнено работ на сумму 1,35 млн. рублей, в том числе:

- замена оконных блоков и входных дверей на сумму 0,8 млн. рублей. Подрядная организация ООО «Профиль Трейд»;

- устройство ограждения на сумму 0,55 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ДальЭнергоКиП».

2.14. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Золотой ключик» городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ на сумму 4,67 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района - 4,44 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,23 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- устройство шатровой кровли на сумму - 4 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Исида»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,44 млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В. М;

- устройство системы видеонаблюдения – 0,23 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дальневосточные системы безопасности».

2.15. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ на сумму 4,776 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района - 4,54 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,236 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- устройство шатровой кровли на сумму - 4 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Исида»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,39млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В. М;

- устройство системы видеонаблюдения – 0,236 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дальневосточные системы безопасности»;

- ремонт склада, замена перегородок тамбура – 0,15 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Феникс-люкс».

2.16. Замена оконных блоков и входных дверей МБДОУ детский сад сельского поселения «Поселок Тумнин».

В 2012 году выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 0,2 млн. рублей. Подрядная организация - ИП Волобуев В.М.

2.17. Замена оконных блоков и входных дверей МБДОУ детский сад Даттинского сельского поселения.

В 2012 году выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 0,8 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Востокрегиострой».

2.18. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Улыбка» городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский»

В 2012 году выполнено работ на сумму 0,708 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района - 0,5 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,208 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,5 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Север»;

- устройство системы видеонаблюдения – 0,208 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дальневосточные системы безопасности».

2.19. Замена оконных блоков и входных дверей МБДОУ детский сад «Искорка» городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

В 2012 году выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 0,8 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Востокрегиострой».

2.20. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Веточка» городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму 0,447 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,17 млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В.М;

- ремонт продуктового склада – 0,277 млн. рублей. Подрядчик - ИП Балезин Э.Н.

2.21. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ на сумму 4,65 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района - 4,45 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,2 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт системы отопления – 0,3 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ДальЭнергоКиП»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 1,4 млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В. М;

- ремонт и установка ограждения – 2,25 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Торговый дом «Аполлон»»;

- ремонт системы электроосвещения – 0,5 млн. рублей. Подрядчик ИП Дегтярев В.П;

- ремонт помещений под библиотеку – 0,2 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Гарант».

2.22. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму 7,83 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт системы отопления – 0,46 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ДальЭнергоКиП»;

- капитальный ремонт кровли – 7,37 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дальстройсистема».

2.23. Капитальный ремонт МБОУ СОШ городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму 1,88 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт системы отопления – 0,49 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ДальЭнергоКиП»;

- капитальный ремонт кровли – 0,2 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Гарант»;

- ремонт туалетов на 4 этаже – 0,19 млн. рублей. Подрядчик - ИП Балезин Э.Н;

- замена оконных блоков и входных дверей – 1,0 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Востокрегиострой».

2.24. Капитальный ремонт МБОУ СОШ городского поселения «Поселок Токи»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму 1,73 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт системы отопления – 0,25 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Янтарь»;

- капитальный ремонт кровли – 0,2 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Хачкарь»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,78 млн. рублей. Подрядчик - ИП Дениско;

- ремонт системы электроосвещения – 0,5 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «СКФ «Рубин».

2.25. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ всего 2,432 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района на сумму 2,432 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,38 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ограждение территории – 0,45 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ДальЭнергоКиП»; ООО «Торговый дом «Аполлон»;

- капитальный ремонт кровли – 0,383 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Гарант»;

- ремонт системы электроосвещения – 0,415 млн. рублей. Подрядчик - ИП Дегтярев В.П;

- замена оконных и входных дверных блоков – 0,36 млн. рублей. Подрядчик - ООО «ТД ХЗСАК»;

- ремонт дошкольной группы – 0,38 млн. рублей. Подрядчик – ООО «Гарант»

- ремонт помещений - 0,444 млн. рублей. Подрядчик - ИП Маилова О. В

2.26. Капитальный ремонт МБОУ СОШ Даттинского сельского поселения

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 0,5 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- замена оконных и входных дверных блоков – 0,4 млн. рублей. Подрядчик – ИП Волобуев В. М;

- капитальный ремонт спортзала – 0,1 млн. рублей. Подрядная организация – РПО Ванинского муниципального района.

2.27. Капитальный ремонт МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»

В 2012 году выполнено работ на сумму 2,78 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района на сумму всего 1,78 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 млн. рублей

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровли – 0,8 млн. рублей. Подрядчик – ООО «АкваСтрой»;

- замена оконных и входных дверных блоков – 0,78 млн. рублей. Подрядчик – ООО «Элком-ДВ»;

- ремонт ограждения территории – 0,1 млн. рублей. Подрядчик – ИП Курочкин А. А.;

- ремонт туалетов - 0,1 млн. рублей. Подрядчик – ИП Носуленко;

- ремонт помещений дошкольной группы – 1 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «АкваСтрой».

2.28. Капитальный ремонт МБОУ СОШ Тулучинского сельского поселения

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму 3,78 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровли – 0,9 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ПГС»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,8 млн. рублей. Подрядная организация ТД «ХЗСАК»;

- ремонт помещений – 2,08 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «ПГС»;

- замена оконных и входных дверных блоков – 0,4 млн. рублей. Подрядчик – ИП Волобуев В. М;

- капитальный ремонт спортзала – 0,1 млн. рублей. Подрядная организация – РПО Ванинского муниципального района.

2.29. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ Кенадского сельского поселения

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 0,3 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту покрытия кровли. Подрядная организация - ЗАО «Контроль».

2.30. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3 городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 3,34 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт ограждения – 0,1 млн. рублей. Подрядная организация ООО «ТД «Аполлон»;

- ремонт системы электроосвещения – 0,85 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Янтарь»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 1,94 млн. рублей. Подрядная организация ООО «Профильтрейд»;

- ремонт раздевалок и тренерской – 0,35 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Лесинвест»;

- ремонт системы отопления – 0,1 млн. рублей. Подрядчик – ООО «Янтарь».

2.31. Капитальный ремонт МБОУ СОШ Уська-Орочского сельского поселения

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 1,19 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт полов и входных дверей – 0,14 млн. рублей. Подрядная организация - ИП Среблянский А. М.;

- ремонт надворного туалета – 0,07 млн. рублей. Подрядная организация – ИП Среблянский А. М.;

- ремонт здания– 0,98 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Терек».

2.32. Капитальный ремонт МБОУ СОШ Высокогорненского городского поселения.

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 2,35 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт системы электроосвещения – 0,85 млн. рублей. Подрядная организация - ИП Туров;

- ремонт отмостки, полов в помещениях – 0,5 млн. рублей. Подрядная организация – ИП Синарев;

- замена оконных и входных дверных блоков – 1,0 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Элком-ДВ».

2.33. Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦВР городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 2,188 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт помещений – 1,69 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «АкваСтрой»;

- ремонт кровли – 0,09 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «АкваСтрой»;

- замена оконных блоков – 0,408 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «АкваСтрой».

2.34. Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦВР «Радуга» городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский»

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 0,2 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт кровли – 0,2 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Хачкарь».

2.35. Капитальный ремонт здания и благоустройство территории детского сада п. Высокогорный.

В 2012 году выполнено работ на сумму 16,44 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района на сумму всего 7,34 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 9,1 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- проведение экспертизы - 0,04 млн. рублей. Экспертная организация – КГБУ «Единая госуд. Экспертиза»

-комплексный капремонт здания (замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, благоустройство территории, малые архитектурные формы) – 16,4 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «СК «Строймонтаж ДВ».

2.36. Капитальный ремонт МБДОУ Кенадского сельского поселения

В 2012 году выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского муниципального района на сумму 1,04 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- монтаж расширительного бака – 0,49 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «АкваСтрой»;

- замена оконных блоков и входных дверей – 0,2 млн. рублей. Подрядчик - ИП Волобуев В.М;

- установка септика – 0,35 млн. рублей. Подрядная организация ООО «АкваСтрой».

2.37. Капитальный ремонт здания и благоустройство территории детского сада «Ручеек» в п. Ванино.

В 2012 году выполнено работ на сумму 13,72 млн. рублей, в том числе: за счет средств Ванинского района на сумму всего 8,02 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 5,7 млн. рублей.

Выполнены следующие работы:

- проведение экспертизы - 0,02 млн. рублей. Экспертная организация – КГБУ «Единая государственная экспертиза»

-комплексный капремонт (замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, благоустройство территории, малые архитектурные формы) – 12,9 млн. рублей. Подрядная организация ООО «АкваСтрой»;

- замена оконных и входные дверных блоков – 0,8 млн. рублей. Подрядчик - ИП Дениско Д. В.

2.38. Замена оконных блоков и входных дверей МБДОУ детский сад Тулучинского сельского поселения.

В 2012 году выполнено работ за счет средств Ванинского района на сумму всего 0,17 млн. рублей. Подрядная организация - ИП Волобуев В. М.

2.39. Устройство системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад «Светлячок» г.п. «Рабочий поселок Ванино».

В 2012 году выполнено работ за счет средств краевого бюджета на сумму всего 0,24 млн. рублей, подрядная организация ООО «НТ «Поиск Защита».

Итого за 2012 год выполнено работ по капитальному ремонту объектов образования на сумму 83,921 млн. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 17,614 млн. рублей, за счет средств бюджета Ванинского района -66,307 млн. рублей.

Объекты здравоохранения:

2.40. Капитальный ремонт терапевтического отделения стационара МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

В 2012 году было выполнено работ за счет средств федерального бюджета на сумму 0,87 млн. рублей. Подрядные организации – ООО «ЦДС «Альянс», ООО «ДальЭнергоКиП»

2.41. Капитальный ремонт акушерского отделения МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 2,37 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Дедал».

2.42. Капитальный ремонт амбулатории в п. Монгохто МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 2,28 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «АкваСтрой».

2.43. Капитальный ремонт поликлиники МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района.

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 3,7 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Амурский строительный двор».

2.44. Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района.

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 4,16 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Гилюй».

Выполнен комплексный ремонт помещений – замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы.

2.45. Капитальный ремонт кабинета флюорографии МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 0,746 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Янтарь».

2.46. Монтаж, настройка и пусконаладка ЛВС МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 0,695 млн. рублей. Подрядные организации – ООО «ЦДС «Альянс», ООО «Система», ИП Емельянов.

2.47. Капитальный ремонт амбулатории по ул. Космонавтов, 3 в п. Октябрьский.

За счет средств бюджета Ванинского района предусмотрено выполнение работ на сумму 2,22 млн. рублей. Подрядная организация – ООО «Лесинвест».

2.48. Капитальный ремонт кабинета анестезиологии МБУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района.

За счет средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 0,12 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «ДальЭнергоКиП»

Итого за 2012 год выполнено работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения на сумму 19,11 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 14,61 млн. рублей, за счет средств бюджета Ванинского района -4,5 млн. рублей.

Объекты культуры:

2.49. Капитальный ремонт кровли МБУ «Районный Дом культуры» Ванинского муниципального района.

Выполнен ремонт стропильной системы, проведена замена покрытия кровли (металлической на металлочерепицу).

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 2,95 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Терек».

2.50. Замена оконных блоков в служебных помещениях и лестничной клетке МБУ «Районный Дом культуры» Ванинского муниципального района.

В 2012 году было выполнено работ за счет средств бюджета Ванинского района на сумму 0,22 млн. рублей. Подрядчик - ИП Мандрика Ю. А

2.51. Благоустройство территории перед зданием МБУ «Районный дом культуры» Ванинского муниципального района.

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 1,75 млн. рублей.

В 2012 году выполнены работы по асфальтированию территории вокруг РДК, отремонтирована площадка перед РДК с лестницами. Подрядные организации - ООО «АкваСтрой», ИП Маилова О. В.

2.52. Ремонт фасада, холла 2-го этажа, установка пластиковых окон в здании МБУ «Районный Дом культуры».

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 2,92 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «АкваСтрой».

2.53. Укладка уличного спортивного покрытия для досугово - спортивной площадки на территории Уська-Орочского сельского поселения

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 0,418 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «Планета Спорт».

2.54. Капитальный ремонт здания клуба в с. Тулучи.

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 0,4 млн. рублей.

В 2012 году выполнены работы по ремонту стропильной системы и замене покрытия кровли (шиферной на металлочерепицу). Подрядная организация - ООО «Август Плюс».

2.55. Капитальный ремонт кровли здания ул. Мира, 5 п. Ванино.

За счет средств бюджета Ванинского района выполнено работ на сумму 4,63 млн. рублей.

В 2012 году выполнены работы по ремонту стропильной системы и замене покрытия кровли (металлической на металлочерепицу). Подрядная организация - ООО «АкваСрой».

Итого за 2012 год выполнено работ по капитальному ремонту объектов культуры на сумму 13,288 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ванинского района -13,288 млн. рублей.

Всего за 2012 год выполнение по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Ванинского района составляет 168,199 млн. рублей, в том числе:

- средства Ванинского муниципального района – 126,675 млн. рублей;

- средства бюджета Хабаровского края – 26,914 млн. рублей;

- средства федерального бюджета – 14,61 млн. рублей.

В 2012 году администрацией Ванинского муниципального выдано 44 разрешения на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства, в том числе:

- объекты жилищного строительства – 13 разрешений;

- объекты производственного назначения – 31 разрешение.

В 2012 году администрацией Ванинского муниципального выдано 26 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе:

- объекты жилищного строительства – 6 разрешений;

- объекты производственного назначения – 20 разрешений, основные из них:

1. Лесопильный цех. 2 очередь. 2 пусковой комплекс. Сушильный цех № 4. Сушильный цех № 5. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

2. Завод по производству топливных гранул. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

3. Площадка для хранения сыпучих материалов. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

4. РММ цеха ДСП. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

5. Склад ДСП. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

6. Завод по производству клееного щита. Завод по производству клееного бруса. Застройщик – ООО СП «Аркаим».

7. АЗС № 8 в п. Октябрьский. Застройщик – ООО «АЗС-Трансбункер».

8. Операторная установки по приготовлению топлива для судовых двигателей. Застройщик – ЗАО «Трансбункер».

9. Строительство второго соединительного пути Токи – Терминал. Застройщик – ЗАО «Дальтрансуголь».

10. Дополнительный склад угля, станер – реклаймер № 4. Застройщик – ЗАО «Дальтрансуголь».

В декабре 2012 года администрацией городского поселения «Рабочий поселок Ванино» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Два жилых дома на 54 квартиры в п. Ванино.2 этап. Первый пусковой комплекс - жилой дом № 1». Общая площадь жилых помещений данного объекта составила – 2648,66 кв. м. Всего в 2012 году на территории Ванинского муниципального района площадь введено построенного и реконструированного жилья составила – 4096,66 кв. м.

В рамках реализации закона Хабаровского края № 100 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края» администрацией Ванинского района совместно с администрациями городских и сельских поселений района в 2012 году проведена и продолжает проводиться работа по формированию и предоставлению земельных участков многодетным гражданам. По состоянию на 20.01.2013 г. в очередь на предоставление земельных участков в собственность, бесплатно на территории Ванинского района поставлено 97 граждан, из них 84 – для осуществления индивидуального жилищного строительства (76% по р.п. Ванино), 2 – для осуществления дачного строительства, 6 – для ведения личного подсобного хозяйства. В настоящее время администрацией района многодетным гражданам предоставлено 17 земельных участков (15 – р.п. Ванино, 2 – р.п. Октябрьский) для осуществления индивидуального жилищного строительства общей площадью 2,07 га, которые были определены путем жеребьевки и самостоятельного формирования земельных участков, что составляет 17,5% от общего числа поданных заявлений.

17 января 2013 года проведена очередная жеребьевка, на которой разыграно 7 земельных участков из 13 (6 человек на жеребьевку не явились). Для проведения следующей жеребьевки формируются и ставятся на кадастровый учет 25 земельных участков (20 – р.п. Ванино, 2 – р.п. Октябрьский, 3 – с. Датта).