# КРАСНОЯРСК

В 2012 году в городе реализовывалась ДГЦП «Информатизация города Красноярска на 2012-2014 годы», результатами которой стало:

в рамках создания инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронной форме: на официальном сайте администрации города реализована возможность подать заявление в электронном виде на 26 услуг; в рубрике «Интерактивное голосование» реализована возможность удаленного электронного голосования экспертов при отборе кандидатов в резерв управленческих кадров; в рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий и реализации социально-ориентированных проектов в сфере образования обеспечена возможность дистанционного обучения для 54 детей с ограниченными возможностями здоровья;

в рамках автоматизации деловых процессов администрации города и муниципальных учреждений в объеме, необходимом для эффективного выполнения ими своих функций расширен функционал информационных систем, в частности: разработаны модули системы по учету избирателей -«Синхронизация с Федеральной информационной адресной системой» и «Загрузка из внешних источников»; разработаны модули АИС по формированию и оценке исполнения муниципальных заданий на оказание услуг муниципальными учреждениями: «Учет предписаний надзорных и контролирующих органов», «Электронное согласование показателей социально-экономического развития», «Учет договоров и исполнения договорных обязательств пассажирских перевозок»; разработаны модули АИС учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Задачи на 2013 год:

- Переход на предоставление услуг в электронной форме.

- Внедрение принципа «одного окна».

3. Содействие развитию новых технологий отрасли «Связь» на территории города за счет развития зон свободного беспроводного доступа в Интернет для населения.

Решением участников конференции АСДГ «Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы, связанные с переходом на межведомственное взаимодействие и пути их решения», состоявшейся в октябре 2012 г., в числе наиболее острых вопросов, требующих скорейшего решения названы следующие:

- Нормативно - правовое обеспечение реализации «Электронного правительства» и «Электронного муниципалитета».

- Вопросы обучения муниципальных служащих применению новых технологий при оказании муниципальных услуг.

- Совершенствование работы с единым порталом государственных и муниципальных услуг, с системой межведомственного электронного взаимодействия.

- Интеграция муниципальных информационных систем (МИС) и баз данных (БД) со СМЭВ и универсальной электронной картой.

- Внедрение геоинформационных систем в муниципальных образованиях.