АНГАРСК

Капитальное строительство

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2013 год утверждена постановлением администрации города Ангарска от 21.12.2012 № 2525-г (в редакции постановлений администрации города Ангарска от 28.03.2013 № 439-г, от 17.05.2013 № 710-г, от 11.09.2013г № 1565-г, от 20.12.2013 № 2142) (далее-программа). Целью программы является: улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации жилищного фонда города Ангарска, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение комфорта и качества проживания, улучшение качества предоставления коммунальных услуг при снижении затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда города Ангарска, повышение энергоэффективности многоквартирных домов путем организации и проведения в них капитального ремонта инженерных систем, предоставление государственной поддержки собственникам помещений многоквартирных домов самостоятельно выбравших способ управления и принявших решение о проведении капитального ремонта.

Основными задачами Программы являются:

-	осуществление капитального ремонта многоквартирных домов для поддержания конструктивных элементов многоквартирных домов, внутри домовых инженерных систем в технически исправном состоянии;

-	обеспечение   необходимого   объема  финансирования  капитального  ремонта многоквартирных домов в соответствии с установленными сроками его проведения;

-	увеличение срока эксплуатации многоквартирного жилищного фонда;

-	формирование условий, обеспечивающих привлечение средств собственников помещений в многоквартирных домах, для проведения капитального ремонта жилищного фонда;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- снижение затрат на текущее содержание многоквартирных домов. Программа реализуется в 2013 году.

В рамках программы отремонтированы 9 многоквартирных домов, также был произведен капитальный ремонт в помещениях общего пользования 2 многоквартирных домов (бывшие общежития) на общую сумму 33,5 млн. руб. Финансирование Программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ангарска - 9 012,7 тыс. руб., из средств бюджета Иркутской области - 9 942,5 тыс. руб., из средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 000,0 тыс. руб., средства собственников помещений многоквартирных домов - 4 600,0 тыс. руб.

Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2015 годах», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 29.05.2013 № 199-пп (далее -программа). Целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной адресной программе по переселению граждан, при условии, что органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства, общая суммарная численность населения, которых составляет не менее чем двадцать процентов общей численности населения Иркутской области, в границах которого находятся такие муниципальные образования.

Основными задачами Программы являются:

- подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, признанных до 1 января 2012 года, в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства;

-	снос жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- обеспечение роста темпов жилищного строительства.

По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Ангарске между Департаментом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» на общую сумму 95 461,3 тыс. руб. из которых 75 403,7тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Иркутской области, 20 057,6 тыс. руб. средства бюджета города Ангарска. Строительство домов будет осуществлено в 251 квартале города Ангарска. Общее количество квартир - 64 общей площадью 2 824,3 кв. м., строительство должно быть завершено до 01.10.2014.

Также в 2013 году произведена окончательная оплата по муниципальным контрактам 2012 года за счет неиспользованных остатков 2012 года. Приобретено и сдано в эксплуатацию 39 квартир общей площадью 1732,7 кв. м. и установлено в доме энергоэффективное оборудование за счет средств бюджета Иркутской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и период до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.12.2010 № 318-пп (в редакции постановлений Правительства Иркутской области от 23.05.2011 № 137/1-пп, от 01.12.2011 № 358-пп, от 04.06.2012 № 288-пп, от 03.09.2012 № 467-пп, от 21.09.2012 № 500-пп, от 26.11.2012 № 665-пп, от 25.02.2013 № 54-пп, от 01.04.2013 № 127-пп, от 12.04.2013 № 148-пп, от 24.04.2013 № 169-пп, от 31.10.2013 №495-пп).

По муниципальному контракту на участие в долевом строительстве многоквартирных домов для реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда в городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным и непригодным для проживания, на период до 2019 года», утвержденной решением Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 58-10гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 31.08.2010 № 496-45гД, от 08.02.2011 № 575-гД, от 05.04.2011 № 600-56гД, от 01.12.2011 № 689-69гД, от 28.02.2012 № 720-75гД, от 03.12.2012 № 18-ОЗгД, от 05.03.2013 № 60-08гД, от 07.05.2013 № 94-11гД, от 04.07.2013 № 123-14гД) приобретено 10 квартир общей площадью 433,1 кв.м на общую сумму 13 655,2 тыс. руб., за счет средств бюджета города Ангарска в размере 9 838,6 тыс. руб., бюджета Иркутской области в размере 3 816,6 тыс. руб. (квартиры передаются в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска для дальнейшего заселения граждан).

Таким образом, в ходе реализации мероприятий в рамках программы в 2013 году приобретено 49 квартир, расселено 6 многоквартирных аварийных и непригодных для проживания домов, 130 человек переселены, снесен аварийный и подлежащей сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый - 4, дом № 37.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска

В 2013 году в городе Ангарске реализована долгосрочная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска» на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Ангарска от 25.04.2013 № 607-г (в редакции постановлений администрации города ангарска от 08.11.2013 № 1873-г, от 30.12.2013 № 2262-г).

В 2013 году выполнен ремонт 46 дворов многоквартирных домов, обустроено 26 парковочных карманов для временного хранения транспортных средств.

Общая площадь ремонта - 29 506,4 м2.

При проведении ремонта дворовых территорий многоквартирных домов выполнено: уширение проезжей части внутриквартальных проездов, устройство парковочных карманов для временного хранения транспортных средств, замена песчано-гравийного основания, замена бордюрного камня, восстановление газонов, отведение дождевых и сточных вод.

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 265-пп (в редакции постановлений Правительства Иркутской области от 02.03.2011 № 57-пп, от 23.06.2011 № 169-пп, от 22.09.2011 № 282-пп, от 19.10.2011 № 326-пп, от 25.11.2011 № 345-пп, от 07.03.2012 № 70-пп, от 04.06.2012 № 290-пп, от 03.09.2012 № 472-пп, от 24.10.2012 № 589-пп, от 22.11.2012 № 652-пп, от 01.04.2013 № 119-пп, от 09.08.2013 № 299-пп, от 31.10.2013 № 471-пп), завершены работы по ремонту внутриквартальных проездов, начатых в 2012 году на общую сумму - 6 ,5 млн. руб.

Администрацией города Ангарска сформирован общий перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска, требующих проведения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в 2014 году.

Отбор адресов многоквартирных домов для выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в 2014 году будет проводиться в соответствии с регламентом отбора многоквартирных домов по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. Регламентом определены критерии отбора адресов для проведения работ по ремонту дворовых территорий и устройству парковочных карманов.