СУРГУТ

- Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность Администрации города  направлена на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории города Сургута, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Сургута. В спектр городского хозяйства включены все вопросы жизнедеятельности города Сургута, в том числе ремонт жилищного фонда, благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов.

В части проведения ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД)  и домах муниципального жилищного фонда, информирую.

Одним из важных вопросов направления деятельности отрасли является системное решение вопроса капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно Жилищному кодексу с  01.03.2005 и Постановлению  Правительства Российской Федерации  от 13.08. 2006 №  491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» многоквартирный дом - это коллективная собственность собственников помещений в нем. Таким образом, владельцы квартир владеют еще и домом в целом, несут ответственность за его  состояние и обязаны своевременно обеспечивать проведение капитального ремонта. Для этого Жилищный кодекс РФ наделил собственников широким спектром прав. Однако в ходе приватизации дома передавались гражданам в ветхом виде. На ремонт требуются значительные средства, которых у собственников нет.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту муниципального жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту муниципального жилищного фонда привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Во исполнение статьи 165 Жилищного кодекса РФ органом местного самоуправления выделяются бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Бюджетные ассигнования выделяются в виде субсидий.

Капитальный ремонт жилищного фонда производился исходя из объемов бюджетного финансирования. План работ формировался с включением наиболее значимых конструктивных элементов: крыши, стыки стеновых панелей, инженерные внутридомовые системы, лифты, фасады.

Решить проблему снижения физического износа жилищного фонда, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств Фонда, бюджета автономного округа и местного бюджета, средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства занимается предоставлением регионам средств на капитальный ремонт многоквартирных домов  на особых условиях, выполнение которых влечет за собой формирование института собственника, обновление жилищного фонда, привлечение в отрасль частного бизнеса и в конечном итоге реализует реформу жилищно-коммунального хозяйства.

Основным проводником реформы стала созданная по решению Правительства Российской Федерации 21.07.2007 государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В городе была разработана  долгосрочная целевая программа капитального ремонта жилищного фонда, которая действовала до 01.01.2014.

Программа разработана в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, с целью реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд), целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 № 271-п; осуществления капитального ремонта из средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Качественно подготовленная заявка позволила в 2013 году муниципальному образованию городской округ город Сургут получить финансовые средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, автономного округа, местного бюджета и средств собственников помещений в МКД.

В 2013 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в городе Сургуте выборочно отремонтировано общее имущество в 10 многоквартирных домах общей площадью 70 863,4 кв. м. Сумма выполнения ремонтных работ составила 72 686,99 млн. руб.

В рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры «Наш дом» выполнен ремонт лифтового оборудования в 8 многоквартирных домах, на сумму 15 453,60 млн. руб.

В соответствии с договорами управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут, и бесхозяйным жилищным фондом, управляющими организациями за счет бюджетных средств города Сургута выполнен выборочный ремонт конструктивных элементов в 20-ти муниципальных жилых домах на общую сумму 13, 235 млн. руб., по нижеперечисленным  конструктивам:

- крыш в 8-ми домах  на сумму – 5,246 млн. руб.;

- фасадов в  10-ти домах на сумму – 3,686 млн. руб.;

- подвальных помещений в 1-ом доме на сумму – 0,171 млн. руб.;

- внутридомовых инженерных систем в 8-ми домах на сумму – 2,027 млн. руб.;

- фундаментов в 4-х домах  на сумму – 1,696 млн. руб.

- мест общего пользования в 1-ом доме на сумму – 0,409 млн. руб.

Следовательно, программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта домов, а также на привлечение средств местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в МКД, управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в предыдущем году?

Внедрить согласно, статьи  154 Жилищный кодекс Российской Федерации -  в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячную оплату взносов собственниками помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенного в окружную программу капитального ремонта.

Какие задачи стоят в 2014 году?

До 2013 года включительно участие собственников помещений многоквартирных домов в финансировании капитального ремонта было добровольным, но с принятием поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации это участие станет для всех обязательным.

На основании внесенных изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, обеспечить реализацию принятого от 01.07.2013 окружного Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с которым сформирована региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Продолжить реализацию мероприятий в соответствие со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственниками помещений (через восемь месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем официального опубликования Программы капитального ремонта), в которую включен многоквартирный дом.

Следовательно, в настоящее время решить проблему снижения физического износа жилых помещений, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета и средств фонда капитального ремонта сформированного из взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме.

Приступить к реализации муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8983, в части подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда».

#### Благоустройство

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В соответствии с действующим законодательством, благоустройство придомовой территории, как общего имущества, может быть выполнено за счёт средств собственников помещений многоквартирного жилого дома или, при условии их долевого участия в финансировании. Величина их доли (в %) участия в оплате расходов принимается общим собранием собственников. Недостающие средства на оплату выполненных работ направляются в виде субсидий управляющим организациям из  бюджетных средств.

В 2013 году в городе Сургуте благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее выполнение работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, обустройству водоотводов, выполнено в соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты - Мансийского  автономного  округа – Югры «Наш дом»  на 2011-2015 годы» (с изменениями от  02.03.2012) и иными правовыми актами, определяющими правила и порядок организации работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При этом учтено непосредственное участие собственников помещений (жителей) в принятии решений о выполнении благоустройства придомовой территории, объёма, схемы выполнения работ, способа и порядка финансирования, участии лиц, уполномоченных от лица собственников, в комиссиях и подписании документов, связанных с проведением работ по благоустройству дворовой  территории.

Критериями приоритетности отбора территорий для включения в адресный перечень придомовых территорий многоквартирных домов, подлежащих ремонту при условии бюджетного софинансирования, предусмотрены такие показатели, как техническое состояние территории, включающее степени разрушения и подтопляемости, необходимость завершения работ, начатых в прошлом году, комплексность выполнения работ совместно с благоустройством территорий смежно расположенных объектов, доля средств собственников в оплату выполненных работ, год проведения последнего ремонта территории.

Так, в 2013 году за счёт использованных на благоустройство дворов бюджетных средств  в сумме 84 050,9 тыс. руб., в том числе:

-  средств округа – 69 224,5  тыс. руб.;

-  средств городского бюджета – 14826,4 тыс. руб.,

а также средств населения, составивших 23 822 тыс. руб. выполнено  благоустройство 30 дворовых территорий.

В 2013 году за счёт предусмотренных бюджетом города средств в сумме 24 213,1 тыс. рублей, управляющими организациями приобретено 373 единицы игрового оборудования, которое установлено на 101 детской площадке на территориях многоквартирных домов. Кроме того, за счёт доведённых в 2012 году средств, управляющими организациями приобретено оборудование для 4 плоскостных и 7 спортивных сооружений, установка которых выполнена в 2013 году. Всего в 2013 году на придомовых территориях за счёт средств городского бюджета установлено 5 плоскостных и 8 спортивных сооружений.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Недостаток бюджетного финансирования не позволил выполнить в 2013 году все оформленные и подтверждённые протоколами общих собраний заявки управляющих организаций на выполнение работ по ремонту и асфальтированию дворовых территорий, в связи с чем, доля площади отремонтированных в 2013 году дворовых территорий (56,4 тыс. кв. м.) составила 20% от площади придомовых территорий, требующих, согласно заявкам управляющих организаций, ремонта  (281,9 тыс. кв. м.).

Какие задачи стоят в 2014 году?

В 2014 году планируется  выполнить за счёт предусмотренного бюджетного финансирования:

- в сумме 19 381,6 тыс. руб. - ремонт и асфальтирование 8 дворовых территорий многоквартирных домов (от 95, заявленных управляющими организациями, как нуждающимися в ремонте и асфальтировании  в 2014 году);

- в сумме 20 088,1 тыс. руб. - приобрести и установить игровое оборудование  на 92 (от заявленных 128) детских площадках на территориях многоквартирных домов.

##### Строительство и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения.

Наиболее значимые достижения в области строительства и капитального
ремонта объектов инженерного обеспечения в 2013 году.

Завершен строительством объект «Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями и ливневой канализацией ОС-2». Построенные напорный и самотечный канализационные коллекторы протяженностью 3,71 км обеспечат централизованную канализацию новых микрорайонов интенсивной застройки Западного жилого района. Строительство осуществлялось за счет средств городского бюджета. В рамках инвестиционной программы СГМУП «ГВК» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» завершены пусконаладочные работы новой головной канализационной насосной станции (ГКНС, мощностью 2,11 м3/час).

Завершаются работы по реконструкции объекта «Канализационный коллектор от КНС-12 (7) г. Сургут». Окончание планируется в 2014 году. Общая протяжённость 2,5 км.

Наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить.

До настоящего времени отсутствуют документы, методики по расчету тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

За счет существующих тарифов не удается выполнить в полном объеме работы по ремонту сетей.