# ТОМСК

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В целях обеспечения развития и улучшения технического состояния коммунальных сетей муниципального образования «Город Томск» действует ГДЦП «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы». В указанную программу входят мероприятия, предусматривающие строительство новых и реконструкцию существующих объектов инженерной инфраструктуры. В 2013 году на реализацию данных мероприятий из городского бюджета было выделено 243,38 млн.руб.

В рамках ГДЦП «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томску на 12012-2017 годы» в 2013 году построено 7,4 км сетей водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой более 1000 жилых домов.

Замена изношенных 8 км водопроводных и 1 км канализационных сетей была выполнена с применением современных бестраншейных методов замены подземных коммуникаций.

В 2013 году была введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция для электроснабжения скорой медицинской. помощи по ул.Рабочая, 21 что позволило обеспечить беперебойную работу больницы по 1-й категории электроснабжения.

В отчетном году был разр аботан проект схемы теплоснабжения города. В настоящее время проект схемы проходит корректировку для последующего его согласования в Министерстве энергетики. В 2013 году индивидуальными источниками теплоснабжения были обеспечены жители четырех домов пос.Предтеченск. К сетям котельной по ул.Водяная, 80 подключены потребители от выведенной из эксплуатации котельной Томского ШПЗ.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Перед городом остро стоит проблема с реконструкцией очистных сооружений. Из имеющихся на очистных сооружениях трех илонакопителей два заполнены полностью, третий заполнен на 90%. Если проблема удаления сырого остатка и избыточного активного ила не будет решена, то после заполнения третьего илонакопителя очистные сооружения не смогут функционировать. По оценке специалистов третий илонакопитель будет полностью заполнен в течении ближайших 2-3 лет.

Какие задачи стоят в 2014 году?

•Утверждение  схемы  теплоснабжения  и  разработка  схем  водоснабжения  и водоотведения города.

- Переключение   сетзй   теплоснабжения   от   котельной   ЗАО   «Сибкабель»   к централизованным источникам теплоснабжения.

- Начало строительства цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на городских очистных сооружениях.