Бийск

В 2013 году были завершены работы и осуществлен ввод в эксплуатацию следующих объектов социального значения:

- реконструкция учебного корпуса (пристрой) Бийского лицея-интерната;

- здания Храма Покрова Божией Матери;

- реконструкция нежилого здания под детский сад по пер. Сосновый, 1;

- два крупных торговых центра на пересечении ул. В.Максимовой и ул. Митрофанова: ТЦ «Созвездие» ОО «Союз ветеранов Афганистана» и ТЦ ООО «Мария-РА»;

- медицинский центр с тренажерным залом.

Проводились работы по строительству сетей газоснабжения, введена в эксплуатацию газовая котельная в Заречной части города.

Завершено строительства инженерной инфраструктуры к площадке для размещения автотуристского кластера «Золотые ворота». Приступили к реализации проекта застройки туристического кластера «Золотые ворота».

Установлены:

- памятный знак Нулевой километр Чуйского тракта;

- информационный стенд о воинах-бийчанах, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе, в Таджикистане;

- олимпийский факел к летней Олимпиаде городов Алтайского края на стадионе «Юбилейный».

Выполнен перевод Генерального плана городского округа город Бийск из местной системы координат в МСК-22.

Для создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности внедрено программное обеспечение.

В 2013 году на территории города введено в эксплуатацию 46308 кв. м жилья, что составляет 102% к плановому показателю. Переселено 632 человека из ветхого и аварийного жилья.

В 2014 году перед Администрацией города Бийска в области градостроительства и архитектуры стоят следующие задачи:

- проведение публичных слушаний и утверждение проекта планировки и проекта межевания 16А микрорайона для комплексной застройки территории;

- строительство 2-й очереди инженерной инфраструктуры автотурстского кластера «Золотые ворота» и продолжение реализации проекта застройки кластера;

- строительство детского сада на 200 мест в 23 микрорайоне города;

- завершение программного обеспечения и запуск информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- выполнение планового показателя по вводу жилых домов в объеме 46100 кв. м в рамках КЦП «Стимулирование жилищного строительства».

Предлагаем обсудить на конференции АСДГ следующую проблему. До 1998 года регистрацией прав на здания, помещения занималось городское бюро технической инвентаризации. Большая часть архива была сформирована в период, когда данная служба была подразделением Горисполкомов. При реорганизации указанного бюро в федеральное бюро технической инвентаризации архивные материалы были переданы безвозмездно. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством для предоставления муниципальных услуг органам местного самоуправления необходимо самостоятельно запрашивать сведения о правообладателях объектов. Подразделение ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» отказывает органам местного самоуправления в предоставлении информации о правообладателях объектов на бесплатной основе. При этом срок реализации запроса составляет 10 дней, что ведет к нарушению сроков, установленных административными регламентами на оказание муниципальных услуг.