КЕМЕРОВО

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 142-р «Об итогах развития строительного комплекса Кемеровской области в 2012 году и задачах на 2013 год» общий плановый объем ввода жилья на 2013 год в городе Кемерово утвержден в количестве 280,0 тыс. кв. м. Ввод жилья в эксплуатацию в 2013 году составил 282,8 тыс. кв. м. Ключи от новых квартир получили более 4 000 кемеровских семей.

В 2013 году г. Кемерово занял 1-е место в Кузбассе по вводу жилья (2-е место - г. Новокузнецк – 219,6 тыс.кв.м, 3-е место - г. Прокопьевск – 60,5 тыс.кв.м).

Рост объемов жилищного строительства в основном происходит за счет освоения микрорайонов комплексной застройки.

Наиболее активно застраиваются Рудничный район (микрорайон №№ 12, 13) и Центральный район (микрорайон № №12/1, 7Б).

За 2013 год более 2 000 семей получили ключи от новых квартир в Рудничном и более 700 семей в Центральном районах города.

Важным фактором в строительной отрасли является государственная поддержка, осуществляемая путем выделения средств из разных бюджетов на строительство «социального жилья».

В 2013 году в эксплуатацию сдано шесть «социальных» жилых домов общей площадью 13 0 16 кв. м. Улучшили жилищные условия 367 семей.

С целью оказания поддержки многодетным семьям в реализации их права на улучшение жилищных условий под строительство индивидуальных жилых домов, многодетным семьям предложено 2 земельных участка общей площадью 18,58 га с размещением 90 коттеджей. В 2013 году начато строительство 28 коттеджей с приусадебными участками.

В 2013 году в рамках программы реконструкции и модернизации принятой холдингом «СДС» произошло перевооружение Кемеровского ДСК. В эксплуатацию запущен цех крупнопанельного домостроения, позволяющий производить все виды сборного железобетона для домостроения.

Производственная мощность завода увеличилась с 30 до 200 тыс. кв. м жилья в год. В результате ввода в эксплуатацию второй очереди на предприятии создано 150 дополнительных рабочих мест.

Муниципальным предприятием «Городской центр градостроительства и землеустройства» в 2013 году проводится работа по постановке на государственный кадастровый объект капитального строительства, в том числе зданий, строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства.

Муниципальное предприятие города Кемерово «Городское управление капитального строительства» почти 40 лет выполняет своевременно и качественно функции заказчика-застройщика жилых зданий, школ, дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, коммунального строительства и благоустройства, оказывает услуги по выполнению функций технического заказчика при выполнении работ по разработке проектной документации, и проводит контроль и надзор по выполнению строительно-монтажных работ.

В 2013 году отмечена активизация освоения бюджетных средств по дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам. За счет бюджетных средств всех уровней в 2013 году введены в эксплуатацию: общеобразовательная школа на 550 учащихся в Рудничном районе г. Кемерово; детский сад комбинированного вида на 100 мест (корпус № 2 по ул. Пионер, 9А, в ж.р. Пионер); детский сад на 220 мест в ж. р. Лесная Поляна; ведется строительство одного пункта РП-42 мощностью 10 кВ, прокладка кабельных линий протяженностью 3,05 км (от ПС «Мирная» до строящего РП в микрорайоне № 12 Центрального района города). Введено социального жилья: 117 квартирный жилой дом по ул. Рекордной, 19; 3 (18 квартирных) жилых дома по ул. Суворова (строение №№ 1, 3, 4). Ведется строительство 160 квартирного 3-х этажного жилого дома по улице Белозерной корпус А». В ж. р. Лесная Поляна начато строительство школы на 825 учащихся со спортивным залом и плавательным бассейном, детской поликлиники на 150 посещений. В микрорайоне № 14 Заводского района начато строительство школы на 550 учащихся со спортзалом и плавательным бассейном, детского сада комбинированного вида с бассейном на 280 мест.

В МБУ «Геоинформационный центр» ведется база данных по градостроительным заключениям. Произведен запуск электронной записи на прием через интернет на портале www.mgis42.ru; осуществлено полное внедрение системы Geocad System EE. Осуществлена разработка схем размещения рекламных конструкций в рамках МГИС.

4.9. В 2013 году внесены изменения в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово».

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

Опыт г. Омска в области информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Опыт г. Томска в создании модели г. Томска в формате 3D.

Какие задачи стоят в 2014 году?

В 2014 году в городе Кемерово планируемый ввод жилья составит 280,0 тыс. кв. м.

Продолжение застройки Центрального (микрорайоны №№ 15А, 7 Б, 12/1), Рудничного (микрорайоны №№ 12, 13) и Заводского (микрорайон № 14) районов, а также ж. р. Лесная Поляна.

Сдача первых жилых домов в микрорайоне № 68 Ленинского района, 28 социальных коттеджей для многодетных семей в ж. р. Кедровка, Промышленновский.

Планирование точечного строительства в Заводском, Кировском и Рудничном районах, а также строительство и сдача в 2014 году 7 социальных домов в Кировском районе, ж. р. Кедровка, Промышленновский и ж.р. Ягуновский, Пионер.

Планирование ввода в эксплуатацию детского сада на 280 мест в микрорайоне № 12 Рудничного района; детской поликлиники на 150 посещений в жилом районе Лесная Поляна; проведение реконструкции 2-х этажного нежилого помещения по ул. Леонова, 22А в детский сад комбинированного вида на 120 мест; проведение реконструкции 2-х этажного нежилого здания по бульв. Строителей, 42А в детский сад общеразвивающего вида на 140 мест.

Корректировка генерального плана города Кемерово.

Проведение инвентаризации объектов недвижимости с целью выявления бесхозяйных объектов и принятие их в установленном порядке в муниципальную собственность для дальнейшего отчуждения или сдачи в аренду.

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

АСДГ несомненно оказывает содействие в обмене опытом между муниципалитетами. В результате проводимых конференций АСДГ выявляются общие проблемы муниципальных образований, формируются предложения по их преодолению и направляются для рассмотрения в федеральные органы исполнительной власти.

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в различных сферах деятельности.

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.

Проработка с банками вопроса о разработке специальных кредитных продуктов для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере для приобретения нежилых помещений с целью ведения указанной деятельности.