КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

Работы по формированию электронного муниципалитета в г. Комсомольске-на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 г. № 3080-па «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы».

В 2013 году на коллегии при главе города были подведены итоги выполнения 1 этапа Программы, дана положительная оценка Программы, по результатам коллегии были внесены изменения в части приведения в соответствие целевых показателей Программы показателям, утвержденным Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 601; уточнены мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, Программа продлена до 2020 года. В 2013 году мероприятия Программы выполнены в соответствии с выделенным финансированием на 100 %:

На едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг размещены сведения обо всех муниципальных услугах (79 услуг), а также формы заявлений и необходимых для их предоставления документов (выполнение I-II этапов перевода услуг в электронный вид - 100% исполнение).

В соответствии федеральным законом 210-фз реализованы III-IV этапы перевода муниципальных услуг к предоставлению в электронном виде. По 70 муниципальным услугам в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» (РГУ) размещены электронные ссылки, дающие возможность подать заявку либо получить услугу в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных услуг Хабаровского края. Для 9 услуг информационного характера, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры, реализована возможность получения заявителем информации на официальных сайтах учреждений.

При предоставлении муниципальных услуг органами администрации города, а также муниципальными учреждениями и предприятиями (МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив"; МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре») заявителям обеспечена возможность получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» в секторах предоставления муниципальных услуг в Центральном и Ленинском округах администрации города. Прием заявителей для подачи (получения) документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, на первом этаже зданий, оборудованных специальными пандусами и другими средствами для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, пять дней в неделю с 9.00 до 19.00.

За 2013 год 99% заявителей обратились за предоставлением муниципальных услуг в секторы предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» Центрального и Ленинского округов, 1 % в филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края.

Обеспечено размещение и контроль актуальности сведений о муниципальных услугах в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Хабаровского края».

Проводится ежемесячный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными подразделениями администрации города по форме, утвержденной постановлением администрации города № 4098-па от 21.12.2012 г.

Продолжаются работы по развитию автоматизированной системы «Взаимодействие муниципальных служащих», внедрение III-IV этапа перевода исполнения муниципальных услуг в АИС ВМС. Для 66 услуг реализована возможность подачи в электронном виде заявки с приложением всех необходимых документов. Заявки в автоматическом режиме регистрируются в АИС ВМС и назначаются на подразделение, уполномоченное на их выполнение.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия внедрен адаптер ФНС, Росреестра , Ространснадзора, Главгосэкспертизы России, ПФР.

Реализовано оповещение заявителя о ходе исполнения муниципальной услуги посредством электронной почты, смс-сообщений, звонка автоинформатора.

Реализованы отчетные формы, позволяющие контролировать сроки исполнения услуг, ведется их доработка по предложениям пользователей.

Осуществлена интеграция АИС ВМС с ЕСИА, интеграция сайта и АИС ВМС, интеграция АИС ВМС с SMS-шлюзом (информационная поддержка заявителей). Ведется настройка в АИС ВМС 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями для обеспечения взаимодействия с МФЦ.

Выполнены мероприятия по организации филиала МФЦ во взаимодействии с Правительством Хабаровского края:

-утвержден постановлением администрации города от 05.06.2013 г. № 1732-па перечень муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре, предлагаемых к предоставлению по принципу «одного окна» в филиале краевого МФЦ,

- заключено соглашение об информационном взаимодействии c КГУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края»,

- передано на исполнение в краевой МФЦ 66 муниципальных услуг,

- обеспечено информационное взаимодействие органов администрации города и филиала краевого МФЦ,

- проведена адаптация АИС ВМС к приему документов специалистами МФЦ, обеспечено обучение специалистов МФЦ работе в клиентской части АИС ВМС.

Выполнены мероприятия по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг - налажено электронное взаимодействие с Росреестром, ИФНС. Проходит тестирование электронного межведомственного взаимодействия с Ространснадзором, Главгосэкспертизой России, ПФР (Справка о размере социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех уровней). Осуществлялись доработки адаптеров АИС ВМС в соответствии с изменением протоколов взаимодействия с сервисами СМЭВ.

Выполнено резервирование каналов связи муниципальной сети передачи данных (МСПД) между подразделениями администрации города, продолжается формирование единой сетевой инфраструктуры администрации города на базе МСПД - подготовлена документация для подключения к МСПД муниципальных учреждений образования и культуры.

Продолжается внедрение АИС "Муниципальная градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и муниципальное имущество (с элементами информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД)» - развернута тестовая информационная система, отработаны регламентные работы по инсталляции и обновлению программного обеспечения, ведутся работы по информационному наполнению тестовыми данными – перенесено в электронный вид боле 60% имеющейся информации.

Выполнены мероприятия по оборудованию и пусконаладке 189 типовых рабочих мест исполнителей муниципальных услуг.

С 1 февраля 2013 года запущена обновленная версия сайта с усовершенствованной структурой. Проведен перенос материалов из БД старого сайта в БД нового. Оптимизирована структура сайта. Внедрена версия сайта для слабовидящих. Внедрена схема публикации материалов на сайте непосредственно исполнителями размещаемой информации. Это резко усилило ответственность подразделений за размещением, достоверностью и своевременной ликвидацией размещенной информации. Для этого проведено обучение сотрудников. Разработан универсальный модуль, позволяющий гораздо проще и быстрее публиковать пользователю как обычную информацию, так и информацию о закупках муниципальными органами, предприятиями, акционерными обществами). Подготовлены разделы на сайте, созданы аккаунты, разработаны инструкции по размещению материалов о закупках.

Обеспечено использование информационных ресурсов (базы данных «Население», автоматизированной информационной системы «Взаимодействие муниципальных служащих) при организации работы по предоставлению гражданам, пострадавшим в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на города Комсомольска-на-Амуре в результате прошедших в летний период 2013 года ливневых дождей, сопровождавшихся паводками, различных видов материальной помощи.

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» (ИСОУ ВШ) - г. Белгород;

Проект «Электронный Барнаул» («Безбарьерная среда» -интерактивная карта для пользователей на официальном сайте органов местного самоуправления) – г. Барнаул;

Автоматизированная информационная система «Имущество–ИСОГД города Кирова» - г. Киров;

Электронный сервис информирования о тарифах и услугах ЖКХ - Нижегородская область

3. Какие проблемы в 2013 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких и их решение перенесено на следующие годы?

В связи с отвлечением сотрудников, как управления информатизации, так и специалистов Управления архитектуры и градостроительства, Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики на выполнение мероприятий по устранению последствий в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на города Комсомольска-на-Амуре в летний период 2013 года, ряд мероприятий запланированных на 2013 год, были выполнены не в полном объеме:

- перенос информации, имеющейся в электронном виде в АИС "Муниципальная градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и муниципальное имущество (с элементами информационной системы обеспечения градостроительной деятельности») осуществлен на 60 %;

- не в полном объеме выполнен перевод муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, к предоставлению с использованием АИС ВМС.

В связи с уточнением задач, выявленных в процессе организации предоставления материальной помощи, гражданам, проживающих в домах, попавших в зону подтопления, возникла потребность внесения изменений в техзадание на разработку новой версии АИС «Население» (на базе платформы PostgreSQL).

4. Какая сумма расходов бюджета муниципального образования в 2014 г. предусмотрена на развитие сферы муниципального образования.

Финансирование расходов на информатизацию проводится в соответствии с комплексной муниципальной программой «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы». На 2014 год запланировано 8060 тыс.руб.

5. Какие задачи стоят в 2013 году?

В целях обеспечения мер по исполнению федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в 2014 году предусмотрена реализация ранее начатых мероприятий по созданию электронного муниципалитета:

Обеспечение исполнения мероприятий по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. Реализация V-го этапа предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Комплексный автоматический контроль операций с информацией в электронном виде. Мониторинг технологии и качества оказания услуг.

Дальнейшее развитие автоматизированной информационной системы «Взаимодействие муниципальных служащих» для обеспечения комплексной оптимизации оказания муниципальных услуг, муниципальных функций за счет их стандартизации и организации обмена информацией в электронном виде, в т.ч. с использованием технологий многофункционального центра (МФЦ). Обеспечение взаимодействие портала администрации и АИС ВМС с учетом использования федеральной системы аутентификации заявителя услуги. Внедрение в АИС ВМС функций по работе при возникновении ЧС.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов администрации города при получении документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы, которые находятся в распоряжении иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Адаптация АИС «ВМС» и краевой информационной системы «Процессинг предоставления услуг», для обеспечения работы органов администрации города в региональной СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг.

Внедрение первой очереди АИС "Муниципальная градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и муниципальное имущество (с элементами информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД), обеспечение переноса информации УАиГ имеющейся в электронном виде в МИСОГД.

Обеспечение работы муниципалитета в системе межведомственного электронного взаимодействия Хабаровского края.

Дальнейшее развитие сети передачи муниципальных данных и центра обработки данных.

Выполнение комплекса мероприятий по защите информации.

Разработка мероприятий по созданию новой версии АИС «Население» с учетом требований, выявленных в процессе деятельности органов местного самоуправления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для обеспечения интеграции с АИС «ВМС».

6. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Распространение методологии решения основных проблем муниципальной информатики;

Изучение и обобщение опыта крупных городов, распространение типовых решений;

Организация вебинаров по основным проблемным вопросам муниципальной информатизации;

Организация изучения опыта работы на выездных семинарах.

Методика расчета для органов местного самоуправления для оценки показателей, утвержденных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Да.

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.

Вопросы внедрения в муниципалитетах систем электронного документооборота.

Вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

Реализация III-V этапов перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде.

Принципы взаимодействия органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти при предоставлении муниципальных услуг через МФЦ. Разработка и реализация совместно с МФЦ мероприятий сокращению времени ожидания в очереди при обращении заявителя.

Оптимизация мероприятий «дорожной карты» по достижению индикаторов, утвержденных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».