АБАКАН

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации г. Абакана (УКХТ) является структурным подразделением Администрации города Абакана, на которое возложены функции по управлению и контролю за деятельностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства города Абакана с целью их эффективного функционирования для более полного удовлетворения потребностей населения.

В состав Управления входят:

1. Жилищно-коммунальный отдел

2. Отдел экологии и санитарного содержания территории города

3. Транспортно-технический отдел

4. Финансово-экономический отдел

В системе жилищно-коммунального хозяйства работают 10 муниципальных предприятий и учреждений, в т.ч.:

МП «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», МП «Водоканал», МУП «Спецавтобаза ЖКХ», МУП «Троллейбусное управление», МБУ «Абаканское парковое хозяйство», МУП «АБПХ«Айра», МБУ «Ритуальные услуги», ООО «Абаканэнергосбыт», МУП «Управляющая жилищная компания».

Содержание и благоустройство объектов коммунального хозяйства города.

В 2014 году Управлением коммунального хозяйства и транспорта Администрации города осуществлялись контроль выполнения объемов и приемка выполненных работ муниципальными и иными организациями и предприятиями на основании заключенных контрактов:

1. Муниципальное предприятие «Абаканские электрические сети» провело обслуживание и ремонт систем уличного освещения.

2. ООО «Абаканэнергосбыт» обеспечило поставку электроэнергии для работы уличного освещения.

3. МП «Водоканал» осуществляло содержание городских фонтанов и ливневой канализации на сумму 9 151тыс.руб.

4. МУП «Спецавтобаза ЖКХ» выполнило работы по содержанию, обслуживанию и ремонту улиц города Абакана, в том числе инженерных сооружений, мостов и путепроводов, остановок общественного транспорта, очистку и содержание ливневых колодцев, озеленение улиц, работы по содержанию средств регулирования дорожного движения (содержание светофорных объектов, работы по нанесению разметки, текущее обслуживание знаков дорожного движения).

5. МУП «Абаканское парковое хозяйство» выполнило работы по текущему содержанию парков, скверов и их озеленению. В плане реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане в 2014 году»:

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог города на сумму 16 600,0 тыс. руб. общей площадью 15 300м2 (на 22,1 % больше чем в 2013 г.);

- выполнены работы по исправлению профиля городских дорог (грейдирование), не имеющих асфальтобетонного покрытия 38 910 м2., затраты составили 441,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по монтажу систем уличного освещения на ул. Сосновая, ул. Димитрова, ул. Трудовая, ул. Цукановой, ул. Вяткина, ул. Некрасова, протяжённость линий уличного освещения составила 1,889км ;

- изготовлено и установлено 483 пог.м. пешеходных ограждений;

- оборудованы искусственными дорожными неровностями 6 пешеходных переходов, 2 перекрёстка;

- проведена реконструкция четырёх пешеходных переходов: Др.Народов просп., 8, перекрёсток просп. Др.Народов - ул.Кати Перекрещенко, Кати Перекрещенко ул., 7 в районе школы №12, Пушкина ул., 190 в районе ост. «Мясокомбинат»;

- обустроены новые пешеходные переходы на четырёх перекрёстках: перекрёсток ул.Чертыгашева - ул.Володарского, перекрёсток ул.Димитрова - ул.Щорса, перекрёсток ул.Аскизская - ул. Белоярская, перекрёсток ул. Маршала Жукова - проезд Весенний;

- приведены в соответствие требованиям государственных стандартов пять остановочных пунктов: остановочный пункт «Школа №4» по ул. Гагарина(чётная сторона), остановочный пункт «Школа №4» по ул. Гагарина (нечётная сторона), остановочный пункт «Гагарина» по ул. Гагарина (чётная сторона), остановочный пункт «Почта» по ул. Центральная (нечётная сторона), остановочный пункт «Мясокомбинат» по ул. Пушкина (чётная сторона);

- выполнено освещение на трёх пешеходных переходах: ул. Аскизская в районе - дома №1586 (детский сад «Машенька»), ул. Стофато , 4А, ул. Торосова , 14А. Сумма затрат составила 241,2 тыс.руб. На четырёх пешеходных переходах по ул. Рублёва работы по освещению выполнены с использованием солнечных батарей, дополнительно установлено четыре светофора Т7;

- построено 5 светофорных объектов: перекрёсток просп. Ленина - ул. Катанова, перекрёсток ул. Катанова - проезд Октябрьский, перекрёсток ул. Пирятинская -ул. Ломоносова, пешеходный переход по ул. Маршала Жукова в районе дома № 86 и по ул. Аскизская в районе КДЦ «Южный»;

- изготовлено и установлено 10 павильонов для остановочных пунктов общественного транспорта;

- проведена паспортизация 49 улиц;

- дооснащено дополнительными пешеходными секциями и усовершенствованно 28 светофорных объектов, в т.ч. реализован пилотный проект по взаимосвязанной работе светофорных объектов по ул. Мира («Зеленая волна») (в границах ул. Аскизская - ул. Гагарина), что позволило повысить пропускную способность одной из главных магистральных улиц города;

- в связи с вступлением в силу изменений в государственные стандарты проведена замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 («Пешеходный переход») в количестве 201шт.

Санитарное содержание территории города Абакана.

Отдел экологии и санитарного содержания территории в рамках своих полномочий осуществляет управление и координацию в сфере охраны окружающей среды, контроль за санитарным содержанием территории города, контроль за организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов с территории муниципального образования город Абакан в целях реализации права жителей города на благоприятную окружающую среду.

В 2014 году от юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Абакана, за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды в бюджет города Абакана взыскано 2543 тыс. рублей.

За нарушение Правил содержания территорий города Абакана, утвержденных Решением Абаканского городского Совета депутатов от 14 февраля 2011 г. № 314 и Норм и Правил благоустройства муниципального образования город Абакан, утвержденных Решением Совета депутатов города Абакана от 18 сентября 2012 г. № 445, составлено и направлено на административную комиссию протоколов - 107 (2013 г. - 80).

В рамках осуществления контроля по соблюдению норм и правил санитарного содержания территории города Абакана проведено:

- рейдов по частному сектору - 320, обследовано 12 000 домовладений, в том числе 2 300 повторно. По результатам проверок по всем выявленным нарушениям гражданам выдано 6 150 предписаний;

- проведено 157 проверок по санитарному состоянию прилегающей территории организаций, юридических лиц и предпринимателей, выдано предписаний - 22, составлено 4 протокола;

- проведено 3 550 проверок площадок ТБО многоквартирных жилых домов, в том числе 50 совместно с Прокуратурой г. Абакана, выдано предписаний - 35, составлено 20 протоколов;

- ликвидировано несанкционированных свалок 71 шт., вывезено 2 559,38 м3 бытовых отходов и мусора, сумма затрат составила - 1235298, 22 рублей (2013 г. - 88 шт./объем 1948 м3);

Подготовлены и распространены памятки для населения по пропаганде соблюдения Правил содержания территории города Абакана.

Жилищный фонд города Абакана.

По состоянию на 01.01.2015 в г. Абакане многоквартирных жилых домов - 954, общей площадью 3 265,81 тыс. м2. Из общего числа многоквартирных жилых домов в 102 домах созданы Товарищества собственников жилья (ТСЖ), 34 из них управляют своими домами самостоятельно, 68 ТСЖ поручили управление своими домами управляющим организациям, 832 дома, общей площадью 3012,45 тыс.м2 находятся в управлении управляющих организаций, 88 домов в непосредственном управлении собственников. В сравнении с прошлым годом количество многоквартирных домов увеличилось на 13 единиц за счет ввода в эксплуатацию 13 новых отдельно стоящих домов, общей площадью 59,77 тыс.м2 и вывода в связи со сносом аварийного жилья 5 многоквартирных домов, общей площадью 1,65 тыс.м2. Увеличение площади жилых помещений многоквартирных домов связано и с вводом в эксплуатацию 7 очередей нового строительства пристроенным к уже введенным в эксплуатацию многоквартирным домам, общей площадью 18,81 тыс.м2.

В 2014 г. на территории г. Абакана зарегистрировано 36 управляющих многоквартирными домами организации. В 2014 г. на рынке управления многоквартирными домами города Абакана появилось 5 новых управляющих организации: - ООО «Лига ЖКХ», ООО «Эксплуатация», ООО «Эстет», ООО «Высотка», 000 УЖК «Сотрудничество». Появление новых управляющих компаний на рынке управления жилищным фондом свидетельствует о конкурентной привлекательности данной сферы деятельности.

Отрицательной тенденцией в работе управляющих компаний явилось банкротство 5 управляющих компаний: ООО «ЖЭУ - 1»; ООО «ЖЭУ - 6»; ООО УЖК «Дом сервис»; ООО УЖК «Теплый дом»; УК «Преображенское». Следствием банкротства управляющих компаний явилось увеличение количества домов, собственники которых избрали непосредственный способ управления своими домами. Это, как правило, дома малой этажности с небольшим количеством квартир, где собственникам легче договорится между собой для совместного осуществления функций содержания и технической эксплуатации своим домом. При непосредственном способе управления выявлены как положительные, так и отрицательные стороны данного способа управления:

- положительной стороной непосредственного способа управления является значительное снижение затрат собственников на содержание и эксплуатацию своего дома, мобильность проведения текущих ремонтов, работ аварийного характера.

- отрицательные стороны данного способа управления: пассивность собственников при решении вопросов управления своим домом при данном способе управления приводит к захламлению мест общего пользования (дворовой территории, выгребных ям, уличных туалетов, площадок для сбора бытовых отходов), ухудшению технического состояния дома.

Средний уровень сбора коммунальных платежей по всем управляющим организациям в 2014 году составил 98,29%.

В реалиях сегодняшнего дня особо остро стоит вопрос с утверждением тарифа на текущий ремонт и содержание общедомового имущества.

Опыт проведения конкурсов по отбору управляющей организации выявил определенные тенденции:

- на рынке управления жилым фондом высоко котируются многоквартирные дома с удовлетворительным техническим состоянием в кирпичном, либо панельном исполнении, этажностью выше 5-ти, с годом постройки не старше 1980 г.

В городе Абакане 92,92% домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения оборудованы общедомовыми приборами учета, 94,83% домов подключенных к системе централизованного водоснабжения оборудованы общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения и 94,83% общедомовых приборов учеты холодного водоснабжения, 89,31% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета электроэнергии.

Начиная с 2010 г. в городе действует Программа «Переселение жителей города Абакана из аварийного жилищного фонда».

За анализируемый период расселено 5 аварийных домов, из них 3 дома по подпрограмме «Переселение из аварийного жилья» и 2 дома по программе «развитие застроенных территорий.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Администрации города Абакана от 10.04.2014 №647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)» утвержден перечень многоквартирных домов города Абакана, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году, в который вошли 10 многоквартирных домов.

Управляющими компаниями была организована работа приемочных комиссий, в состав которых включены представители органов местного самоуправления (УКХТ Администрации г. Абакана), ГЖИ РХ и собственники многоквартирных домов.

Бюджетом города Абакана в 2014 году были предусмотрены субсидии управляющим организациям, обслуживающим газифицированный жилой фонд на возмещение затрат связанных с проведением диагностики сосудов газгольдерных установок и диагностики сетей газоснабжения низкого давления. В 2014 г. проведены работы по диагностики газового оборудования 38 объектах газового оборудования.

Муниципальное предприятие г. Абакан «Абаканские электрические сети».

Выполнение в полном объеме производственных программ, позволило снизить потери электроэнергии в сетях. По итогам 2014 года потери составили 59,412 тыс. кВтч (10,09 %). Данный показатель в сравнении с утвержденным планом на 2014 год в относительной оценке ниже на 1,8 %.

Так же в 2014 году по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» на 2010-2015 г.г. с перспективой до 2020г.г.» были выполнены работы:

• Совершенствование схем электроснабжения ТП-245 ф.4, 6, 9, ТП-440 ф.1, 3, 4 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры), протяженностью 4,26 км;

• Установка устройств компенсации реактивной мощности в количестве 2 шт;

• Замена устаревших трансформаторов 10/0,4 кВ на новые серии ТМГ-12 в количестве 6 шт;

• Внедрение АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов в количестве 1 282 шт.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2014 - 2015 годов Муниципальным предприятием г. Абакана «Абаканские электрические сети» выполнены мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях;

- реконструировано воздушных линий 10 и 0,4 кВ - 4,27 км, реконструировано кабельных линий 10 кВ (проложены новые ЮТ-10 кВ взамен существующих) - 2,015 км;

- реконструировано трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - замена ячеек на КСО в кол-ве 22 шт;

- смонтирована микропроцессорная защита (типа БМРЗ)- 26 яч.;

- выполнен капитальный ремонт кабельных линий 10 и 0,4 кВ - 0,638 км., воздушных линий 10 и 0,4 кВ - 2,88 км, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ -11 шт., выполнен капитальный ремонт трансформаторов - 11 шт, выполнен капитальный ремонт строительной части и кровель ТП - 12/13 шт;

Наряду с деятельностью, направленной на содержание и эксплуатацию сетей по осуществлению передачи электрической энергии, предприятие осуществляет деятельность, направленную по присоединению новых потребителей.

В 2014году для осуществления этой деятельности было заключено 1039 договора.

Деятельность технологического присоединения 2014 года была направлена на строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в жилых районах г. Абакана. В результате выполнения мероприятий предусмотренных договором технологического присоединением в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

1) Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов и гаражных обществ, расположенных в различных районах г. Абакана;

2) Строительство КТП-10/0,4кВ, а также развитие внутриквартальных сетей 10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов расположенных в I, II жилом районе 8, 9 микрорайонов г. Абакана;

3) Строительство КТП-10/0,4 кВ, а также прокладка КЛ-10 кВ для электроснабжения объектов базового военного городка №20 «Абакан», войсковая часть 01662;

Муниципальное предприятие «Абаканские тепловые сети».

Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские тепловые сети» является коммерческой организацией - юридическим лицом. Предприятие входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана. Во II  квартале текущего года МП «АТС» интенсивно проводилась ремонтная компания.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2014-2015 гг. предприятию было освоено 11 058,86 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт котельных - 1 271,40 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей - 3 156,40 тыс.руб.

- капитальные вложения - 1 744,60 тыс.руб.,

- текущий ремонт - 1 886,50 тыс.руб.

В рамках инвестиционной программы по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей в 2014 году было освоено 41 782,16 тыс.руб. Обязательства на 2014 год по заключенным договорам подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения г. Абакана исполнены на 90%. Общая сумма освоенных средств составила 37 683,0тыс.руб. В целом предприятие выполнило все намеченные планы, как производственные, так и финансовые.

Муниципальное предприятие г. Абакан «Водоканал».

В хозяйственном ведении МП «Водоканал» по состоянию на 01.01.2015 г. находятся:

- 2 водозаборных сооружения на протоке р.Абакан, производительностью 108 тыс.м3/сутки;

- 4 скважины на территории станции 2-го водоподъема, производительностью 28 т.м3/сутки;

- водозабор района Н.Согра на о.Шваев Минусинского р-на Красноярского края, производительностью 2,8 т.м3/сутки;

- водозабор района В.Согра на о.Согрёнок, производительность 600 м3/сутки;

- водозабор р-д «Подсиний» по ул.Баландиной 31-а, производительностью 140 м3/сутки;

- насосная станция 2-го водоподъема, производительностью 136 т.м3/сутки;

- цех по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия;

- 4 резервуара чистой воды общим объемом 17 тыс.м3;

- 246,39 км водопроводных сетей;

- 281,95 км канализационных сетей;

- 35 канализационных насосных станций (в т.ч. мини КНС-КДЦ; спорткомплекс «Абакан»; детской поликлиники);

- 86 повысительных насосных станций (ПНС).

Реализация по основным видам деятельности в физических единицах составила:

- реализовано воды всего - 16980,0 тыс.м3, (2013г. - 15539,0 тыс.руб.), в том числе для населения - 5719,0 т.м3, (2013г-5598,0 т.м3)

- собрано и транспортировано на очистку стоков всего - 11249,5 тыс.м3, (2013г.-12302,7 тыс.м3 ), в том числе население - 6947,9 тыс.м3, (2013г.-7887,0 тыс.м3)

- построено сетей ВиК по договорам строймонтажа: -водопроводных - 507,8 пм (2013г - 2226,1 им)

- канализационных - 1526,77пм (2013г - 1410,0 пм)

- бестраншейным методом (без производства земляных работ, выкорчёвки деревьев, нарушения благоустройства и асфальтобетонного покрытия, с укладкой полиэтиленовых труб для увеличения нормативного срока эксплуатации до 50 лет):

- водопроводных сетей - 676 пм

- канализационных сетей -119 пм.

Восстановлено нарушенное асфальтобетонное покрытие проезжей части дорог и дворовых территорий в объеме 437м2 на общую сумму 392,24тыс.руб. Подготовлено к работе в зимних условиях 447 штук пожарных гидрантов. По долевому участию с привлечением средств Застройщика выполнен вынос напорного коллектора из зоны строительства в северо-восточной части города от КИС-14 протяженностью 747 пм, диаметром 400 мм.

По долевому участию с привлечением средств одного из основных Абонентов (ОАО «АВМ») построена водопроводная сеть Д225мм протяжённостью 2484пм, взамен физически изношенного трубопровода Д200-600мм, принятого в эксплуатацию в 1971 году, в результате чего значительно сокращены потери ресурса, поднято давление воды до нормативного, улучшены показатели качества услуг.