МИНУСИНСК

По муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

1. Выполнение работ по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений, территорий прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям и многоквартирным домам 3 572,06 тыс.руб.

в том числе:

1.1. Устройство заездных карманов автобусных остановок, приобретение автобусных павильонов; для установки, устройство автобусных остановок, ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к жилым домам, устройство тротуаров из брусчатки, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров на территориях, прилегающих к жилым домам, ремонт асфальтобетонного покрытия парковочных мест на территориях, прилегающих к дошкольным учреждениям. Отремонтировано и построено 1267,6 кв.м. асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров.

  - Устройство 2125,5 м металлического ограждения территорий, прилегающих к жилым домам.

  - Спиливание и обрезка деревьев на территориях, прилегающих к жилым домам.

4. Устройство спортивных сооружений на территориях, прилегающих к жилым домам. Выполнены работы по устройству спортивной коробки во дворе жилого дома по ул. Ботаническая, 27.

1.4. Ремонт участков улично-дорожной сети. (Капитальный ремонт гравийно-песчаной дороги по ул. Журавлева в пгт Зеленый БОР (L-193м).

1.5. Устройство сетей уличного освещения (Устройство сетей уличного освещения по пер. Герасименко - участок №1, участок №2 и на перекрестке ул. Кирпичная - ул.Герасименко - участок №3.

1.6. Устройство малых архитектурных форм на территориях, прилегающих к жилым домам

- Изготовление трехфигурной скульптурной композиции «Дети войны» (без стоимости подиума) в рамках реализации проекта «Памятник подвигу матерей и детей ВОВ и благоустройство площади Победы» 2187,81 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Мой любимый город»

Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» - 400,00 тыс. В конкурсе участвовали 264 человека.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

1 .Приобретение и замена оконных блоков по адресу пр. Сафоновых, 9, Заменено 48 оконных блоков.

2. Монтажные и пусконаладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации по специальным жилым домам для пожилых граждан по ул. Абаканская, 64 и пр.Сафьяновых, 9.

3. Капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора от КК-3: по ул. Геологов до ГКНС. Капитальный ремонт сети водоснабжения по, ул. Вокзальная (от Вк 28-15 до ВК 28-5). Отремонтировано 518 м.

4.Капитальный ремонт канализационных напорных коллекторов от КНС-10 до поворотного колодца КК1 по ул. Обручева, отремонтировано 718 м.

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

1. Строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования. Выполнены участки улиц Красноярская, Подгорная, Весенняя, Калинина, Вокзальная, Космонавтов, Алтайская. Освещение подключено. Установлено 52 светильника и проложено 2,954 км провода.

2. Приобретение и поставка светильников уличного освещения с солнечной электростанцией.

3. Выполнение работ по замене ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ на перекрестке ул. Абаканская - ул. Советская в городе Минусинске.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»

Мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края. Работы проведены в 7 учреждениях.

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования город Минусинск»

1. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт).

2. Выполнение работ по капитальному ремонту гравийной дороги по ул. Колмакова (от жилого дома №2Б по ул. Колмакова до ул. Крекерная). Протяженность 0,55 км.

3. Выполнение работ по капитальному ремонту гравийной дороги по ул. Ломоносова (от ул. Свободы до ул. Сотниченко). Протяженность 0,185 км.

4. Выполнение работ по устройству парковочных мест в районе МОБУ «СОШ № 4» и МОБУ «СОШ № 5.

5. Ремонт посадочной площадки автобусной остановки по ул. Суворова (ост. «ДРСУ-10»).

6. Устройство 4х автобусных остановок.

7. Выполнение работ по модернизации автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абаканская (от ул. Народная до ул. Советская) Протяженность 0,88 км.

8. Капитальный ремонт основания ул. Ванеева (от ул. Кретова до ул. Калинина). Протяженность 0,46 км.