НЯГАНЬ

В соответствии с Законом ХМАО-Югры № 54-оз «О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре», в перечень домов по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включено 209 многоквартирных домов.

В краткосрочный план капитального ремонта на 2014 год по городу Нягань включено 8 многоквартирных домов. Из них:

- 6 домов по замене лифтового оборудования (2 микрорайон, дома № 14,15,16,20,21,23),

- 1 дом по ремонту фасада (1 микрорайон дом 3),

- 1 дом по ремонту крыши ( ул.Уральская дом №19).

Общая сумма средств на капитальный ремонт в 2014 году составила 55 815 819 рублей, из них:

- Средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 2 093 093 руб.

- Средства бюджета субъекта 3 488 488 руб.

- Средства местного бюджета 1 395 395 руб.

- Средства собственников МКД 48 838 842 руб. Собственники помещений в 18 МКД самостоятельно выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете Югорского оператора. Собственники 4 МКД выбрали способ формирования фонда на специальном счете.

В соответствии с требованиями Закона, в случае, если собственниками самостоятельно не выбран способ формирования фонда в установленный срок, то решение принимает орган местного самоуправления. Постановлением Администрации решение о способе формирования фонда капитального ремонта на счете Югорского оператора принято за собственников в 205 МКД.

В 2014 году Югорским фондом капитального ремонта проведены открытые конкурсы по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2014 года. В настоящее время подрядными организациями проводятся работы по разработке, согласованию и утверждению проектов.