ПЫТЬ-ЯХ

Решение вопросов коммунальной сферы в части повышения эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг; привлечения долгосрочных частных инвестиций; повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере города, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» (далее - муниципальная программа). В 2014 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 201,7 млн. руб., освоение составило 166,0 млн. руб. (82,3%).

В рамках реализации муниципальной программы заключен муниципальный контракт с ООО «ЮграТешюГазСтрой» г. Ханты-Мансийск на сумму 97 703 988,00 рублей на выполнение строительно-монтажных работ второй очереди водоочистных сооружений № 1. Данный объект включен в окружную Адресную инвестиционную программу Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 года. В ходе выполнения работ приобретено технологическое оборудование, проведены геодезические изыскании, проведены демонтажные работы, выполнена укрупненная сборка оборудования. Строительство и расширение данного объекта позволит обеспечить чистой водой жителей микрорайона.

Также в рамках муниципальной программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации объекте «Реконструкция ВОС-3». Строительство и модернизация данного объекта позволит обеспечить чистой водой 3,4,5,6,8,9,10 микрорайоны города.

В целях исключения вторичного загрязнения очищенной воды, поступающей с водоочистных сооружений в городские сети водоснабжения ведутся работы по замене магистральных и квартальных сетей водоснабжения

Так в 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 0,169 км во втором микрорайоне города, в 3 микрорайоне протяженностью 0,510 км и в 5 микрорайоне протяженностью 0,220 км. Финансовые затраты на данные мероприятия из окружного бюджета составили 5 607,3 тыс. рублей, из местного бюджета 323,1 тыс. ру(5лей.

Во исполнение IX раздела Жилищного кодекса Российской Федерации, закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 ноля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы, утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2014г. № 202-п, утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО.

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД на 2014 год запланирован ремонт 1-х многоквартирных домов. Проведен конкурс, определена подрядная организация на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: микрорайон 5, дом 29 (капитальный ремонт системы отопления, ХВС и ГВС, кровли, подвала), микрорайон 1, дом 5 (капитальный ремонт кровли и фасада). Заключен договор с ООО «УК Региональная строительная компания» на выполнение работ. Срок выполнения работ 350 календарных дней. Окончание выполнения работ по договору до 15.09.2015 года.

По жилому дому № 17 мкр. 2 проведен конкурс по отбору подрядной организации на выполнение работ по замене лифтов, определена подрядная организация, заключен договор. Срок исполнения работ по договору до 31.08.2015г.

По жилому дому № 1 мкр. 1 проведен конкурс, с пределен подрядчик, заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения, ХВС, крыши, фасада, срок исполнения до 30.12.2015г.

Также в прошедшем году выполнены работа по разработке и утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха.

В 2015 году согласно Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов планируется завершить реконструкцию ВОС-1 (2 очередь), начать строительство КНС в микрорайоне № 6 «Пионерный»

В рамках муниципальной программы планируется завершить работу по корректировке проектной документации на объект «Реконструкция ВОС-3», направить в адрес Департамента энергетики ХМАО-Югры заявку на включение данного объекта в Адресную инвестиционную программу Xанты-Мансийского автономного округа - Югры.

Также планируется продолжать замену сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсо- и энергосберегающего оборудования.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании остаются:

- неплатежи населения. Задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией МУП «УГХ» на 01.01.2015 г. составила 103,4 млн. рублей;

- нехватка квалифицированных специалистов в жилищно-коммунальном комплексе;

- высокий процент износа инженерных сетей;

- невозможность передачи объектов коммунальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, в долгосрочную аренду или концессию. Данный факт обусловлен наличием кредитных обязательств муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» перед Европейским банком развития регионов. Также кредитные обязательства предприятия не позволяют воспользоваться дополнительными заемными средствами для реализации мероприятий, направленных на модернизацию, расширение и строительство объектов коммунального комплекса.