РУБЦОВСК

Муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края принимает участие в краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Этап 2013-2014 год.

Программные мероприятия профинансированы в полном объеме на сумму 93 631 834,50 руб., в том числе:

- 64 464 173,68 руб. - средства за счет средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- 10 402 948,66 руб. – средства за счет субъекта Российской Федерации;

- 10 402 948,66 руб. – средства за счет местного бюджета;

- 8 361 763,50 руб. – средства местного бюджета на увеличение квадратов.

Построено два трехэтажных дома ООО «Строительная компания Дедал» и переданы жилые помещения Администрации города Рубцовска.

Переселено 219 граждан в 88 жилых помещений, общей площадью 3169,23 кв.м, в т.ч. дополнительная площадь 282,97 кв.м

Заключено 8 договоров подряда с МУП «Рубцовский коммунальщик» на безвозмездное оказание услуг по разбору жилых зданий с полной рекультивацией земельного участка, закрепленного за зданием (по программе планируемая дата сноса 4 кв.2015 года).

Этап 2014-2015 год.

Запланировано улучшение жилищных условий 133 граждан из 54 жилых помещений, проживающих в 3 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 2125,83 кв.м.

Запланировано строительство трех трехэтажных домов, на общую сумму 66 387 325,5 руб., в том числе:

- 38 507 603,5 руб. - средства за счет средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- 12 155 336,5 руб. – средства за счет субъекта Российской Федерации;

- 12 155 336,5 руб. – средства за счет местного бюджета;

- 3 569 049,0 руб. – средства местного бюджета на увеличение квадратов.

Фактически профинансировано на 01.01.2015 в сумме 58 662 939,91 руб., в том числе:

- 38 507 603,5 руб. - средства за счет средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- 12 155 336,41 руб.– средства за счет субъекта Российской Федерации;

- 8 000 000, 00 руб.– средства за счет местного бюджета.

Заключен и подписан контракт (договор) № 2014.210256 от 31.07.2014 (по графику 01.08.2014) с ООО «Строительная компания Дедал» по условиям которого Администрации города Рубцовска будут переданы жилые помещения в построенных многоквартирных жилых домах для переселения 133 человека в 54 квартиры, общей площадью 2246,61 кв.м.

Этап 2015-2016 год.

Запланировано улучшение жилищных условий 306 граждан из 114 жилых помещений, проживающих в 11 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 4775,81 кв.м.

Для их переселения запланировано использовать оставшиеся от предыдущего этапа программы (2014-2015 годы) 49 жилых помещений общей площадью 2321,11 кв.м и строительство многоэтажных домов общей площадью 2626,32 кв.м с 65 жилыми помещениями.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В результате проведенного аукциона, заключен муниципальный контракт №2014.358993 08.12.2014 между Администрацией города Рубцовска и ООО «Открытая лизинговая компания» на приобретение специализированной техники на условиях лизинга. На основании данного контракта специализированная техника передается Администрации города Рубцовска в лизинг на срок до 15.12.2017. После оплаты лизинговых платежей техника передается в собственность Администрации города Рубцовска. Цена контракта (общая сумма лизинговых платежей) составляет: 51 245 666 (пятьдесят один миллион двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС. Общая сумма лизинговых платежей включает в себя стоимость предмета лизинга, величину процентов уплачиваемых по Контракту, комиссию, выкупную стоимость, все затраты, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая накладные расходы, расходы на страхование Предмета лизинга, транспортные расходы, расходы по хранению Предмета лизинга, погрузку-разгрузку, доставку Предмета лизинга до Лизингополучателя, пошлины, таможенные платежи, НДС и иные применимые налоги, и прочие сборы. Расчет происходит равными долями в течении 35 месяцев, начиная с 15.02.2015 года.

Приобретена следующая техника:

| № п/п | Наименование, комплектация | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль-самосвал МАЗ 5550В5-480-021 с трехсторонней разгрузкой | 2 |
| 2 | Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-3403 | 2 |
| 3 | Мусоровоз МКЗ-33001 с задней загрузкой, оборудованный портальным подъёмником | 2 |
| 4 | Прицепная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ «Сибирячка» | 1 |
| 5 | Машина комбинированная каналоочистительная КО-560 с комплектом размывочных головок | 1 |
| 6 | Плужное оборудование для МАЗ-5550В5 (плита, плуг, гидравлик, пост управления) | 2 |
| 7 | Погрузчик универсальный Амкодор 332С4-01 | 1 |
| 8 | Трактор «Беларус-82.1» со щеткой и погрузчиком челюстным ковшом | 2 |
| 9 | Косилка роторная КДН-210 | 1 |
| 10 | Автогрейдер ДЗ-122Б-7 | 1 |
| 11 | Автомобиль HYUNDAI i40 DFS42G61FD | 2 |
| 12 | Косилка сегментная КСФ-2.1 | 1 |
|  | Итого | 18 |

Закупка техники производится в рамках муниципальной  программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы (постановление Администрации города Рубцовска от 28.08.2014 №3532).

Благоустройство

В 2014 году выполнено работ по озеленению: устройство и содержание цветников и газонов. глубокая обрезка зеленных насаждений, посадка новых деревьев, на сумму 3387765 тыс.рублей. Выполнено освещение улиц, проездов общей протяженностью 3970 метров.

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 12.01.2012 № 8 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на 2012 год и последующие годы» выполнены работы:

1. по благоустройству территории Рубцовского городского кладбища (10 километров по Ново-Егорьевскому тракту на запад от границы г.Рубцовска):

-за счет средств краевого бюджета в сумме 1859100 тыс.рублей произведено устройство дорожного покрытия на территории кладбища на площади 2902,5 м.кв., устройство бетонного туалета;

-за счет средств местного бюджета в сумме 18983,28 рублей выполнены работы по устройству 3х деревянных туалетов.

- произведена вырезка сухих деревьев на сумму 56251 руб. за счет средств местного бюджета.

2. по благоустройству территории Рубцовского городского кладбища, расположенного по Новоегорьевскому тракту (старое кладбище):

- произведена вырезка сухих деревьев на сумму 43558 руб. за счет средств местного бюджета.

Какие задачи стоят в 2014 году?

1. Организация исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения общего пользования.

2. Паспортизация автомобильных дорог, мостов, проездов и тротуаров.

3. Утверждение норматива содержания и ремонта автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовых территорий.

5. Организация исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля.

6. Возмещение управляющим организациям, ТСЖ и ресурсоснабжающим предприятиям затрат на содержание незаселенных муниципальных жилых помещений.

7.Проведение работ в рамках исполнения судебных решений об обязании Администрации города Рубцовска произвести работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

8.Проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений.

9. Устройство и восстановление уличного освещения с учетом энергосберегающих технологий, в первую очередь, внимание будет уделено социально значимым объектам: подходам к школам, детским садам, остановочным пунктам.

10. Организация благоустройства мест массового отдыха населения (набережная им.Петрова) и ликвидация несанкционированных свалок ТБО.

11. Введение в эксплуатацию нового городского кладбища.