УСТЬ-ИЛИМСК

Жилищно-коммунальное хозяйство

В области жилищного законодательства в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2013-2014г.г. бюджетом города предусмотрены средства в объёме 2 568 тыс. руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту трёх МКД, расположенных по ул. Братская-16, 18 и ул. Школьная-3. Работы планируется выполнить до 15 сентября 2015 года.

Вместе с тем, в процессе работы с программой появились вопросы, требующие решения на уровне Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области. На территории муниципального образования город Усть-Илимск находятся 435 многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества на 2014-2043годы. В число указанных многоквартирных домов входят 30 домов брусового исполнения, введённых в эксплуатацию в 1967-1975 годах, техническое состояние этих домов свидетельствует о необходимости срочного проведения капитального ремонта. В Региональной программе капитального ремонта на 2014-2018 годы запланировано проведение капитального ремонта крупнопанельных многоквартирных домов, износ и срок эксплуатации которых значительно меньше.

В жилом секторе города Усть-Илимска эксплуатируются 483 пассажирских лифта. На 01.01.2015 года нормативный и продлённый срок службы отработали 348 лифтов. В 2015 году заканчивается разрешение на эксплуатацию на 123 лифтах, из них более 30 лет отработали 87 лифтов (нормативный срок 25 лет):

- 36 лет - 8 лифтов;

- 35 лет - 8 лифтов;

- 33 года - 52 лифта;

- 30 лет - 19 лифтов.

На сегодняшний день сроки проведения капитального ремонта в этих МКД, согласно программы, отнесены минимум на 2019-2023 годы.

К наиболее важным проблемам, связанным с организацией проведения капитального ремонта, относятся следующие:

- доставка собственникам платежных документов (квитанций) по оплате взносов на капитальный ремонт осуществляется крайне медленно. До настоящего времени такие

квитанции не доставлены всем собственникам помещений 18 многоквартирных домов (информация получена от собственников домов).

- не предоставлены квитанции собственникам помещений, зарегистрировавших право собственности до 1999 года (информация получена от таких собственников).

- Администрация города не имеет возможности осуществлять мониторинг поступления денежных средств на счет Регионального оператора, а также специальные счета домов, расположенных на территории муниципального образования, по причине отсутствия такой информации от Регионального оператора. Данное обстоятельство не позволяет вести целенаправленную разъяснительную работу с собственниками помещений домов, имеющих низкую платежную дисциплину. На первом этапе предлагается, чтобы Региональный оператор ежемесячно в разрезе домов предоставлял указанную информацию, а на втором этапе, при наличии технической возможности, предоставил интерактивный доступ к базе данных на сайте Регионального оператора для каждого муниципального образования по каждому дому.

Отрицательное влияние на эффективность разъяснительной работы и организацию проведения капитального ремонта оказывают некоторые местные средства массовой информации. В частности, ОАО «Илимское региональное телевидение», принадлежащее частным лицам, в своих телевыпусках предоставляет слово исключительно представителям протестных настроений по оплате взносов на капремонт, сопровождая их выступления своими комментариями, стимулирующими возникновение у жителей города негативного отношения к политике государства в жилищной сфере. Так например: 23.01.2015г. выступления группы пикетчиков, состоящей из 20-25 человек, ведущий выпуска теленовостей сопроводил комментарием: «Во всей России растет количество людей открыто высказывающих недовольство законом о капитальном ремонте жилых домов. Жители нашего города также выразили свой протест». При этом замечания Администрации города о недопустимости однобокого и предвзятого информирования граждан по вопросам жизнедеятельности города, в том числе организации капитального ремонта жилищного фонда руководством СМИ молчаливо игнорируются. Администрация города неоднократно обращалась за помощью в Правительство области о деструктивной политике учредителей вышеуказанного средства массовой информации.

Одной из задач на 2013-2014г.г. перед Администрацией города стояла задача разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2028 годы разработана и утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.12.2014г. № 1117 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2028 годы и об определении единой теплоснабжающей организации». Единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Усть-Илимск определен филиал Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») Усть-Илимская ТЭЦ. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Усть-Илимск на период 2014-2029г.г. разработана и будет утверждена январь-февраль 2015г.

В 1 квартале 2015г. в городе сложилась крайне неблагополучная ситуация с отловом безнадзорных животных. В 2015 объём субвенций, выделяемых на отлов, транспортировку, поддержание надлежащих условий жизнедеятельности, оказание ветеринарной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление, утилизацию и захоронение безнадзорных собак и кошек предусмотрены в размере 623,9 тысяч рублей на 155 единиц животных. Количество безнадзорных животных, определяемое по результатам мониторинга, проводимого 1 раз в квартал, не отражает реальное состояние, т.к. миграция безнадзорных животных не управляема. Как следствие, недостаточное финансирование. По результатам мониторинга стоимости ветеринарных услуг, оказываемых учреждениями города и содержания животных в городе Усть-Илимске значительно превышает нормативы, установленные Приказом Службы ветеринарии Иркутской области от 29 января 2014 г. N 004-СПР-П (в редакции изменений от 16 сентября 2014г.) «Об установлении нормативов средней стоимости услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркутской области в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками» Департаментом жилищной политики и городского хозяйства для определения подрядчика на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек, 24 декабря 2014 года был проведён открытый аукцион в электронной форме, на который не было подано ни одной заявки. Для определения подрядчика 22 января 2015 года был проведён запрос предложений, на который также не было подано ни одной заявки. Третья процедура состоялась 12 февраля 2015 года, вскрытие конвертов с заявками участников по запросу котировок цен, итогом которой определился подрядчик.

В рамках задач на 2015 год планируется реализация инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на период с 01.09.2012г. по 31.12.2015г.» в 2015 году, согласно плану технических мероприятий предполагается Модернизация участка водопровода от ВК1-25 до ВК2-25, от ул. Ангарская до бассейна «Олимпиец» - замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий (замена стали на полиэтилен). Объём финансирования данного мероприятия за счёт надбавки к тарифу на холодное водоснабжение составляет 6 990,30 тыс. руб. Также предполагается Модернизация участка водопровода от ПГ62-2 до ВК-13 по ул. Карла Маркса - замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий. Объём финансирования данного мероприятия за счёт надбавки к тарифу на холодное водоснабжение составляет 3 065,49 тыс. руб.

В рамках реализации инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения города Усть-Илимска на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015г.» в 2015 году, согласно плану технических мероприятий предполагается модернизация участка напорного канализационного коллектора Новый город-ЛПК от 28Мк-10Н до КК-2 со строительством камеры переключений 28 КК-4 (трубопровод №2) - замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий, сталь на полиэтилен. Объём финансирования данного мероприятия за счет надбавки к тарифу на водоотведение составляет 22 754,539 тыс. руб.

В области строительства:

- в 2014 году построены и введены в эксплуатацию четыре 3-х этажные 3-х подъездные 18-квартирные дома по программе «Переселение граждан, проживающих в г. Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в2013-2019г.г.».

- в 2014г. не удалось решить проблему проведения государственной экспертизы проектной документации для многоквартирных домов, возводимых за счёт бюджетных средств, но подпадающих под часть 3, п.2, статьи 49 Градостроительного кодекса.

Благоустройство

В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 16.06.2014г. № 470 «О перечне проектов народных инициатив, реализуемых в 2014 году на территории муниципального образования город Усть-Илимск» в летний период 2014 года были выполнены следующие мероприятия по благоустройству городских территорий:

- проложены новые пешеходные дорожки с покрытием из асфальтобетона, общей площадью 770 м2;

- тротуары из плит с лестничными сходами 310 м2 и 100 п/м лестниц;

- устройство наружного освещения в парковых зонах и на улицах города длина линий составила 2539 п/м, установлены новые энергосберегающие светильники 99 шт. в том числе светодиодных 43 шт.;

- установлены новые ограждения 2-х спортивных площадок общей площадью более 466 м2.

За период 2014 года на дорогах МО г. Усть-Илимск выполнено ямочного ремонта дорожного покрытия - 5700 м2, за счет средств местного бюджета. На 2015 год в планах - ямочный ремонт на площади 4000м2.

В рамках реализации государственной программы «Развитие сети дорог Иркутской области» при поддержке дорожного фонда Иркутской области в городе ведутся работы по капитальному ремонту трех городских дорог. В 2014 году капитальных ремонт выполнен на площади 10200 м2.

В период 2015 года планируется осуществить капитальный ремонт на площади 35 000 м2. в рамках освоения средств дорожного фонда Иркутской области и МО г. Усть-Илимска.

В настоящее время проводится работа по паспортизации всех городских дорог, расположенных на территории МО г. Усть-Илимска, для дальнейшей работы по выполнению проектов на капитальных ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог по наиболее загруженным и востребованным направлениям.

Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. В 2014 году на Усть-Илимском шоссе установлены дорожные металлические ограждения на наиболее опасных участках дороги, протяженностью - 360 м.п. Большое внимание уделяется участкам дорог, в близи которых расположены объекты дошкольных, общеобразовательных учреждений, объекты здравоохранения.