Пыть-Ях

2014 год ознаменовался следующими тенденциями положительного развития градостроительной политики на территории муниципального образования:

В целях перспективного строительства на территории города и создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды, решением Думы города от 30.09.2014 № 279 внесены изменения в действующую редакцию Правил землепользования и застройки города Пыть-Яха

Для оптимизации планировки территории города и обеспечения реализации планов социально-экономического развития разработаны и утверждены проекты планировки и межевания по 4-м планировочным районом: мкр. № 1 «Центральный»; мкр. № 6 «Пионерный»; мкр. № 9 «Черемушки», а также внесены изменения в проект планировки 2а микрорайона (постановления администрации города от 12.03.2013 №№ 38-па, 39-па, 40-па, 41-па).

В рамках муниципальных контрактов завершены работы по разработке проектов планировки и межевания в отношении еще 2-х планировочных районов: мкр. № 3 «Кедровый», мкр. № 10 «Мамонтове», а также по внесению изменений в генеральный план города Пыть-Яха.

Данные мероприятия, направленные на повышение обеспеченности территории города градостроительной документацией, позволили обеспечить интенсивное строительство многоквартирного жилья.

Также, в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, разработаны и утверждены 11 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и граде строительства.

В течение 2014 года обеспечено достижение плановых показателей ввода жилья. Так при планируемом вводе объектов жилищного строительства - 27 280,42 кв.м., фактические показатели, по состоянию на 31.12.2014 года, составили 36 752,35 кв.м., что составляет - 135%.

Введены в эксплуатацию следующие социально значимые объекты:

- 5 - многоквартирных жилых дома: мкр. № 3! < Кедровый», стр. №№ 11, корп. 1, корп. 2; мкр. № 3 «Кедровый», стр. № 28/3, № 29, II очередь; мкр. № 2а «Лесников», стр. № 8; мкр. № 6 «Пионерный», стр. № .'ДО;

- центр социальной помощи семье и детям «Гера», мкр. № 2а «Лесников, ул. Советская, 5;

- модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря: мкр. № 8 "Горка", ул. Православная;

-	культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей, мкр. № 4 «Молодежный»;

- торговый комплекс в мкр. № 5 «Солнечный»;

- цех по производству бетонных изделий, мкр. Jfe 2a «Лесников»;

- инженерные сети микрорайона индивиду г<\ ль ной застройки «Черемушки» и пос. Набережный в г. Пыть-Ях. Электроснабжение (5. 6, 7, 8 пусковые комплексы).

завершена реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику,

мкр. № 2 «Нефтяников», дом 16А.

В настоящее время осуществляется строительство следующих объектов социальной направленности:

- 9 многоквартирных жилых домов на общую площадь 62 994,2 кв.м.;

- 28 индивидуальных жилых домов;

- 2 детских сада на общее количество мест -550;

- патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскрытий в год больничного комплекса г. Пыть-Ях.

Продолжаются работы по реконструкции ГДК «Россия», мкр. № 2а «Лесников», ул. Советская, 1.

В целях привлечения инвесторов, формировано 4 земельных участка для многоквартирного жилищного строительства: мкр. № 3 «Кедровый», мкр. № 6 «Пионерный»; 1 земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В настоящее время архитектурный облик горе да значительно преобразился: дополнились элементы городского дизайна и садово-паркового оборудования, малых архитектурных форм, изобразительные средства рекламы и визуальной информации.

Однако на фоне серьезных улучшений в качестве и комфортности жизни горожан, на ближайшую перспективу предстоит ре;;ш тзовать ряд крупных проектов по завершению строительства следующих объектов:

-	детский сад на 260 мест, мкр. № I «Центральны и»;

-	физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной, мкр. № 1 «Центральный»;

-	культурный комплекс с киноконцертным залом, мкр. № 6 «Пионерный».