КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

- Что наиболее значительное удалось сделать в 2014 году?

Работы по формированию электронного муниципалитета в г. Комсомольске-на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 г. № 3080-па «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы».

За время реализации (2011-2014 годы) программы выполнено:

- Создана муниципальная сеть передачи данных (МСПД), объединяющая все здания и рабочие места структур администрации в единую резервируемую компьютерную сеть. Сеть построена на базе получения услуг связи от федеральных операторов.

Сеть защищена сертифицированными средствами криптозащиты и зарезервирована по основным зданиям администрации города. Всего в настоящий момент через МСПД подключено 15 зданий администрации и городских структур.

- Создана единая отказоустойчивая муниципальная информационная инфраструктура.

- Организован муниципальный центр обработки данных (ЦОД), представляющий из себя комплекс серверного и сетевого оборудования, с системой кондиционирования и пожаротушения. Все информационные системы, централизованное программное обеспечение и базы данных хранятся, обрабатываются и резервируются в ЦОД. Организована резервирующая группировка, аналогичного назначения, но меньшая по емкости (РЦОД). Между ЦОД и РЦОД осуществляется репликация хранилища данных.

- Все серверное программное обеспечение, за исключением ПО, установленного по техническим заданиям краевых структур и используемое для работы в краевых информационных системах, свободное.

- Выполнены мероприятия по обеспечению информационной безопасности, включая лицензирование программных средств – в установленном законодательством порядке заключен договор и осуществлена поставка программно-аппаратного комплекса защиты персональных данных для муниципальных систем.

- Выполнен 1-й этап по созданию и развитию сети IP-телефонии в администрации города для обеспечения оперативного взаимодействия муниципальных служащих - оснащено 120 рабочих мест.

- Продолжено развитие автоматизированной информационной системы «Взаимодействие муниципальных служащих» (АИС ВМС):

- обеспечена реализация III-V этапов предоставления муниципальных услуг в электронном виде за счет возможности приема заявлений с федерального и регионального порталов предоставления государственных и муниципальных услуг и сайта органов местного самоуправления города;

- реализован IV этап путем предоставления в электронном виде сведений о ходе исполнения услуги на сайте органов местного самоуправления;

- реализовано оповещение заявителя о ходе исполнения муниципальной услуги посредством электронной почты, смс-сообщений, звонка автоинформатора;

- для обеспечения межведомственного взаимодействия внедрен адаптер ФНС, Росреестра, Ространснадзора, Ростехнадзора, ГИБДД, ПФР;

- внедрены отчетные формы, позволяющие контролировать сроки исполнения услуг, ведется их доработка по предложениям пользователей;

- разработан новый функционал – внедрена возможность определения способа подачи заявки (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в электронном виде, посредством сети Интернет);

- осуществлена интеграция АИС ВМС с ЕСИА, интеграция сайта органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и АИС ВМС, интеграция АИС ВМС с SMS-шлюзом (информационная поддержка заявителей);

- произведена настройка услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями для обеспечения взаимодействия с МФЦ.

В 2014 году АИС ВМС была представлена на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной компьютеризации «ПРОФ-IT.2014», где в номинации «IT в предоставлении государственных и муниципальных услуг» заняла третье место.

- Ведется полномасштабное внедрение межструктурной муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД) и переноса данных в систему управления градостроительной деятельностью и учета недвижимости, организация автоматизированных рабочих мест.

Основной политикой Программы является организация функциональные информационных систем, к которым подключаются все структуры администрации, муниципальные предприятия, взаимодействующие при конкретных рабочих процессах. Например - планируемая в результате реализации МИСОГД технология работы, в результате которой пользователи всех подключенных к системе структур выполняют операции в одном хранилище данных в пределах своих полномочий. В результате обеспечивается сквозной мгновенный доступ к информации в пределах полномочий без дополнительных запросов и мгновенная актуальная информация обо всех объектах города без повторного ввода данных и прозрачной ответственностью исполнителей за информацию и ход рабочих процессов.

МИСОГД самая функционально насыщенная и сложная система, находящаяся в начальной стадии развития, однако данный принцип уже реализован в автоматизированной информационной системе взаимодействия муниципальных служащих (АИС ВМС), являющейся ядром информационной системы администрации.

- В соответствие с заключенным соглашением о взаимодействии №18 от 8 августа 2013 г. между ГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» и администрацией города с 09 августа 2013 г. в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре и с 31 января 2014 г. в Ленинском округе, осуществляется предоставление муниципальных услуг в филиалах многофункционального центра. Обеспечено 100% предоставление всех муниципальных услуг по принципу «одного окна». Согласно соглашению о взаимодействии с МФЦ по принципу "одного окна" в МФЦ предоставляется 76 услуг.

Через МФЦ за 2014 год предоставлено 8 603 муниципальных услуг, в том числе за первое полугодие - 3408, за второе полугодие - 5222, что составляет приблизительно 15% от общего объема предоставленных МФЦ государственных и муниципальных услуг.

- Проведено обновление программного обеспечения официального сайта органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, реструктурирована информации на сайте – созданы новые разделы с разграниченным правом доступа для обеспечения возможности ответственным сотрудникам органов администрации города своевременно размещать информацию о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

- Выполнены мероприятия по обеспечению проведения мероприятий по усилению межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на основе межведомственного взаимодействия и внедрения информационных технологий в деятельность органов администрации города: осуществлено подключение специалистов администрации города, уполномоченных на предоставление муниципальных услуг, к краевой информационной системе «Процессинг предоставления услуг», обеспечивающей дополнительный электронный канал межведомственного взаимодействия.

2. Оказание каких муниципальных услуг реализовано в 2014 году в электронной форме за счет бюджета?

На сегодняшний день в электронном виде заявители имеют возможность получить все предоставляемые органами администрации города и муниципальными учреждениями муниципальные услуги (77 услуг), которые включены в соответствии с федеральным законом 210-ФЗ в Реестр муниципальных услуг г. Комсомольска-на-Амуре.

Функции АИС ВМС позволяют для этого использовать как федеральные (портал gosuslugi.ru) и краевые (портал pgu.khv.gov.ru) ресурсы, так и сайт администрации органов местного самоуправления (kmscity.ru). Возможности АИС ВМС позволяют заявителю не только получить информацию о месте и порядке предоставления услуг, но и подать в электронном виде заявление и электронные копии необходимых документов, проконтролировать ход исполнения услуги и получить результат, если речь не идет о юридически значимом документе.

3. Укажите, пожалуйста, размер финансирования работ (тыс. руб.) по переходу к муниципальным услугам в электронной форме в 2014 году за счет бюджета.

Размер финансирования по переходу к муниципальным услугам в электронной форме в 2014 году составил 4976 тыс. руб.

4. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2014 году.

Размер финансовых затрат в 2014 году составил 11716 тыс. руб.

5. Какая сумма расходов бюджета муниципального образования в 2015 г. предусмотрена на развитие сферы муниципального образования.

Основное финансирование расходов на информатизацию проводится в соответствии с комплексной муниципальной программой «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы».

На 2015 год запланировано 17590 тыс. руб.

6. Какие проблемы в 2014 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких и их решение перенесено на следующие годы?

- Совершенствование интеграции краевой информационной системы «Процессинг предоставления услуг» с муниципальной автоматизированной информационной системой «Взаимодействие муниципальных служащих».

- Формирования шлюза с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) и обеспечение обмена информацией о платежах в местный бюджет в электронном виде с дальнейшим использование в информационных системах администрации в автоматическом режиме;

- Обеспечение взаимодействия с краевым порталом государственных и муниципальных услуг (плановая готовность портала – январь 2015 года).

7. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

- Комплексная система автоматизации предоставления услуг региона - Пензенская область;

- Программный комплекс согласования документов и действий органов власти и иных организаций в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг (ПК «Кабинет согласований») – город Санкт-Петербург;

- Дистанционное обучение детей-инвалидов.

- Портал “Средней общеобразовательной школы — Центра дистанционного образования” - Рязанская область;

- Комплексная автоматизация ЖКХ Чувашской Республики на базе «ГИС ЖКХ-Регион» - Республика Чувашия.

8. Какие задачи стоят в 2015 году?

1. Приоритетность и объем задач выполняемых по программе «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации…» оперативно синхронизируется с федеральными и региональными программами по их готовности, техническими возможностями городских предприятий и организаций, корректируется с учетом федеральной, краевой и городской информационной политики.

Основными мероприятиями на 2015 – 2016 год являются (по приоритетам):

- АИС ВМС.

Переход на новую версию и устранение технологических несоответствий, накопленных за период эксплуатации системы, реализация гибкой системы отчетности и обеспечение руководителей органов администрации города исчерпывающей информацией, необходимой для совершенствования административных процессов оказания услуг.

Формирование шлюза с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) и обеспечение обмена информацией о платежах в местный бюджет в электронном виде с дальнейшим использованием в информационных системах администрации в автоматическом режиме.

Организационные работы по переводу функций в электронный вид в соответствии с требованиями документов Хабаровского края.

- МИСОГД.

Уточнение информации адресного плана поставщиками и ее синхронизация.

Пилотная реализация градостроительных и землепользовательских административных процессов в электронном виде.

Модификация функций, алгоритмов, процессов и отчетов МИСОГД в соответствии с изменениями земельного и градостроительного законодательства с 01 марта 2015 года.

Пилотное подключение к ИСОГД сетедержателей и пробные работы по ведению единой городской дежурной карты.

- МСПД.

Проведение организационных и технологических мероприятий по формированию сегментов МСПД «Образование» (подключение учреждений образования) и «Безопасность» (подключение имеющихся и устанавливаемых камер видеонаблюдения, централизация информации, раздача структурам администрации и УМВД).

Дальнейшее развитие IP-телефонии Отказ от средств традиционной телефонии.

4) ЦОД.

Техническое обеспечение катастрофоустойчивого кластера основной базы данных администрации.

Оборудование дизельной для обеспечения независимого питания ЦОД при участившихся отключениях, ЧС и мобилизационных мероприятиях.

2. Реализация мероприятий программы «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности…» на 2015 год (по приоритетам):

- оборудование полнофункциональной системой видеонаблюдения Набережной – район фонтанов, сцены; пл. Юности; пл. Победы; пл. Ленина, совместно с УЖКХ;

- организация сегмента МСПД «Безопасность», проведение конкурсов и заключение трехлетних контрактов на услуги связи;

- выбор, приобретение и пусконаладка программной системы централизованного сбора и раздачи видеоинформации;

- организация технического взаимодействия с УМВД по эксплуатации системы;

- обеспечение доступа к системе сотрудников администрации по согласованию (приоритетно ЖКХ).

9. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

- Распространение методологии решения основных проблем муниципальной информатики;

- Изучение и обобщение опыта крупных городов, распространение типовых решений;

- Организация вебинаров по основным проблемным вопросам муниципальной информатизации;

- Организация изучения опыта работы на выездных семинарах;

- Методика расчета для органов местного самоуправления оценки показателей, утвержденных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

10. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Да.

11. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.

- Вопросы внедрения в муниципалитетах систем электронного документооборота;

- Вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных;

- Принципы взаимодействия органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти при предоставлении муниципальных услуг через МФЦ. Разработка и реализация совместно с МФЦ мероприятий сокращению времени ожидания в очереди при обращении заявителя

- Оптимизация мероприятий «дорожной карты» по достижению индикаторов, утвержденных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».