СУРГУТ

Благоустройство, дорожное хозяйство.

Об итогах работ в 2014 году по благоустройству придомовых территорий, приобретению детских игровых и спортивных комплексов.

В 2014 году в городе Сургуте благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее выполнение работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, укладке тротуарной плитки, обустройству водоотводов, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы»

План мероприятий на 2014 год по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнен в полном объёме, при этом выполнено благоустройство 22 дворовых территорий. Ремонт и асфальтирование дворовых территорий многоквартирных домов выполнены за счет средств городского бюджета в сумме 68 501,635 тыс. руб. и средств населения в сумме 18 893,553 тыс. руб.

На предоставление субсидий управляющим организациям (УК/ТСЖ) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских игровых площадок бюджетом города на 2014 год по департаменту городского хозяйства предусмотрены финансовые средства в сумме 20 088,430 тыс. рублей, за счет которых установлено игровое оборудование на 79 детских площадках многоквартирных домов.

За счет предусмотренных планом на 2014 год бюджетных средств в сумме 9149,926 тыс. руб. на придомовых территориях многоквартирных домов установлено 4 гимнастических комплекса, волейбольно-баскетбольная площадка и спортивная мини-футбольная площадка.

Для выполнения работ (в объемах 2014 года - 22 дворовые территории) потребность в бюджетных средствах ориентировочно составляет 87 813 тыс. руб.

Бюджетом города Сургута на 2015 год, утвержденным решением Думы города № 636 - V ДГ, средства на выполнение мероприятий по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов не предусмотрены.

В настоящее время, учитывая в перспективе возможность дополнительного выделения средств из городского бюджета, управляющими организациями проводится работа по составлению и предоставлению в Администрацию города поадресных заявок на выполнение в 2015 году работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.

Дорожное хозяйство

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2014 году? В 2014 году площадь автомобильных дорог местного значения общего пользования в г.Сургуте составляла 3 697,0 тыс.м2, площадь тротуаров на них -579,51 тыс.м2.

В 2014 году на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения были выделены финансовые средства в объёме 618 545,952 тыс.руб. Из них: в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» городу Сургуту выделены финансовые средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в объёме 445 351,516 тыс.руб., средства городского бюджета составляют - 173 194,436 тыс.руб.

Площадь ремонта покрытия проезжей части автодорог города в 2014 году составила 464,778 тыс.м2, в том числе:

- ямочный ремонт дорог (в рамках содержания дорог) - 21,98 тыс.м2,

- ремонт дорог (с заменой покрытия) - 290,8 тыс.м2,

- на участке Югорского тракта от ул. Заячий остров до ул. Югорская выполнены работы по нанесению защитных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей («сларри-сил») - 152 тыс.м2.

Подрядные организации по ремонту дорог в 2014 году: ЗАО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», Филиал № 3 ГП «Северавтодор», ООО «Автодорсевер», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», ООО «Общее и дорожное строительство».

При ремонте автодорог применялся щебёночно-мастичный асфальтобетон и асфальтобетонная смесь с добавлением «FORTA». Основной целью применения данных материалов является препятствие колееобразованию.

В 2014 году были выполнены проектно-изыскательские работы (ПИР) на капитальный ремонт 8 участков автодорог: пр. Комсомольский (от ул.Геологическая до ул. Фёдорова), ул.Грибоедова, проезда от ул.Энтузиастов,51 до пр. Набережный, 70, ул. Рабочая, ул.Пионерная (а/д от ОРС до п.Кедровый 2), ул. Крылова (от ул. Аэрофлотская до ул.Грибоедова), проезда от пр.Комсомольский до пожарного депо (26 мкр.), ул.С.Билецкого.

В рамках капитального ремонта дорог выполнено оборудование уличного освещения по ул. Электротехническая и ул.Пионерная протяжённостью 2,621 км.

Выполнены работы по капитальному ремонту линий освещения по ул.Майская, ул. 30 лет Победы (от пр.Ленина до ул. Юности), ул. Островского (от ул. Профсоюзов до пр.Мира), ул. Маяковского (от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет ВЛКСМ), что позволило повысить уровень освещённости данных участков дорог.

Кроме того, в раках соглашения, заключенного между Администрацией города Сургута и ОАО «Сургутнефтегаз» о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования городской округ г.Сургут силами ОАО «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт следующих участков улиц (43,964 тыс.кв.м.):

- Нефтяников (от ул. Восход до ул. Магистральная),

- Кукуевицкого (от ул.Магистральная до пр-та Набережный),

- Магистральная (от ул. Нефтяников до ул. Кукуевицкого),

- Ф.Показаньева,

- Артёма,

- Производственная,

- Монтажная (в районе перекрёстка с ул. Производственная).

Общая сумма затрат ОАО «Сургутнефтегаз» составила 92 441,499 тыс.руб.

2. Проблемы дорожного хозяйства. В 2001 - 2003 годах техническое состояние автомобильных дорог в городе Сургуте вызывало заслуженную гордость у жителей города. Ежегодно велось строительство новых участков дорог, реконструкция и капитальный ремонт существующих, выполнялся своевременный ремонт дорог.

В настоящее время требуется строительство автомобильных дорог к строящимся микрорайонам города, альтернативных дорог для разгрузки существующих улиц города, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автодорог с целью обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности дорог, увеличения средней скорости транспортных потоков, сокращения пробега автотранспорта, ликвидации транспортных заторов. Также, одним из основных направлений развития улично-дорожной сети города является потребность в транзитных и скоростных магистральных дорогах и улицах. Для увеличения пропускной способности перекрёстков, повышения безопасности пешеходного движения необходимо строительство подземных пешеходных переходов, транспортных развязок в разных уровнях.

Актуальной остается проблема существующих дорог города. В течение достаточно длительного периода времени темпы износа улично - дорожной сети города были выше темпов её восстановления и развития. Накопление так называемого «недоремонта» вызывает дополнительную потребность в капитальном ремонте. Ускоренный износ дорог также обуславливается высоким уровнем автомобилизации.

По состоянию на 31.12.2014 года в городе зарегистрировано 173 726 ед. транспортных средств. Прирост за 2014 год составил - 8 877 ед. Уровень автомобилизации города составил 530 ед. на 1 тыс.жителей. Не считая транспортных средств, зарегистрированных в Сургутском районе, но фактически находящихся в г.Сургуте. За 2013 год прирост зарегистрированных транспортных средств составил 12 811 ед.

Для приведения автодорог города в хорошее техническое состояние необходимо ежегодное выделение финансовых средств на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в объёме не ниже уровня 2014 года.

Основными проблемами в обеспечении безопасности дорожного движения в г.Сургуте являются:

- недостаток финансирования на своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, по оборудованию автомобильных дорог элементами обустройства (ограждениями, дорожными знаками - изменения в ГОСТ Р 522892004 от 28.02.2014);

недостаток финансирования по развитию транспортной сети города: строительству и реконструкции улиц и дорог, строительству транспортных развязок, подземных пешеходных переходов;

- борьба со стихийными парковками. Сотрудников ГИБДД УМВД России по г.Сургуту не достаточно для обеспечения решения вопроса с парковкой транспорта в неустановленных местах;

- отсутствие полномочий у органов местного самоуправления определять порядок эвакуации и хранения, осуществлять эвакуацию и хранение транспортных средств, нарушающих требования дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств;

- отсутствие финансирования из бюджета округа на развитие и модернизацию системы «Безопасный город»;

- отсутствие полномочий у органов местного самоуправления на введение ограничений для проезда грузовых транспортных средств в границах городского округа.

3. План на 2015 год.

На ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут на 2015 год проектом бюджета запланировано 218 952 315 руб. (в том числе городской бюджет - 21 830 615 руб., окружной бюджет - 197 121 700 руб.). На ремонт дорог запланировано 11 455 789 руб., на капитальный ремонт дорог - 207 496 526 руб.

На обозначенные выше финансовые средства планируется проведение следующих ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства:

- ремонт автомобильных дорог - 5 204, 4 м2;

- капитальный ремонт автодорог - 39 158,4 м2.

Кроме того в рамках выполнения работ по содержанию автодорог планируется выполнить работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объеме 21,4 тыс.м2.

4. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Считаем, что эффективной окажется информация о деятельности муниципалитетов по следующим вопросам, которые являются проблемными в нашем городе:

- мероприятия, проводимые муниципальными образованиями по борьбе с несанкционированной рекламой, размещаемой в границах красных линий автомобильных дорог;

- законодательная база муниципальных образований по вывозу бесхозяйных брошенных транспортных средств с городских территорий.

Муниципальный транспорт.

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2014 году?

В рамках реализации мероприятий Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Сургута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» с января по март 2014 года была проведена корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта. В целях оптимизации расходов из городского бюджета на субсидирование пассажирских перевозок, повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования, а также снижения нагрузки на улично-дорожную сеть из маршрутной сети исключены нерентабельные и дублирующие маршруты. С учетом ввода в эксплуатацию новых жилых микрорайонов и торгово-развлекательных комплексов были организованы новые маршруты.

В рамках реализации мероприятий Концепции продолжилась работа по замене транспортных средств особо малого класса (пассажировместимостью 13-15 пасс.) на автобусы малого класса (пассажировместимостью до 43 пасс), что позволило сократить количество автобусов на маршрутах при сохранении провозной способности.

Мероприятия по сокращению количества автобусов на городских маршрутах, в том числе и на субсидируемых, проведены в целях оптимизации расходов бюджета города на субсидирование пассажирских перевозок, повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть.

В 2014 году проведено обновление 14,7% подвижного состава, задействованного на регулярных автобусных маршрутах, в том числе:

- за счёт средств окружного бюджета приобретено 2 автобуса марки МАЗ;

- за счёт средств местного бюджета - 7 автобусов марки МАЗ;

- за счёт собственных средств предприятий - 41 автобус большого, среднего и малого класса марок МАЗ, Скания, ПАЗ, Хундай, ГАЗ).

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных средств, направленны на улучшение их эксплуатационных показателей, уровня безопасности, условий перевозок пассажиров и доступности для маломобильных групп населения.

В настоящее время доля низкопольного подвижного состава составляет 70 % от общего объёма автобусов большого и среднего класса, задействованного на городской маршрутной сети.

С целью информирования населения предприятиями ООО «Центр» и ОАО «СПОПАГ» запущены интернет-сервисы, позволяющие отследить на карте города в режиме реального времени местонахождение 80% маршрутных автобусов от общего количества, работающих на городской маршрутной сети,

В целях реализации мер социальной поддержки в городе Сургуте неработающим пенсионерам, не попадающим в федеральный и региональный регистры льготополучателей, в 2014 году ежеквартально выплачивалось по 600 рублей на компенсацию проезда в общественном транспорте. Кроме того, в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающего на территории города, пенсионерам предоставлялось право бесплатного проезда на сезонных автобусных маршрутах.

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо отметили?

Внедрение на городских и пригородных автобусных маршрутах в городе Нижневартовске автоматизированной системы оплаты проезда.

Внедрение в г.Ханты-Мансийске электронного оборудования на остановочных пунктах для информирования пассажиров о прибытии автобусов регулярных маршрутов.

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? Внедрить автоматизированную систему оплаты проезда на автобусных

маршрутах в городе Сургуте. Учитывая тенденции к расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, не удалось приступить к реализации мероприятий по реконструкции производственной базы ОАО «СПОПАТ» для обеспечения условий по эксплуатации автобусов, работающих на газомоторном топливе.

4. Какие задачи стоят в 2015 году?

Обеспечение ценовой доступности услуг транспорта общего пользования на социально значимых маршрутах в границах городского округа за счёт предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам. Сохранение существующих льгот по проезду на общественном транспорте.

Обновление парка транспортных средств автотранспортных предприятий с целью снижения уровня износа парка автобусов, повышения комфортности и доступности поездок за счёт использования подвижного состава новых типов, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения. Продолжить реализацию мероприятий Концепции по оптимизации и корректировке маршрутной сети городского пассажирского транспорта с учетом рекомендаций по поэтапной замене автобусов категории М2 (класс В) на автобусы категории М2 класса А и категории МЗ, по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Расширения возможностей по информированию населения о движении городских маршрутных автобусов путем создания Web-портала РНИС ГЛОНАСС Югры, позволяющего получать информацию посредством видеонаблюдения и СМС-сообщений.

Приступить к реализации комплекса мер, направленных на создание условий для расширения количества потребителей газомоторного топлива на пассажирском транспорте. Внедрить автоматизированную систему оплаты проезда на автобусных маршрутах в городе Сургуте.

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решений стоящих проблем?

6. Считаете ли целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Администрация города Сургута очень заинтересована в изучении опыта городов Сибири и дальнего Востока. Считаем целесообразным продолжить сложившуюся практику регулярного проведения конференций по вопросам организации транспортного обслуживания населения.