ВЛАДИВОСТОК

Благоустройство, дорожное хозяйство.

Что наиболее значительное удалось сделать в 2014 году?

1. Основной задачей управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока является организация благоустройства и содержания городских территорий. В 2014 году все мероприятия по основным направлениям деятельности УДиБ осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы. Указанная муниципальная программа включает в себя мероприятия, сформированные по направлениям в подпрограммы, в рамках которых в 2014 году освоено 1 789 388,57 тысяч рублей бюджетных средств (в том числе средства краевого бюджета 17 742,78 тысяч рублей), в том числе:

1.1. Подпрограмма «Развитие и содержание улично-дорожной сети Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы» освоено 1 391 025,99 тысяч рублей:

- капитальный ремонт подпорных стен - отремонтировано 4 объекта;

- аварийный ремонт и ремонт дорог, ремонт внутриквартальных проездов — отремонтировано 377 050,97 м2 дорог;

- ремонт подпорных стен - освоено 11 объектов;

- содержание дорожной инфраструктуры - обслуживалось 5 326 060 м2 дорог;

- реконструировано 1 100 м улично-дорожной сети;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов -отремонтировано 16 680 м2 дворовых территорий.

1.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы» - освоено 29 060,93 тысяч рублей:

- установлено 1016 шт. дорожных знаков;

- нанесено 351,75 км дорожной разметки краской и термопластичными материалами;

- установка ИДН (искусственные дорожные неровности) - 120,3 п.м.;

- содержание светофорных объектов - 79 шт.;

- установка дорожных ограждений (леерное, барьерное, парапетное) -

1 201 п.м.;

- установка технических средств дорожного движения (светофор) -

5 шт.

1.3. Подпрограмма «Восстановление системы ливневой канализации Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы - исполнение составило 127 645,25 тысяч рублей:

- капитальный ремонт сетей ливневой канализации — отремонтировано

2 431,7 п.м.;

- ремонт сетей ливневой канализации запланировано — отремонтировано 942,62 п.м.;

- текущее содержание сетей ливневой канализации — прочищено 25 860,5 п.м.

1.4. Подпрограмма «Сохранение и развитие зеленых насаждений Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы» - исполнение составило 111 055,73 тысяч рублей:

- установлено 4 шт. системы видеонаблюдения в помещениях общественных туалетов в скверах;

- текущее содержание зеленых насаждений - охвачено 2 148 076 м2 территорий ВГО;

- капитальный ремонт зеленых насаждений - охвачено 18 101 м2 территорий ВГО.

1.5. Подпрограмма «Благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы» - исполнение составило 48 288,88 тысяч рублей:

- осуществлялось текущее содержание мест захоронения общей площадью - 18 063 ООО м2;

- ремонт лестниц - отремонтировано 127 шт. объектов;

- текущее содержание контейнеров, контейнерных площадок - вывезено 11 570,8 мЗ мусора;

- очистка крутых скалистых склонов - 8 360 мЗ убранного мусора;

- дератизация и акарицидная обработка проведена на 510 ООО м2 площадей;

- устроено 13 500 мЗ минерализованных противопожарных полос;

- переустроено 347,4 м сети водопровода;

- приобретено 69 шт. мусоросборников;

- демонтировано 253 шт. незаконно установленных объектов;

2. Кроме вышеуказанной муниципальной программы УДиБ является

соисполнителем ряда других муниципальных программ, в рамках которых

исполняет следующие мероприятия:

2.1. Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2018 годы»: 2.1.1. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской

помощи на территории ВГО» на 2014-2018 годы» - освоено 6 900,36 тысяч

рублей:

ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям -отремонтировано 4 объекта.

~ 2. 2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы»: 2.2.1 Подпрограмма «Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы» - освоено 6 285,89 тысяч рублей:

- устройство пешеходных дорожек с использованием тактильной плитки по социально значимым маршрутам, обустройство территорий, прилегающих к остановкам общественного транспорта, обозначение контрастным цветом ступеней лестниц, обозначение контрастной маркировкой крайних ступеней лестниц - обустроен 24 объект;

- мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного движения охвачен 41 объект;

2 3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы:

2.3.1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа» на 20142018 годы - освоено 20 050,80 тысяч рублей:

- мероприятия по проектированию дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей - разработан 1 проект на 503 участка.

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

С успехами и достижениями коллег из других городов ознакомиться не представилось возможным.

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем

году?

Наиболее трудной проблемой оказался вопрос реализации мероприятий по содержанию и отлову безнадзорных животных. В соответствии с вступлением в силу от 15 октября 2014 года Законом Приморского края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» органы местного самоуправления Владивостокского городского округа наделены соответствующими полномочиями.

Для получения возможности в полной мере приступить к реализации переданных полномочий у УДиБ возникла необходимость в осуществлении ряда мероприятий по приведению в соответствие нормативно - правовых актов, что явилось причиной неисполнения мероприятий по содержанию и отлову безнадзорных животных в 2014 году.

Тухачевского - Героев Варяга», а также введены новые маршруты № 20 «Клиническая больница - проспект 100-летия Владивостоку», № 42 «Садгород - Вторая речка - Садгород», № 63 «Маяк - Инструментальный завод - ДВФУ», № 78 «Волховская - проспект 100 лет Владивостоку», № 95 «Снеговая падь - Тухачевского - Суханова».

Кроме этого, после длительного ремонта и судебных разбирательств, а также после проведенных в 2014 году работ по восстановлению трамвайных путей восстановлено движение трамвая до остановки «Сахалинская».

4. Какие задачи стоят в 2015 году?

В марте 2015 года планируется проведение конкурса среди перевозчиков на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования в границах Владивостокского городского округа на 1 год.