**ДУДИНКА**

В Дудинке продолжаются масштабные работы по ремонту коллекторного хозяйства. В 2015 году завершено восстановление надежности сетей тепловодоснабжения (далее - ТВС) протяженностью 132 м.п. на участке ул. Щорса. Выполнена первая очередь реконструкции коллектора по ул. Горького, 593 м.п. трубопроводов ТВС, а так же 870 м.п. кабельных линий вынесены и проложены наземным способом. Вторую очередь работ планируется выполнить в весенне-летний период 2016 года, а именно прокладку линий связи и демонтаж нефункционирующих трубопроводов в коллекторе. Также в 2016 году будут завершены проектные работы на реконструкцию канализационных сетей, расположенных в нижнем ярусе данного коллектора и канализационного коллектора по ул. Островского.

Кроме указанных выше участков, работы по восстановлению надежности сетей ведутся и на других территориях Дудинки. Так, по ул. 40 лет Победы - Матросова с 2015 года продолжаются работы по замене магистральных сетей ТВС протяженностью 307 м.п. В феврале текущего года завершены работы по устройству эстакад для последующего выноса кабельных линий из коллекторов по ул. Островского и Строителей.

Учитывая, что строительство жилья в городе не осуществлялось с 2002 года, одним из наиболее значимых событий является ввод в эксплуатацию двух подъездов законченного строительством жилого дома № 5 по ул. Островского. Благодаря этому 32 семьи, проживающие в аварийном жилищном фонде по ул. Островского, 8 «а» в 1 квартале 2016 года получат благоустроенные новые квартиры. На доме, который признан аварийным, с 2015 года продолжаются работы по усилению строительных конструкций, а в весенне-летний период планируется приступить к ремонту внутренних помещений.