ТОМСК

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

1)	В соответствии с муниципальным контрактом ООО НПИ «ОНКО» представлены материалы 2 этапа «Разработка материалов по обоснованию проекта изменений в Генеральный план», которые рассмотрены в рамках 5 проектных сессий в период с 18.05.2015 по 29.05.2015. В проектных сессиях приняли участия более 100 руководителей и представителей структурных подразделений администрации Города Томска и Томской области, Думы Города Томска, экспертов в области архитектуры, градостроительства, охраны объектов культурного наследия, строительства дорог, охраны окружающей среды, сетевых организаций, общественников, ВУЗов и других заинтересованных организаций.

По результатам пройденных проектных сессий по материалам 2 этапа было порядка 150 замечаний и предложений, которые в свою очередь направлены в адрес проектировщиков для их устранения и учета в проекте внесения изменений. Предоставлены материалы 3 этапа «Разработка проектных решений проекта изменений в Генеральный план». Ведутся работы по организации 4 этапа «Общественные обсуждения материалов».

2)	В рамках муниципального контракта выполнена научно-исследовательская работа «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск». Проект муниципального нормативно- правого акта в соответствии с требованиями действующего законодательства был размещен

на официальном портале муниципального образования «Город Томск» сроком па 2 месяца для ознакомления, прошел процедуры оценки регулирующего воздействия.

На сегодняшний день подготовлен проект решения Думы Города Томска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», который планируется направить в Думу Города Томска для рассмотрения и последующего утверждения.

3)	Администрация Города Томска совместно с Администрацией Томской области организовывают мероприятия по разработке, рассмотрению и дальнейшей реализации следующих проектов:

-	проект планировки территории Академпарка-центра спорта и семейного отдыха в городе Томске (документация по планировке территории находится на стадии утверждения);

- обустройство набережной р. Ушайка в городе Томске (ранее проект был рассмотрен на Градостроительном совете и поддержан);

- проект «Зона опережающего развития «Томские набережные» (на сегодняшний день завершился третий этап «Разработка архитектурно-планировочных и инженерно- технических решений» проекта «Создание зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные»);

- проект «Концепция социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск-Северск-Томский район».

4)	Проведение работ по планированию территории:

- исторического района «Болото». Разработаны материалы обоснования проекта планировки и проекта межевания территории. В настоящее время после определения стратегии развития территории, проект будет направлен на публичные слушания, затем на дальнейшее утверждение;

- утвержден проект планировки и проект межевания поселка ИЖС «Просторный», который разработан с целью выявления и устранения нарушений земельного законодательства (самозахват территорий общего пользования).

4.3)	бывших промышленных узлов:

-	утвержден проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Усть-Керепеть, ул.Трудовая, пер.Тупиковый, пер.Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р.Томь в г.Томске (территория бывшего Шпалопропиточного завода), сняты ограничения санитарно-защитной зоны завода, покрывающей территорию ориентировочной площадью 90 га;

-	направлена на утверждение документация по планировке территории, ограниченной пр.Новаторов, пр.Комсомольский, ул.Л.Толстого, ул.Пушкина (территория бывшего ГПЗ-5);

- район «Супер Восточный». Организованы работы по рассмотрению документации по планировке территории, входящей в зону опережающего развития.

- проект планировки и проект межевания территории поселка ИЖС "Родионово", поселка ИЖС "Каменка" (разработан в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное управление») прошел публичные слушания и направлен на утверждение.

- в соответствии с поручением Думы Города Томска разработаны проекты планировок территории поселков ИЖС «Каскад» и «Академический» (в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное управление»).

- в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное управление» разработан проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Артема, ул. Косарева,ул. Усова, ул. Елизаровых с целью дальнейшего строительства инженерных сетей для детского дошкольного учреждения на 80 мест.

4.8)	в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное управление» разработан проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Усова, ул. Киевская, ул. Косарева, с целью изъятия земельных участков для муниципальных нужд — организация проезда.

5)	В 2015 году прошли резонансные публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Источная, 41а, на основании которых возникла

необходимость разработки Положения о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. В настоящее время подготовлен проект решения Думы Города Томска «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании "Город Томск" по вопросам осуществления градостроительной деятельности», который планируется утвердить в 2016 году.

- Проведена процедура публичных слушаний по вопросу включения в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в качестве зон с особыми условиями по сохранению объектов культурного наследия карты зон охраны объектов культурного наследия (утверждённой Постановлением Администрации Томской области № 226а от 14.06.2012 г.). Указанный проект решения Думы Города Томска планируется утвердить в первой половине 2016 году.

- В соответствии с муниципальными контрактами разработана документация по планировке следующих территорий:

7.1)	ограниченной ул. Обручева, ул. Ю. Ковалева, пр. Новаторов, ул. Клюева, на которой планируется создание спортивного ядра на территории крупного жилого района «Солнечная долина», повышение рекреационной значимости территории за счет обеспечения размещения объектов рекреационного и спортивного назначения:

Специализированный спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями;

- Региональный центр спортивной и художественной гимнастики в г. Томске;

- Многоэтажный спортивный комплекс с залами для занятий по различным видам спорта;

- Крытый каток с искусственным льдом.

Проект планировки и проект межевания территории планируется прошел процедуру публичных слушаний направлен на утверждение,

- ограниченной ул. Сибирская, ул. Л. Толстого, пр. Новаторов, продолжением ул. Елизаровых, в рамках которой будет определен план мероприятий по обеспечению устойчивого развития существующего жилого фонда, огромной территории в границах санитарно-защитной зоны золоотвала, а также формирование предложений по использованию его рекультивируемых территорий.

- ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске с целью последующей постановки на кадастровый учет земельных участков для эксплуатации многоквартирных жилых домов.

Проект планировки и проект межевания территории планируется направить на публичные слушания.

4. Какие задачи стоят в 2016 году?

Предоставлены материалы 3 этапа «Разработка проектных решений» проекта изменений в Генеральный план. Ведутся работы по организации 4 этапа «Общественные обсуждения материалов», после которых планируется проведения мероприятий по утверждению.

В плановом 2016 году департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в рамках муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015-2017 годы» планируется разработка документации по планировке на территории площадью ориентировочно 500 га с целью постановки на кадастровый учет земельных участков для эксплуатации многоквартирных жилых домов

Кроме того, за счет субсидии, переданной администрацией Томской области, планируется разработка проекта планировки и проекта межевания территории спортивного кластера «Буревестник» (рекреационной зоны «Южная»),

Ведется работа по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», в части изменений (дополнений) текстовой части Правил, а также изменения градостроительного зонирования по инициативе физических и юридических лиц, так и по инициативе администрации Города Томска.

5,	Обмен опытом с коллегами из других городов, поможет в решении поставленных задач и в работе в целом.

6.	Безусловно, организация конференция по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем целесообразна. Основным важным вопросом является определение устойчивого развития территории и улучшение комфортности городской среды.