**НАДЫМСКИЙ РАЙОН**

Рассмотрев Ваше обращение на имя Главы муниципального образования Надымский район Дяченко Л.Г. о представлении информации о значимых результатах деятельности Администрации муниципального образования Надымский район в 2015 году и планировании работы на 2016 год, Администрация муниципального образования Надымский район сообщает следующее.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

В 2015 году проводился капитальный ремонт 10 многоквартирных домов в г. Надыме (ремонт кровель 9 многоквартирных домов, разработка проектно-изыскательских работ - 1 многоквартирного дома) и 2 многоквартирных домов в п. Ягельный (ремонт фундаментов). Данные работы производились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

В ходе выполнения долгосрочного муниципального контракта, заключенного между Департаментом муниципального хозяйства и ООО- «Уренгойдор строй» по объекту: «Внутриквартальные проезды, площадки, объекты благоустройства: 10 микрорайон», в 2015 году были выполнены следующие виды работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров;

- монтаж металлического пешеходного ограждения;

- устройство газонов;

- установка скамей и урн;

- установка детского игрового оборудования и уличных спортивных тренажеров. Успешно завершена проверка готовности муниципальных образований, образованных в

составе территории Надымского района, к отопительному сезону 2015-2016 годов. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов и паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципальному образованию Надымский район выданы без . замечаний.

В результате проведённых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов выполнено:

- работы на 3 объектах, задействованных при передаче электрической энергии, а именно: капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ (МГ-3500-РП-1) и капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ (проезд № 13) общей протяженностью - 1475 м;

- работы по капитальному ремонту стен фасада ТП-13, в рамках которых произведена замена дверей и ворот, обшивка стен металлосайдингом, выполнен ремонт кровли и ремонт бетонной отмостки;

- работы по реконструкции трансформаторной подстанции № 47 в г. Надыме;

- работы по восстановлению работоспособности инженерных сетей к жилому дому № 5 поселка НПЖТ в пос. Старый Надым.

В селе Ныда на объекте производства и передачи тепловой и электрической энергии, произведены следующие работы, а именно:

- капитальный ремонт ДГА-315 № 2, № 3 на ДЭС № 1 -произведен ремонт двигателей, ремонт топливной аппаратуры, ремонт электрооборудования;

- капитальный ремонт котельной 2БВ/12, ИМПАК, выполнена замена оконных блоков, покраска стен;

- монтаж силового кабеля - работы в рамках муниципального контракта не произведены по вине исполнителя;

- капитальный ремонт шкафов возбуждения и автоматики, действующих ДГА-315, произведена замена контрольно-измерительных приборов;

- произведен гидравлический расчет тепловых сетей;

- для осуществления реконструкции распределительных устройств № 1, № 2 произведено изготовление и доставка распределительных шкафов; оборудование получено и передано на хранение до момента установки в МУП «Ууправление энергоснабжения и инженерных сетей».

В муниципальном образовании Кутопьюганское выполнены работы на 3 объектах, задействованных при производстве и передаче тепловой и электрической энергии:

- капитальный ремонт системы охлаждения ДЭС - в рамках производства работ осуществлено устройство свай, монтаж основания под емкость, монтаж емкости, монтаж водовода системы охлаждения, монтаж смотровой площадки;

- произведен гидравлический расчет тепловых сетей;

- капитальный ремонт дизель-генератора ДГР - 320 - произведена замена составляющих частей, выполнен ремонт системы охлаждения, масляной системы, произведена замена топливоподкачивающего насоса, осуществлены пусконаладочные работы. Агрегат сдан в эксплуатацию.

В рамках подготовки объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2015 -2016 годов, в соответствии с программой по капитальному ремонту в 2015 году филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме выполнено:

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Полярная, 5, 7;

- капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 №2, котельная №2;

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Полярная, 5, 7;

- капитальный ремонт канализационной сети ж/д Зверева, 41;

- капитальный ремонт водопровода от ТК 1 до КОС;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения пос. Лесной от ТК Л11 до Л18; Завершена реконструкция и выполнены пуско-наладочные работы объекта

«Канализационно - очистные сооружения г. Надыма». Наладка технологии биологической очистки сточных вод вместо хлорирования будет осуществляться в весенне - летний период 2016 года в соответствии с требованиями проведения данных работ.

1. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? Нет.

2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

На сегодняшний день основной проблемой является изношенность коммунальной инфраструктуры. Физический износ сетей достигает 70 %, потери при передаче энергоресурсов достигают 20%.

Кроме того, острой проблемой на территории практически всего Надымского района является качество питьевой воды. Вода, подаваемая населению, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, кремния, органолептическим показателям. С учетом перспективного строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов требуется проведение реконструкции водоочистных сооружений, а также проведение комплекса мероприятий по реконструкции (модернизации), замене объектов централизованных систем водоснабжения поселений Надымского района. Для решения данного вопроса в г. Надыме Администрацией муниципального образования Надымский район утверждено Техническое задание на разработку инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования город Надым на 2016-2025 годы. Вопрос обеспечения качества питьевой воды будет решаться в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.

3. Какие задачи стоят в 2016 году?

Продолжение работы в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Завершение реконструкции котельной, расположенной в селе Ныда, с увеличением установленной мощности за счет ввода в эксплуатацию тепловой энергоустановки ТКУ-8 МВт.

Обеспечение централизованного завоза топливных ресурсов в навигационный период 2016 года в поселения с децентрализованными системами энергоснабжения.

4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Нет.

5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Нет.

Благоустройство, дорожное хозяйство.

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

В поселениях, входящих в состав территории Надымского района, проводился комплекс мероприятий по благоустройству территории поселений (содержание улично-дорожной сети, организация уличного освещения, работы по озеленению территорий, отлов безнадзорных животных, создание мест массового отдыха населения, организация праздничной иллюминации и т.д.). Работы проводились в рамках утвержденных муниципальных программ, за счет средств местных бюджетов, а также за счет субсидий, получаемых из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также проводились мероприятия по ремонту улично-дорожной сети в поселениях Надымского района. В городе Надыме отремонтировано 3 070 квадратных метров дорожного полотна внутри квартальных проездов и объектов улично-дорожной сети.

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? Нет.

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Для проведения всех запланированных мероприятий недостаточно финансовых средств.

4. Какие задачи стоят в 2016 году?

Продолжение работы по благоустройству территорий поселений, проведение ремонта улично-дорожной сети поселений Надымского района.

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Нет.

6. Считаете ли Вы целесообразньм проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Нет.