АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Территория Ангарского городского округа насчитывает порядка 2277 многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 5 176,44 тыс. кв. м, в том числе 435 домов блокированной застройки, площадью 63,84 тыс. кв. м, в которых проживают порядка 223 788 человек.

В целях улучшения технического состояния и продления сроков эксплуатации жилищного фонда города Ангарска, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения комфорта и качества проживания, улучшения качества предоставления коммунальных услуг при снижении затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда Ангарского городского округа, повышения энергоэффективности многоквартирных домов путём организации и проведении в них капитального ремонта инженерных систем в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 100 многоквартирных домах общей площадью 558 182,6 тыс. кв. м, в том числе:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 32 дома,

-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 24 дома,

-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 26 домов,

-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 14 домов,

-ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 15 домов,

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 23 дома,

-ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 2 дома,

-ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену

надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных

труб и изделий 27 домов,

-ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том

числе ремонт отмостки 35 домов,

-утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или

замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление

цоколя 26 домов.

Все работы выполнены за счет средств собственников жилых помещений (взносов на капитальный ремонт).

В 2020 году краткосрочным планом реализации на 2020-2022 годы Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы предусмотрено выполнить капитальный ремонт в 103 многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского городского округа, в том числе в 2 многоквартирных домах планируется выполнить замену лифтового оборудования.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы:

1. Выполнен выборочный ремонт в 4-х муниципальных квартирах (замена оконных и дверных блоков, капитальный ремонт пола, замена инженерных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, замена сантехнического оборудования, замена отопительных приборов со сменой отдельных участков трубопроводов) и замена газового оборудования в 7 муниципальных квартирах

2. Установлены в 8 муниципальных квартирах 22 прибора учета холодного, горячего водоснабжения. В 27 муниципальных квартирах установлены приборы учета электрической энергии. Установлено 38 приборов учета в электроустановках наружного освещения (ТП).

3. Проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в 45 многоквартирных домах. Стоимость работ составила 1 689,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 1 418, 9 тыс. руб., средства бюджета Ангарского городского округа 270,3 тыс. руб. Внедрение комплексного технического диагностирования с выявлением дефектных участков и их последующей заменой позволит существенно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и исключить возможные человеческие жертвы и решить проблему безопасной эксплуатации внутренних газопроводов жилых зданий. Проведение данного мероприятия позволяет принимать объективные решения о пересмотре планов капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах.

4.Выполнены работы по устройству сетей водоснабжения к земельным участкам для многодетных семей, общей протяженностью 665,0 м., расположенных по адресу: г. Ангарск, 259 квартал. Ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: г. Ангарск, Промышленный массив, квартал 33, строение 19Г.

5.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа заключен с АО «Красноярский институт «Водоканалпроект». Цена контракта составляет 124 659,9 тыс. руб. Участок месторождения расположен в 16 километрах юго-западнее Ангарска на правобережной пойменной террасе реки Китой. По условиям контракта Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, провести геологоразведочные работы, предоставить геологический отчёт, разработать проект водозабора, благоустройства и межевания территории. Гарантийный срок на все виды работы будет составлять 5 лет. Срок выполнения работ по контракту до ноября 2023 года.

В 2020 году будут продолжены работы по разработке проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа.

Очень важной остается проблема многоквартирных домов, построенных с применением типовой проектной документации серии 1-335. На территории АГО насчитывается порядка 481 домов без пристенных колонн, несущая способность которых оценивается как неудовлетворительная.

Администрация Ангарского городского округа планирует принять участие в реализации федеральной целевой программы, направленной на выполнение мероприятий по сейсмоусилению или расселению жилого фонда серии 1-335, расположенных на территории г. Ангарска.

Для решения данного вопроса неоднократно проводились рабочие совещания с представителями научно-исследовательской лаборатории испытания строительных материалов и конструкций Иркутского национального исследовательского технического университета. На совещании рассматривалась возможность выполнения микродинамических испытаний конструкций многоквартирных домов серии 1-335, расположенных на территории г. Ангарска, высокоточным оборудованием. Данное обследование позволит получить полный отчет по техническому состоянию здания с выводами и рекомендациями по устранению выявленных дефектов, недостатков, по дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов серии 1-335, а также рекомендации по техническому мониторингу здания в дальнейшем.

Совместно с Правительством Иркутской области будет продолжена работа для разработки плана мероприятий по дальнейшему использованию данного жилищного фонда.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Обслуживание многоквартирных домов осуществляют: 22 управляющие организации; 17 товариществ собственников жилья (недвижимости).

В целях исполнения обязанностей органов местного самоуправления, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, в 2019 году в отношении управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории АГО, проведено 17 внеплановых выездных проверок по соблюдению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

По итогам проведенных проверок выдано 4 предписания по фактам ненадлежащего технического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирных домах.

В рамках мероприятий по муниципальному контролю в части выполнения юридическими и физическими лицами Правил благоустройства территории АГО выдано более 250 предписаний об устранении нарушений в части содержания придомовых территорий и контейнерных площадок.

За различные нарушения Правил благоустройства территории АГО составлено 313 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в административную комиссию. Общая сумма наложенных штрафов по протоколам составила 204,5 тыс. руб.

В 2019 году был проведен 21 открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления 44 МКД. Для 35 МКД по результатам открытых конкурсов отобраны управляющие организации и заключены договоры управления. В отношении 4 МКД открытые конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. По 5 открытым конкурсам принято решение об отказе от проведения открытого конкурса, в связи с тем, что на общем собрании собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ управления управляющей организацией. Принято участие в 189 общих собраниях собственников помещений.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома общей площадью 7,24 тыс. кв. м, из них 1 дом блокированной застройки.

Завершено строительство общеобразовательной школы в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска, что позволило решить проблему обучения детей в одну смену в близлежащих микрорайонов, а также высвободило группы в детских садах, занятые под начальные гимназические классы.

Начато строительство детского сада, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 17, дом 15. Реализация мероприятия осуществляется с привлечением субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», национального проекта «Демография».

По состоянию на 01.01.2020 финансирование работ произведено на сумму 46 776,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 43 973,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 502,9 тыс. руб., за счет средств бюджета АГО 300,1 тыс. руб.

Завершены демонтажные работы, работы по устройству кровли, устройству полов в техническом этаже, устройству перегородок из кирпича, установки оконных блоков, смонтирован тепловой пункт. Ведутся работы по монтажу отопительной системы, по устройству диафрагм жесткости, электромонтажные работы. Планируется завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.

Планируется приобретение детского сада в 22 мкр. г. Ангарска для решения проблемы с обеспечением детей местами в детских дошкольных учреждений в данном районе. Детский сад с общей площадью 4 725,6 кв.м. с цокольным этажом, предусмотренного для бассейна, с вместимостью 220 мест рассчитан на 11 групп по 20 человек.

Исполнены подготовительные работы для строительства дорог к земельным участкам:

- с. Савватеевка. Выполнена планировка верха земляного полотна, устройство основания из песчано-гравийной смеси с уплотнением, протяженность трассы составила 5,355 км,

-п. Одинск. Выполнена валка деревьев, корчевка пней, разработка растительного грунта, демонтаж железобетонных фундаментов, планировка верха земляного полотна, устройство песчано-гравийного покрытия, протяженность трассы составила 3,84 км,

- п. Стекляшка Милетского района. Выполнена разработка грунта бульдозеров, устройство основания автомобильной дороги из ПГС, протяженность трассы составила 1,3 км.

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка Ангарского городского округа, по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска.

По инженерным изысканиям и проектным работам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по улицам Социалистическая, Космонавтов, Чайковского и проспекту Ленинградский города Ангарска, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Реализация мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. (Первый этап - строительство дополнительных полос движения. Участок от улицы Чайковского до улицы Космонавтов) и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. (Первый этап -строительство дополнительных полос движения. Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта) запланирована на 2021 годы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» с привлечением средств федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строительство и реконструкция автомобильных дорог по улицам Социалистическая, Космонавтов, Чайковского и проспекту Ленинградский позволит оптимально разгрузить городские магистрали.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году муниципальному образованию «Ангарский городской округ» предоставлены субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в размере 147 886,5 тыс. руб., в том числе на благоустройство: дворовых территорий 85 083,1 тыс. руб., общественных пространств в размере 62 803,4 тыс. руб. Софннасирования мероприятий приоритетного проекта из бюджета АГО составило 5 063,8 тыс. руб.

В рамках приоритетных проектов выполнены следующие работы: благоустройство 16 дворовых и 3 общественных территорий (Набережная вдоль поймы реки Китой; сквер в мкр. Цементный, ул. Бабушкина; Сталинградская аллея в 7 мкр.) включенных в адресные перечни благоустраиваемых в 2019 году территорий Ангарского городского округа.

Благоустройство дворовых территорий в 2019 году осуществлено по следующим адресам г. Ангарска: квартал 82, дома 10,11; квартал 91, дома 11,16; микрорайон 6а, дом 48; квартал 50, дома 1,2,3,4,5,6,7,19; квартал 55, дома 24,31,32,33; микрорайон 29, дом 26; микрорайон 10, дом 47; микрорайон 7а, дом 8; квартал 89, дома 7, 9; микрорайон 13, дом 7; квартал 93, дом 5; квартал 93, дом 12; квартал 120, дома 21,22; квартал 77, дом 12; микрорайон 8, дом 94; микрорайон 8, дом 4. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием граждан в 2019 году составила 112 661,0 кв.м. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в размере 87 636,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета АГО 2 901,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 15 232,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 69 502,7 тыс. руб.

В 2019 году выполнено благоустройства 3 общественных территорий, определенных жителями Ангарского городского округа путем открытого рейтингового голосования выполнены в полном объеме на общую сумму 63 871,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета АГО 2 114,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 11 101,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 50 655,2 тыс. руб. Площадь благоустроенных общественных территорий в 2019 году составила 38 422,0 кв.м. В ходе благоустройства общественных территорий выполнены следующие работы:

-на территории Набережной вдоль поймы реки Китой установлены малые архитектурные формы (скамьи парковые, урн для мусора, лавочки из габиона), пешеходные ограждения, выполнено устройство освещения и пешеходных дорожек.

-в сквере в мкр. Цементный, ул. Бабушкина и на Сталинградской аллее в 7 мкр. были установлены спортивные и игровые комплексы, тренажеры, качелей, песочница, ограждение площадок, малые архитектурные формы (скамейки и урн), а также выполнены работы по устройству освещения общественных территорий.

Одной из задач Ангарского городского округа на 2020 год является реализация регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории округа, путем благоустройства 3 общественных и не менее 20 дворовых территорий. С целью реализации этой задачи, муниципальным образованием «Ангарский городской округ» в декабре 2019 года была направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году, по рассмотрению которой, округ включен перечень получателей субсидий на 2020 год. Сумма субсидии составила 140 095 100 рублей.

В 2020 году запланировано продолжить реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ангарского городского округа, которые осуществляется в рамках муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, в рамках которой в 2020 году планируется благоустроить не менее 20 дворовых территорий согласно рейтинговой очередности адресного перечня дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве, составленного на основании поданных заявок жителей и 3 общественных территорий, выбранных с учетом мнения жителей АГО, путем проведения открытого рейтингового голосования в 2019 году: лесопарковая зона в 22 микрорайоне города Ангарска, сквера по ул. Школьная в с. Савватеевка, спортивной площадки при СОШ 16 в с. Одинск.

В рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы в 2019 году выполнено:

1 .Обустройство набережной вдоль береговой линии реки Китой на общую сумму 45 168,1 тыс. рублей:

- устройство подпорной стенки на участке берегоукрепления в микрорайоне Старица,

- устройство ограждения и металлических лестниц на участке берегоукрепления в микрорайоне Старица на следующих участках: от парка ДК «Современник» вдоль ул. Пойменная до дома № 39 микрорайона 34; от Ангарского проспекта до ул. Норильская мкр. Старица; от ул. Набережная до ул. Бакинской мкр. Кирова,

-установка малых архитектурных форм (лавочки со спинкой размерами 1800x800x640 мм - 30 шт.; часы уличные двухсторонние высотой стойки 4500 мм - 9 шт.; скамейки без спинки размерами 1800 ммх440х550 мм - 30 шт.; урны стальные размерами 350x600x350 - 60 шт.; столбики ограждения - 200 шт.),

-монтаж украшений (гирлянда «Дождь»),

-нанесение дорожной разметки и установка знаков,

-обустройство спусков к участку берегоукрепления в микрорайоне Старица; -электромонтажные работы,

-монтаж металлической лестницы на участке от ул. Алешина до берегоукрепления в микрорайоне Кирова,

-устройство резинового покрытия по ул. Алешина от ул. Кировская до Ангарского проспекта протяженностью 1150 п. м.

2.Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 17 176,3 тыс. руб. Выполнены работы по устройству бульвара от ул. Алешина до участка берегоукрепления с асфальтовым покрытием и резиновой дорожкой и бульвара по ул. Кировская с асфальтовым покрытием автомобильной дороги и покрытием из резиновой крошки пешеходной части. Автомобильная дорога по ул. Кировская заканчивается парковой площадью 2 326,5 кв.м. Пешеходная дорожка от ул. Алешина выходит на смотровую площадку с покрытием из тротуарной плитки площадью 1 679,9 кв.м. На смотровой площадке установлены чугунные парковые скамьи, урны, архитектурная форма - часы. Выполнено устройство металлической лестницы с верхней ступени участка берегоукрепления на нижний

Результат мероприятий по благоустройству набережной:

- прогулочная зона вдоль береговой линии 1200 метров;

- общая протяженность 7 километров;

- площадь асфальтового покрытия 45 тыс. кв. м.;

- площадь резинового покрытия 6800 кв. м;

- площадь газонов 10 тыс. кв. м.;

- 7 парковок для автомобилей;

- 189 опор уличного освещения;

- 724 крупномерных сосен и кустарников

3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 2 059,1 тыс. рублей. Установлено оборудование: «Качалка-балансир» - 1 шт.; «Игровой комплекс детский» - 1 шт.; «Игровой комплекс спортивный» - 2 шт.; «карусель» - 1 шт.; «качели» - 1 шт. в микрорайоне Северный напротив дома № 1 ул. Тимирязева (школа-интернат № 1). Управляющим компаниям предоставлена субсидия из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм по следующим адресам: город Ангарск, квартал 92/93, дом 19; город Ангарск, квартал 51, дом 16; город Ангарск, квартал 59, дом 10; город Ангарск, квартал 73, дом 11; п. Мегет, квартал 1, дом 21; город Ангарск, квартал 55, дом 1.

4. Благоустройство сквера ДК «Нефтехимик» в сумме 2 000,0 тыс. рублей за счет пожертвования денежных средств от АО «Ангарская нефтехимическая компания». Выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки площадью 380 кв. м, а также электромонтажные работы в части монтажа гирлянды «Клип лайт Спайдер мульти» и трансформатора.

В 2019 году в Ангарском городском округе благоустройство дворовых территорий реализовалось путем предоставления субсидий управляющим организациям в целях возмещения затрат на выполнение работ.

Реализация всех вышеуказанных мероприятий позволила частично обновить зеленый фонд города, путем посадки молодых деревьев и кустарников, значительно улучшить эстетический вид города, путем благоустройства общественных и дворовых территорий, парков города, а также поддерживать город в надлежащем санитарном состоянии.