ИРКУТСК

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство.

В рамках подпрограммы «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2019 году проведен капитальный ремонт 12 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Зеленый за счет бюджетных средств города Иркутска на сумму 106 228 369,46 руб.

Для приведения оборудования котельной в работоспособное состояние, а также обеспечения надлежащего качества коммунальных услуг жителей микрорайона, в рамках муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» за счет бюджетных средств Иркутской области (19 886 676,62 руб.) и города Иркутска (19 886 676,62 руб.) в межотопительный период 2019 года были приобретены 4 ед. котлоагрегата, 2 ед. бака-аккумулятора горячей воды и другое вспомогательное оборудование на общую сумму 39 773 353,24 руб., и было смонтировано эксплуатирующей организацией МУП «ТЭСИ» за счет собственных средств.

Также в рамках вышеуказанной муниципальной программы в 2019 году проведен капитальный ремонт здания тепловой насосной станции по адресу: ул. Красноказачья, 111, на сумму 639 780,80 руб. в целях приведения в нормативное состояние и обеспечения безопасности эксплуатирующего оборудования персонала.

Кроме того, в 2019 году в рамках подпрограммы «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» проведены аварийно-восстановительные работы на муниципальных сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 14 075 503,90 руб.

Таблица № 1

| Инженерные сети | Протяженность, м | Расположение | Стоимость работ, руб. | Округ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения | 120 | мкр. Зеленый (ДЩИ № 8) | 4 110 743,58 | Правобережный округ |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения | 85 | мкр. Зеленый, 137 | 2 968 380,86 |  |
| Сети водоснабжения | 432,5 | мкр. Зеленый города Иркутска (3 луч) | 2 057 354,72 |  |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения | 76,4 | мкр. Зеленый, 16 | 3 186 236,32 |  |
| Сети теплоснабжения | 24 | ул. Красноармейская, 8Б | 265 964,40 |  |
| Сети горячего водоснабжения | 30,3 | ул. Карпинская, 21А | 237 370,80 |  |
| Сети теплоснабжения | 7Д | ул. Чкалова, 2 | 100 719,64 |  |
| Сети канализации | 20 | ул. Индустриальная, 25 (ул. Левитана, 20) | 384 236,40 | Свердловский округ |
| Сети теплоснабжения | 28 | ул. Академическая, 74 | 661 880,40 |  |
| Сети теплоснабжения | 5 | ул. Академическая, 70 | 102 616,80 |  |
|  | 828,3 |  | 14 075 503,90 |  |

В рамках полномочий по осуществлению государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, переданных муниципальному образованию город Иркутск, в 2019 году были утверждены производственные программы сетевых организаций:

- по транспортировке сточных вод:

АО «МАИРТА» - внесены изменения в производственную программу по транспортировке сточных вод на 2018 -2020 годы в части 2020 года; ООО УК «Макском» - на 2020 год; ООО Управляющая компания «СОЛ» - на 2020 год;

- в сфере водоснабжения и водоотведения:

ООО «Сетевая компания «Иркут» - внесены изменения в производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы.

МУП «Водоканал» г. Иркутска - внесены изменения в производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы;

ООО «УК «Северо-Западная» - на 2020 год;

ООО «Сетевая компания - Вода» - на 2020 год;

ООО «АктивЭнерго» - на 2019-2020 годы.

Подготовка к отопительному сезону

В 2019 году проведена работа по подготовке к отопительному сезону и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения на ведомственных объектах.

Мониторинг работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также принятие оперативных мер по функционированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось в рамках еженедельного заседания городского штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2019 года. На заседаниях принимались меры в части обеспечения готовности объектов к отопительному зимнему периоду, осуществлялось координирование взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

В течение отопительного периода 2018-2019 годов крупных аварий (ликвидация которых составляет более 24 часов) на инженерных коммуникациях города не произошло. Все возникающие повреждения устранялись в срок, не превышающий нормативный.

В рамках обязанности муниципального образования город Иркутск по предоставлению статистических сведений о подготовке и прохождению отопительного периода жилищно-коммунального хозяйства города Иркутска в 2019 году проведена работа по заполнению форм федерального статистического наблюдения:

№ 1-ЖКХ - еженедельно в период с 1 мая 2019 года по 1 ноября 2019 года;

№ 2-ЖКХ - однократно по состоянию на 1 ноября 2019 года;

№ 3-ЖКХ - ежемесячно с 1 января 2019 года по 1 апреля 2019 года, с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Энергосбережение

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутска на 2016 - 2021 годы» в 2019 году установлены и введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учета используемых энергетических ресурсов в помещениях многоквартирных домов, являющихся собственностью города, на общую сумму 342,8 тыс. руб.:

В Октябрьском округе в 3 жилых помещениях, находящихся в собственности города Иркутска: ул. Лыткина, 41, кв. 2, ул. Загоскина, 9, кв. 37, ул. Омулевского, 1, кв. 28.

В Свердловском округе в 14 жилых помещениях, находящихся в собственности города Иркутска: мкр. Первомайский, 50, кв. 109, ул. Безбокова, 44а, кв. 21, ул. Пушкина, 2, кв. 16, ул. Помяловского, 17, кв. 6, ул. Маршала Конева, 72, кв. 80, ул. Костычева, 10, кв. 64, мкр. Университетский, 107, кв. 2, мкр. Первомайский, 50, кв. 58, бул. Рябикова, 19а, кв. 15, мкр. Юбилейный, 43, кв. 26, бул. Рябикова, 36, кв. 1, мкр. Юбилейный, 16, кв. 10, мкр. Юбилейный, 5, кв. 110, ул. Кайская, 64, кв. 6.

В Ленинском округе в 18 жилых помещениях, находящихся в собственности города Иркутска: ул. Новаторов, 26а, кв. 80, ул. Куликовская, 9, кв. 25, ул. Пржевальского, 34, кв. 72, пер. 15-й Советский, 4, кв. 49, ул. Розы Люксембург, 72, кв. 2, ул. Сибирских партизан, 16, кв. 44, ул. Розы Люксембург, 333, кв. 42, ул. Ярославского, 238, кв. 40, ул. Розы Люксембург, 197, кв. 46, ул. Маршала Говорова, 20, кв. 36, ул. Новаторов, 31, кв. 74, ул. Севастопольская, 216, кв. 6, ул. Баумана, 172, кв. 35, ул. Розы Люксембург, 313, кв. 49, ул. Мира, 19, кв. 71, ул. Ленинградская, 130, кв. 24, ул. Розы Люксембург, 327, кв. 64, ул. Баумана, 170, кв. 20.

В Правобережном округе в 9 жилых помещениях, находящихся в собственности города Иркутска: ул. Сурнова, 7, кв. 7, ул. Свердлова, 21а, кв. 2, ул. Красноказачья, 2, кв. 37, ул. К. Либкыехта, 24, кв. 3, ул. Желябова, 3, кв. 59, ул. Гаврилова, 2, кв. 12, ул. Ямская, 49, кв. 61, ул. Киевская, 22, кв. 4, ул. Сурнова, 28. кв. 3.

Установлены и введены в эксплуатацию 2 коллективных (общедомовых) прибора учета используемых энергетических ресурсов в нежилых зданиях, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, на общую сумму 217,7 тыс. руб., по следующим адресам: ул. Афанасьева, 8, ул. Центральная, 17.

На 2020 год запланирована установка и ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета за счет бюджетных средств на сумму 342 тыс. руб., в том числе по округам:

Свердловский округ - в 10 жилых помещениях;

Октябрьский округ - в 6 жилых помещениях;

Правобережный округ - в 11 жилых помещениях;

Ленинский округ - в 5 жилых помещениях.

Установка и ввод в эксплуатацию 3 коллективных (общедомовых) приборов учета за счет бюджетных средств на сумму 621 тыс. руб.

Бесхозяйные инженерные коммуникации

В 2019 году продолжалась работа по выявлению и передачи на временное обслуживание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры гарантирующим поставщикам (на период до признания права муниципальной собственности). Всего эксплуатирующим организациям переданы на содержание и обслуживание 8,6 км бесхозяйных тепловых, водопроводных, канализационных сетей. В том числе по округам:

Правобережный округ - 373,01 м тепловых сетей, 970,97 м сетей водоснабжения и водоотведения;

Октябрьский округ - 64,5 м тепловых сетей, 4315,74 м сетей водоснабжения и водоотведения;

Свердловский округ -50 м сетей водоснабжения и водоотведения;

Ленинский округ - 450 м тепловых сетей, 2414,27 м сетей водоснабжения и водоотведения.

Сети электроснабжения

В рамках реализации действующей муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2019 году выполнены следующие работы на сумму 2 442 464,16 руб.:

1. Выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации на столбовой комплексной трансформаторной подстанции с автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии № 1796, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 50 (619 668,05 руб.);

2. Работы по технологическому переключению МКД по ул. 1-я Горьковская, 586 (239 263,80 руб.).;

3. Проведены ремонтно-восстановительные работы на муниципальных сетях электроснабжения по на общую сумму 1 583 532,31 руб. по следующим объектам:

наладочные работы кабельной линии от ТП-622 до ТП-799 (51 627,21 руб.);

- ремонт ВЛ-04 кВ по ул. Ядринцева (66 315,34 руб.);

- ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждений КЛ 6 кВ от РП-46 до ТП-2671, а также работы по поиску повреждения (129 111,77 руб.);

- ремонтно-восстановительные работы двух силовых трансформаторов бул. Рябикова, 31 а (75 259,47руб.);

- ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ, расположенные по адресу: ул. Левый берег Каи, 20 (226 820,00 руб.);

- ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждений КЛ 6 кВ от РП-46 до ТП-2671, а также работы по поиску повреждения КЛ 6 кВ на участке от РП-46 до ТП-2671 (134 419,69 руб.);

- ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждения КЛ на участке от РП до ТП (на участке МУЗ ГКБ № 10 по бул. Рябикова) (143 958,45руб.).

- ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждения КЛ на участке от ТП № 1564 в мкрн. Университетский до РТП ИГУ по ул. Улан-Баторская (102 294,96 руб.)

- ремонтно-восстановительные работы силового трансформатора КНС мкрн. Зеленый (270 275,45 руб.)

ремонтно-восстановительные работы кабельных линий на улицах Лермонтова и МОПРа, 1 (227 228,83 руб.);

- ремонтно-восстановительные работы на КЛ 6кВ от ТП-404 до дома № 29 по ул. Горького (156 221,14 руб.).

Наружное освещение

В целях улучшения освещения городских улиц, а также повышения уровня надежности, качества и эффективности работы действующей системы наружного освещения на территории города Иркутска администрацией города утверждены и успешно реализуются следующие муниципальные программы:

- подпрограмма «Светлый город» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы»;

- «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки г. Иркутска на 2013-2021 годы».

В рамках данных программ реализуются мероприятия по устройству, ремонту, содержанию и обслуживанию линий наружного освещения, а также производится оплата за потребленную электрическую энергию.

В рамках вышеуказанных программ Комитетом городского обустройства администрации г.Иркутска в 2019 году велась плановая работа по организации наружного освещения на неосвещённых улицах и иных территориях города.

В рамках муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки г. Иркутска на 2013-2021 годы»:

- обустроены электроустановками наружного освещения 6,8 км участков проезжей части по ул. Вилюйская.

- выполнены ремонтные работы на 7,7 км линий наружного освещения по 30 адресам Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта |  | Светильники, шт. | Опоры, шт. | Протяженность (СИП), м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловский округ |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Долгополова |  | 12 | 7 | 320,00 |
| 2 | ул. Алябьева, ул. Достоевского, ул. Островского, ул. Рылеева |  | 24 | 0 | 760,00 |
|  | ИТОГО Свердловский округ: |  | 36 | 7 | 1 080,00 |
| Ленинский округ |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Камышовая |  | 8 | 0 | 300,00 |
| 4 | переулок 3-й Заводской |  | 14 | 0 | 395,00 |
| 5 | проезд между домами по ул. Крымская, 15 и ул. Демьяна Бедного, 26 |  | 5 | 4 | 150,00 |
| 6 | ул. 3-я Кировская от дома I до дома 6 |  | 3 | 0 | 100,00 |
| 7 | ул. Минская |  | 9 | 2 | 360,00 |
| 8 | ул. Александра Матросова, от дома №66 до дома №69. Проезд от дома №63. до ул. Лескова |  | 9 | 0 | 350,00 |
| 9 | 2-й район (Горка), 58,59.60 на 2§13 это дома №6/1, 6/2, 3/1, 1/1 |  | 10 | 0 | 320,00 |
| 10 | ул. Мехколонна, 23 |  | 19 | 0 | 620,00 |
| 11 | п.ВЕРЕСОВКА: ул. 3-ая Дачная в районе дома №35,37 Дачный 3-й переулок,№38-37 |  | 25 | 6 | 780,00 |
| 12 |  | Дорожка спуск от ООТ Угольная по ул. Трактовая в сторону ул. 1-ая: Линия | 3 | 1 | 70,00 |
| 13 |  | пер. 4-ый Советский от ул. Щербакова до ул. Рабоче-Крестьянская | 12 | 0 | 360,00 |
| 14 |  | пер. 10-ый Советский от ул. Владимирского до ул. Ярославского | 6 | 1 | 140,00 |
| 15 |  | ул. Вавилова, 18 детская площадка | 2 | 1 | 30,00 |
| 16 |  | ул. Академика Образцова , между домами №№14-16 | 4 | 4 | 140,00 |
| 17 |  | ул. Балакирева | 5 | 0 | 200,00 |
| 18 |  | ул. 6-я Линия в районе домов №1 -1в | 2 | 0 | 70,00 |
|  |  | ИТОГО Ленинский округ: | 136 | 19 | 4 385,00 |
| Правобережный округ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | переулок 1-й Топкинский, 2-й Топкинский | 8 | 8 | 240,00 |
| 20 |  | ул. Белорусская | 3 | 0 | 78,00 |
| 21 |  | ул. Щапова от ул. Д.Донсого до ул. Новогодняя | 9 | 9 | 303,00 |
| 22 |  | ул. Пекинская, контейнерная площадка | 10 | 0 | 230,00 |
| 23 |  | Лиственничный переулок | 3 | 0 | 94,00 |
| 24 |  | ул. Храмцовская автостоянка | 9 | 9 | 282,00 |
| 25 |  | ул. Храмцовская 2-12 | 5 | 3 | 2773)0 |
| 26 |  | ул. Чапаева, в районе домов №1а, №4 | 3 | 0 | 94,00 |
| 27 |  | ул. 3-я Огородная от дома №1 до дома №6 | 3 | 3 | 94,00 |
| 28 |  | ул. Бестужева | 6 | 3 | 183,00 |
| 29 |  | проезд Димитрова | 6 | 0 | 199,00 |
|  |  | ИТОГО Правобережный округ: | 65 | 35 | 2 074,00 |
| Октябрьский округ |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ул. Трудовая, 686, 68в, 68г, 93, 93а | 10 | 7 | 170,00 |
|  |  | ИТОГО Октябрьский округ: | 10 | 7 | 170,00 |
|  |  | ВСЕГО: | 247 | 68 | 7 709,00 |

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 14 адресам протяженностью 31,9 км.

Таблица №3

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| Ленинский округ |  |  |
| 1 | ул. Центральные Склады | 480,00 |
| 2 | ул. ПМС-45 | 2 100,00 |
| Правобережный округ |  |  |
| 3 | ул. Енисейская и ул. Яковлева | 1 275,00 |
| 4 | пр. Нахимова | 275,00 |
| 5 | пер. Серова | 360,00 |
| 6 | пр. Мраморный | 320,00 |
| 7 | мкр. Лесной: ул. Лыжная, ул. Высокая, ул. Мирная, ул. Просторная, ул. Славная, ул. Александровская, ул. Рождественская, ул. Большая Полянка, ул. Верхняя, ул. Петровская. | 8 000,00 |
| 8 | мкр. Лесной: ул. Пежемского, пер. Брянский, ул. Мирная, ул. Стрелецкая, ул. Преображенская, ул. Покровская, пер. Потешный, пер. Якорный, пер. Казачий, пер. Страстной, пер. Искринский, проезд к дому №22 по ул. Преображенская. | 4 190,00 |
| 9 | мкр.Лесной: ул. Надежденская, ул. Добровольческая, ул. Земледельческая, ул. Оптимистическая, ул. Рождественская, пр. Морозный, пр. Хлебный, ул. Садовая, ул. Просторная. | 5 141,00 |
| 10 | мкр. Лесной: ул. Беловежская пер. Житный, ул. Преображенская, ул. Покровская, ул. Полянка, проезд в районе дома№7а по пер. Полянка, пр. Авангардный, ул. Лесной микрорайон, пер. Деловой, ул. Сретенская, ул. Девичья, проезд в районе домов № 33 по ул. Добрая - №2 6а по ул. Семейная, ул. Семейная, проезд в районе домов №8-23 по пер. Полянка, пр. Ясный, ул. Богородская, проезд вдоль домов №26а-12 по ул. Высоцкого, ул. Поклонная, ул. Ленина. | 6 305,00 |
| 11 | ул.Менделеева, ул. Береговая, ул. Гончарная | 627,00 |
| 12 | ул. Качугская | 710,00 |
| 13 | ул. Николаева | 627,00 |
| 14 | ул. Андреева | 1 450,00 |
|  | ВСЕГО: | 31 860,00 |

Реализация разработанных проектов будет произведена в 2020-2022 годах.

В рамках подпрограммы «Светлый город» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы»:

обустроены электроустановками наружного освещения 1,6 км на участке пешеходной дороги от многоквартирного дома № 35 до средней общеобразовательной школы № 35 в мкр. Первомайский; выполнены ремонтные работы по замене светильников на светодиодные и замене питающего трансформатора на линиях наружного освещения по 4 адресам.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта | Светильник, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | спортивный корт на ул. 4-я Железнодорожная | 11 |  |
| 2 | автомобильная развязка по ул. Трактовая и объездная дорога мкр. Ново-Ленина | 1 | произведена замена трансформатора и установлена дополнительная опора |
| 3 | ул. Ленина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Тимирязева | 61 |  |
| 4 | ул. Ленина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Чкалова | 104 |  |
|  | ВСЕГО: | 177 |  |

Для обеспечения бесперебойного потребления электрической энергии новыми электроустановками наружного освещения выполнены работы по организации новых точек присоединения к электрическим сетям. Заключены и оплачены 23 договора технологического присоединения.

Так же в рамках исполнения муниципального контракта на содержание линий наружного освещения выполнены работы по замене 4 515 светильников по всем округам города Иркутска на основных магистралях, проездах и внутридворовых территориях, а также произведена замена 88 аварийных опор.

На оплату электрической энергии, потребленной муниципальными установками наружного освещения в 2019 году, было потрачено 124,65 млн. руб.

Задачи на 2020 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Плановая работа с ресурсоснабжающими и управляющими организациями по выполнению работ, обеспечивающих качественное и надёжное функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города путем проведения ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры.

Организация наружного освещения на неосвещенных ранее улицах и территориях города, что позволит достичь нормативных показателей освещения территории города, повысит безопасность движения для транспортных средств и пешеходов в темное время суток;

На 2020 год Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска в рамках доведенных лимитов на реализацию основных мероприятий:

1.5 «Организация наружного освещения территории города», 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии», запланировано:

Таблица №5

| № п/п | Мероприятия | Финансирование, тыс.руб. | Объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство, проектирование линий наружного освещения, в том числе: | 0,00 |  |
| 1.1. | Устройство линий наружного освещения | 0,00 | - |
| 1.2. | Оплата услуг за технологическое присоединение при устройстве наружного освещения | 0,00 |  |
| 1.3. | Проектирование линий наружного освещения | 0,00 |  |
| 2. | Устройство, проектирование линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой застройки, в том числе: | 10 000,00 |  |
| 2.1. | Разработка и корректировка ПСД по устройству линий наружного освещения | 1 000,00 | - пер. Динамо; - пер. Трубецкого; - пр. Камчатский; - ул. 25 Октября. №№45-63; - ул. Коммунаров, №13а-18; - ул. Кожова (частный сектор); - ул. Мегетская; - ул. Пожарского. №№28-46; - ул. Лесная 89 до ул. Радищева 220/1; - СНТ «Солнечное»; - пер. 5 Советский; - ул. Трактовая (Боково); - ул. 3-я Торьковская; - ул. Левый берег Каи, 74, 76, 78, 20, 25, 23. |
| 2.2. | Устройство линий наружного освещения, оплата за технологическое присоединение, исполнительная съемка | 9 000,00 | - мкр. Лесной (ул. Рождественская, ул. Добровольческая, ул. Земледельческая, ул. Садовая, ул. Беловежская, ул. Поклонская, пр. Ясный); - проезд от ул. Радищева до СНТ «Дибинина» |
| 3. | Организация архитектурного освещения | 11 624,00 |  |
| 3.1. | Устройство декоративного освещения - архитектурная подсветка | 11 624,00 | - ул. Урицкого; - восстановление световых деревьев на Нижней Набережной. |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт систем наружного освещения | 15 678,00 |  |
| 4.1. | Ремонт линий наружного освещения | 5 678,00 | - площадь графа Сперанского (ул. Ленина, 1а); - замена аварийных металлических опор (ул. Декабрьских Событий, дорожная развязка в районе рынка «Покровский»; - замена аварийных светодиодных светильников (Качугский тракт); - Купеческий сквер (восстановление питающей кабельной линии). |
| 4.2. | Ремонт линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой застройки | 10 000,00 | пер.6-й Советский от ул. Павла Красильникова до ул. Пржевальского; ул. 1-я Кировская; ул. 1-я Кировская пересечение с 6-й линией; ул.Курочкина,74 (детская площадка) |

На 2020 год имеется большая потребность в ремонте линий наружного освещения на общественных территориях: сквер Купеческий, территория 130 квартала, площадь Труда, площадь 50 лет Октября, сквер Волконских, парк «Лисихинский».

В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020 год запланирована установка и ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета за счет бюджетных средств на сумму 342 тыс. руб., в том числе по округам:

Свердловский округ - в 10 жилых помещениях; Октябрьский округ - в 6 жилых помещениях; Правобережный округ - в 11 жилых помещениях;

Ленинский округ - в 5 жилых помещениях.

Установка и ввод в эксплуатацию 3 коллективных (общедомовых) приборов учета за счет бюджетных средств на сумму 621 тыс. руб.

Капитальный ремонт объектов жилья

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жителей на территории города Иркутска в 2019 году реализовывалась муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2020 годы».

Мероприятия программы в 2019 году были выполнены на сумму 63753,83 тыс. руб. (84 % от плана финансирования), в том числе: средства бюджета города Иркутска - 46476,18 тыс. руб., средства собственников помещений в МКД -17277,65 тыс. руб.

В целом за 2019 год выборочный капитальный ремонт был проведен в 61 многоквартирном доме, были выполнены следующие виды работ:

- в доме ветеранов по ул. Богдана Хмельницкого, д. 4, проведен капитальный ремонт шести муниципальных квартир, разработано ПСД, и выполнено обследование цоколя здания;

- с целью улучшения внешнего вида жилых зданий выполнен ремонт фасадов пяти МКД: пр. Маршала Жукова, д 16, ул. Советская, д.176/199, бульвар Рябикова, д. 8-6, мкр. Юбилейный, 14, ул. Баумана, д. 225/1;

- выполнен ремонт крыш двадцати семи МКД: ул. Свердлова, д. 1, мкр. Зеленый, д. 10, мкр. Зеленый, д.28, ул. Александра Невского, д. 50, ул. Советская, д.176/187, ул. Советская, д.176/195, ул. Советская, д. 176/185, ул. Советская, д.176/196, ул. Советская, д.176/198, ул. Советская, д.176/199, ул. Советская, д.184-а, ул. Ядринцева, д.7, ул. Советская, д. 176/182, ул. Советская, д.176/181, ул. Советская, д. 176/191, ул. Советская, д 176/189, ул. Советская, д.176/175, ул. Ядринцева, д.9, ул. Советская, д.176/170, ул. Ядринцева, д.19, ул. 4-ая Железнодорожная, д. 59, ул. Боткина, д. 6/25, бул. Рябикова, д. 25, ул. Помяловского, д. 22, ул. Левитана, д. 12, ул. Помяловского, д. 32, ул. Белобородова, д. 12;

- проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в четырех МКД: ул. Советская, д.176/183, ул. Баумана, д. 235а/1, пер. 1-й Советский, д. 1а, ул. Ярославского, д. 376;

- проведен капитальный ремонт (общестроительные работы) общего имущества четырех МКД со 100 % муниципальной собственностью: ул. Каховского, д. 33, ул. Воровского, д. 8, ул. 4 Советская, д.9а, 96, а также двадцати трех жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности: ул. Баррикад, д. 145/4 кв.4, ул. Рабочего Штаба, д. 8 кв. 38, ул. 5 Армии, д 67 кв. 79, ул. Напольная, д.2 кв.1, ул. Баррикад, д. 185/11 кв. 3, ул. Рабочего Штаба, д. 8 кв. 21, ул. Карла Либкнехта, д.21-а кв. 18, ул. Богдана Хмельницкого д. 14 кв.2-а, ул. Советская, д. 136, кв. 19, ул. Байкальская, д.251, кв.52, ул. Пушкина, д. 19/2 кв. 1, ул.Лобачевского, д. 48 кв.1, ул. Алмазная, д. 2 кв. 68, ул. Захарова, д.З кв.3,6, ул. Клары Цеткин, д.23 кв.З, ул. Левый берег Каи, д.74 кв. (1,2,3,4,5,11), ул. Профсоюзная, д. 9 кв. 4, ул. Баумана, д. 233 кв.77, ул. Розы Люксембург, д.307 кв. 76, ул. Волгоградская, д. 26 кв. 106, ул. Воровского, д. 6 кв. 83;

- выполнена модернизация лифта в одном МКД по ул. Ядринцева, д. 1/6;

- проведено инженерное обследование и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт квартир в пяти МКД: ул. Баррикад, д. 145/4 кв.4, ул. Рабочего Штаба, д. 8 кв. 38, ул. 5 Армии, д 67 кв. 79, ул. Баррикад, д. 185/11 кв. 3, ул. Рабочего Штаба, д. 8 кв. 21.

В результате проведенных мероприятий увеличены срок эксплуатации строительных конструкций, надежность функционирования инженерно-технических систем, что обеспечивает снижение потерь ресурсов внутри дома и надлежащее качество коммунальных услуг.

С 2020 года, в целях оптимизации реализации муниципальных программ, мероприятия муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2020 годы» включены в муниципальную программу «Жилище».

Развитие инженерной инфраструктуры города Иркутска

За отчетный период 2019 года было выполнено следующее.

1. Осуществлялся контроль за исполнением мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал» города Иркутска на 2016 - 2020 годы.

2. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения города Иркутска на период 2020 гг. с перспективой развития до 2033 г., утвержденной приказом Минэнерго России от 20 сентября 2019 № 1008 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иркутска».

3. Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения по ул. Владимирского, ул. 2-я Карьерная, выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Ермаковка по ул. Артиллерийская и ул. Сахалинская в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2021 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общая протяженность вновь построенных сетей составляет - 2,128 км. Затраты на реализацию данных мероприятий составили - 29 082 968 руб.

4. Завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска части 4 этапа и покупка оборудования для реализации мероприятий 5 этапа. Работы по реализации 4 и 5 этапов реконструкции, начатые в 2019 году, будут продолжены в 2020 году. Срок сдачи законченных строительством объектов - 4 квартал 2020 года.

Освоено 1 312 871 250,00 руб. в том числе 1 260 356 400,00 руб. за счет федерального бюджета, 26 257 425,00 руб. за счет бюджета области, 26 257 425,00 руб. за счет бюджета города Иркутска.

5. Выполнены работы по строительству блока вторичных отстойников №1 (полностью), блока аэротенков №1 (50% готовности); выполнены работы по возведению фундаментов для воздуходувной станции и иловой насосной станции.

В натуральном выражении, объемы работ в 2019 году составили:

- Разработка и вывоз грунта - 270,37 тыс. тонн;

- Возведение монолитных ж/б конструкций - 12,5 тыс. куб. м.;

- Укладка технологических трубопроводов с устройством камер - 1303,0

м.п.

В 2019 году осуществлена поставка технологического оборудования, в том числе:

Комплект скребкового оборудования для сбора донного осадка для Блок вторичных отстойников №1 (106);

- Безмаслянные многоступенчатые центробежные нагнетатели 2М-18605 (Турбовоздуходувка) для Воздуходувной станции;

- Конструкции кабельных и технологических эстакад;

- Пластиковые панели покрытия с разгрузочной рамой для Блока аэротенков и Блока вторичных отстойников;

- Системы приточно-вытяжной вентиляции;

- Насосное оборудование;

- Задвижки, клапана, затворы и комплектующие изделия к ним;

- Электротехническое оборудование.

Задачи на 2020 год в сфере развитие инженерной инфраструктуры города Иркутска

- Плановая работа с ресурсоснабжающими организациями в части развития систем инженерной инфраструктуры города Иркутска;

- Выполнение проектных работ на создание новых инженерных объектов на территории города Иркутска;

На 2020 год Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска в рамках доведенных лимитов на реализацию основных мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры доведены следующие лимиты:

Таблица № 6

| № п/п | Мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование сетей водоснабжения по ул.Покрышкина, ул.Лизы Чайкиной, ул.Саратовская, ул.Генерала Доватора | 8 000,00 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации на территории ИВВАИУ | 24 468,00 |
| 3. | Проектирование сетей ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск | 6 727,00 |
| 4. | Актуализация проектно-сметной документации «Коллектор 30 Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500» | 10 036,00 |

Благоустройство.

Что наиболее значительное удалось сделать в 2019 году?

В 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Иркутске благоустроено 17 общественных пространств и 175 дворовых территорий, из них 62 комплексно.

Одним из масштабных проектов является благоустройство улицы Урицкого. Разработанная концепция благоустройства данной улицы решает проблему формирования современной комфортной пешеходной улицы в контексте исторической среды города Иркутска. В 2020 году планируется продолжение по восстановлению и реконструкции фасадов улицы для возвращения ей ее исторического облика.

Также в рамках цифровизации городского пространства в благоустройстве в 2019 году установлено 26 камер видеонаблюдения на общественной территории «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». На общественной территории «улица Урицкого» произведена установка «умного» освещения, а именно установлено 50 опор освещения с системой энергосбережения, где встроенные специальные датчики, которые позволяют экономить до 30% электроэнергии в ночное время. Впервые установлены болларды (автоматические выдвижные столбы, ограничивающее въезд автотранспорта) в количестве 3 шт., открытие которых возможно с телефона и специализированного пульта.

Какие задачи стоят в 2020 году

В 2020 году будет продолжена работа по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Также в 2020 году будет завершено благоустройство одной из значимых общественных территорий города Иркутска - «Историко - мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (бывший центральный парк культуры и отдыха)», благоустройство которой осуществляется в 3 этапа. Планируется реализация таких масштабных проектов как «Парк парижской Коммуны» и «Лисихинский парк, сквер 300-летия».

Территория «Парк Парижской Коммуны» - уникальный археологический памятник, сохранившийся в центре большого города. Здесь нашли захоронения и стоянки людей, живших более 7-8 тысяч лет назад (неолит) и даже более 3035 тысяч лет, то есть в поздний период древнего каменного века. Данный участок расположен в границах территории объекта археологического федерального значения - ансамбль «Глазковский некрополь». В соответствии с проектом зон охраны, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта города Иркутска (ИЗО) для данной территории установлен режим: музеефикация и запрет всех видов земляных работ и хозяйственной деятельности.

Вместе с тем территория «Парк Парижской Коммуны» является одной из ключевых парковых общественных территорий, расположенных в Свердловском округе города Иркутска, где проходят разного рода событийные мероприятия. В 2020 году планируется провести работы по благоустройству в границах существующей тропиночной сети с заменой опор освещения по согласованию со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.