КРАСНОЯРСК

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство

- В рамках национального проекта «Демография» на территории города Красноярска в 2019 году введены в эксплуатацию 7 детских садов общей вместимостью 1650 мест:

|  | Объекты | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад в 3 мкр. жилого района Покровский | 270 мест |
| 2 | Детский сад в 10 микрорайоне жилого района «Солонцы-2» | 270 мест |
| 3 | Детский сад в жилом районе Бугач (Октябрьский район, в районе ул. Калинина, 185) | 190 мест |
| 4 | Детский сад в жилом районе Белые росы (в районе дома по ул. Карамзина, 8) | 190 мест |
| 5 | Детский сад в жилом районе Белые росы (в районе домов по ул. Карамзина 14,12) | 190 мест |
| 6 | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение № 2 на 270 мест, расположенное по адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны» | 270 мест |
| 7 | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение № 1 на 270 мест, расположенное по адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны» | 270 мест |

- В рамках национального проекта «Образование» введена в эксплуатацию одна общеобразовательная школа во II мкр. жилого района «Покровский» на 1280 мест.

- Проведена реконструкция здания по ул. Комарова, 6а для размещения управления социальной защиты населения администрации Советского района.

- Построен водопровод по ул. Алыкельская в п. Таймыр.

- В рамках переданных государственных полномочий в 2019 году завершены работы по изъятию земельных участков для строительства автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова», снесено 4 жилых дома.

- Проведены работы по изъятию земельных участков для строительства ствола № 1 станции «Улица Копылова» объекта Первая линия метрополитена в г. Красноярске. Участок от станции «Высотная» до станции «Проспект Мира» (1-ая очередь), снесено 3 жилых дома (переселено 5 семей).

- Начаты работы по изъятию земельных участков для строительства автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской в г. Красноярске, выкуплено 3 земельных участка.

- Начаты работы по изъятию земельных участков для строительства автодорог:

- в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (2 очередь)», снесено 10 жилых домов (переселено 30 семей);

- по ул. Байкитской от ул. Юбилейной до ул. Дачной, снесено 6 жилых домов (переселено 19 семей).

9. За период с 2019 года по настоящее время приняты решения 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления относительно площадок:

- ул. Димитрова, площадью 9 003 кв. м (распоряжение администрации города Красноярска от 25.06.2019 № 82-арх «О комплексном развитии территории по ул. Димитрова по инициативе администрации города Красноярска»);

- в границах улиц Сопочной - Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского, площадью 147 690 кв. м. (распоряжение администрации города Красноярска от 27.08.2019 № 116-арх «О комплексном развитии территории в границах улиц Сопочной - Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского по инициативе администрации города Красноярска»);

- ул. Димитрова, площадью 9 003 кв. м (распоряжение администрации города Красноярска от 25.06.2019 № 82-арх «О комплексном развитии территории по ул. Димитрова по инициативе администрации города Красноярска»);

- в границах улиц Сопочной - Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского, площадью 147 690 кв. м. (распоряжение администрации города Красноярска от 27.08.2019 № 116-арх «О комплексном развитии территории в границах улиц Сопочной - Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского по инициативе администрации города Красноярска»).

10. В 2019 году по результатам открытого аукциона администрацией города Красноярска заключен один договор о развитии застроенной территории от 26.12.2019 № 1-18 в отношении территории, расположенной на пересечении ул. Полярной – ул. Туруханской (жилые дома: ул. Полярная, 8, 10, 12).

11. В 2019 году начата реализация I этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 – 2025 годы:

- начато расселение 6 аварийных домов;

- переселено 38 семей (121 человек).

Продолжение мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов, снос которых планировался при подготовке к проведению зимней Универсиады 2019 года. Переселена 31 семья (89 человек).

Расселение аварийных жилых домов, ситуация с техническим состоянием которых признана угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. Проводилось расселение 5 жилых домов. Переселено 28 семей (91 человек).

В 2020 году планируется:

- В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 детских сада общей вместимостью 1330 мест:

|  | Объекты | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад по ул. Волгоградская 2а в Ленинском районе | 270 мест |
| 2 | Детский сад № 3 в мкр. «Ястынское поле» | 190 мест |
| 3 | Детский сад № 3 в Октябрьском районе | 270 мест |
| 4 | Детский сад № 2 в Октябрьском районе | 300 мест |
| 5 | Детский сад № 1 в Советском районе | 300 мест |

2. Начать строительство детского сада № 1 в мкр. «Тихие Зори».

3. В рамках национального проекта «Образование» на территории города Красноярска:

- планируется ввод общеобразовательной школы в мкр. «Пашенный» на 1280 мест;

- строительство спортивного зала на территории «Гимназии № 13»-«Академ-городок»;

- начать строительство общеобразовательной школы в жилом районе «Бугач».

4.  В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 3 автомобильные дороги общей протяженностью 2,29 км, в том числе:

|  | Объекты | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской» в г. Красноярске (I этап - Северный проезд) | 0,71 км |
| 2 | Строительство улично – дорожной сети вокруг 10 микрорайона жилого района «Солонцы-2» (1 очередь 1 этап и 1 очередь 2 этап) | 1,05 км |
| 3 | Автодорога в VI микрорайоне жилого района «Солнечный» | 0,53 км |

- Кроме того, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию пешеходный переход через ул. Волочаевскую в районе СОШ № 73 в Октябрьском районе, в г. Красноярске.

6. В 2020 году планируется проектирование:

- общеобразовательной школы в 3 микрорайоне жилого района «Солнечный»;

- инженерных сетей в микрорайоне «Славянский»;

- автодороги в границах ул. Гриболевская- ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая;

- пешеходного перехода через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина;

- пешеходного перехода через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в г. Красноярске;

- автомобильной дороги в микрорайоне «Тихие Зори» от ул. Свердловская, 6;

- автомобильной дороги от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов;

- автомобильной дороги ул. Апрельская;

- реконструкции ул. Монтажников в створе от дома № 141 по ул. А.Тимошенкова до строения № 63 по ул. Монтажников;

- автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе;

- пешеходного перехода в районе дома № 327 по ул. Семафорная;

- детского сада в Железнодорожном районе.

Благоустройство

В 2019 году в рамках реализации в целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы» было выполнено благоустройство следующих социально – значимых общественных пространств:

- сквер «Журналистов»;

- сквер «Калининский»;

- сквер по ул. 2-я Краснофлотская между жилыми домами № 17а и 22;

- сквер «Речников»;

- сквер «Слобода Весны»;

- сквер «Фестивальный»;

- сквер «Энтузиастов»;

- правобережная набережная реки Енисей (от предмостной площади до ул. Гладкова, 8 А).

А также продолжение работ (II этап) следующих общественных пространств:

- сквер «Космонавтов»;

- сквер по ул. Юности, 22-24;

- парк «Кировский»;

- сквер «Универсиады»;

- сквер «Серебряный»;

- сквер у Красноярского цирка.

Работы по благоустройству данных территорий были выполнены с учетом требований к комфортной городской среде для жителей и гостей г. Красноярска всех возрастных групп, в том числе для полноценного времяпрепровождения маломобильных групп населения.

По благоустройству дворовых территорий в 2019 году выполнено благоустройство 106 дворовых территорий на общую сумму 192,4 млн. руб., в том числе 176,4 млн. руб. бюджетных средств всех уровней.

На 2020 год запланировано благоустройство 20 общественных пространств, расположенных на территории семи районов города Красноярска. Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, определен по результатам инвентаризации и утвержден муниципальной программой «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Одним из условий федерального проекта является вовлечение жителей в принятие решений в сфере благоустройства города.

Приоритетные общественные пространства, предложенные на голосование, определяются администрациями районов на основании обращений граждан.

Голосование прошло в период с 02 по 12 сентября 2019 года путем заполнения гражданами бюллетеней в 110 общеобразовательных учреждениях города и на сайте 24благоустройство.рф. Также вся информация о голосовании была опубликована на официальном сайте администрации города.

В голосовании приняло участие более 82 тысяч горожан.

Победителями голосования по Железнодорожному району признаны следующие территории:

1.	Территория по ул. Маерчака, 31

2.	Территория по ул. Железнодорожников, 10

Кировский район:

1.	Сквер «Энтузиастов» пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 120

2.	ул. Кутузова, 73

Ленинский район:

1.	Сквер Одесский, ул. Одесская, 5-7

2.	Сквер Черемушки на ул. Шевченко, 13

3.	Сквер «Юнга» (ул. Шевченко, 60)

Октябрьский район:

1.	Сквер Сиреневый по ул. Копылова, 76

2.	Сквер по ул. Карбышева, 6, 8, 10, 10а

3.	Территория по ул. 2-я Ботаническая

Свердловский район:

1.	Правобережная набережная р. Енисей (на участке от Предмостной площади до ул. Судостроительной, 175)

2.	Сквер «Паниковка» ул. Королёва - ул. Кольцевая

3.	Территория по ул. Королёва, 10а

Советский район:

1.	Сквер в мкр. Солнечный пр. Молодежный

2.	Парк «Гвардейский»

3.	Территория по ул. Устиновича, 1

4.	Сквер по пр. Комсомольский, 23

5.	Территория по пр. Металлургов, 55

6.	Сквер по ул. Ферганской (от ул. Тельмана до пр. Ульяновский)

Центральный район:

1.	вдоль р. Качи (пер. Речной 1)

По благоустройству дворовых территорий в 2020 году планируется выполнить благоустройство 58 дворовых территорий на общую сумму 141,4 млн. руб., в том числе 127,6 млн. руб. бюджетных средств всех уровней.