**СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

**Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство**

В 2019 году Администрацией городского округа Спасск-Дальний, в рамках участия в государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды», продолжены работы по проектированию объекта реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний. Из средств краевого бюджета получена субсидия в размере – 2,88 млн. руб., в местном бюджете на эти цели было предусмотрено 20 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектом будет предусмотрено проведение работ по реконструкции гидротехнических сооружений Вишневского водохранилища, позволит восстановить основные сооружения гидроузла в рабочее состояние с параметрами, соответствующими II классу, и предотвратить возможные негативные последствия от возможного затопления, связанного с прорывом дамбы.

Также в рамках участия в государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2021 годы» в 2019году начаты работы по замене ветхих сетей водоснабжения. Была проведена замена участка магистрального водовода д. 200 мм протяженностью 700 м от перекрестка ул. Горького - ул. Краснознаменная. Из средств краевого бюджета получена субсидия в размере – 1,98 млн. руб., в местном бюджете на эти цели было предусмотрено 60 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. жилищный фонд города Спасска-Дальнего составляет 532 многоквартирных дома, 3064 частных индивидуальных домов.

В городском округе Спасск-Дальний признано аварийными и подлежащими сносу 47 многоквартирных домов общей площадью 22 043 м2 состоящих из 515 квартир, в которых зарегистрировано 880 граждан.

С 2019 года на территории городского округа Спасск-Дальний начала реализоваться программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Сроки реализации программы 2019-2024. В программу включено 27 многоквартирных домов, площадью 7557,4 кв.м, 198 квартир, 408 человек. Срок реализации этапа 2019 года – 31.12.2020 г. по данному этапу запланировано переселить 3495 м2, 73 квартиры, 158 человек. Общая сумма выделенных субсидий в 2019 году составляет 147 млн. руб. По состоянию на 31.12.2019 г. выплачена выкупная стоимость за жилые помещения собственникам – 81 квартир. Приобретено в муниципальную собственность 10 жилых помещений для нанимателей. Общая сумма освоенных субсидий 123,9 млн. руб. Расселено 3145 кв.м, 142 человека.

По этапу 2020 года планируется расселить 511 м2, 10 жилых помещений, 29 человек.

**Благоустройство**

*В сфере благоустройства*

В рамках проекта «Формирование городской комфортной среды» на территории городского округа Спасск-Дальний работа в 2019 году продолжилась работа по двум основным направлениям:

*Комфортная городская среда*

Предоставлены субсидии из краевого и федерального бюджета в размере 26 310 454, 14 руб., в бюджете городского округа Спасск-Дальний предусмотрено 597 000,0 руб.

По результатам рейтингового голосования, для проведения благоустройства были отобраны две общественные территории: Парк им.А.Фадеева, площадь у фонтана между ул. Советская, д.45 и ул.Советская, д.47.

В соответствии с Проектом комплексного развития благоустройства территории Парка им.А.Фадеева в 2019 году проведен первый этап благоустройства. Проведены работы по освещению территории парка, асфальтированию дорожек и укладке бордюра, устройству щебеночных дорожек и установке лавочек.

В рамках благоустройства Площади у фонтана в соответствии с дизайн проектом и разработанной проектной документацией Администрацией городского округа Спасск-Дальний выполнены работы по благоустройству площади у фонтана с заменой брусчатки, установке новых лавочек, урн, устройству освещения, монтажу камер видеонаблюдения. Главное был смонтирован и запущен пешеходный современный фонтан.

Для проведения благоустройства придомовых территорий с учетом требований синхронизации данного проекта с региональной системой капитального ремонта на 2019 год, были запланированы работы на придомовых территориях 6-ти многоквартирных домов: ул.Красногвардейская, д.73/2, ул.Краснознаменная, д.12А, ул.Кустовиновская, д.3, ул.Нагорная, д.2, ул.Пушкинская, д.4А, ул.Советская, д.102. На данных придомовых территориях выполнены основные работы: асфальтирование дворовых проездов, установка лавочек, урн, восстановление освещения придомовых территорий.

*«1000 дворов»*

В 2019 году Администрацией городского округа Спасск-Дальний были внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» которая была дополнена подпрограммой №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».

По результатам голосования, на территории городского округа Спасск-Дальний для проведения благоустройства была отобрана 21 придомовая территория из них на 11 придомовых территориях жители решили провести ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров, на 10 придомовых территориях установить детские и спортивные площадки.

На реализацию мероприятий по данной подпрограмме из бюджета Приморского края выделена субсидия в размере 25 200 000,00 руб., в местном бюджете предусмотрено 779 381,44 руб.

В настоящее время завершены и приняты работы по асфальтированию 11 придомовых территорий по адресу: ул.Советская, д.21, ул.Советская, д.100, ул.Красногвардейская, д.55, ул.Ленинская, д.3, ул.Советская, д.106, ул.Ершова, д.12. ул. Юбилейная, д. 32, ул.Коммунаров, д.37, ул. Красногвардейская, д.87/5, ул.Красногвардейская, д.95, ул.Краснознаменная, д.35.

Так же завершены работы по устройству 1 детской и 9 спортивных площадок. По результатам экономии удалось провести дополнительный аукцион на проведение работ по ограждению и освещению данных площадок.