Ангарский городской округ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома общей площадью 7,24 тыс. кв. м, из них 1 дом блокированной застройки.

Завершено строительство общеобразовательной школы в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска, что позволило решить проблему обучения детей в одну смену в близлежащих микрорайонов, а также высвободило группы в детских садах, занятые под начальные гимназические классы.

Начато строительство детского сада, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 17, дом 15. Реализация мероприятия осуществляется с привлечением субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», национального проекта «Демография».

По состоянию на 01.01.2020 финансирование работ произведено на сумму 46 776,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 43 973,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 502,9 тыс. руб., за счет средств бюджета АГО 300,1 тыс. руб.

Завершены демонтажные работы, работы по устройству кровли, устройству полов в техническом этаже, устройству перегородок из кирпича, установки оконных блоков, смонтирован тепловой пункт. Ведутся работы по монтажу отопительной системы, по устройству диафрагм жесткости, электромонтажные работы. Планируется завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.

Планируется приобретение детского сада в 22 мкр. г. Ангарска для решения проблемы с обеспечением детей местами в детских дошкольных учреждений в данном районе. Детский сад с общей площадью 4 725,6 кв.м. с цокольным этажом, предусмотренного для бассейна, с вместимостью 220 мест рассчитан на 11 групп по 20 человек.

Исполнены подготовительные работы для строительства дорог к земельным участкам:

- с. Савватеевка. Выполнена планировка верха земляного полотна, устройство основания из песчано-гравийной смеси с уплотнением, протяженность трассы составила 5,355 км,

-п. Одинск. Выполнена валка деревьев, корчевка пней, разработка растительного грунта, демонтаж железобетонных фундаментов, планировка верха земляного полотна, устройство песчано-гравийного покрытия, протяженность трассы составила 3,84 км,

- п. Стекляшка Милетского района. Выполнена разработка грунта бульдозеров, устройство основания автомобильной дороги из ПГС, протяженность трассы составила 1,3 км.

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка Ангарского городского округа, по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска.

По инженерным изысканиям и проектным работам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по улицам Социалистическая, Космонавтов, Чайковского и проспекту Ленинградский города Ангарска, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Реализация мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. (Первый этап - строительство дополнительных полос движения. Участок от улицы Чайковского до улицы Космонавтов) и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. (Первый этап -строительство дополнительных полос движения. Участок от улицы Институтская до Ленинградского проспекта) запланирована на 2021 годы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» с привлечением средств федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строительство и реконструкция автомобильных дорог по улицам Социалистическая, Космонавтов, Чайковского и проспекту Ленинградский позволит оптимально разгрузить городские магистрали.